|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Stavební správa západ  Sokolovská 278/1955  190 00 PRAHA 9  *(pouze v elektronické podobě)* |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 32345/2021-SŽ-GŘ-O11 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Pavel Říha |  |
| Telefon | +420 972 325 863 |  |
| Mobil | +420 602 762 249 |  |
| E-mail | riha@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. května 2021 |  |  |

„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“, vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení

K předložené projektové dokumentaci pro společné povolení (DUSP) stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“ má úsek řízení provozu tyto připomínky:

**1. Odbor řízení provozu (O11)**

*(zpracovatel: Ing. Pavel Říha, tel. 972 325 863)*

1. B.4 – v této části dokumentace postrádáme přehled vlaků, které jsou na regionální dráze (v místě dotčeném stavbou) příslušnými dopravci vedeny. Dokumentaci nutno dopracovat mimo jiné i pro potřebu náhrady vlaků osobní dopravy autobusy.
2. D 1.1.3.2 – v dokumentaci je vloženo zcela neaktuální traťové schéma zabezpečovacího zařízení a situační schéma neobsahuje všechny náležitosti předepsané TNŽ 34 2602. Dokumentaci požadujeme **aktualizovat a dopracovat.**

**2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)**

*(zpracovatel: Ing. Petr Kuník, tel. 972 244 487)*

1. B.4 Provozní a dopravní technologie + B.8 g) Návrh postupu výstavby: Pro stavební postup č. 1 **chybí návrh** náhradní autobusové dopravy, doplnit.
2. B.8 g) Návrh postupu výstavby: U stavebního postupu č. 1 zmíněny práce na SZZ v ŽST Litoměřice horní nádraží, výluka SZZ ale není uvedena, upřesnit.
3. B.8 g) Návrh postupu výstavby: Prověřit délku výluky PZZ s ohledem na navrženou výměnu stávajícího technologického objektu za nový ve stejném místě.
4. Požadujeme realizovat výluku této stavby souběžně s výlukami stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“. Tento souběh umožní mj. také redukovat počet zásahů do SZZ ŽST Litoměřice horní nádraží

**3. Odbor jízdního řádu (O16)**

*(zpracovatel: p. Jan Černý, tel. 972 241 586)*

Bez připomínek.

Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu