Protokol o vypořádání připomínek

z odevzdání: 1. Dílčí etapa – Návrh technického řešení k projednání

Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí

Klíč k vyplňování reakcí na Připomínky – prosím vyplňujte následovně:

- Připomínka akceptovatelná – zelenou barvou, na konci do závorky jméno kdo reagoval

Např. (Ing. Stanislav Rýznar)

- Připomínku, kterou je nutné dořešit – oranžovou barvou, na konci do závorky jméno kdo reagoval

- Připomínka neakceptovatelná - text vysvětlení proč se připomínka neakceptuje, červenou barvou, na konci do závorky jméno kdo reagoval.

Obsah

Centrum telematiky a diagnostiky	2

O11 - Odbor řízení provozu	3

O12 - Odbor plánování a koordinace výluk	3

O14	5

O24	7

O30	8

OŘ Hradec Králové	9

# Centrum telematiky a diagnostiky

| Správa železnic, státní organizace SS východ, ÚT OLC, RP OLC, odd. technické Olomouc Bezdíčková Renata, Ing. Nerudova 773/1 779 00 Olomouc Váš dopis zn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 2070/2022-SŽ-CTD-ÚŽT |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Jiří Sládek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 566 |  |  |
| Mobil | +420 725 122 904 |  |  |
| E-mail | SladekJ@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 10. května 2022 |  |  |

Vyjádření: Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí

K výše uvedené PD pro povolení stavby vydáváme toto vyjádření:

Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 96 vl. v HDPE trubce modré + HDPE trubka černá (rezervní), TK 10xn, DK48 + výpich 4XV 1,2 do objektu RD) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 821/2022-O ze dne 21. 1. 2022.

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Při splnění těchto podmínek souhlasíme s předloženou DSP.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Bereme na vědomi (Bc. Shugarova)

S přátelským pozdravem

Mgr. Aleš Havlín

Náměstek ředitele úseku železniční telematiky

O11 a O12

Správa železnic, státní organizace

Ředitel Stavební správy východ

Nerudova 773/1

779 00 OLOMOUC

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn.	6715/2022-SŽ-GŘ-O11

Listů/příloh	1/0

Vyřizuje	Ing. Pavel Říha

Telefon	+420 972 325 863

Mobil	+420 602 762 249

E-mail	riha@spravazeleznic.cz

Datum	19. ledna 2022

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ má úsek řízení provozu tyto připomínky:

# O11 - Odbor řízení provozu

(zpracovatel: Ing. Pavel Říha, tel. 972 325 863)

Proveďte kontrolu Technických zpráv jednotlivých odborností/profesí. Například část D.1.1.3 se odvolává na „SŽDC S4“, „SŽDC Bp1“, „SŽDC Zam 1“ či „SŽDC Ob14“ či „SŽDC T100“ apod. Stejné závady má i profese D.2.3.6. Požadujeme v projektové dokumentaci pro stavební povolení uvádět platné a účinné dokumenty a předpisy Správy železnic, státní organizace.

Bylo zkontrolováno (Bc. Shugarova)

# O12 - Odbor plánování a koordinace výluk

(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 607 968 945)

- B Souhrnná technická zpráva – B.8 Zásady organizace výstavby – n): Po dobu výstavby se nepočítá s výlukou železničního provozu na trati a koordinací s dalšími investičními akcemi prováděnými na předmětné trati – v následujícím odstavci se ale zmiňuje souběh s přejezdy P5192 a P5194.

Bylo opraveno (Bc. Shugarova)

- B Souhrnná technická zpráva – B.8 Zásady organizace výstavby – n): Jedná se zejména o

stavby „Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ a „Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5194) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ na totož- ném mezistaničním úseku, jejíž realizace se předpokládá ve stejném období - opravit km polohy a označení přejezdů (P)!

Bylo opraveno (Bc. Shugarova)

- Vzhledem k plánovanému snížení rychlosti na všech třech přejezdech na maximálně 10 km/hod, v případě souběhu všech prací, a z důvodů nemožnosti přejezdy uzavřít pro sil- niční dopravu (absence vhodné objízdné trasy) – navrhujeme realizovat každý přejezd zvlášť.

Bylo doplněno. Realizace bude řešena samostatně (Ing. Guspan)

- Při souběhu prací, by vlaky ze stanice Letohrad do km 1,5 a opačně jely přes tyto přejezdy rychlostí 10 km/hod, a vzhledem ke vzdálenostem mezi přejezdy by ani reálně nešlo moc zvyšovat rychlost po minutí přejezdu. Osobní doprava má tzv. ostré křižování v ŽST Leto- hrad, a při předpokládaném zpoždění vlaku od Ústí n.O., by se toto zpoždění dále přeneslo na vlak opačného směru do Ústí n.O. a dále na přípojné vlaky v této stanici.

Bylo doplněno. Realizace bude řešena samostatně (Ing. Guspan)

- Pokud by se nadále trvalo na souběhu všech třech přejezdů najednou (bez silniční uzavírky některého) - požadujeme zkreslit návrh GVD, kde by se s rychlostí 10 km/hod přes tři přejezdy již počítalo. A jaký to bude mít dopad na jízdní řád celé tratě Lichkov – Ústí nad Orlicí a na přípojné vlaky v ŽST Ústí nad Orlicí.

Bylo doplněno. Realizace bude řešena samostatně (Ing. Guspan)

Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

# O14

| Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1 772 58 Olomouc IS C.E.Sta Váš dopis zn. | předáno z IS C.E.Sta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 19. 1. 2022 |  |  |
| Naše zn. | 6566/2022-SŽ-GŘ-O14 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Knotek |  |  |
| Telefon | +420 972 244 369 |  |  |
| Mobil | +420 601 102 263 |  |  |
| E-mail | knotek@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 4. února 2022 |  |  |

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ vyjádření k dokumentaci DSP+PDPS

Zasíláme souhrnné vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k dokumentaci DSP+PDPS výše uvedené stavby.

PS 02-01-31 PZS P5193 v km 0,788

Obecně: Dokumentace se celkově jeví jako neúplná a nedopracovaná. Zkontrolujte, zda byla předána investorovi v celku.

Zabezpečovací zařízení – textové a výkresové části je nutné doplnit a opravit v tomto rozsahu:

- TZ str. 3, odst. c) v současné chvíli je zabezpečen kategorii 3SNI !

Podle platné situační schémy žst. Letohrad  je přejezd P5193 zabezpečen kategorii 3SBI (Bc.Shugarova)

- B.2.1, znovu 3SNI přitom na schématickém výkresu je to správně.

Podle platné situační schémy žst. Letohrad  je přejezd P5193 zabezpečen kategorii 3SBI (Bc.Shugarova)

- Požadujeme použití výstražných křížů v žlutozeleném reflexním orámování, nebo vyjádření Policie ČR, že s reflexním provedením značky nepožaduje.

Použití výstražných křížů bez žlutého orámování bylo dohodnuto na vstupní poradě. Vyjádření bude doloženo. (Ing. Guspan)

- Upozorňujeme na dopis čj. 3975/2015-O14 a související podmínky pro zřizování zemnícího pásku RD.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Diagnostické zařízení požadujeme řešit dle Technické specifikace č.2/2007-Z, vydané pod č. j. 32729/07-OP s účinností od 1. 11. 2007.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- D. TZ 4. 2, opětovně 3SNI.

Podle platné situační schémy žst. Letohrad  přejezd P5193 je zabezpečen kategorii 3SBI (Bc.Shugarova)

- Požadujeme výměnu dopravního silničního značení „přejezd bez závor“ na „přejezd se závorami“

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Na výkrese D_1_1_3-PS110131-2.101-SituSch opravte značky výstražníků na značky s přijímačem a vysílačem signalizace pro OOSPO, rovněž novou kategorii PZS 3ZNI červeně.

Nebylo v ZTP požadováno. (Ing. Guspan)

- Na výkrese D_1_1_3-PS110131-2.301-UmistZar doplňte zařízení pro temperování/větrání RD.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Na výkrese D_1_1_3-PS110131-2.401-KabSch opravte dle schématického výkresu umístění značky s vysílače signalizace pro OOSPO.

Nebylo v ZTP požadováno. (Ing. Guspan)

- Požadujeme doplnit tabulku přejezdu.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Zcela chybí dokladová a stavební část dokumentace.

Stavebně se přejezd neřeší. (Ing. Guspan)

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495)

•   Požadujeme dveřní kontakt zapojit do DDTS dle TS 2/2008 - ZSE v aktuálním znění.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky

# O24

O24 nemá k dokumentaci přejezdu P5193 připomínek.

# O30

| Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 773/1 779 00 Olomouc Váš dopis zn. | IS C.E.Sta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 18.01.2022 |  |  |
| Naše zn. | 11651/2022-SŽ-GŘ-O30 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Jiří Mička Ing. Tomáš SLANÝ |  |  |
| Telefon | +420 606 092 909 |  |  |
| Mobil | +420 722 951 767 |  |  |
| E-mail | mickaj@spravazeleznic.cz |  |  |
|  | slany@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 02.02.2022 |  |  |

Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic vydává požadavky k projektové dokumentaci „Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ 
ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

1/ Požární ochrana (Jiří Mička)

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení Souhrnné TZ jsou zapracována dílčí opatření v požární ochraně. Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek.

Připomínka ostatní:

Část B.8 Zásady organizace výstavby, písm. k) Souhrnné TZ požadujeme doplnit textem:

„Zahájení a ukončení prací je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Česká Třebová, Semanínská ul., 560 02 Česká Třebová, nepoplachové 
č. tel. 602 209 980 nebo e-mail hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu 
pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce. 
Po dobu prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech drah 
a na dráze.“

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

2/ Objektová bezpečnost (Ing. Tomáš Slaný)

Připomínka zásadní:

V dokumentu „D_1_1_3-PS110131-1.001-TZ“ části „4.3 Navrhovaný stav“ požadujeme doplnit text:

„Nový reléový domek je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.“

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

(podepsáno elektronicky)

# OŘ Hradec Králové

| Distribuováno prostřednictvím C.E.Sta Váš dopis zn. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 453/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jaroslav Droppa |  |  |
| Telefon | +420 972 342 011 |  |  |
| Mobil | +420 702 142 749 |  |  |
| E-mail | droppa@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 10. května 2022 |  |  |

Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové dává k předložené

dokumentaci pro stavební povolení následující stanovisko:

Řízení provozu (ŘP)

- Práce na přejezdech P5192, P5193 a P5194 nárokují 14 dní lokálně snížené traťové rychlosti na 10km/h. Prosíme prověřit/upravit technologii práce tak, aby došlo k maximálnímu zkrácení prací a snížení dopadů na železniční provoz. Např. více pracovních skupin.

Bylo navrženo řešit přejezdy samostatně (Ing. Guspan)

- Jednotlivé stavby Doplnění závor v km 0,433; 0,788 a v km 1,432 s výměnou SW zkoordinovat nejen mezi sebou, ale i se stavbou „ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov“ a „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dolní Lipka“, které jsou spojeny též s výměnou SW v řízené oblasti (předpoklad výměny SW je v říjnu 2022).

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí

D_1_1_1_3-PS110131-2.101-SituSch

Situační schéma trati je neúplné a je v něm množství nedostatků, které budou patrně dořešeny ve spolupráci s DLZT v procesu schvalování. K zakreslení změn použít např. Situační schéma Letohrad – Lanšperk (SUDOP PRAHA a.s.) schválené v r. 2020.

Bylo opraveno a bude konzultováno s DLZT (Bc. Shugarova)

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT PCE)

- Břevna budou kompozitní typu EKC.

Jsou navrženy kompozitní břevna, není možné uvádět konkrétní typy výrobků (Bc. Shugarova)

- U pohonu PZA100 požadujeme křídla Al s protizávažím se závažím VZO (č. v. 70 851 5 050)

Není možné uvádět konkrétní typy výrobků (Bc. Shugarova)

- Bude doloženo vyjádření PČR k osazení zvýrazněných výstražných křížů.

Bude doloženo (Bc. Shugarova)

- Požadujeme uzemnění výstražníků propojit mezi sebou a s uzemněním RD. Propojení provést povrchově.

Bylo doplněno (Bc.  Shugarova)

- Kabely k pohonu závor budou typu CYKCY.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- U nového reléového domku, chybí popis řešení přenesení sdělovací technologie, KS, EZS (včetně integrace do DDTS) do nového domku a jeho napájení. V současnosti je domek vybaven systémem EZS StarAlarm a integrován do DDTS. Nový domek bude postaven na základech ze ztratného bednění tak, aby byl nad hladinou 100Q vody.

Zapojení sdělovacích technologii bude stejné, jako je ve stávajícím stavu. (Ing. Guspan)

- Stávající kamery KS budou nastaveny podle nového stavu.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Požadujeme doplnění stávajících diagnostik ZZ.

Nerozumíme připomínce.

- Bude doplněna funkce DKNP.

Bylo doplněno (Ing. Guspan)

- Přejezd požadujeme zabezpečit novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie reléového typu s elektronickými prvky dle ČSN 34 2650 ed.2

Nebylo v ZTP požadováno. (Ing. Guspan)

Správa tratí (ST PCE)

- Veškerá křížení s tratí a s pozemní komunikací budou řešena protlakem.

Je splněno (Ing. Guspan)

- Dle ČSN 736380 v platném znění má min. rozhledová délka hodnotu Lp = 59,0m

Podle ČSN 736380 Příloha C, bod C.2, čtvrtý odstavec počítáme s hodnotou 10 km/h, z čeho vyplývá Lp=29 m. (Ing. Guspan)

- Polohu nového reléového domku požadujeme řešit tak, aby vyhovovala min. hodnotám parametru Lr (rozhledových poměrů) a současně nezhoršovala stávající rozhledové poměry. Požadujeme polohu upřesnit před zahájením stavby za účasti zástupce ST.

Je splněno (Ing. Guspan)

Správa elektrotechniky a energetiky

- Nezřetelně definováno napájení. Jestli dojde k navýšení příkonu, bude stačit stávající dimenzování přípojky, apod. Jsou pouze věty, které nejsou úplně vypovídající:

  - Elektrická energie – využití stávajícího odběrného místa.

  - Elektrická energie – připojení na síť elektrické energie NN bude zajištěno v příkonu 3x20A, s třístupňovou přepěťovou ochranou, přes jednofázový dobíječ.

Bylo doplněno (Ing. Guspan)

- Lze předpokládat, že napájení bude dostačující, pokud ne, není uvedeno. Požadujeme zpřesnění v technické zprávě.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

- Doplnění závor vyžaduje změnu v KSUaTP. Dle SŽDC SM33 má tuto odpovědnost příslušná správa, která tuto změnu vyvolala.

Bylo doplněno (Bc. Shugarova)

Úsek technického náměstka

- Úsek nemá k předložené dokumentaci žádné připomínky.

Ing. Jiří Vencl

náměstek ředitele pro techniku