Příloha č. 2 Smlouvy

**Harmonogram**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část díla** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Nabytí účinnosti Smlouvy | Zahájení projektu | T |
| Revize stávajícího cílového konceptu a počáteční analýza | T | T + 3 |
| Zahájení implementace | T + 4 | T + 4 |
| Dokončení implementace | T + 34 | T + 34 |
| Integrační a uživatelské testování, dokumentace | T + 35 | T + 38 |
| Zahájení ostrého provozu, intenzivní podpora | T + 42 | T + 42 |
| Akceptace díla, běžný provoz | T + 50 | T + 50 |
| **Provedení Díla** | **T** | **T + 50** |

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty týdnů.