Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

HARMONOGRAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **F1** | Analýza systémů zdrojových dat a cílových systémů | od účinnosti smlouvy | do 24 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F2** | Definování systému identit, systemizace, rolí, procesů a metodik | od účinnosti smlouvy | do 38 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F3** | Vytvoření datového modelu správy identit | od účinnosti smlouvy | do 48 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F4** | Revize požadavků na systém IDM, návrh budoucího postupu a součinnosti | od účinnosti smlouvy | do 38 týdnů od účinnosti smlouvy |
| **F5** | Služby na vyžádání | od ukončení F3 | dle Objednávky  do 1 roku od ukončení F3 |