Technické podmínky

„Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava - oblast Ostravsko východ“

- Datum vydání: 		květen 2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Rozsah předmětu díla	4

3 Postup při realizaci veřejné zakázky	4

3.1 Zadání požadavku	4

3.2 Oprávnění zástupci zadavatele	5

3.3 Realizace výkonu	5

3.4 Vykazování výkonu	5

3.5 Zpracování cenového návrhu	5

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa sídla OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724039283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602516675

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- Ing. Ivo AXMANN, sl. Sophie Anna GLET			- obvod Ostrava

axmann@spravazeleznic.cz, 		+420 720943233 			      Bohumín

saglet@spravazeleznic.cz,		+420 607040324

- Ing. Šimon RUTTA 							- obvod Ostrava

rutta@spravazeleznic.cz, 		+420 602754418 			      Nový Jičín

- Ing. Jaromír CARBOL, Ing. Lucie Šajerová			- obvod Český Těšín

carbol@spravazeleznic.cz, 		+420 725574265 			      Frýdek-Místek

sajerova@spravazeleznic.cz, 		+420 602749357 			      Karviná, Třinec

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK   		- rámcové smlouvy, technická zařízení

michalcik@spravazeleznic.cz, 		+420 702017234

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem dílčích veřejných zakázek je poskytování služeb „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava“ jejímž cílem je zajištění plné funkčnosti potrubních systémů a kanalizačních řadů u objektů ve správě SPS OŘ Ostrava včetně požadavků na monitoring těchto systémů s vypracováním revizní zprávy a digitálním záznamem., v souladu se zákonem č.113/2018 Sb., Zákon o vodách, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od účinnosti rámcové dohody do vyčerpání finančních prostředků )limit rámcové dohody), nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejných zakázek, jsou blíže specifikovány v těchto technických podmínkách a dalších částech zadávací dokumentace.

2.1 Rozsah předmětu díla

Rozsah dílčích veřejných zakázek „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava“ je dán jednotlivými požadavky správců objektů, kdy prostřednictvím jednotlivých objednávek bude požadováno především zajištění prověření technického stavu kanalizačních potrubních systémů.

Prostřednictvím objednávek příslušných správců objektů se předpokládají zejména činnosti:

- tlakové čištění kanalizací

- vysokotlaké čištění kanalizací

- zajištění vývozu a likvidace odpadních vod a kalů z těchto systémů

- vývoz a likvidace tukových jímek (lapolů)

- provedení monitoringu kanalizačních systémů na základě požadavku zadavatele

- provádění havarijních zásahů na kanalizačních systémech v čase od 15:00 do 7:00

- pořízení kamerového záznamu na příslušný nosič dle požadavku zadavatele

- zpracování písemné revizní zprávy

K uvedeným činnostem bude vyhotoven montážní nebo pracovní list s uvedením všech podstatných údajů o provedené činnosti, nákladů na likvidaci odpadních vod, dopravních a ostatních  nákladů, který slouží pro odsouhlasení správcem objektu jako podklad pro fakturaci.

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah a dle specifikací, uvedených v přílohách zadávací dokumentace.

Seznam objektů, u kterých zadavatel požaduje zajištění předmětu veřejné zakázky je součástí zadávací dokumentace. V rámci místa plnění se jedná o objekty v rámci obvodu Správy pozemních staveb– oblast Ostravsko východ (Třinecko, Karvinsko, Frýdecko-Místecko, Novojičínsko).

## 3 Postup při realizaci veřejné zakázky

3.1 Zadání požadavku

Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele nejpozději do 24 hod od prokazatelného vystavení a zaslání požadavku zadavatelem dodavateli (tzn., že zadavatel a zadavatel spolu dohodnou předpokládaný časový horizont plnění požadavku).

Předpokládá se především telefonický a elektronický způsob komunikace (mailová korespondence).

Čas reakce v případě požadavku havarijního zásahu na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolu - zadavatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 24 hod od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

Čas reakce v případě požadavku na čištění, vysokotlaké čištění, vyvoz a likvidaci odpadních vod z lapolu - zadavatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 3 pracovních dnů od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

Čas reakce v případě požadavku na monitoring systému požaduje zadavatel do 3 pracovních dnů, po dohodě dodavatele s příslušným správcem objektu  bude stanoven termín zahájení a ukončení prací.

3.2 Oprávnění zástupci zadavatele

Za zadavatele bude komunikace pro sjednání zajištění služby zajišťována především správci obvodů. V případě nepřítomnosti jednotlivých správců zastupuje správce vedoucí provozního oddělení.

3.3 Realizace výkonu

Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací telefonicky nebo elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně 1 pracovní den před dnem zahájení výkonu.

3.4 Vykazování výkonu

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele.

Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat oprávněný pracovník SPS OŘ Ostrava.

Dodavatel je povinen doložit zadavateli doklady o odvozu a likvidaci odpadních vod příslušnou ČOV (lokalizace lapolu…, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny).

3.5 Zpracování cenového návrhu

Pro každý požadavek zaslaný zadavatelem dohodnutým způsobem dodavatel zpracuje cenový návrh, nejpozději do 3 pracovních dnů a předloží jej zadavateli k odsouhlasení. Dodavatel při plnění výkonu postupuje v souladu s činnostmi uvedenými ve výkazu výměr (přílohy č.1) této zadávací dokumentace.

Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).