Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Rekonstrukce dopravny Janovice u Trutnova

Datum vydání: 22.3.2023

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

* T – 05 c Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení
* E – 07 - Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních;
* TZE - osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Stavba musí být koordinována se stavbou „Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město“, jejíž realizace se předpokládá ve stejném období.

1. Organizace výstavby, výluky

Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.

Termín výluk pro stavební práce není pro tuto stavbu určen a předpokládá se využití výluk určených pro stavbu „Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město“, pro kterou jsou stanoveny výluky v termínu 2.10.-15.11.2023.