|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 13654/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. listopadu 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek – Český Těšín**

**Dotaz č. 1:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – zadávací dokumentace; 2\_ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY; *ZTP\_R\_most km 120,767\_Frýdek Místek - Český Těšín*; odstavec 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY; Zde se zadavatel odkazuje na termíny zahájení a ukončení stavby v ZOV viz výstřižek níže.

Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky, bílé

Popis byl vytvořen automaticky

Dle oddílu *E Zásady organizace výstavby* technické zprávy ZOV *20048\_E1\_ZOV* v projektové dokumentacije v odstavci *h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby* uveden termín realizace stavby v roce 2022.

*Žádáme zadavatele o aktualizaci termínu realizace stavby.*

**Odpověď:**

Aktuální termín realizace je stanoven a rok 2024. V souladu s tímto termínem byla aktualizována příloha 3 – Dokumentace stavby v rozsahu E Zásady organizace výluky E1 ZOV.

**Dotaz č. 2:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; stavební objekt *SO 801.01 Vegetační úpravy – kácení* a stavební objekt *SO 801.02 Vegetační úpravy - náhradní výsadba*; V těchto stavebních objektech se vyskytují skryté položky. U těchto položek chybí často název položky, poznámky, či kód položky.

*Žádáme zadavatele o ujasnění, jak má uchazeč k těmto skrytým a neúplným položkám přistoupit****.***

**Odpověď:**

Skryté položky byly částečně odstraněny. V případech, kdy byly ponechány, byla vyznačena poznámka o nevyplňování těchto položek. V objektech SO 801.01 Vegetační úpravy – kácení a SO 801.02 Vegetační úpravy – náhradní výsadba požadujeme vyplňovat pouze vyplněné položky.

**Dotaz č. 3:**

V soupisu prací v objektu SO 111 jsou uvedeny položky: p. č. 13, kód položky 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM, a p. č. 14, kód položky 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM, oproti tomu v technické zprávě jsou tyto vrstvy uvedeny jako ACO 16, jak máme dané položky ocenit?

**Odpověď:**

V položkovém rozpočtu byly upraveny položky na požadované konstrukce. Tj. p. č. 13, kód položky 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM, a p. č. 14, kód položky 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM.

Tímto upřesněním došlo k harmonizaci s přílohou 3 – Dokumentace stavby v rozsahu D Dokumentace objektů části SO 111 Přístupová staveništní komunikace.

**Dotaz č. 4:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; *SO 111 Přístupová staveništní komunikace* a *SO 201 Most v km 120,767* *–* V soupise prací se vyskytujípoložky poplatky za skládku, které nezahrnuji číslo kategorie odpadu. Jedná se o tyto položky:

SO 111 - Přístupová staveništní komunikace



SO 201 - Most v km 120,767





Žádáme zadavatele o doplnění patřičných čísel kategorie odpadů.

**Odpověď:**

Do položkového rozpočtu byly doplněny kategorie odpadů k výše zmíněným položkám. Odpad byl specifikován kódem odpadu 170504 – „*Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*“.

**Dotaz č. 5:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; *SO 111 Přístupová staveništní komunikace* a *SO 201 Most v km 120,767* *–* V soupise prací se vyskytujípoložky poplatky za skládku, které mají stejný kód položky, ale v poznámce těchto položek se evidují rozdílné materiály (kód položky a materiál je žlutě zvýrazněný viz výstřižek níže). Jedná se o tyto položky:

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Žádáme zadavatele o kontrolu, či úpravu těchto položek.

**Odpověď:**

Do položkového rozpočtu byly doplněny kategorie odpadů s kódem odpadu 170504 – „*Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*“. Obě tyto položky spadají do uvedené kategorie, proto jsou uvedeny pod stejným kódem položky.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

20048\_E1\_ZOV\_změna č.1.pdf

20048\_G\_ve-stadiu-3-Soupis prací CS22\_změna č.1.xlsx

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace