Smlouva o poskytování služeb

Název zakázky: „Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice – Ševětín“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 3273214901 / 5003710002

a

**"[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"**

se sídlem: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

IČO: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" soudem v "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" ,

spisová značka "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

**Korespondenční adresa:**

"[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   3. Poskytovatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
   4. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v zadávacích podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. ÚČEL SMLOUVY
   1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice – Ševětín**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Poskytovatele (dále jen „Nabídka“).
   2. Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
   3. Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Poskytovatele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
      1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
      2. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Poskytovatele,
      3. Poskytovatel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
   1. Předmětem této Smlouvy je poskytování komplexních služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro Projekt, včetně poradenství pro uzavření příslušných smluv Objednatelem tak, jak byl Projekt definován v zadávacích podmínkách pro Veřejnou zakázku, která předcházela uzavření této Smlouvy (Zadávací dokumentace Veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy). Projektem se rozumí stavba „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“ (stavební fáze) a provozování vybraných objektů stavby po dobu trvání Projektu (provozní fáze) (dále také jen „**Projekt**“), přičemž Projekt je detailněji popsán v dokumentu „Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín“, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
   2. Poskytovatel poskytne služby dle tohoto článku v souladu s touto Smlouvou, jeho Nabídkou a Zadávací dokumentací k Veřejné zakázce.
   3. Poskytovatel v rámci plnění dle předmětu této Smlouvy poskytne Objednateli následující služby:

Management plnění veřejné zakázky

• Vypracování a průběžná aktualizace strukturovaného plánu plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy zahrnující postupy k plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy, plán a míra zapojení jednotlivých poradců v průběhu plnění Veřejné zakázky a této Smlouvy, posouzení vytíženosti jednotlivých poradců a rozdělení konkrétních úkolů mezi jednotlivé poradce, a to včetně konkretizovaného harmonogramu plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy.

* Zabezpečení vypracování rozhodovacího řetězce a rozdělení klíčových odpovědností mezi jednotlivé poradce Poskytovatele a mezi Objednatele. Tímto není dotčena skutečnost, že Poskytovatel není oprávněn přenášet odpovědnost za plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy na Objednatele.
* Koordinace plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy a koordinace jednotlivých poradců Poskytovatele.
* Vypracování a zavedení systému ukládání a správy dokumentů v průběhu realizace předmětu plnění Veřejné zakázky a této Smlouvy.
* Zabezpečení identifikace rizik a vyhodnocení závěrů ze Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a návrh případných úprav.
* Zabezpečení identifikace a monitorování rizik v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky a této Smlouvy a zabezpečení identifikace rizik v souvislosti s Projektem.
* Porovnání organizačních, časových, finančních a jiných dopadů na poradce Poskytovatele a na Objednatele při různých variantách vedení zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro Projekt.
* Management plnění Veřejné zakázky a této Smlouvy zajistí jeden z členů týmu L1, F1 nebo T1.

Právní poradenství

* Vypracování veškerých právních částí kvalifikační a soutěžní dokumentace, vč. smluvní dokumentace, pro možnost zahájení zadávacího řízení, jeho zdárný průběh a úspěšné ukončení, vč. smluvní části zajišťované při finančním uzavření Projektu.
* Poskytování právních konzultací pro Objednatele v souvislosti s přípravou a samotným průběhem zadávacího řízení pro Projekt.
* Vypracování, případně připomínkování, podkladů, stanovisek, návrhů, odpovědí, vč. vysvětlení zadávací dokumentace a smluv podle aktuálních požadavků Objednatele v souvislosti s přípravou a samotným průběhem zadávacího řízení pro Projekt z právního hlediska.
* Zabezpečení účasti kvalifikovaných expertů poskytujících právní poradenství před a v průběhu zadávacího řízení pro Projekt podle potřeb Objednatele.
* Poskytování právního poradenství při řešení majetkoprávních záležitostí při přípravě Projektu.
* Zastupování Objednatele v případných soudních sporech či řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s Projektem.
* Poskytování dalších právních služeb a právní podpory pro Objednatele, vypracování právních stanovisek a dalších souvisejících písemností a aktivní účast při řešení jakýchkoliv právních záležitostí v souvislosti s přípravou a realizací Projektu.
* Poskytování právního poradenství ve vztahu k implementaci metody BIM; vypracování podkladů, návrhů a řešení pro efektivní využití BIM zúčastněnými stranami projektu PPP Nemanice – Ševětín, přípravu dokumentace a podkladů s ohledem na implementaci BIM; vypracování návrhů na vytvoření (1) společného datového prostředí, angl. *Common Data Environment* („**CDE**“) a (2) plánu realizace BIM, angl. *BIM Execution Plan* („**BEP**“) a (3) obecné požadavky na BIM a specifikování (4) požadavků určení detailu modelu BIM, angl. *Employer Information Requirement* („**EIR**“).

Finanční a ekonomické poradenství

* Vypracování veškerých finančních a ekonomických částí kvalifikační a soutěžní dokumentace, včetně smluvní dokumentace, pro zahájení zadávacího řízení, jeho zdárný průběh a úspěšné ukončení, včetně finančního uzavření Projektu a zajištění komunikace s multilaterálními financujícími institucemi, s cílem přizpůsobit v případě potřeby Projekt tak, aby byl pro tyto instituce financovatelný, a to především s důrazem na potřebu zajištění významnější části seniorního financování Evropskou investiční bankou (*European Investment Bank -* dále jen „**EIB**“), a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (*European Bank for Reconstruction and Development* - dále jen „**EBRD**“).
* Poskytování komplexních konzultací v rámci ekonomického a finančního poradenství v souvislosti s přípravou a průběhem zadávacího řízení pro Projekt, včetně poradenství v oblasti ESA 2010.
* Vypracování a připomínkování podkladů, stanovisek, návrhů, odpovědí a smluv podle aktuálních požadavků Objednatele v souvislosti s přípravou a samotným průběhem zadávacího řízení pro Projekt z finančního a ekonomického hlediska (včetně daňových otázek, otázek pojištění, účetnictví apod.).
* Zabezpečení účasti kvalifikovaných expertů poskytujících finanční a ekonomické poradenství před a v průběhu zadávacího řízení pro Projekt podle potřeb Objednatele.
* Poskytování ekonomického a finančního poradenství v souvislosti s případnými soudními spory či řízeními vedenými Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s Projektem.
* Vytvoření finančního modelu pro ověřování parametrů Projektu v průběhu jeho přípravy a vytvoření zabezpečeného kalkulačního nástroje pro potřeby Objednatele sloužícího pro výpočet plateb za dostupnost, resp. výpočet srážek a kompenzací podle koncesionářské smlouvy, předání plně funkční verze těchto nástrojů Objednateli, a následné poskytování potřebné uživatelské podpory. Pod pojmem poskytování uživatelské podpory se rozumí dále i vyškolení personálu Objednatele pro práci s těmito nástroji. V případě, že bude nástroj zpracován v softwaru, kterým Objednatel nedisponuje, bude součástí předání tohoto kalkulačního nástroje i příslušná licence k softwaru umožňující Objednateli využívání a úpravy tohoto nástroje. Cena za licenci je obsažena v ceně za poskytované služby.
* Aktualizace finančního modelu, který stanoví hodnotu za peníze. Aktualizovaný finanční model a přepočtená hodnota za peníze bude sestavena před okamžikem podání konečných nabídek tak, jak bude definováno ve výzvě k podání nabídek.
* Poskytování dalších služeb finančního a ekonomického poradenství a podpory pro Objednatele, vypracování stanovisek a dalších souvisejících písemností a aktivní účast při řešení jakýchkoliv záležitostí finančního a ekonomického charakteru v souvislosti s přípravou a realizací Projektu.

Technické poradenství

* Vypracování veškerých technických částí kvalifikační a soutěžní dokumentace, včetně smluvní dokumentace, pro možnost zahájení zadávacího řízení, jeho zdárný průběh a úspěšné ukončení, včetně finančního uzavření Projektu a zajištění komunikace s multilaterálními financujícími institucemi, s cílem přizpůsobit v případě potřeby Projekt tak, aby byl pro tyto instituce financovatelný, a to především s důrazem na potřebu zajištění významnější části seniorního financování prostřednictvím EIB a EBRD.
* Poskytování komplexních konzultací v rámci technického poradenství pro Objednatele v souvislosti s přípravou a se samotným průběhem zadávacího řízení pro Projekt.
* Vypracování a připomínkování podkladů, stanovisek, návrhů, odpovědí podle aktuálních požadavků Objednatele v souvislosti s přípravou a samotným průběhem zadávacího řízení pro Projekt z technického hlediska.
* Zabezpečení účasti kvalifikovaných expertů poskytujících technické poradenství před a v průběhu zadávacího řízení pro Projekt podle potřeb Objednatele.
* Poskytování technického poradenství v souvislosti s případnými soudními spory či řízeními vedenými Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s Projektem.
* Spolupráce se zpracovateli projektových dokumentací Projektu při vytváření podkladů nezbytných pro úspěšné zahájení a průběh zadávacího řízení. V případě potřeby poskytování konzultací k technickým aspektům v místě plánované stavby Projektu či v místě sídla zpracovatelů projektové dokumentace.
* Poskytování technického poradenství při řešení majetkoprávních záležitostí při přípravě Projektu.
* Poskytování dalších služeb technického poradenství/podpory Objednateli, vypracování stanovisek a dalších souvisejících písemností a aktivní participace při řešení jakýchkoliv záležitostí technického charakteru v souvislosti s přípravou a realizací Projektu.
* Předmětem poskytovaných služeb není fyzické provedení průzkumných prací, které mohou být nezbytné pro provedení potřebného *due diligence* u zahrnutých provozovaných úseků, resp. u úseků, které mají být nově vystavěné. Objednatel disponuje většinou potřebných průzkumů u plánovaných novostaveb. Objednatel zajistí případné provedení dodatečných fyzických průzkumných prací separátně od předmětu plnění Veřejné zakázky a této Smlouvy v rozsahu, který s technickým poradcem vzájemně písemně odsouhlasí jako nezbytný.
* Poskytování technického poradenství ve vztahu k implementaci metody BIM; vypracování podkladů, návrhů a řešení pro efektivní využití BIM zúčastněnými stranami projektu PPP Nemanice – Ševětín, přípravu dokumentace a podkladů s ohledem na implementaci BIM, návrhů na vytvoření (1) společného datového prostředí, angl. *Common Data Environment* („**CDE**“) a (2) plánu realizace BIM, angl. *BIM Execution Plan* („**BEP**“) a (3) obecné požadavky na BIM a specifikování (4) požadavků určení detailu modelu BIM, angl. *Employer Information Requirement* („**EIR**“).
* Poskytování podkladů pro stanovení technických, finančních a právních kvalifikačních kritérií.
* Vypracování technických specifikací, které popisují technické aspekty povinností soukromého sektoru v rámci dohod o projektu, včetně úrovně služeb, kvality výstupů a požadavků na výkon.
* Navrhování podrobných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
* Vypracování ustanovení týkajících se platných požadavků E&S a zajištění zapracování doporučení a odpovědností z posouzení E&S.
  1. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný rozsah poskytovaných služeb pro období následujícího měsíce bude vždy před zahájením poskytování služeb projednán a odsouhlasen kontaktními osobami Objednatele. Poskytoval i Objednatel v návaznosti na účinnost této Smlouvy písemně oznámí své kontaktní osoby druhé smluvní straně. Poskytoval i Objednatel jsou oprávněni v průběhu plnění Smlouvy změnit na základě písemného oznámení své kontaktní osoby.
  2. Základním komunikačním jazykem v rámci plnění předmětu této Smlouvy je český jazyk. Veškeré finální výstupy plnění předmětu této Smlouvy budou předloženy v českém i anglickém jazyce. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu této Smlouvy dle své potřeby vyzvat Poskytovatele k předložení konkrétních informací či dokumentů, představujících dílčí plnění, v českém jazyce. Objednatel je rovněž oprávněn požádat Poskytovatele o zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a opačně ve vztahu ke svým jednotlivým klíčovým expertům pro konkrétní vedená jednání. Náklady na tyto překladatelské služby jsou zahrnuty v ceně za poskytované služby.
  3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky možnou změnu závazku, resp. výhradu využití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívající v možnosti uzavřít formou jednacího řízení bez uveřejnění dodatek této Smlouvy spočívající v poskytování poradenských služeb souvisejících s uzavřenou koncesionářskou smlouvou, zastupování zájmů Objednatele (jako zadavatele) při jednání s koncesionářem, nezávislým dozorem a jinými subjekty, participujícími na realizaci procesů dle uzavřené koncesionářské smlouvy (tzv. „opční právo“). Doba pro využití tzv. opčního práva je stanovena na 18 měsíců ode dne Finančního uzavření Projektu. Poradenskými službami se v tomto ohledu rozumí také vypracovávání a připomínkování podkladů, stanovisek, návrhů, odpovědí a dalších dokumentů, jejichž nezbytnost vyplyne z uzavřené koncesionářské smlouvy, resp. z následné komunikace s vybraným koncesionářem pro Projekt. Poskytovatel vyvine maximální úsilí, aby zabezpečil poskytování služeb na základě opčního práva stejným realizačním týmem, který se podílel na poskytování poradenských služeb předcházejících finančnímu uzavření Projektu. Poskytovatel toto vyhrazené právo Objednatele respektuje a zavazuje se poskytnout v případném jednacím řízení bez uveřejnění Objednateli součinnost při uzavření smlouvy, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

1. Doba a místo plnění
   1. Poskytovatel zahájí plnění předmětu této Smlouvy po nabytí její účinnosti bezprostředně po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení poskytování služeb (čas T).
   2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou s dobou plnění 24 měsíců ode dne obdržení písemné výzvy dle odst. 4.1 tohoto článku, tj. T+24 měsíců, kdy nejpozději musí být dosaženo Finančního uzavření Projektu. V případě, že by celková doba plnění předmětu této Smlouvy v důsledku prodloužení termínu plnění ze strany Objednatele dle pravidel obsažených v odst. 4.4 tohoto článku překročila 42 měsíců, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu dodatečných nezbytných nákladů, které objektivně a prokazatelně vynaloží v souvislosti s dalším prodlužením termínu plnění. Veškeré dílčí kroky při plnění předmětu této Smlouvy musí být ze strany Poskytovatele podmíněny možností dodržení termínu plnění v délce 24 měsíců. Poskytovatel bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy, nejdéle však do 10 pracovních dní, předloží Objednateli harmonogram dílčích kroků, ze kterého bude vyplývat dodržení požadovaného konečného termínu plnění (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram bude dále obsahovat předpokládané termíny dosažení jednotlivých milníků uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy a předpokládané termíny odevzdávání jednotlivých dílčích plnění v období následujících 3 měsíců, včetně předpokladu fakturovaných částek v těchto následujících 3 měsících.
   3. Poskytovatel je povinen provádět řádně plnění předmětu této Smlouvy ve lhůtách odpovídajících Harmonogramu, ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo ve lhůtách písemně dohodnutých s Objednatelem. Objednatel poskytne v rámci svých možností Poskytovateli potřebnou součinnost pro možnost dodržení těchto lhůt.
   4. Objednatel má právo prodloužit ze své vůle konečnou i dílčí lhůtu plnění, pokud by objektivní okolnosti na jeho straně znemožňovaly dosažení milníku ve stanovené lhůtě. V případě, že by celková doba plnění předmětu Veřejné zakázky v důsledku prodloužení termínu plnění dle předchozí věty překročila 42 měsíců, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu dodatečných nákladů, které musí objektivně vynaložit v souvislosti s dalším prodlužením termínu plnění Veřejné zakázky. Poskytovatel je povinen udržovat Harmonogram aktuální po celou dobu poskytování služeb, tj. je povinen v Harmonogramu zohledňovat reálný vývoj projektových prací. Aktualizaci Harmonogramu naplňující požadavky na Harmonogram dle odst. 4.2 tohoto článku je Poskytovatel povinen Objednateli předložit vždy spolu s návrhem akceptačního protokolu dle článku 6. této Smlouvy.
   5. Místem plnění předmětu této Smlouvy je sídlo Objednatele nebo sídlo Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že veškerá jednání, související s poskytovanými službami, budou organizována v sídle Objednatele – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, nebo alternativně na jiném místě v rámci České republiky s ohledem na lokalizaci Projektu či na jiném místě určeném na základě vzájemné shody Objednatele a Poskytovatele.
2. Cena a platební podmínky
   1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádně poskytnuté služby dle předmětu této Smlouvy činí [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] Kč bez DPH, tj. [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] Kč včetně DPH.
   2. V uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu této Smlouvy. Cena uvedená v odst. 5.1 této Smlouvy může být upravena pouze na základě pravidel obsažených v článku 4. odst. 4.4 této Smlouvy nebo v souvislosti se změnou sazby DPH.
   3. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
   4. Daňové doklady bude Poskytovatel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:
3. v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),

nebo

1. datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

1. v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
   1. Poskytovatel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění (resp. dílčí plnění) předmětu Smlouvy po ukončení příslušného plnění, a to po kontrole a písemném odsouhlasení kontaktními osobami Objednatele.
   2. Poskytovatel je oprávněn průběžně fakturovat poskytované služby v měsíčních intervalech (faktura za celý jeden kalendářní měsíc). Součet fakturovaných částek před úspěšným dosažením milníku, definovaného v Příloze č. 2 této Smlouvy, je limitován na 80 % částky stanovené v Příloze č. 2 za dosažení milníku. Zbylých 20 % částky stanovené za milník v Příloze č. 2 je Poskytovatel oprávněn fakturovat až v okamžiku úspěšného dosažení milníku.
   3. Poskytovatel je povinen k faktuře přiložit kopii akceptačního protokolu poskytnutých služeb podepsaného kontaktními osobami Objednatele, jako doklad o skutečně a řádně poskytnutých službách Poskytovatelem; náležitosti akceptačního protokolu stanoví článek 6. této Smlouvy.
   4. Faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy uvedené v úvodu této Smlouvy, název Smlouvy a náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu dle článku 6. této Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, údaje budou neúplné nebo nesprávné nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 5.10 této Smlouvy je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění, aniž se tím dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli.
   5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
   6. Zaplacením ceny za poskytované služby (resp. dílčí plnění) se rozumí den odeslání fakturované částky z účtu Objednatele na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH, je-li Poskytovatel plátcem DPH, jinak číslu účtu uvedenému v úvodu této Smlouvy. Případnou změnu čísla účtu je Poskytovatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednateli opětovně písemně potvrdit.
   7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Poskytovatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Poskytovatele.
   8. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Poskytovateli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za plnění předmětu Veřejné zakázky ani zrušení Smlouvy.
2. Předání a převzetí plnění
   1. Předávání a převzetí jednotlivých písemných výstupů (i dílčích) bude probíhat v termínech obsažených v Harmonogramu. Výstupy plnění (i dílčí) budou předávány průběžně přednostně e-mailovou formou zaslané kontaktním osobám Objednatele či uložením na společné, Poskytovatelem zřízené a zabezpečené cloudové úložiště. Objednatel zaslané plnění předmětu této Smlouvy (i dílčí) předběžně odsouhlasí či vrátí Poskytovateli k dopracování s určením lhůty pro toto dopracování v délce trvání minimálně 10-ti pracovních dnů. V případě, že bude plnění Poskytovatele (i dílčí) předběžně Objednatelem odsouhlaseno, je Poskytovatel oprávněn zahrnout jej do akceptačního protokolu, jinak se postupuje dle předchozí věty.
   2. Poskytovatel předloží Objednateli návrh akceptačního protokolu nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je návrh akceptačního protokolu předkládán. Z návrhu akceptačního protokolu musí být zřejmé datum (datumové rozpětí) poskytované služby, osoby, které službu poskytly, popis poskytnuté služby a celková doba, která byla jednotlivými osobami vynaložena na poskytnuté služby. Celkový fakturovaný počet člověkodní za jednotlivé osoby v jednotlivých milnících nesmí přesáhnout počet člověkodní, který je za danou osobu a daný milník uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
   3. Podpisem akceptačního protokolu Objednatelem je plnění v něm uvedené považováno za řádně dokončené a převzaté Objednatelem. Poskytovatel předá výstupy obsažené v akceptačním protokolu kontaktním osobám Objednatele v elektronické podobě na CD/DVD či na flash disku a případně je zároveň uloží na cloudové úložiště zřízené dle odst. 6.1 tohoto článku.
   4. Zjistí-li Objednatel při posuzování návrhu akceptačního protokolu vady v plnění předmětu této Smlouvy, je povinen sepsat o tom zápis s uvedením zjištěných vad. Lhůta pro odstranění vad činí 10 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel písemně lhůtu delší. Do odstranění těchto vad není Objednatel povinen schválit poskytnuté služby, podepsat akceptační protokol a zaplatit sjednanou cenu.
   5. Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré výstupy z poskytovaných služeb a na vyžádání je opakovaně poskytnout Objednateli, a to nejméně 3 roky po ukončení plnění dle této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Poskytovatel je povinen poskytovat řádně a včas služby podle této Smlouvy, přičemž odpovídá za jejich správnost, úplnost a kvalitu.
   2. Poskytovatel poskytuje své služby s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, na vlastní odpovědnost, dle požadavků Objednatele, přičemž sleduje oprávněné zájmy Objednatele.
   3. Poskytovatel oznámí Objednateli všechny okolnosti, které zjistil v průběhu plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na řádné plnění předmětu této Smlouvy a na smysl a účel které předmět Veřejné zakázky sleduje.
   4. Objednatel je oprávněn vstupovat do procesu prací souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy a usměrňovat plnění předmětu této Smlouvy zejména v souvislosti se změnami právních a dalších předpisů souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
   5. Objednatel poskytne Poskytovateli v rámci svých možností bez zbytečného odkladu informace a podklady i jinou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu Smlouvy.
   6. Poskytovatel na požádání informuje Objednatele o průběhu plnění předmětu této Smlouvy a řídí se jeho doplňujícími pokyny a připomínkami k plnění předmětu Smlouvy. V případě, že Poskytovatel bude považovat pokyn Objednatele za nevhodný, popř. ohrožující řádné dokončení předmětu plnění této Smlouvy, Objednatele na to prokazatelným způsobem upozorní. Objednatel se na základě tohoto upozornění rozhodne, zda na pokynu nebo připomínce i nadále trvá a toto své rozhodnutí prokazatelným způsobem oznámí Poskytovateli, v takovém případě však Poskytovatel neodpovídá za následky, na něž Objednatele řádně upozornil.
   7. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu této Smlouvy, je Poskytovatel tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění neprodleně odstraní, nejdéle však do 10 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel písemně lhůtu delší.
   8. Řádným předáním výstupů poskytovaných služeb přecházejí na Objednatele veškerá práva k jejich užití. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní, nevypověditelnou a časově neomezenou licenci k užití výstupů z plnění předmětu této Smlouvy (popř. licenci k software, který bude k užití výstupů nezbytný a jímž Objednatel nedisponuje, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užití těchto výstupů) a všech jejich částí, jež podle obecně závazných právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené databázi, a to všemi způsoby užití, včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám a včetně práva upravovat a měnit taková autorská díla nebo databáze. Objednatel není ve svých právech užití výstupů služeb poskytovaných dle této Smlouvy nijak omezen. Cena za licenci je obsažena v ceně za poskytnuté služby.
   9. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu této Smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití v České republice i v zahraničí.
   10. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách této Smlouvy a souvisejících s touto Smlouvou a informace získané v souladu s plněním předmětu této Smlouvy, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Ustanovení odst. 7.14 tohoto článku tím není dotčeno.
   11. Závazky podle předchozího odstavce a odst. 7.13 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
   12. Poskytovatel není oprávněn pověřit poskytováním služeb dle této Smlouvy třetí osobu vyjma poddodavatelů dle čl. 8. této Smlouvy.
   13. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
   14. Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu, včetně všech jejích příloh a dodatků, uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   15. Poskytoval je povinen dodržovat pravidla a zásady pro sociálně a environmentálně odpovědné zadávaní a inovace, jak je popsáno v zadávacích podmínkách. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění těchto podmínek.
   16. Smluvní strany stvrzují, že při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou jednat a postupovat čestně a transparentně. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran.
   17. Poskytovatel ve vztahu k mezinárodním sankcím prohlašuje, že:
       1. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
       2. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány,
       3. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 7.17.6 této Smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“).
       4. Je-li Poskytovatelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 7.17 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Poskytovatele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
       5. Přestane-li Poskytovatel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 7.17, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
       6. Poskytovatel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
       7. Poskytovatel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
4. Poddodavatelé
   1. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn využít pro poskytování služeb jiných poddodavatelů než těch, které jmenovitě uvedl v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku.
   2. Objednatel je oprávněn udělení souhlasu podle odst. 8.1 tohoto článku vázat zejména na podmínky vztahující se k povaze poskytovaného plnění a rozsahu potenciálních poddodávek. Objednatel písemně informuje Poskytovatele o svém rozhodnutí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Poskytovatele o udělení souhlasu Objednatele s uzavřením poddodavatelské smlouvy a uvede důvody případného odmítnutí souhlasu. V žádosti o udělení souhlasu Poskytovatel vždy provede řádnou identifikaci potenciálního poddodavatele a doloží dokumenty, kterými prokáže odbornou kvalifikaci poddodavatele, resp. jeho zaměstnanců.
   3. Ustanovení o povinnosti požádat o udělení souhlasu Objednatele se vztahuje i na změnu v osobě poddodavatele. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele změnit osobu poddodavatele, a to ani v případě, kdy novým poddodavatelem je osoba již zajišťující jinou část plnění. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řízení prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění předmětu této Smlouvy možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu Objednatele, a to za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
   4. Ustanovení o povinnosti požádat o udělení souhlasu Objednatele se nevztahují na poddodavatele jmenovitě uvedené v Nabídce Poskytovatele, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, ale pouze ve vztahu k takové části plnění, kterou má podle Nabídky Poskytovatele tento poddodavatel plnit.
   5. Žádná poddodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztahy mezi Objednatelem a poddodavatelem. Objednatel v zadávací dokumentaci nestanovil podmínky dle ust. § 106 ZZVZ, toto ustanovení se tedy nepoužije, a Objednatel nebude tak za žádných okolností poskytovat úhrady přímo poddodavatelům.
   6. Poskytuje-li Poskytovatel Objednateli část plnění vyplývající z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je za veškerá taková plnění poddodavatele odpovědný Poskytovatel sám, jako kdyby tato plnění byla poskytována Poskytovatelem. Tato odpovědnost nemůže být dotčena skutečností, že Objednatel udělil souhlas s uzavřením poddodavatelské smlouvy.
   7. V případě, že Objednatel shledá, že plnění z této Smlouvy uskutečněné poddodavatelem nedosahuje potřebných kvalit, je vadné nebo nevykazuje jiné náležitosti požadované Objednatelem, nebo že sám poddodavatel není subjektem kompetentním pro provádění plnění z této Smlouvy, případně pokud Objednatel má ve vztahu k budoucím plněním ze strany poddodavatele o těchto skutečnostech důvodnou pochybnost, je oprávněn požadovat, aby Poskytovatel neprodleně svěřil takto identifikovanou část plnění jinému poddodavateli, nebo se ujal této části plnění sám.
   8. Zajištění plnění, která Poskytovatel svěří poddodavateli, není poddodavatel oprávněn bez souhlasu Objednatele zadat třetím osobám.
   9. Uzavření jakékoliv poddodavatelské smlouvy nebo uskutečnění jakéhokoliv smluvního plnění poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, případně jakákoliv změna v osobě poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, mají-li se tito poddodavatelé podílet na plnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy, mohou být důvodem pro odstoupení Objednatele od Smlouvy.
   10. Poskytovatel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu a vedoucí pobočky závodu.
   11. Přestane-li některý z poddodavatelů Poskytovatele splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 8.10 této Smlouvy, oznámí Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 8.10 této Smlouvy.
5. Nahrazování členů realizačního týmu
   1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem této Smlouvy, pouze prostřednictvím zaměstnanců a jiných osob odborně způsobilých k poskytování služeb dle této Smlouvy (tzv. členů realizačního týmu) jejichž seznam a profesní životopisy byly uvedeny v Nabídce. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět žádné změny oproti členům realizačního týmu uvedeným v Nabídce.
   2. Poskytovatel je povinen navrhnout Objednateli nahrazení člena realizačního týmu v následujících případech:
      1. smrt, nemoc nebo úraz člena realizačního týmu, pokud nemoc nebo úraz člena realizačního týmu znemožňuje Poskytovateli řádně plnit předmět této Smlouvy,
      2. v případě, že je nezbytné nahradit člena realizačního týmu z důvodů, které Poskytovatel nemůže ovlivnit (např. ukončení pracovního poměru apod.).
   3. V průběhu poskytování plnění dle této Smlouvy je na základě písemné a zdůvodněné žádosti Poskytovatel oprávněn požádat Objednatele o nahrazení člena realizačního týmu z důvodů zvláštního zřetele hodných. Objednatel není povinen takové žádosti vyhovět.
   4. V průběhu poskytování plnění dle této Smlouvy je na základě písemné a zdůvodněné žádosti Objednatel oprávněn požádat Poskytovatele o nahrazení člena realizačního týmu, pokud se domnívá, že člen realizačního týmu nepracuje efektivně nebo neplní své povinnosti v souladu s touto Smlouvou a Poskytovatel je povinen takového člena realizačního týmu nahradit nejpozději do 3 měsíců od obdržení žádosti Objednatele.
   5. V případě, že je nezbytné člena realizačního týmu nahradit, musí mít náhradní člen minimálně stejnou kvalifikaci a zkušenosti jako nahrazovaný člen realizačního týmu. V případě, že Poskytovatel není schopen zajistit takovou náhradu, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
   6. Jakékoliv dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou člena realizačního týmu Poskytovatele nese Poskytovatel. V případě, že není člen realizačního týmu Poskytovatele nahrazen okamžitě, příp., že se neujme svých funkcí s okamžitou platností, je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele, aby k provedení řádného plnění předmětu této Smlouvy přidělil dočasně jiného řádně kvalifikovaného člena realizačního týmu, který bude provádět řádné plnění až do doby, kdy náhradní člen realizačního týmu převezme své funkce a začne řádně provádět plnění předmětu této Smlouvy, případně je Objednatel oprávněn vyzvat Poskytovatele, aby přijal jiná vhodná opatření, kterými bude dočasná nepřítomnost schváleného náhradního člena realizačního týmu řešena.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení, odpovědnost za škodu
   1. V případě prodlení Poskytovatele s řádným a bezvadným poskytnutím služeb dle předmětu této Smlouvy ve lhůtách dle této Smlouvy, či v případě nedodržování povinnosti průběžné aktualizace Harmonogramu, v případě neschválení plnění dle této Smlouvy Objednatelem z důvodu vad či nedostatků, nejedná-li se o prodlení vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatelem, Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uvedené ustanovení se nepoužije, jestliže je prodlení způsobeno v důsledku okolností, které nemohl Poskytovatel efektivně ovlivnit ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou od něj lze vyžadovat. Ustanovení článku 4. odst. 4.2 věta druhá této Smlouvy tím není tímto dotčeno. Oprávnění k určení toho, zda ta či ona okolnost mohla či nemohla být efektivně ovlivněna ze strany Poskytovatele, přináleží Objednateli.
   2. V případě porušení povinnosti Poskytovatelem dle čl. 7. odst. 7.10 této Smlouvy Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každý jednotlivý případ.
   3. V případě porušení povinnosti Poskytovatelem dle čl. 7. odst. 7.13, 7.15, 7.16, 7.17 a čl. 11. odst. 11.1 této Smlouvy Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý jednotlivý případ.
   4. V případě, že Poskytovatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle čl. 6. odst. 6.4 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
   5. Ukáží-li se prohlášení Poskytovatele dle čl. 8. odst. 8.10 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost dle čl. 8. odst. 8.11 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení této oznamovací povinnosti.
   6. Smluvní pokuta podle odstavce 10.1 až 10.5 tohoto článku může dosáhnout maximální kumulativní výše 30 % z celkové ceny bez DPH za poskytování služeb dle této Smlouvy, přičemž nad tuto částku se smluvní pokuta již neukládá.
   7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčena povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Poskytovatel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
   8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
   9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování Poskytovateli.
   10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani na splnění povinnosti Poskytovatelem vyplývající z této Smlouvy. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tedy nepoužijí.
   11. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti   
       s poskytováním služeb podle této Smlouvy. Objednatel limituje odpovědnost Poskytovatele za škodu výší trojnásobku celkové smluvní částky dle této Smlouvy bez DPH.
   12. V případě, že je Poskytovatelem sdružení několika subjektů, kteří podali společnou nabídku, odpovídají tito členové sdružení Objednateli za škodu vyplývající z plnění Smlouvy společně a nerozdílně, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody po kterémkoliv z těchto subjektů.
   13. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené platné pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s minimální výší pojistného plnění odpovídající nejméně trojnásobku celkové ceny dle této Smlouvy bez DPH. V případě, že Poskytovatel využívá poddodavatele, odpovídá sám i za plnění poskytnuté poddodavateli. V případě, že pojistný vztah mezi Poskytovatelem či členem sdružení a pojistitelem skončí, je nutné sjednat nový pojistný vztah tak, aby byla zachována podmínka existence pojištění v předmětném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Existenci pojištění je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele kdykoliv prokázat.
   14. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Objednatele, zejména nepředáním podkladů nezbytných pro plnění předmětu této Smlouvy či předáním podkladů a informací věcně nesprávných, neúplných či nepravdivých.
7. Střet zájmů
   1. Poskytovatel odpovídá za to, že v průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy se nedostane do střetu zájmů se zájmy Objednatele, tj. že neposkytne plnění, ani neuzavře smlouvu s jiným subjektem, potenciálně zainteresovaným v Projektu v době trvání této Smlouvy.
   2. Objednatel považuje za střet zájmů mj. i situaci, kdy by Poskytovatel pod svým jménem poskytoval financování či jiné služby kterémukoliv z účastníků zadávacího řízení na výběr koncesionáře, či poskytoval financování či jiné služby spojené s Projektem jinou formou komukoliv jinému než Objednateli.
   3. Poskytovatel je povinen předcházet prokazatelným způsobem vzniku střetu zájmů (interní nastavení *compliance* je Poskytovatel povinen na vyžádání poskytnout Objednateli). Poskytovatel coby právnická osoba se nemůže účastnit Projektu v jiné roli. Poskytovatel zajistí (např. uzavřením konkurenční doložky), aby osoby plnící předmět této Smlouvy nepřešli k protistraně, která se jakkoliv podílí či bude podílet na Projektu, a to po dobu minimálně 3 let od Finančního uzavření Projektu. V případě, že zvláštní právní předpisy v případě konkrétních právních vztahů neumožňují sjednání např. konkurenční doložky v této době trvání, je Poskytovatel povinen uzavřít případné konkurenční doložky v maximální délce trvání připuštěné těmito zvláštními právními předpisy.
   4. Je-li právnická osoba členem holdingu, z něhož jedna právnická osoba plní roli Poskytovatele, Objednatel připouští, aby se Projektu účastnily v jiné pozici i jiné právnické osoby z téhož holdingu. Další podmínkou účasti jiné právnické osoby z holdingu na Projektu je, že v rámci Poskytovatele a jiné právnické osoby z holdingu působily striktně oddělené realizační týmy, a to ve smyslu oddělení personálního, datového a místního.
   5. V případě hrozícího, či již se vyskytnuvšího střetu zájmů je Poskytovatel povinen upozornit písemně Objednatele bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne či vyjde najevo, že by mohl jeho vznik hrozit, pokud Poskytovatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
8. Ukončení smlouvy
   1. Tuto Smlouvu lze ukončit:
      1. písemným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 občanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,
      2. písemným odstoupením Objednatele od smlouvy podle ustanovení § 2001 občanského zákoníku z důvodů uvedených v odst. 12.2 tohoto článku,
      3. písemnou dohodou stran podle ustanovení § 1981 občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu této dohody smluvními stranami,
      4. písemnou výpovědí dle odst. 12.4 tohoto článku.
   2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit podle pod-odst. 12.1.2 tohoto článku bez nároku Poskytovatele na náhradu škody v případě:
      1. prodlení Poskytovatele s řádným a bezvadným poskytnutím služeb ve lhůtě dle této Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů,
      2. porušení povinností stanovených v čl. 7. odst. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15 a 7.16, čl. 8. odst. 8.9 a čl. 11. odst. 11.1 této Smlouvy Poskytovatelem,
      3. v případě, že Poskytovatel není schopen zajistit náhradního člena realizačního týmu dle čl. 9. odst. 9.4 této Smlouvy,
      4. ukáží-li se prohlášení Poskytovatele dle čl. 7 odst. 7.17.1 až 7.17.3 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.17.5 nebo některou z povinností dle odstavců 7.17.6 nebo 7.17.7 této Smlouvy.
   3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.
   4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu formou doporučeného dopisu doručeného na adresu sídla druhé smluvní strany uvedené v úvodu této Smlouvy nebo prostřednictvím datových schránek. Výpovědní doba činí 150 kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pokynu Vlády České republiky, Ministerstva dopravy nebo Státního fondu dopravní infrastruktury je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 kalendářních dní. V případě výpovědi dle odst. 12.4 tohoto článku bude Poskytovatel oprávněn pouze k úhradě části ceny za služby dle čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy, která odpovídá skutečně, účelně, hospodárně a efektivně vynaloženým nákladům, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Poskytovatel není v takovém případě oprávněn k jakýmkoliv náhradám, jako např. k náhradě ušlého zisku.
   5. Ukončením této Smlouvy podle tohoto článku Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, příp. nárok na náhradu škody způsobené porušením podmínek této Smlouvy.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
   2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
   4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
   7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
   8. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
   9. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá‑li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
   10. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

*Nebo*

Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ vyhotovení a Poskytovatel obdrží "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" vyhotovení.

* 1. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Poskytovatel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách Objednatele.
  2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
  3. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Poskytovatele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Poskytovatel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
  4. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací podmínky Veřejné zakázky (bez jejích příloh sloužících pro podání nabídek)

Příloha č. 2: Cenová nabídka (Rozklad ceny za poskytování služeb na milníky a členy realizačního týmu)

Příloha č. 3: Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín (tvoří samostatnou přílohu Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V …………………… dne ……………………

................................................ ................................................

Ing. Mojmír Nejezchleb "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

Správa železnic, státní organizace

Příloha č. 1

**Zadávací podmínky Veřejné zakázky**

Zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou k dispozici na profilu Objednatele na adrese: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> a tvoří inkorporovanou součást této Smlouvy.

Příloha č. 2

Cenová nabídka

(Rozklad ceny za poskytování služeb na milníky a členy realizačního týmu)

[Cenová nabídka bude dodavatelem vložena ve shodné podobě, jak ji předložil v rámci své Nabídky, jako vyplněnou přílohu č. 7 zadávací dokumentace.]

PŘÍLOHA Č. 3

Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín

Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín tvoří samostatnou přílohu Smlouvy, a tvoří inkorporovanou součást této Smlouvy.

[Studie proveditelnosti PPP Projekt Nemanice – Ševětín tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.]