Díl 2_2 Zadávací dokumentace

Bližší specifikace díla

(Technická zpráva)

Zajištění služby

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 – ST Olomouc

Datum vydání: 	28. 3. 2023

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Místo provádění prací	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	VYBRANÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE	3

4.1	Železniční bodové pole, věcná břemena	3

4.2	Doklady předkládané Zhotovitelem	4

4.3	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	4

4.4	Železniční spodek	4

4.5	Životní prostředí a nakládání s odpady	4

5.	ORGANIZACE PRACÍ, VÝLUKY	4

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	5

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v této technické zprávě (TZ) výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v této TZ význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zajištění služby pod názvem „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 – ST Olomouc“ jejímž cílem je realizace údržbových prací na železničním spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury.

    - Rozsah Díla „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 – ST Olomouc“, z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad), je uveden v Jednotkovém ceníku činností (Příloha č.3 Dílu 2 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.

    - V rámci Zhotovitelem poskytovaných služeb je požadováno provedení odstranění nebo redukce vzrostlé vegetace, která zasahuje do průjezdného průřezu koleje, rozhledových poměrů, anebo hrozí svým pádem do prostoru provozované koleje. Jedná se především o kácení vzrostlých stromů, a to i v režimu rizikového kácení podél trati a v blízkosti dalších zařízení Správy železnic, státní organizace, která spadaní do železniční dopravní infrastruktury. Dále se pak jedná o výřezy křovin a v menší míře o sečení travin a čištění skalních svahů.

  - Místo provádění prací

    - Práce budou probíhat v obvodu Správy tratí Olomouc (ST OLC) Oblastního ředitelství Ostrava. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Související dokumentace

    - Dle platné legislativy je možné kácet stromy s obvodem ve výšce 130 cm větším jak 80 cm a provádět výřez křovin většího rozsahu než 40 m2 jen po vyžádání povolení u místně příslušného orgánu životního prostředí. Povolení zajišťuje Objednatel.

    - V případě konkrétní objednávky, kterou budou zadávány práce podléhající veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli nejpozději v den předání místa plnění za účelem realizace plnění dílčí veřejné zakázky.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Práce, které jsou předmětem rámcové dohody, musí být prováděny v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - V případě požadavku na koordinaci s jinými pracemi či stavbami bude řešeno Objednatelem se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, případně v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.

- VYBRANÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE

  - Železniční bodové pole, věcná břemena

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace prací chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady Zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení prací.

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Jakub Gavlík,                    Gavlik@spravazeleznic.cz  , tel. 727 877 401).

  - Doklady předkládané Zhotovitelem

    - Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách provádění prací (především v plánované výluce) budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah prací.

    - Součástí díla „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 – ST Olomouc“ je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé provozní středisko (PS) Správy tratí.

  - Železniční spodek

    - Při provádění prací nesmí být poškozeno žádné zařízení, budova či technologie Objednatele nebo jiného subjektu, nebo musí být tomuto poškození maximálně předcházeno. Místa hrozící případným poškozením budou předem konzultována s vedoucím PS s místní znalostí. Stejně tak nesmí dojít k ohrožení provozování drážní dopravy (např. pokácením stromu do průjezdného průřezu), pokud budou práce prováděny při nevyloučeném drážním provozu.

    - Pokud při provádění mulčování v křovinatých porostech vzniknou pařezy nebo větve s nadměrně velkým roztřepením, je nutno takové pařezy nebo větve začistit čistým řezem.

    - Pokácené odvětvené dřevo bude protokolárně (zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným protokolem) předáno příslušnému vedoucímu PS.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací provede Zhotovitel v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.

    - Likvidace vzniklého rostlinného odpadu a nepoužitelné travní nebo dřevní hmoty, ať již odvozem nebo spálením na místě, je taktéž součástí díla, pokud nebude dohodnuto s vedoucím PS jinak.

- ORGANIZACE PRACÍ, VÝLUKY

    - Organizace prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a rozsah požadovaných prací.

    - Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) určené pro požadované práce budou probíhat dle plánu výluk, nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.

    - Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.

    - Zahájení dílčích prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo objednávce.

    - Ukončení prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Práce budou prováděny ve smyslu plného popisu a poznámek uvedených u jednotlivých položek. Plný popis a poznámky u položek lze získat se sborníku ÚOŽI (ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014), nebo na požádání od Objednatele.

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, TZ apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

- www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ Vnitřní předpisy Správy železnic - www.spravazeleznic.cz

- Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Odbor servisních služeb, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/