**Žádost o ROV 93112**

Č.j.: XyXyXy

|  |  |
| --- | --- |
| **Účel:** | **Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň - Plzeň hl. n.** |

Zpracovatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Bc. Tomáš Holar, hlavní zpracovatel | tel.: +420 722 173 103  e-mail: Holar@spravazeleznic.cz |

**1. Místo výluky:**

**Etapa A:**

Vyloučí se:

kolejově **261.,262.,264.,266. staniční kolej v dopravně Plzeň hlavní nádraží**

**2. Doba konání výluky:**

**Etapa A:**

a) začátek výluky **08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky **24:00 hodin - 195. den nepřetržité výluky**

**3. Termíny a souběhy etap výluk:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa A:** | **03. 06. nepřetržitě 14. 12. 2024** |

výluka nebude samostatně ukončena, bude pokračovat v JŘ 2024/2025

**4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:**

**Etapa A:**

**Pracoviště traťového dispečera CDP Praha.**

**Připravenost k výluce a oznámení o ukončení výlukových prací oznámí OZOV telefonicky traťovému dispečerovi CDP Praha.**

**Výpravčí PPV Plzeň 2 – východ při předání stanice na řízení z PPV.**

**5. Účel a rozsah prováděných prací:**

**Etapa A:**

* snesení původních manipulačních kolejí, výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly.

**Použitá mechanizace: ???**

**Koleje potřebné pro odstavení mechanizace: ???**

**6. Dopravní a přepravní opatření:**

**a) Provozní a dopravní opatření**

Neobsazeno.

**7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:**

Neobsazeno.

**8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:**

Neobsazeno.

**9. Neobsazeno**

**10. Omezení rychlosti:**

???

**11. Bezpečnostní opatření:**

Neobsazeno.

**12. Zřízení dočasných přejezdů:**

Neobsazeno.

**13. Jiná závazná opatření:**

Neobsazeno.

Poznámky:

Neobsazeno.