**Příloha 2 Rámcové dohody**

**Vymezení předmětu dílčích zakázek**

**„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv“**

**Předmět dílčích smluv**

Provedení údržbových prací na železničním svršku, spodku a stavbách železničního spodku k udržení kvalitativních parametrů, ke zpomalování fyzického opotřebení, k odstranění jednotlivých závad a k provedení údržbových prací za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kvality stavu dopravní infrastruktury.

Opravné práce této zakázky budou prováděny zejména za provozu (bez výluk, ve vlakových pauzách). Údržbové práce, které vyžadují nepřetržité vyloučení provozu, budou provedeny ve výluce. V případě nutnosti zajistí výluky Správa tratí Praha východ (ST Pv).

Předmětem plnění jsou údržbové práce na základě průběžných objednávek (výzev objednatele), které jsou součástí Rámcové dohody. Nabídkový koeficient ceny uzavřený v Rámcové dohodě k cenové databázi ÚOŽI a cenové soustavě ÚRS s opakujícím se plněním je po celou dobu platnosti dohody neměnný a vždy vztažený k aktuálnímu platnému sborníku.

**Čerpání vedlejších rozpočtových nákladů:**

Položky VRN1, VRN2, VRN3, VRN4, VRN5 uvedené v Příloze č. 3b této Rámcové dohody - Limitní výše VRN, budou čerpány vždy dle výše dílčího čerpání rámcové dohody skutečně provedených prací a dodávek.

Položky VRN6, VRN7, VRN8, VRN9 uvedené v Příloze č. 3b této Rámcové dohody - Limitní výše VRN, budou čerpány dle potřeby v souladu s jejich popisem.

Ostatní vedlejší rozpočtové náklady uvedené v cenové databázi ÚOŽI a cenové soustavě ÚRS není povoleno čerpat.

**Shodný výskyt prací a materiálů:**

V případě výskytu shodných položek uvedených v cenové databázi ÚOŽI a cenové soustavě ÚRS, budou použity vždy položky z cenové databáze ÚOŽI.

**Zakázané položky:**

Vybrané položky (soubory položek) uvedené v Příloze č. 3c této Rámcové dohody – Zakázané položky, jsou zakázány a není možno je čerpat v rámci rámcové dohody (využívat).