Příloha č. 7 Smlouvy

# Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část díla** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Dodání a akceptace cílového konceptu | * účinnost smlouvy | * 30. 6. 2024 |
| Implementace | * 1. 7. 2024 | * 31. 10. 2024 |
| Testování a případná implementace změn v případě novelizace zákona | * 1. 11. 2024 | * 31. 12. 2024 |
| Produktivní fáze výpočtu DzN za rok 2025, součinnost dodavatele s přípravou přiznání DzN | * 1. 1. 2025 | * 31. 1. 2025 |
| Podání přiznání k DzN | * 1. 2. 2025 | * 28. 2. 2025 |