Příloha č. 1 Smlouvy

**Bližší specifikace**

PROJEKT ZHODNOCENÍ DATOVÉ ARCHITEKTURY SŽ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příprava – I. etapa** | **Sběr informací – II. etapa** | **Zpracování – III. etapa** | **Prezentace výsledků – IV. etapa** |
| **Aktivita** | * Počáteční analýza současné situace na základě dostupné dokumentace * Upřesnění oblastí zájmu / dimenzí * Sladění interview s experty / otázek pro workshop /účastníků a plánování | * Příprava, exekuce a dokumentace skutečností zjištěných při interview / workshopech   + Definování účastníků na základě vstupů od SŽ   + Reprezentace zástupců z byznysu a IT * Dodatečná revize dokumentace | * Souhrn výsledků z interview / workshopů * Vyvození příležitostí pro zlepšení (quick wins) a cílového stavu * Workshop na sladění se všemi relevantními účastníky | * Příprava finální prezentace s výsledky na základě workshopů * Prezentace finálních výsledků managementu |
| **Výsledek** | * Sladěné interview / workshopy a jejich náplň * Detailní projektový plán včetně termínu a nastaveného závazného harmonogramu jednotlivých schůzek a dalších navazujících etap včetně odůvodnění | * Realizované interview podle odsouhlaseného harmonogramu z přípravné fáze * Zdokumentování stávající situace dle definovaných oblastí zájmu * Sladění zápisů schůzek * Shromážděné byznysové požadavky | * Sladěné příležitosti pro zlepšení (quick wins) * Cílová datová architektura * Plán dalších kroků (roadmapa) * Revize výsledků s odpovědnými účastníky * Návrh krátkodobé a dlouhodobé strategie zpracování a využití dat SŽ včetně rámcového časového harmonogramu | * Prezentace pro management SŽ/SŽT |
| **Doba plnění** | * Max. 2 týdny od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo | * Max. 7 týdnů od ukončení I. etapy | * Max. 2 týdny od ukončení II. etapy | * Max. 2 týdny od ukončení III. etapy * Celková doba plnění v součtu za všechny etapy nesmí přesáhnout 13 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. |