Příloha č. 6 Smlouvy o poskytování služeb

# Harmonogram

Poskytovatel bude poskytovat Objednateli plnění v souladu s tímto harmonogramem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín pro dokončení etapy** |
|  | Analýza potřeb a aktualizace podkladů | 6 měsíců |
|  | Příprava zadávací dokumentace na dodávku nového eSSL | 6 měsíců |
|  | Zadávací řízení na dodávku nového eSSL | 12 měsíců |
|  | Implementační analýza | 6 měsíců |
|  | Nasazení v ověřovacím provozu | 12 měsíců |
|  | Akceptace dodávky eSSL a ukončení ověřovacího provozu | 6 měsíců |

*pozn.: Počátek běhu lhůty pro dokončení každé etapy bude stanoven ke dni naplnění následujících dvou podmínek: 1) Úspěšné dokončení předchozí etapy včetně akceptace výstupů v rámci této etapy (v případě 1. etapy nahrazeno okamžikem účinnosti smlouvy) a 2) pokyn Objednatele k zahájení předmětné etapy.*