Příloha č. 7 Smlouvy

**Harmonogram**

Etapa č. 1 Dodání a akceptace cílového konceptu **T + 30 dnů**

Etapa č. 2 Realizace **do 90 dnů od dokončení Etapy č. 1 s podmínkou zachování navazujících**

**milníků**

Etapa č. 3 Testování **1. 11. 2024 – 30. 11. 2024**

Etapa č. 4 Produktivní fáze migrace **16. 11. 2025 –** **30. 11. 2025**

Etapa č. 5 Konečný termín dodání nástroje – „Automatické tvorby podmínek nájemních smluv dle Kč/m2“ **do 31. 12. 2024**

Etapa č. 6 Akceptace celkového díla po úspěšném fakturačním běhu za 01/2025 **do** **28. 2. 2025**

Objednatel je po celou dobu trvání smluvního vztahu oprávněn požadovat poskytnutí konzultantských a programátorských prací

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy