Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

T hodnota „T“ je okamžik účinnosti uzavřené smlouvy

T+1 – T+30 Návrh řešení, dodání cílového konceptu, akceptace cílového konceptu

T+31 – T+120 Realizace

T+121 – T+150 Testování

T+151 Akceptace celkového díla

T+1 – T+241 Případná dodávka konzultantských a programátorských prací