Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

Etapa č. 1 - Realizace požadovaných úprav **T + 60 dnů**

Etapa č.2 - Testování dodaných úprav **T + 90 dnů**

Etapa č. 3 - Akceptace díla, zahájení produkčního provozu **1. 12. 2024**

Etapa č. 4 - poskytnutí konzultantských a programátorských služeb **T - 31. 3. 2025**

Zadavatelem nastavený harmonogram vychází z předpokladu zahájení plnění do dne 1. 9. 2024. Nabude-li smlouva účinnosti později, dodavatel tento časový nesoulad musí zohlednit a přizpůsobit termíny dokončení prvních dvou etap tak, aby došlo k realizaci etapy č. 3 k výše uvedenému pevnému datu, které je pro Zadavatele stěžejní a nelze jej odložit.

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy