Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

Etapa č. 1 - Realizace požadovaných úprav **T + 60 dnů**

Etapa č.2 - Testování dodaných úprav **T + 90 dnů**

Etapa č. 3 - Akceptace díla, zahájení produkčního provozu **T + 90 dnů**

Etapa č. 4 - poskytnutí konzultantských a programátorských služeb **T - 31. 3. 2025**

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy