Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

Etapa č. 1 Realizace požadovaných bodů zadání 1-12 **T + 120 dnů**

Etapa č. 2 Testování dodaných úprav **(T + 120) – (T + 150)**

Etapa č. 3 Akceptace díla **T + 150 dnů**

Etapa č. 4 Dodávka konzultantských a programátorských prací **T – 180 dnů**

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy