Příloha č. 8 Smlouvy

**Harmonogram**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Realizace požadovaných bodů zadání 1–8 | **T + 120 dnů** |  |
|  |  |  |
| Testování dodaných úprav | (**T + 120 dnů) – (T + 150 dnů)** |  |
|  |  |  |
| Akceptace bodů 1 až 8 | **T + 150 dnů** | **první platební milník** |
|  |  |  |
| Realizace bodu 9 „Analýza a vytvoření cílového konceptu…“ | **T + 210 dnů** |  |
| Akceptace bodu 9 | **T + 210 dnů** | **druhý platební milník** |
|  |  |  |
| Dodávka konzultantských a programátorských prací | **T – 30.4.2026** |  |

\*T = nabytí účinnosti Smlouvy

Realizace bodu 9 – „Analýza a vytvoření cílového konceptu pro nastavení ZVN služeb vztahujících se ke komerčním smlouvám a s tím související alokací přímých nákladů a nákladů na služby u neobsazených prostor“:

Provést analýzu, předat vytvořený cílový koncept a ostatní požadované dokumenty musí být předány a akceptovány do T+210 dnů. Důvodem je zahájení prací na re-implementaci systému SAP S/4 HANA.