VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

Všem uchazečům

NAŠE ZN:

1324/2014-SSV

VYŘIZUJE:

Majerová Renáta

724 932 325

TEL.:

FAX:

E-MAIL

Majerova@szdc.cz

DATUM:

Olomouc/19.02.2014

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ  PŘ.:

Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod

Dodatečné informace – Dodatek č. 1

Věc:

Dotaz č. 1:

Jakou lhůtu Zadavatel předpokládá pro zajištění stavebního povolení tj.od předání dokumentace pro stavební povolení Zhotovitelem po nabytí platnosti stavebního povolení? Jak bude Zadavatel postupovat při jejím nedodržení?

## Odpověď na dotaz č. 1:

Stavební povolení zajišťuje investor jako samostatnou etapu přípravy stavby.

Při podpisu SOD se zhotovitelem již bude dodáno.

Dotaz č. 2:

Přepokládáme, že se při dopracování projektu mohou vyskytnout nutné změny oproti Přípravné dokumentaci, které vyplynou z aktualizace stanovisek třetích osob nebo z případných omylů a chyb v Přípravné dokumentaci (součást Zadávací dokumentace), které Zhotovitel i při své odbornosti nemohl v nabídce předpokládat. Bude Zadavatel tyto změny akceptovat včetně případné z nich vyplývající změny nabídkové ceny?

## Odpověď na dotaz č. 2:

Investor si není vědom pochybení. V případě vzniklého nesouladu bude postupováno

standartním postupem podle zákona o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 3:

Chápeme dobře, že se jedná o měřitelný kontrakt, tedy že fakturace bude probíhat podle skutečně naměřeného množství v cenách schváleného položkového rozpočtu?

## Odpověď na dotaz č. 3:

Fakturace bude probíhat podle schváleného položkového rozpočtu.

Dotaz č. 4:

Žádáme o zaslání Schvalovacího protokolu a Posuzovacího protokolu přípravné dokumentace.

## Odpověď na dotaz č. 4:

Posuzovací a schvalovací protokol je výhradně záležitostí investora. Potřebné údaje

jsou součástí podkladů pro uchazeče o veřejnou zakázku.

Dr. Ing. Václav John

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace