Smlouva o poskytování služeb – doplnění systému a komplexní monitoring v km 186,450 – km 187,100

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary(mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem stavební správy západ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 5413520020

a

**"[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"**

se sídlem: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

IČO: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]", DIČ: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" soudem v "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" ,

spisová značka "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

**Korespondenční adresa:**

"[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ **POSKYTOVATEL**]"

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
   3. Poskytovatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
   4. Poskytovatel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětných Služeb, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
   5. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).
2. ÚČEL SMLOUVY
   1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem **„Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary(mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“** (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Poskytovatele (dále jen „Nabídka“).
   2. Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
   3. Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Poskytovatele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
      1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
      2. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Poskytovatele,
      3. Poskytovatel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
3. PŘEDMĚT, CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
   1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést doplnění měřícího systému, provoz a měření automatického GTM na trati č. 140 Chomutov – Cheb investiční stavební akce „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ - „Doplnění systému a komplexní monitoring v km 186,450 – km 187,100“.
   2. Objednatel se zavazuje Poskytovateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení a poskytnutí Služeb.
   3. Objednatel se zavazuje řádně provedené a poskytnuté Služby převzít a zaplatit za ně Poskytovateli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu služeb ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena služeb je:

**Cena služeb bez DPH:** "[VLOŽÍ **POSKYTOVATEL**]" Kč

výše DPH: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" Kč

Cena služeb celkem s DPH: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" Kč

slovy: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" korun českých

Daňové doklady, včetně příloh bude Poskytovatel zasílat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

1. v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),

nebo

1. v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

1. v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných originálech.
   1. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Poskytovatel bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Poskytovatele.
   2. Poskytovatel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Služby nebo jejich jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“), případně jiných přílohách této Smlouvy, a vykonávat komplexní monitoring v km 186,450 – km 187,100 na trati č. 140 Chomutov – Cheb v úsek trati Karlovy Vary – Chodov po dobu uvedenou v Harmonogramu plnění, případně jiných přílohách této Smlouvy.
   3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
   4. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Poskytovateli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny služeb ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 Smlouvy není tímto ustanovením dotčen.
   5. Výše uvedená celková cena nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a je stanovena s ohledem na skutečnou dobu dokončení poskytování služeb. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady s provedením prací a je stanovena na základě skutečných výkonů dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 4 bez ohledu na místa jejich provádění vč. času potřebného k cestě na místo plnění a zpět, a to do doby skutečného dokončení poskytování služeb. Nad rámec výše uvedeného se sjednává, že ostatní činnosti písemně požadované Objednatelem související s předmětem plnění této Smlouvy a nezahrnuté v předmětu plnění budou hrazeny dle součinu jednotkové hodinové sazby uvedené v Příloze č. 4 a počtu odpracovaných hodin potvrzených zástupcem Objednatele.
   6. Jménem Objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzovat "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]", GSM: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]", e-mail: "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"
   7. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena vždy 1x za 2 měsíce, za které byly činnosti skutečně provedeny. Přílohou daňového dokladu bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců Poskytovatele služeb, Objednatelem podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační období, případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku činností či jejich částí za předmětné období.
   8. Služby jsou provedeny a poskytnuty tehdy, jsou-li poskytovány řádně a včas v souladu se Smlouvou a Objednatelem převzaty sjednaným způsobem.
   9. Místem plnění je: Správa železnic, státní organizace, GŘ, NPS, O13, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8.
   10. Místem výkonu monitoringu je úsek km 186,450 – km 187, 100 na trati č. 140 Chomutov – Cheb v úsek trati Karlovy Vary – Chodov, popř. další místa určená Objednatelem.
2. OSTATNÍ USTANOVENÍ
   1. Bankovní záruka za provedení předmětu smlouvy nebo Pojistná záruka za poskytování služeb se nepožaduje. Požadováno je však pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám ve smyslu čl. 18 Obchodních podmínek ve výši uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy.
   2. Poskytovatel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro plnění této Smlouvy. Pokud Poskytovatel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
   3. Poskytovatel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
   4. NEOBSAZENO
   5. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci poskytování Služeb nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „**ZZVZ**“) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Poskytovatel použít pouze v souladu s § 89 odst.6 ZZVZ.
   6. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

* 1. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace
     1. Poskytovatel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětných služeb a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.
     2. Poskytovatel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Poskytovatele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Poskytovatele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Poskytovatele či smluvních partnerů Poskytovatele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 této Smlouvy.
     3. Porady a jednání svolaná dle této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
     4. *NEOBSAZENO*
     5. *NEOBSAZENO*
     6. *NEOBSAZENO*
     7. *NEOBSAZENO*
  2. Mezinárodní sankce a střet zájmů
     1. Poskytovatel prohlašuje, že:

1. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
2. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
3. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.9.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
4. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
   * 1. Je-li Poskytovatelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.8 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Poskytovatele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
     2. Přestane-li Poskytovatel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.8, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
     3. Poskytovatel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
     4. Poskytovatel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
     5. Ukáží-li se prohlášení Poskytovatele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4.8.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.8.4 nebo 4.8.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Poskytovatel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Poskytovatel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
   1. Požadavek na Poddodavatele
      1. Poskytovatel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je‑li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
      2. Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy, oznámí Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
      3. Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.
      4. Ukáží-li se prohlášení Poskytovatele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Poskytovatel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4.9.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Poskytovatel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
      5. *NEOBSAZENO*
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
   2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
   4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
   5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že promlčení práv plynoucích z čl. 15, 16 a 20 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
   7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
   8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
   9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
   10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá‑li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
   11. *Varianta A)* Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. *Varianta B)* Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ vyhotovení a Poskytovatel obdrží "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]" vyhotovení.

*Vybere se Varianta A). V případě, že z objektivních důvodů není možné vyhotovit Smlouvu v digitální (elektronické) podobě, například, když Poskytovatel nedisponuje elektronickým podpisem, nebo z jiných důvodů není ze strany Poskytovatele možná elektronická komunikace, vybere se Varianta B) pro vyhotovení smlouvy. [Variantu „VYBERE POSKYTOVATEL“. Druhou variantu, spolu s tímto pokynem a označení vybrané varianty, Poskytovatel odstraní].*

* 1. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Poskytovatel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
  2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
  3. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Poskytovatele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Poskytovatel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
  4. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  5. **Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o poskytování služeb:**

Příloha č. 1 **Specifikace Služeb**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) NEOBSAZENO

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 12.11.2024

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny služeb**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Poskytovatele**

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V …………………… dne ……………………

................................................ ................................................

Ing. Petr Hofhanzl "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

ředitel Stavební správy západ "[VLOŽÍ POSKYTOVATEL]"

Správa železnic, státní organizace

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

GTM je nástroj pro sledování chování geotechnických konstrukcí a podloží. Na jeho základě se porovnávají předpokládaná chování konstrukcí/podloží zjištěnými výpočty s reálnými hodnotami měření. Tím se významně zvyšuje pravděpodobnost dostatečné spolehlivosti předpovědí dalšího chování sledovaných objektů a vytváří se tak prostor pro přijímání vhodných opatření k optimalizaci požadavků týkajících se bezpečnosti, kvality a ekonomiky stavby nebo výstavby.

Bude provedeno GTM v rozsahu potřebném pro sledování výškových a směrových změn geometrické polohy koleje, poruch a deformací se sklony k nestabilitě násypového zemního tělesa.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP“)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Poskytovatele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b) NEOBSAZENO

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 12.11.2024

Příloha č. 4

Rozpis Ceny služeb

Cena za poskytování služeb:

1. Řízení GTM, vyhodnocení průběžně měřených dat a zhodnocení:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | Průběžné řízení geotechnického monitoringu | měsíc | 28 |  |  |
| 2 | Vyhodnocení všech automatických měření (NKV, NKL, INK, HG) | měsíc | 28 |  |  |
| 3 | Prezentace výsledků geotechnického monitoringu – na RAMO, KD | ks | 1 |  |  |
| 4 | Zpráva o výsledcích GTM | ks | 1 |  |  |
| **Celkem za řízení GTM, vyhodnocení průběžně měřených dat a zhodnocení:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. 3D geodetický monitoring:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | Vybudování hloubkových geodetických pilířů pro geodetické sledování – zjednodušená mikro síť | kpl | 14 |  |  |
| 2 | Periodické přeměření polohy geodetických pilířů – 1x ročně (jaro) | měření | 14 |  |  |
| 3 | Hloubkově stabilizované body – Měření geodetických bodů - svahy náspu – četnost 6x ročně | ks | 38 |  |  |
| 4 | Hloubkové stabilizované body - rezerva pro obnovu bodů | ks | 4 |  |  |
| 5 | Měření pražců – Měření geodetických bodů – pražce obou kolejí – četnost 6x ročně | ks | 24 |  |  |
| 6 | Měření pražců - rezerva pro obnovu bodů | ks | 4 |  |  |
| 7 | Objekty geotechnického monitoringu – inklinometry, HG vrty, umělé stavební objekty – Měření zhlaví inklinometrů, HG vrtů – četnost 6x ročně | ks | 15 |  |  |
| 8 | Objekty geotechnického monitoringu – inklinometry, HG vrty, umělé stavební objekty – osazení geodetického bodu – čela propustků, 1 čelo = 7 bodů, 1 propustek ´14 bodů | ks | 28 |  |  |
| 9 | Měření čel propustků - četnost ročně 6x | ks | 28 |  |  |
| 10 | Příprava lokality – Zajištění lokality pro geodetické měření – kosení pro viditelnost geodetických bodů – četnost ročně 6x | etapa | 1 |  |  |
| **Celkem za 3D geodetický monitoring:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. HG měření:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | Kontrola funkčnosti, výměna baterií, 1x ročně | ks | 6 |  |  |
| **Celkem za HG měření:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. 2-osé náklonoměry s dálkovým přenosem dat:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | Dodávka a montáž náklonoměrů včetně systému dálkového přenosu dat | ks | 12 |  |  |
| 2 | Nastavení, inicializace a implementace do online systému | kpl | 1 |  |  |
| **Celkem za 2-osé náklonoměry s dálkovým přenosem dat:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Průběžná inklinometrie do stávajícího vrtu s dálkovým přenosem dat:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | Dodávka a montáž 1 ks průběžných inklinometrů včetně dodávky dálkového přenosu | ks | 1 |  |  |
| 2 | Nastavení, inicializace a implementace do online systému | kpl | 1 |  |  |
| **Celkem za Průběžnou inklinometrii do stávajícího vrtu s dálkovým přenosem dat:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

6. Průběžná inklinometrie – ruční měření:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | NK/IKV VRTY (RUČNÍ MĚŘENÍ) - Řádné nulté měření – ruční proměření vrtů (5x stávající, 2x nové) CELKEM 7 VRTŮ | kpl | 1 |  |  |
| 2 | NK/IKV VRTY (RUČNÍ MĚŘENÍ) - Dílčí měření na inklinovrtu, včetně vyhodnocení - četnost ročně 6x | ks | 5 |  |  |
| **Celkem za Průběžnou inklinometrii – ruční měření:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

7. Automatický systém pro kontrolu pražců/kolejí:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | AUT. SYSTÉM (PŘÍPRAVNÉ PRÁCE) – Geodetická služba – Vytyčení včetně dopravy geodetické skupiny | kpl | 14 |  |  |
| 2 | AUT. SYSTÉM (DODÁVKA) - Dodávka a montáž automatického systému pro kontrolu polohy kolejí  - uvažovaný úsek 1.TK (km 186,950 - 187,023) pro 9 dvojic v rozestupu:  á 3 m (24 m) či á 6 m (48 m) popř. á 9 m (72 m) - dle požadavku na délku úseku  - měření zdvihu a náklonu kolejnice při dynamickém účinku průjezdu vlakové soupravy a statickém v klidu, včetně dodávky dálkového přenosu | párů | 9 |  |  |
| 3 | Doprava po kolejích – Zajištění MUV včetně přívěsného vozíku a nakládky na PV | den | 3 |  |  |
| 4 | AUTOMATIZACE (INICIALIZACE) – Nastavení, inicializace a implementace do online systému | kpl | 1 |  |  |
| **Celkem za Automatický systém pro kontrolu pražců/kolejí:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

8. Automatický systém kontrolního sledování:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena \*) | Cena celkem \*) |
| 1 | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE – Vytvoření projektu v online databázi, nastavení přístupů do databáze, zajištění dálkových přenosů do databáze, nastavení upozornění na dosažené hodnoty | kpl | 1 |  |  |
| 2 | SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU – Průběžná správa informačního systému | měsíc | 12 |  |  |
| 3 | PROVOZ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU – Zajištění provozu automatického systému – přenos dat apod. | měsíc | 12 |  |  |
| 4 | ÚDRŽBA AUTOMATICKÝCH ČIDEL/DATALOGGERŮ – Pravidelná údržba a kontrola zařízení – kpl - 2x ročně | kpl | 2 |  |  |
| **Celkem za Automatický systém kontrolního sledování:** | | | | |  |

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ POSKYTOVATEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

9. Cena služeb celková:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena služeb (bez DPH) | Výše DPH | Cena služeb (s DPH) |
| **Kč** | **Kč** | **Kč** |
| z toho: | | |
| 1. Cena za řízení GTM, vyhodnocení průběžně měřených dat a zhodnocení: | | |
| Kč | Kč | Kč |
| 1. Cena za 3D geodetický monitoring: | | |
| Kč | Kč | Kč |
| 1. Cena za HG měření: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |
| 1. Cena za 2-osé náklonoměry s dálkovým přenosem dat: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |
| 1. Cena za Průběžnou inklinometrii do stávajícího vrtu s dálkovým přenosem dat: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |
| 1. Cena za Průběžnou inklinometrii – ruční měření: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |
| 1. Cena za Automatický systém pro kontrolu pražců/kolejí: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |
| 1. Cena za Automatický systém kontrolního sledování: | | | |
| Kč | | Kč | Kč |

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část Služeb** | **Doba plnění** | **Popis činností prováděných v Dílčí etapě** | **Podmínky dokončení Dílčí etapy** |
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. Dílčí etapa | Předpoklad zahájení 03/2025 | Doplnění systému monitoringu na základě pokynu Objednatele | Výkaz poskytnutých služeb (1x za 2 měsíce) – stručný popis výkonů a specifikace poskytovaných služeb potvrzených Objednatelem |
| Termín dokončení poskytování Služeb dle Smlouvy | **28 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad do 08/2027)** | - | Závěrečný předávací protokol |

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Autorizovaný zeměměřický inženýr

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Osoba ve věcech geotechnických

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Za Poskytovatele

Odborný personál Poskytovatele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ **POSKYTOVATEL**] |
| Adresa | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |

(Ve věcech technických) vedoucí prací

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ **POSKYTOVATEL**] |
| Adresa | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |

Specialista na inženýrskou geologii

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ **POSKYTOVATEL**] |
| Adresa | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |

Autorizovaný zeměměřický inženýr

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| Adresa | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Poskytovatel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

|  |  |
| --- | --- |
| **DRUH POJIŠTĚNÍ** | **MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ** |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 15 000 000,00 Kč |

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikace poddodavatele**  **(obchodní firma, sídlo a IČO)** | Věcný rozsah poddodávky  (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO) | Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny služeb |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |
| CELKEM % | | [VLOŽÍ POSKYTOVATEL] |

Příloha č. 9

Související dokumenty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název dokumentu** | Č. j.: | Datum vydání |
| GTP a STP „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“ | 2023-345 | 06/2024 |

Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Poskytovatele