**Vedlejší činnosti**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a v této příloze provést následující předpokládané průzkumy a rozbory (dále jen „vedlejší činnosti“):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Vedlejší činnost | Cena bez DPH | Záloha do výše (%) | Předpokládaná příslušnost k části díla |
| 1 | *(seznam vypracuje zhotovitel v rámci jednání o uzavření smlouvy o dílo)* | *cenovou nabídku na jednotlivé průzkumy učiní zhotovitel v rámci jednání o uzavření smlouvy o dílo* | *bude určeno dohodou* | *určí zhotovitel (I- studie/ II - DPS/ III - DPS)* |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

1. Zhotovitel vždy do 12 dnů od zahájení příslušné části díla I, II a III, případně do 12 dnů, kdy se dodatečně dozvěděl o potřebě vedlejší činnost provést, zašle objednateli písemnou výzvu, ve které bude specifikováno, jaké vedlejší činnosti považuje za nezbytné pro danou část díla provést a které nikoliv. Objednatel se k výzvě zhotovitele dle předchozí věty písemně vyjádří ve lhůtě 7 dnů a udělí zhotoviteli pokyn, které vedlejší činnosti budou v rámci dané části díla provedeny a které nikoliv. Vedlejší činnost, o které objednatel v pokynu uvedl, že nebude v rámci příslušné části díla provedena, a o jejímž provedení nebude na základě dohody smluvních stran rozhodnuto ani dodatečně, je okamžikem provedení díla jako celku (tj. všech částí díla I, II a III) vyloučena z realizace dle smlouvy o dílo.
2. Každou vedlejší činnost je zhotovitel povinen provést v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín realizace části díla, k níž taková vedlejší činnost přísluší.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení každé vedlejší činnosti cenu uvedenou v odst. 1. Cena každé jednotlivé vedlejší činnosti je splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne protokolárního předání výstupu z takové vedlejší činnosti objednateli.
4. Zhotovitel má právo požadovat zálohu na cenu jednotlivých vedlejších činností, a to do výše uvedené v odst. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli zálohy poskytnout na základě zálohových faktur vystavených zhotovitelem poté, co objednatel doručí zhotoviteli pokyn k provedení příslušných vedlejších činností. Nevystaví-li zhotovitel zálohové faktury samostatně pro každou vedlejší činnost, je povinen ve společné faktuře podrobně rozepsat jednotlivé položky tak, aby bylo zřejmé, kolik činí požadovaná záloha na kterou vedlejší činnost.