Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 3.část“

Datum vydání: 	listopad 2018

Obsah

Obsah	2

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Zabezpečovací zařízení	5

4.3.	Sdělovací zařízení	5

4.4.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	5

4.5.	Železniční svršek a spodek	5

4.6.	Mosty, propustky, zdi	5

4.7.	Ostatní objekty	6

4.8.	Pozemní stavební objekty	6

4.9.	Zásady organizace výstavby	6

4.10.	Geodetická dokumentace	6

5.	Specifické požadavky	6

6.	Související dokumenty a předpisy	6

7.	Přílohy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 3.část“ je zpracování DSP včetně veřejnoprávního projednání a zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení,  zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

    - Cílem Díla je zlepšení technického stavu železniční stanice Týniště nad Orlicí, zkrácení jízdních dob zvýšením rychlosti do předjízdných kolejí, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, náhrada frekventovaného železničního přejezdu P4024 mimoúrovňovým křížením (podjezdem a podchodem), minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty a zajištění spolehlivého provozu.

    - Rozsah díla „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 3.část“ je zpracování DSP stavby pro vydání stavebních povolení včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení.

  - Umístění stavby

    - Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji, s dotčeným katastrálním územím:

- Borohrádek (607614), Žďár nad Orlicí (795224), Albrechtice nad Orlicí (600172), Týniště nad Orlicí (772429), Petrovice nad Orlicí (720135), Třebechovice nad Orebem (769452), Častolovice (618624), Čestice u Častolovic (623351), Lípa nad Orlicí (683949), Petrovice nad Orlicí (720135), Třebechovice pod Orebem (769452), Ledce (679666), Bolehošť (607045).

    - Stavba bude probíhat na tratích:

- Choceň – Velký Osek

- Dotčený úsek trati Borohrádek – Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem

- Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr.

- Dotčený úsek trati Týniště nad Orlicí - Bolehošť

- Letohrad – Týniště nad Orlicí

- Dotčený úsek trati Týniště nad Orlicí - Častolovice

- přehled výchozích podkladů

  - Dokumentace

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část“, zpracovatel SUDOP Praha, datum 03/2018 (dále „DUR 03/18“)

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: …………. ze dne …………..

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: …………. ze dne …………..

    - Územní rozhodnutí č.j.: …………………….. ze dne …………………………

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Modernizace traťového úseku Hradec Kr.(mimo)-Týniště n.O.(mimo), investor: SŽDC, fáze přípravy: DÚR, předpoklad realizace: 2020-2023, souvislost: navazující úsek

- Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň, investor: SŽDC, fáze přípravy: DÚR, předpoklad realizace: 2022-2025, souvislost: navazující úsek

- Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4.část, investor: SŽDC, fáze přípravy: DÚR, předpoklad realizace: 2020, souvislost: navazující úsek

- Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, investor: SŽDC, fáze přípravy: DÚR, předpoklad realizace: 2020, souvislost: navazující úsek,

- Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik), investor: SŽDC, fáze přípravy: DSP, předpoklad realizace: 2019, souvislost: elektrizace trati

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Dokumentace pro územní rozhodnutí a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

    - V případě navýšení investičních nákladů oproti schválenému ZP, Zhotovitel zpracuje samostatné ekonomické hodnocení pro tuto stavbu dle metodiky platné v době zpracování projektové dokumentace.

    - Na zpracované a následně, po projednání, odsouhlasené technické řešení Technologické části (sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) a Trakčního a energetického zařízení, dle Technických podmínek, zpracuje Zhotovitel DSP na vybrané PS a SO technologických zařízení „Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) s logicky sestavenými agregovanými R položkami jednotlivých částí zařízení, u kterých budou v technické specifikaci položek podrobně popsány požadované parametry zařízení. Pro tyto ucelené části budou v technických zprávách jednotlivých PS a SO podrobně rozpracovány požadované parametry na technologické zařízení a to včetně požadované kompatibility se stávajícím a nově instalovaným technologickým zařízením, které budou sloužit jako podklad pro PDPS pro provedení stavby zhotovitelem stavby. V rámci realizace stavby budou dopracované podrobné „Seznamy prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) součástí PDPS pro provedení stavby, a to s detailním začleněním a rozklíčováním nákladů, které budou podkladem pro fakturaci díla.

    - Na základě DUR 03/18 je nutné:

- zajistit skutečná provedení předchozích etap stavby, tzn. dokumentaci skutečného provedení stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť ŽST Týniště n. O.“ a stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce ŽST Častolovice“.

- SO 03-11-20-11 ŽST Týniště n. O., železniční svršek Předkategorizace materiálu žel. svršku.

- SO 03-11-20-12 ŽST Týniště n. O., železniční spodek Hydrogeologický průzkum (vsakovací zkoušky) v místě navržených vsakovacích žeber, geotechnický průzkum v kol. č. 10 se zjištěním únosnosti.

- SO 03-11-60-12 Výhybna Rašovice, železniční spodek - Inženýrsko-geologický průzkum v místě rozšíření a založení náspu vlevo (2-3 vrty), geotechnický průzkum ve stávající hlavní kolejí a nové předjízdné koleji (3-4 kopané sondy na každou kolej) se zjištěním únosnosti, hydrogeologický průzkum (vsakovací zkoušky) v místě navržených vsakovacích žeber.

- SO 03-13-20-51 ŽST Týniště n. O., úprava oplocení

- SO 03-14-20-61 ŽST Týniště n. O., přípojka vodovodu Doplnění a zpřesnění geodetických podkladů pro výše uvedené úpravy trubního vedení.

- SO 03-14-20-65 ŽST Týniště n. O., přípojka kanalizace - Doplnění a zpřesnění geodetických podkladů pro výše uvedené úpravy trubního vedení. Provedení kamerového průzkumu pro zjištění jejího skutečného stavu v dotčeném úseku.

- SO 03-16-20-01 ŽST Týniště n. O., PHS - Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl.4,0 m vlevo od trati) pro zjištění podmínek v podloží.

- SO 03-33-20-61 ŽST Týniště n. O., rozvody vn, nn a osvětlení - Doplnění a zpřesnění geodetických podkladů hrany betonových základů včetně středu osvětlovací věže. Změření zemního odporu půdy v místě nové technologické budovy a podél budoucí koleje č. 207. Měření zemního odporu v místech reléových domků s výstrojí PZS a v zastávkách.

    - Pro další koordinaci stavby s investicí soukromého investora skladové a výrobní haly Warehouse je nutné zajistit zejména:

- návrh kanalizační přípojky,

- předpokládanou intenzitu dopravy a skladbu silničních vozidel.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy

  - Sdělovací zařízení

    - Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Požadavky OŘ SEE Hradec Králové dle bodu 9.7. Technologická část, Silnoproudá technologie včetně DŘT, Dispečerská řídící technika (DŘT), část D.3.1

  - Železniční svršek a spodek

    - Doplňující geotechnický průzkum bude zahrnovat hydrogeologický průzkum (vsakovací zkoušky) v žst. Týniště n.O. a ve výhybně Rašovice,

- 2-3 vrty ve výhybně Rašovice v místě rozšíření náspu,

- 3-4 kopané sondy ve stávající koleji ve výhybně Rašovice a zkoušky únosnosti zemní pláně.

- Provede se předkategorizace materiálu žel. svršku a doplní zaměření stávajícího stavu.

    - Bude navržena úprava zapojení kolejí č. 10 – 18 na třebechovickém zhlaví s cílem prodloužení užitečné délky kolejí.

    - Navržené kolejové řešení bude provedeno na základě dopisu čj.20009/2018-SŽDC-GŘ-06 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven (viz příloha), popřípadě na schválenou Metodiku pro projektování systému ERTMS/ETCS (předpoklad schválení 2019).

  - Mosty, propustky, zdi

    - SO 03-13-20-41 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 47,751 - Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé nebo levé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení propustku.

    - SO 03-13-20-42 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 47,915 -Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé nebo levé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení propustku a průzkumné práce ke zjištění přesné polohy stávající konstrukce.

    - SO 03-13-20-43 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 48,141 - Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé nebo levé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení propustku.

    - SO 03-13-20-44 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 48,528 - Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé nebo levé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení propustku a geodetické zaměření sousedního propustku pod cestou.

    - SO 03-13-20-45 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 48,988 - Doplnění stavebnětechnického průzkumu ke zjištění stavu stávajícího trubního propustku a inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení nového propustku.

    - SO 03-13-20-46 ŽST Týniště n. O., propustek v ev. km 49,435 - Doplnění stavebnětechnického průzkumu ke zjištění stavu stávajícího propustku a inženýrsko-geologického průzkumu (vrt dl. 3,0 m v ose mostu na pravé straně) pro zjištění podmínek v podloží pro založení nového propustku.

    - SO 03-13-20-47.1 ŽST Týniště n. O., železniční most nad místní komunikací v ev. km5 0,156 – nadjezd

    - SO 03-13-20-47.2 ŽST Týniště n. O., železniční most nad místní komunikací v ev. Km 50,156 – hydroizolační vana – Doplnění dle požadavků ze „Zápisů z projednání mostních a silničních objektů“ z 07. 06. 18 a 15. 06. 18. Zohlednit výsledky „Geologické dokumentace vrtu JV1“ ze dne 26. 09. 18 a „Geologické dokumentace vrtu JV2“ ze dnů 27. - 28. 09. 18.

    - SO 03-13-20-48 ŽST Týništì n. O., železniční most přes náhon v km 50,244

    - SO 03-13-20-53 Zárubní zdi

    - SO 03-13-50-41 ŽST Častolovice, železniční most přes řeku Bělá v ev. km 0,740 „Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (vrt u obou opěr, hloubka min 8m pode dnem vodoteče) pro zjištění podmínek v podloží pro založení nových opěr.

  - Ostatní objekty

    - E.3.4 Elektrický ohřev výhybek

Žst. Týniště nad Orlicí – přeložka vn sítě 35kV ČEZ.

Výhybna Rašovice – přeložka venkovní linky 35kV ČEZ k TS č. 0595 Rašovice.

    - E.3.6 Rozvody vn, vn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Žst. Týniště – přeložka podzemní kabelové vn sítě 35kV

Přeložka vn sítě 35kV bude zpracována v jiné stavbě.

    - Výhybna Rašovice – přeložka venkovní nadzemní linky 35kV

Přeložka vn sítě 35kV bude zpracována v jiné stavbě

  - Pozemní stavební objekty

    - Zhotovitel doplní stavebně-technické průzkum

  - Zásady organizace výstavby

    - Při stanovení ZOP je nutní dodržet koordinaci se souvisejícími stavbami

    - Stavba bude etapizována v souladu s potřebami stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4.část“

  - Geodetická dokumentace

    - Geodetická dokumentace bude mimo jiné obsahovat:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu

- Doplnění  geodetického zaměření stávajícího stavu v lokalitách nezahrnutých v DUR 03/18.

- Geodetické zaměření stávajícího stavu trubních vedení

- Zaměření stávajících potrubních vedení kanalizací, vodovodů, plynovodů, horkovodů ve spolupráci se správcem a provozovatelem.

- Specifické požadavky

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

- Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

- Přílohy

    - Zápisy z projednání mostních a silničních objektů“ z 31. 05. 18 a 15. 06. 18.

    - „Geologická dokumentace vrtu JV1“ ze dne 26. 09. 18

    - „Geologická dokumentace vrtu JV2“ ze dnů 27.-28. 09. 18

    - Podrobná situace

    - Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven čj.:20009/2018-SŽDC-GŘ-O6