Příloha č. 6 Zadávací dokumentace - Závazný vzor smlouvy

# Smlouva o dodání systému poskytující dopravní informace prostřednictvím sítě 5G a zajištění souvisejících služeb údržby a podpory

**Číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]**

**Číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

**Zhotovitel: jméno osoby [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]**

údaje o zápisu v evidenci

údaje o sídlu

IČ …………………… , DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………..

Číslo účtu:…………………………..

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

(Objednatel a Zhotovitel dále tak jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Implementace a pilotní testování systému poskytující dopravní informace prostřednictvím sítě 5G“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: [DOPLNÍ OBJEDNATEL], č.j. veřejné zakázky 34681/2025-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1. Předmět a účel Smlouvy
   1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro vytvoření, dodání, provoz, údržba a podpora plně standardizovaného pilotního kooperativního inteligentního dopravního systému (dále též jako „***C-ITS***“) využívajícího 5G síť v prostředí Objednatele.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této Smlouvě a jejích přílohách na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v návrhu provedení C-ITS systému (tj. jeho HW i SW složky) včetně návrhu provedení souvisejících stavebních úprav na vybraných železničních přejezdech pro účely jeho Instalace, provedení souvisejících stavebních úprav na vybraných železničních přejezdech, vytvoření a dodání plně funkčního systému C-ITS, jehož součástí je implementovaný Software, dodání souvisejícího Hardware, provedení Instalace, zprovoznění systému C-ITS včetně souvisejícího HW, vývoj mobilní aplikace pro testování C-ITS služeb, vývoj mobilní aplikace pro pracovníky údržby v okolí trati na síti Objednatele a poskytnutí zaškolení personálu Objednatele (dále jen „Dílo“). Dle kontextu Smlouvy se Dílem rozumí i předmět Díla (např. v souvislosti s předáním předmětu Díla).
   3. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen zejména, nikoliv však výlučně:
      * 1. provést analýzu IT prostředí Objednatele a místních technických podmínek místa plnění a navrhnout řešení dodávky a Instalace systému C-ITS (včetně návrhu souvisejícího Software a jeho implementace, Instalace a integrace do IT prostředí Objednatele), vývoje mobilních aplikací v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy, včetně souvisejících stavebně technických úprav (dále též jako „***Implementační analýza***“), uvést Implementační analýzu v souladu s bližší specifikací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy;
        2. provést stavebně technické úpravy na vybraných železničních přejezdech za účelem Instalace systému C-ITS, jsou-li nezbytné dle Implementační analýzy;
        3. dodat systém C-ITS v souladu s Implementační analýzou a bližší specifikací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy;
        4. dodat Software, jež je součástí systému C-ITS, v souladu s Implementační analýzou;
        5. provést Instalaci systému C-ITS;
        6. provést implementaci Software, který je součástí systému C-ITS, a dalšího souvisejícího Software (např. mobilní aplikace či Software související s Hardware, který je souvisí se systémem C-ITS – např. firmware) do IT prostředí Objednatele v souladu s Implementační analýzou a přílohou č. 1 této Smlouvy;
        7. provést integraci Software dle písm. f. tohoto odstavce Smlouvy s IT prostředím Objednatele v souladu s Implementační analýzou a přílohou č. 1 této Smlouvy (zajištění souladu s přístupovou politikou Objednatele prostřednictvím integrace s Active Directory a s politikou správy podnikových zařízení prostřednictvím MDM, případně jiných mechanismů pro správu IT aktiv nezbytně nutných pro zajištění korektní integrace C-ITS systému do IT prostředí Objednatele);
        8. v souladu s kapitolou 2.4.1 Přílohy č. 3 zajistit stanové požadavky na ochranu jednotlivých vrstev vyvinutých aplikací a funkcionalit prostřednictvím bezpečnostního sebehodnocení, v rámci kterého provede automatizované skenování zranitelností (např. Nessus) nebo jiným ekvivalentním způsobem. Výstupem bude zpráva s nápravnými návrhy a doložením opravy. Zhotovitel je po dokončení bezpečnostního sebehodnocení povinen snést penetrační testy provedené Objednatelem;
        9. poskytnout Licenci k výkonu autorských majetkových práv k Dílu;
        10. předat Dokumentaci, tj. zejm.:
            + dokumenty dle čl. 7 přílohy č. 6 této Smlouvy, zejm. procesní diagramy ve formátu BPMN 2.0 pro popis hlavních funkcionalit a toků (např. reakce na incident, aktualizace dat) a architektonické modely v notaci ArchiMate 3.2 (zejména infrastruktury, vazeb, komunikačních toků a uživatelských rolí, kompatibilní s prostředím Sparx Enterprise Architect )
            + realizační dokumentaci,
            + čtvrtletní zprávy,
            + závěrečnou zprávu a studii dopadu C-ITS služeb na účastníky silničního provozu ve smyslu přílohy č. 1 této Smlouvy a
            + další dokumenty dle této Smlouvy a jejích příloh;
        11. předat další doklady stanovené platnými právními předpisy, normami a rozhodnutími orgánů veřejné moci nezbytné pro užívání Díla;
        12. předat Zdrojové kódy k Software (ke Standardnímu software pouze za podmínek dle odst. 9.10 této Smlouvy), který je součástí systému C-ITS;
        13. provést školení personálu Objednatele za podmínek dle odst. 1.4 této Smlouvy;
        14. provést nahrání dat, které jsou potřebné pro funkcionality C-ITS systému, v souladu s pokyny Objednatele;
        15. provést či provádět další činnosti, které jsou výslovně uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
   4. **Školení**
      1. Zhotovitel je povinen zajistit plán a realizaci komplexního školení budoucích uživatelů a administrátorů systému C-ITS, a to v rozsahu:
         1. školení pro **administrátory systému** (správa přístupů, systémové logy, incidenty, obnova dat),
         2. školení pro **běžné uživatele systému** (obsluha rozhraní, vytváření a příjem zpráv),
         3. školení pro **uživatele datového rozhraní/API** (struktura zpráv, příjem/výdej dat, integrace).
      2. Školení bude realizováno kombinací:
         1. interaktivních výukových videí nebo klikacích průvodců (např. formou e-learningu),
         2. živého výkladu a praktických ukázek (online/prezenčně) včetně zodpovídání dotazů účastníků.
      3. Zhotovitel zároveň vytvoří neveřejný uživatelský portál (např. na bázi interní wiki), který bude obsahovat:
         1. přehledná videa a návody k systému,
         2. aktualizovanou uživatelskou a administrátorskou příručku a
         3. výklad pojmů, funkcionalit a integračních scénářů.
      4. Objednatel je oprávněn pořizovat audiovizuální záznamy ze školení pro své interní potřeby. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby provádějící školení udělily s pořízením a uchováváním těchto záznamů souhlas.
   5. Bližší podrobnosti týkající se Implementační analýzy a dalších částí Díla (jsou-li takové) včetně posloupnosti jejich provádění, Akceptačních kritérií a dalších podmínek pro provedení Díla stanoví zejména příloha č. 1 této Smlouvy. Dílo musí být v souladu zejména s:
      * 1. přílohou č. 1 této Smlouvy,
        2. přílohou č. 3 této Smlouvy(včetně jejích příloh).
   6. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené Dílo cenu dle čl. 7 této Smlouvy.
   7. Zhotovitel se dále zavazuje v souvislosti s provedením Díla poskytovat Objednateli podporu, provoz a údržbu Díla (tj. Software i Hardware) v souladu se servisním modelem dle čl. 11 této Smlouvy a zřídit a provozovat Helpdesk dle čl. 10 této Smlouvy.
   8. Podpora, provoz a údržba Díla spočívá zejména v/e:
      * 1. udržování aktuální Dokumentace;
        2. verzování Zdrojového kódu Software, který je součástí systému C-ITS, (verzování musí být průběžné a reflektovat všechny změny v průběhu trvání Smlouvy), a to vše pro účely čl. 16 této Smlouvy,
        3. lokalizaci a odstraňování Incidentů;
        4. poskytování podpory Software (včetně Standardního Software) a zajištění požadované Dostupnosti a plnění dalších podmínek Service Level Agreement dle určeného Servisního modelu specifikovaného v čl. 11 Smlouvy;
        5. maintenance Software, včetně zajištění, Instalace, implementace a integrace Aktualizací, patchů či jiných updatů Software;
        6. zajištění a udržování maintenance Standardního Software, který je součástí Systému, Instalace, implementace a integrace Aktualizací takového Standardního Software a poskytnutí podpory tomuto Standardnímu Software, včetně nejnovějších verzí tohoto Standardního Software Objednateli a dalších služeb v souladu s jeho standardními obchodními podmínkami, na dobu trvání této Smlouvy;
        7. navrhování optimalizace aplikačních serverů, databází, komunikačních nastavení a dalších komponent technického řešení Software;
        8. provádění servisních zásahů, které budou pravidelně dokumentovány včetně podrobných zpráv o zásazích, důvodu a provedených akcích ve výkazu Paušálních služeb;
        9. provádění činností údržby;
        10. sledování souladu Software s obecně závaznými právními předpisy a informování Objednatele o případném nesouladu Software s obecně závaznými právními předpisy a udělovat v tomto směru Objednateli rady k dosažení souladu Software s legislativou;
        11. další činnosti dle čl. 3 této Smlouvy;
        12. podávání pravidelných výkazů o plnění SLA služeb a reportů o provozu Software v rámci výkazu Paušálních služeb [výkazy musí obsahovat klíčové metriky (např. počet incidentů, doba odezvy, úspěšnost aktualizací) a doporučení pro optimalizaci provozu, ideálně ve vhodné grafické vizualizaci výstupů reportů] a
        13. poskytnutí součinnosti při ukončení dle čl. 16 této Smlouvy.

(dále a výše jen „***Paušální služby***“)

* 1. Objednatel je povinen platit za řádně a včas provedené Paušální služby v souladu s čl. 7 této Smlouvy.

1. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Dílu
   1. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové pokyny udělí.
   2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci Díla veškerou součinnost, zejména, nikoliv však výlučně:
      * 1. pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Software;
        2. orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějícím dohled či kontrolu nad hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem anebo kontrolu procesu a životního cyklu Veřejné zakázky.
   3. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně:
      * 1. zajistit odborné technické vedení a provádění Díla;
        2. upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou Zhotovitel zjistil, či při vynaložení odborné péče měl zjistit; v opačném případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s neupozorněním Objednatele na nevhodnost pokynů;
        3. seznámit se s obchodními podmínkami k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele a na který/s nímž bude Zhotovitel integrovat Dílo, včetně jakékoliv jejich Aktualizace, na kterou bude ze strany Objednatele upozorněn, nebo o které se jinak dozví, a při provádění Díla dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování; Zhotovitel je povinen zajistit, že se Objednatel při provedení Díla Zhotovitelem nedostane do situace, kdy by Objednatel porušoval obchodní podmínky k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele a na který/s nímž bude Zhotovitel integrovat Dílo, nebo kdy by provádění Díla Zhotovitelem mělo zapříčinit jinou změnu v rámci obchodních podmínek k Software, který je součástí IT prostředí Objednatele a na který/s nímž bude Zhotovitel integrovat Dílo (jako např. rozšíření rozsahu licence, dodatečný vznik povinnosti Objednatele platit navýšené licenční poplatky apod.).Pro účely realizace a testování Díla je Zhotovitel povinen zajistit možnost konzultace technických a organizačních aspektů C-ITS systému pro Objednatele.
2. Další povinnosti ve vztahu k Paušálním službám
   1. Vyžaduje-li jakákoliv část IT prostředí Objednatele jakoukoliv akci, která by mohla mít dopad na Dílo nebo na IT prostředí Objednatele napojené na Dílo, (dále jen „***Akce***“), zavazuje se Zhotovitel o potřebě provedení Akce do tří (3) pracovních dnů od jejího proaktivního zjištění prostřednictvím e-mailu vyrozumět kontaktní osobu Objednatele dle odst. 6.2 této Smlouvy. Součástí vyrozumění je uvedení případných důsledků zamítavého rozhodnutí Objednatele, zejména pokud by neprovedení konkrétní Akce mělo mít negativní dopad na Service Level Agreement ve smyslu čl. 11 této Smlouvy či na funkce Díla, popřípadě IT prostředí Objednatele.
   2. Odmítne-li Objednatel provedení Akce, pak Zhotovitel není oprávněn k jejímu provedení. Schválí-li Objednatel provedení Akce, provede ji Zhotovitel zpravidla bezodkladně poté, co obdrží Objednatelův souhlas nebo obdrží od Objednatele potřebné podklady. Při provádění Akce se Zhotovitel zavazuje postupovat dle svého nejlepšího vědomí a v souladu s pokyny Objednatele.
   3. Činnosti spadající do rámce Paušálních služeb je Zhotovitel povinen provádět proaktivně bez nutnosti získat souhlas Objednatele (s výjimkou provedení Akce, kde je nezbytný předchozí souhlas k jejímu provedení).
   4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli veškerou součinnost pro zajištění komunikace a vzájemné interoperability s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými pro plnohodnotné fungování Díla, a při provádění legislativních změn Díla anebo provázaných systémů.
3. Doba a místo plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s odst. 4.5 této Smlouvy.
   2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Paušální služby po dobu 60 měsíců ode dne akceptace Díla v souladu s čl. 5.2.1 této Smlouvy.
   3. Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Stavební práce budou práváděny na vybraných železničních přejezdech uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Není-li to z povahy věci vyloučeno, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy (zejména Paušální služby ve vztahu k Software, který je součástí Díla) vzdáleným přístupem (off-site). Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost a přihlašovací údaje pro provádění Díla vzdáleným přístupem za podmínek odst. 2.4 a 2.5 Zvláštních obchodních podmínek.
   4. Školení dle odst. 2.3 písm. d) této Smlouvy se bude konat v místě a v den zvolený Objednatelem, přičemž termín školení může být změněn dohodou Stran.
   5. **Harmonogram provádění Díla**
      1. Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo dle Smlouvy v souladu harmonogramem Objednatele, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Změna harmonogramu Objednatele je možná postupem dle čl. 14 této Smlouvy.
      2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby předání a převzetí Díla a jednotlivých výstupů plnění této Smlouvy bylo dokončeno nejpozději v den, který je uveden pro dotčený výstup v harmonogramu dle předchozího odstavce této Smlouvy.
4. Provedení Předmětu Smlouvy
   1. Ustanovení čl. 8 přílohy č. 6 této Smlouvy se pro provedení Předmětu Smlouvy nepoužijí.
   2. Provedení Díla
      1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy je splněna jeho řádným a včasným dokončením, tj splněním všech činností dle odst. 1.3 této Smlouvy, a ukončením Akceptačního řízení ve smyslu:
         1. odst. 5.3 této Smlouvy ve vztahu k Implementační analýze,
         2. odst. 5.2 této Smlouvy ve vztahu k Dílu [v užším smyslu, tj. Dílo bez činností/dílčích plnění dle odst. 1.3.a), odst. 1.3.j) a odst. 1.3.l) této Smlouvy], nebo k poslední části Díla (v užším smyslu), je-li Dílo (v užším smyslu) prováděno po částech,
         3. odst. 5.3 této Smlouvy ve vztahu k dokumentům dle odst. 1.3.j) Smlouvy,
         4. odst. 5.5 ve vztahu ke školení dle odst. **2.3.c) Smlouvy.**
      2. V případě, že platné právní předpisy nebo platné technické normy, jejichž závaznost je pro Dílo stanovena právními předpisy, Technickou specifikací nebo Zadávací dokumentací, předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli, a to na náklady Zhotovitele.

Akceptační řízení ve vztahu k Dílu (v užším smyslu)**:**

* + 1. Předání a převzetí Díla probíhá na základě Akceptačního řízení, tj. postupným provedením dále uvedených akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního/ch protokolu/ů.
    2. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností a funkcionalit Díla s Akceptačními kritérii a zda Dílo nevykazuje další Vady ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek nebo jiné vady.
    3. Akceptačními kritérii se pro účely této Smlouvy rozumí:
       1. vlastnosti a funkcionality uvedené v bližší specifikaci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a v Implementační analýze,
       2. požadavky na Zdrojové kódy dle čl. 7 Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 6 této Smlouvy, a
    4. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nejméně čtrnáct (14) dní předem o termínu předání Díla k Akceptačnímu řízení, nedohodnou-li se Strany jinak.
    5. Dodavatel předá Objednateli Dílo k realizaci Akceptačního řízení. Akceptační řízení může být zahájeno pouze v případě, že Dílo bylo Zhotovitelem skutečně předáno Objednateli a ten se s ním mohl seznámit. Objednatel na žádost Zhotovitele potvrdí převzetí Díla k Akceptačnímu řízení v Helpdesku, e-mailem, anebo jiným dohodnutým způsobem. Potvrzením převzetí Díla k Akceptačnímu řízení ve smyslu tohoto odstavce je zahájeno Akceptační řízení.
    6. Dílo je způsobilé k akceptaci Objednatelem, pokud:
       1. splňuje Akceptační kritéria a současně nevykazuje žádnou Vadu kategorie A, B a C či jiné vady (zejména vady, pro které není vhodné dělení Vad dle Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 8 této Smlouvy -> např. některý HW a související stavební úpravy, měly-li být dle Implementační analýzy provedeny) pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „***Akceptováno***“; nebo
       2. splňuje Akceptační kritéria a současně nevykazuje žádnou Vadu kategorie A, B a současně nemá více než:
          1. 5 Vad kategorie C nebo drobných vad, jež nebrání řádnému užívání Díla,

pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „***Akceptováno s výhradou***“.

* + 1. V jiných případech než dle odst. 5.2.8 této Smlouvy vyznačí Objednatel na Akceptačním protokolu „***Neakceptováno***“.
    2. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, připraví Zhotovitel návrh Akceptačního protokolu, který musí obsahovat minimálně:
       1. označení Smluvních stran a odkaz na tuto Smlouvu,
       2. seznam Akceptačních kritérií společně s vedlejším sloupcem pro možnost vyznačení, zda Dílo splňuje příslušné Akceptační kritérium (např. ano/ne)
       3. tabulku pro možnost vepsání zjištěných Vad včetně možnosti uvedení, o jakou Vadu se jedná (A/B/C),
       4. tabulku pro možnost vepsání dalších zjištěných vad,
       5. prostor pro závěrečné hodnocení (např. formou výběru z kolonek „***Akceptováno***“, „***Akceptováno s výhradou***“, „***Neakceptováno***“) a
       6. podpisové doložky pro oprávněné osoby za Smluvní strany.
    3. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne zahájení Akceptačního řízení posoudit Dílo postupem dle odst. 5.2.4 této Smlouvy a v případě dle odst. 5.2.8 této Smlouvy podepsat Akceptační protokol a vyznačit na něm „***Akceptováno***“, nebo „***Akceptováno s výhradou***“ včetně vyznačení Vad/y či vad/y. V opačném případě je Objednatel povinen ve výše uvedené lhůtě podepsat Akceptační protokol společně s vyznačením „***Neakceptováno***“ včetně vyznačení nesplněných Akceptačních kritérií nebo vyznačení Vad/y a jejich/její kategorizace (A, B nebo C) nebo vyznačení dalších vad.
    4. Okamžikem podpisu Akceptační protokolu společně s vyznačením „***Akceptováno***“, nebo „***Akceptováno s výhradou***“ je Dílo provedeno.
    5. Podpis Akceptačního protokolu s vyznačením „***Akceptováno s výhradou***“ nezbavuje odpovědnosti Zhotovitele za vyznačené Vady či vady. Zhotovitel je povinen takové Vady či vady odstranit ve lhůtě určené Objednatelem, jinak do třiceti (30) kalendářních dnů od podpisu Akceptačního protokolu s vyznačením „***Akceptováno s výhradou***“. Neodstranění Zhotovitel Vady či vady ve lhůtě dle tohoto odstavce, jedná se porušení této Smlouvy podstatným způsobem. Do doby odstranění vyznačených Vad či vad dle tohoto odstavce není Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli část ceny za Dílo odpovídající její třicetiprocentní (30tiprocentní) výši. Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením části ceny (či ceny příslušné části Díla, je-li plněno po částech) dle předchozí věty. Pro účely ověření splnění povinností Dodavatele dle tohoto odstavce, je Dodavatel Objednateli povinen prokázat, že Plnění již nemá Vady či vady. Povinnost odstranit Vady či vady dle tohoto odstavce není splněna, neodstranil-li Dodavatel Vady či vady nebo objeví-li se v průběhu ověření:
       1. nové Vady či vady, které vznikly v souvislosti s odstraňováním původních Vad či vad, nebo
       2. Vady či vady, které v důsledku existence původních Vad či vad nebylo možné v Akceptačním řízení odhalit, nebo které bylo možno odhalit pouze s výraznými obtížemi.
    6. V případě neakceptování Díla vyznačením na Akceptačním protokolu „***Neakceptováno***“ se Zhotovitel zavazuje odstranit nesplněná Akceptační kritéria a Vady uvedené v Akceptačním protokolu ve lhůtách výslovně stanovených v Akceptačním protokolu Objednatelem, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených. Do odstranění nedostatků bránících akceptování není Dílo provedeno. Po odstranění nedostatků uvedených v Akceptačním protokolu Zhotovitel opětovně předá Dílo Objednateli k dalšímu kolu Akceptačního řízení a Objednatel postupuje obdobně dle odst. 5.2 této Smlouvy.
  1. Provedení Implementační analýzy a dokumentů dle odst. 1.3.j) Smlouvy

Společná pravidla pro Akceptační řízení ve vztahu k Implementační analýze a dalším dokumentům dle odst. 1.3.j) Smlouvy

* + 1. Akceptační řízení pro Implementační analýzu proběhne za následujících podmínek:
       1. Zhotovitel je povinen pro účely Akceptačního řízení předat Objednateli nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem pro dokončení a provedení Implementační analýzu dle harmonogramu Objednatele, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, Implementační analýzu, a to elektronickou formou na e-mail kontaktní osoby Objednatele dle odst. 6.2 této Smlouvy v některém běžně používaném otevřeném textovém formátu, který umožňuje jejich snadné zobrazení a úpravy prostřednictvím standardně dostupného Software, nestanoví-li Objednatel požadavek na jinou přiměřenou formu předání (např. v listinné podobě, jiný běžně dostupný elektronický formát apod.);
       2. Objednatel je následně oprávněn ověřit, zda předložený návrh řešení odpovídá zadaným požadavkům specifikace dle přílohy č. 1 této Smlouvy;
       3. Objednatel je povinen nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předložení návrhu řešení sdělit na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele, zda předložený návrh řešení schvaluje, eventuálně v jakém rozsahu daný návrh řešení neodpovídá požadavkům specifikace dle přílohy č. 1 této Smlouvy;
       4. neakceptuje-li Objednatel návrh řešení, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu upravit návrh řešení v souladu se sdělením Objednatele a tento opětovně předložit postupem dle tohoto odstavce;
       5. návrh řešení je akceptován (část Díla je provedena) okamžikem doručení sdělení Objednatele Zhotoviteli, že návrh řešení schvaluje.
    2. Ustanovení odst. 5.3.1 této Smlouvy se použijí obdobně pro dokumenty dle odst. 1.3.j) této Smlouvy.
  1. **Provedení Paušálních služeb**
     1. **Povinnost Zhotovitele provést Paušální služby bude s ohledem na jejich nepřetržitý charakter vztahován vždy k jednotlivým měsíčním úsekům.**

****Akceptační řízení ve vztahu k Paušálním službám****

* + 1. **Řádné provádění Paušálních služeb bude každý měsíc potvrzeno podpisem výkazu Paušálních služeb za bezprostředně předcházející měsíc. Podpisem výkazu Paušálních služeb Objednatelem jsou Paušální služby za příslušný měsíc akceptovány/provedeny. Objednatel není povinen podepsat výkaz Paušálních služeb, nebyly-li jednotlivé Paušální služby v příslušném měsíci řádně provedeny (jedná se např. o Paušální služby, u nichž konec lhůty pro splnění -> např. doba pro vyřešení Incidentu – spadá do příslušného měsíce).**
    2. **Návrh výkazu dle předchozího odstavce připraví Zhotovitel. Výkaz musí obsahovat soupis provedených Paušálních služeb za bezprostředně předcházející měsíc a soupis dosud neukončených činností Paušálních služeb. Výkaz Paušálních služeb je Zhotovitel povinen doručit nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po skončení měsíce, ve které byly služby poskytnuty.**
  1. **Provedení školení**

****Akceptační řízení ve vztahu ke školení****

* + 1. **Dokladem o řádném provedení školení je prezenční listina podepsána účastníky školení, případně vydání certifikátu, mělo-li být školení zakončené vydáním certifikátu.**
    2. **Vznikají-li pro školení školící materiály, použije se pro účely jejich akceptace přiměřeně ustanovení odst. 5.2 této Smlouvy (s výjimkou odst. 5.2.13 této Smlouvy). V případě podpisu Akceptačního protokolu s vyznačením „Akceptováno s výhradou“ je Zhotovitel povinen odstranit vyznačené nedostatky v lhůtě určené Objednatelem, jinak nejpozději do 20 kalendářních dnů.**

1. Kontaktní osoby a pravidla komunikace
   1. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL: titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail*].
   2. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY],
   3. Kontaktní osobou Objednatele pro oblast kybernetické bezpečnosti je [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY].
   4. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, preferují Strany vzájemnou e-mailovou komunikaci prostřednictvím kontaktních osob dle tohoto článku.
2. Cena a platební podmínky
   1. Cena za Předmět plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce k Veřejné zakázce.
   2. Výše DPH může být uplatněna v rozdílné výši, než je uvedeno v závislosti na platných právních předpisech ke dni zdanitelného plnění, v takovém případě není zapotřebí uzavírat dodatek k této Smlouvě.
   3. Cena je výslovně sjednávána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná. Ustanovení čl. 8 Smlouvy tímto nejsou dotčena.
   4. **Cena za Dílo**
      1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši stanovené v příloze č. 2 této Smlouvy. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k Dílu (zejména, nikoliv však výlučně, odměna za poskytnutí Licence či Licence k Standardnímu Software) je zahrnuta v ceně Díla. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k Dílu, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny bez zbytečného odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a poskytnout si v tomto ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost. Cena za Dílo zahrnuje rovněž veškeré další náklady Zhotovitele spojené prováděním Díla (zejména náklady na přepravu, balení, Instalaci, implementaci, integraci, eventuální stavební úpravy apod.) a další související plnění s Dílem dle této Smlouvy a jejích příloh.
      2. Právo na zaplacení Díla vzniká dnem jeho provedení dle odst. 5.2.1 této Smlouvy (okamžik, kdy je Zhotovitel oprávněn učinit Výzvu k úhradě). Součástí Výzvy k úhradě musí být podepsaný Akceptační protokol (s vyznačením „***Akceptováno***“, nebo „***Akceptováno s výhradou***“).
   5. **Cena za Paušální služby**
      1. Cena za Paušální služby uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené prováděním Paušálních služeb dle této Smlouvy a jejích příloh. **Cena za Paušální služby bude hrazena měsíčně zpětně. Právo na zaplacení měsíční ceny za Paušální služby vzniká vždy dnem jejich provedení (**okamžik, kdy je Zhotovitel oprávněn učinit Výzvu k úhradě). Součástí Výzvy k úhradě musí být přiložený podepsaný výkaz Paušálních služeb za měsíc, za který se činí Výzva k úhradě.
3. Vyhrazené změny ze Smlouvy
   1. **Inflační doložka**
      1. Bez ohledu na ustanovení odstavce 7.3 této Smlouvy lze měsíční cenu za Paušální služby dle přílohy č. 2 této Smlouvy s účinky do budoucna změnit (oběma směry, tj. překročit či ponížit) pouze na základě žádosti některé Strany učiněné nejpozději k 1. květnu každého roku platnosti této Smlouvy, a to o procentní sazbu odpovídající kladné i záporné procentní sazbě růstu indexu cen v tržních službách v časové řadě od r. 2015 (parametry tabulky: meziroční typ indexu, čtvrtletní periodicita, 1místná +2místná úroveň klasifikace) pro odvětví Služby v oblasti programování a poradenství a související služby (úroveň klasifikace J62), která vychází z dat Veřejné databáze Českého statistického úřadu dostupné na adrese: <https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN06A4&z=T&f=TABULKA&skupId=4150&katalog=31784&pvo=CEN06A4&evo=v3547_!_CEN-TRZ-MEZIR-Q1-21_1&evo=v4049_!_TRZSLU1a2-CISEL_1>, z údajů k 4. čtvrtletí bezprostředně předcházejícímu roku, v němž je uzavírán dodatek dle odst. 8.1.2 této Smlouvy. Změna ceny je účinná 1. ledna následujícího roku po roce, v němž byl podepsán dodatek uzavřený v souladu s pododstavcem 8.1.2 této Smlouvy.
      2. Změnu ceny iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Smlouvě, který předloží druhé Straně nejpozději do data dle první věty pododstavce 8.1.1 této Smlouvy (ve lhůtě) k odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny dle pravidel uvedených v tomto odstavci Smlouvy, včetně návrhu upravené přílohy č. 2 této Smlouvy; upravené ceny se zaokrouhlí na celá čísla dolů. Druhá Strana posoudí do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle tohoto odstavce, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově správné a úplné) a pokud budou dokumenty doručeny:
         1. po lhůtě, právo Strany na změnu jednotkových cen v daném roce trvání Smlouvy zaniká,
         2. ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve lhůtě s odůvodněním druhé Straně k přepracování (nepodaří-li se tyto nedostatky odstranit ve lhůtě, právo Strany na změnu jednotkových cen v daném roce trvání Smlouvy zaniká),
         3. řádně (tj. ve lhůtě a po obsahové stránce správně), ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) druhé Straně, že změnu ceny uznává a předloží dodatek druhé Straně k podpisu.

Strany jsou oprávněny iniciovat první změnu ceny dle tohoto pododstavce Smlouvy nejdříve v průběhu druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyla účinnosti tato Smlouva.

**Příklad:**

Pokud bude tato Smlouva uzavřena během roku 2025, může Zhotovitel podat žádost na úpravu Ceny v průběhu roku 2027, tj. do 1. 5. 2027 (na základě indexu k 4. čtvrtletí roku 2026), a po uzavření dodatku mezi Stranami budou od 1. 1. 2028 platit Ceny dle takto uzavřeného dodatku (tj. tento dodatek nabývá účinnosti 1. 1. 2028).

* + 1. Strany si dále ujednaly, že změna ceny dle čl. 8.1 této Smlouvy může být činěna pouze v souladu se ZZVZ a že změna ceny stanovená postupem dle tohoto pododstavce Smlouvy se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel:
       1. k indexaci dle pododstavce 8.1.2 této Smlouvy způsobem navyšujícím cenu může dojít pouze v případě, kdy stanovený ukazatel meziročního růstu indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy **překročí** v daném období hranici **3 %** (Objednatel není povinen přistoupit na změnu spočívající v růstu meziročního indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy, který **je nižší nebo rovno** 3 %),
       2. Zhotovitel může iniciovat změnu ceny pouze v rozsahu rozdílu mezi skutečnou hodnotou meziročního růstu indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy a hodnotou uvedenou v písm. a tohoto odstavce Smlouvy;
       3. Objednatel není povinen přistoupit na změnu ceny představující navýšení vyšší než o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy je vyšší než 23 %, změna ceny v jednom roce trvání Smlouvy nemůže překročit 20% navýšení (včetně) oproti ceně v době posuzování uplatnění inflační doložky, přičemž meziroční změna indexu, resp. navýšení realizované dodatkem v jednom kalendářním roce se žádným způsobem nepřevádí a nemá vliv na hodnocení indexu v následujícím roce, jakož i na možnost změny Ceny v následujícím roce.

Pro ponížení ceny se limity dle výše uvedených písm. a. až c. tohoto odstavce Smlouvy nepoužijí.

Výše uvedeným postupem navýšená, resp. ponížená cena se stane výchozí pro realizaci inflační doložky dle tohoto článku Smlouvy v každém dalším roce trvání této Smlouvy.

Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního milníku v důsledku prodlení Zhotovitele nebo Objednatele je Zhotovitel v souvislosti s touto inflační doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by bylo plněno řádně a včas.

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace inflační doložky dle tohoto článku Smlouvy:

**Příklad 1:**

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy byl ve sledovaném období (tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu Ceny) 103 %. Jelikož nebyla překročena hranice 3 % nárůstu dle odst. 8.1.2 této Smlouvy, nedojde k uplatnění inflační doložky a Zhotovitel nemůže žádat změnu Ceny.

**Příklad 2:**

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy byl ve sledovaném období 113 %. Jelikož byla přesažena hranice 3% nárůstu dle odst. 8.1.2 této Smlouvy (změna dosáhla 13% nárůstu), dojde k uplatnění inflační doložky a Zhotovitel může žádat zvýšení ceny o 10 %, tj. rozdíl, o který skutečné navýšení (13 %) překročí hranici 3 %.

**Příklad 3:**

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy byl ve sledovaném období 130 %. Jelikož byla přesažena hranice 3 % nárůstu dle odst. 8.1.2 této Smlouvy (změna dosáhla 30% nárůstu), dojde k uplatnění inflační doložky. Dle obecného pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení Ceny o 27 %, tj. navýšení přestavující rozdíl mezi skutečným nárůstem indexů (30 %) a hranicí 3 %, avšak Strany si sjednaly strop pro inflační navýšení Cen na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení Ceny o (maximálních) 20 %.

**Příklad 4:**

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 8.1.1 této Smlouvy byl ve sledovaném období 97 %. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 3 %, dojde k uplatnění inflační doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení Ceny o 3 %. Hranice 3 % se uplatní pouze při zvýšení ceny.

* 1. **Záměna či odebrání položek HW**
     1. Zhotovitel je oprávněn zaměnit či odebrat položky HW uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, a to v rámci skupiny dodávek označených ve sloupci C jako „HW“, za splnění všech následujících podmínek:
        1. z akceptované Implementační analýzy vyplyne potřeba záměny či odebrání položek HW,
        2. Zhotovitel písemně požádá Objednatele o záměnu či odebrání položek HW,
        3. přílohou písemného požadavku dle písm. b) tohoto odstavce bude současně upravená příloha č. 2 této Smlouvy,
        4. položka, která má jinou položku HW nahradit, musí splňovat obdobné technické podmínky jako nahrazovaná položka,
        5. cena náhradních položek HW nesmí překročit cenu nahrazovaných položek HW a
        6. Objednatel takovou záměnu či odebrání položek HW písemně schválí.
     2. Cena za HW dle odstavce 8.2.1 této Smlouvy se snižuje o cenu odebraných položek HW. Požadavek na obdobné technické podmínky ve smyslu odst. 8.2.1 písm. d) této Smlouvy nemusí být splněn, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
        1. položky HW, které nahrazují původní položky HW, neohrozí dosažení účelu této Smlouvy a jejích příloh a
        2. dojde k přiměřenému snížení ceny náhradních položek HW.

Podmínky odst. 8.2.1 písm. a) až c) a f) této Smlouvy tímto nejsou dotčeny.

* 1. **Neprovedení stavebních úprav a činností**
     1. Zhotovitel neprovede ty stavební úpravy a činnosti uvedené v příloze č. 1 a 2 této Smlouvy v rámci skupiny činností označených ve sloupci B jako „C-ITS HW přejezdových zabezpečovacích zařízeních včetně stavebních úprav“, jejichž provedení **není** potřebné pro účely zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po akceptaci Implementační analýzy zašle Objednateli aktualizovanou přílohu č. 2 této Smlouvy s vyznačením těch položek dle předchozí věty, které nebudou provedeny. Cena za Dílo dle čl. 7.4 se snižuje o cenu za stavební úpravy a činností, které nebudou provedeny podle tohoto odstavce.

1. Práva duševního vlastnictví
   1. Ustanovení čl. 6 přílohy č. 6 této Smlouvy se nepoužijí.
   2. Ve vztahu k Software, který je součástí Díla, a ke všem jeho jakýmkoliv úpravám (zejména Aktualizace, Modernizace a Zásadní moderniace) v průběhu a na základě plnění této Smlouvy, a ve vztahu k jakémukoliv dalšímu Software vzniklému v průběhu trvání a na základě této Smlouvy (zejména v rámci Paušálních služeb) Zhotovitel tímto uděluje okamžikem akceptace části Plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy jehož součástí je výše uvedený Software výhradní oprávnění k výkonu práva užít příslušný takovýto Software a jeho modifikace v souladu s dalšími podmínkami tohoto čl. 9 této Smlouvy (výše a dále „***Licence***“). Ustanovení tohoto odstavce 9.1 Smlouvy se nevztahují na oprávnění Objednatele k Software, který je Standardním Software; tato oprávnění jsou upravena samostatně v odst. 9.5 této Smlouvy a v odst. 9.15. této Smlouvy.
   3. Licence je poskytována Objednateli za následujících podmínek:
      1. Licence se uděluje jako výhradní a opravňuje Objednatele k výkonu práva užít veškerá autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze, jež tvoří předmět Smlouvy, a to:
         1. k jakémukoliv účelu;
         2. na dobu trvání majetkových práv autorských;
         3. na jakémkoliv území;
         4. jakýmkoliv způsobem; a
         5. bez množstevního omezení.
      2. Zhotovitel okamžikem dle odst. 9.2 této Smlouvy uděluje rovněž oprávnění takový Software upravovat, měnit, dokončovat, včetně práva užívat, upravovat a měnit Zdrojový kód i strojový kód Software, dále oprávnění Software zveřejňovat, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, či zpracovávat včetně překladu, a to vše i prostřednictvím třetí osoby.
      3. Objednatel má v rámci Licence právo udělit k Softwaru dle odst. 9.2 této Smlouvy podlicenci třetím osobám a právo postoupit Licenci zcela či z části na třetí osoby, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí.
      4. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o zajištění oprávnění k Software písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
      5. Licence zahrnuje povinnost Zhotovitele předat Objednateli Zdrojový kód a Dokumentaci k Software dle článku 7 Zvláštních obchodních podmínek.
   4. Licence se vztahuje ve stejné míře a rozsahu jako k Software taktéž na:
      * 1. realizační dokumentaci specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy a Dokumentaci ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek;
        2. jakoukoliv jinou dokumentaci předávanou k Software nad rámec Dokumentace dle předchozího písmene;
        3. loga či jiné předměty duševního vlastnictví, které s Dílem souvisí a jsou vhodné či nezbytné k užití spolu s Dílem;
        4. jakákoliv jiná autorská díla či jiné předměty duševního vlastnictví, které souvisí s Dílem.
   5. V případech, kdy je součástí předmětu Smlouvy Standardní Software, Zhotovitel tímto uděluje okamžikem akceptace plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy, jejichž součástí je Standardní Software, k veškerému takovému Standardnímu Software Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít příslušný Standardní Software v souladu s dalšími podmínkami odst. 9.6 této Smlouvy (výše a dále „***Licence k Standardnímu Software***“).
   6. Licence k Standardnímu Software je poskytována Objednateli za následujících podmínek:
      1. Licence k Standardnímu Software se uděluje jako nevýhradní a opravňuje Objednatele k výkonu práva užít veškerý Standardní Software, a to:
         1. všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takový Standardní Software určen;
         2. na dobu trvání majetkových práv autorských, nebo alespoň na dobu trvání Smlouvy;
         3. na jakémkoliv území; a
         4. bez množstevního omezení.
      2. Zhotovitel je v rámci Licence k Standardnímu Software povinen zajistit poskytnutí podpory (subscription/license maintenance) k veškerému Standardnímu Software, tj. zajistit poskytování nejnovějších verzí Standardního Software Objednateli a dalších služeb v souladu se standardními licenčními podmínkami Standardního Software, a to alespoň na dobu trvání Smlouvy.
      3. Objednatel má v rámci Licence k Standardnímu Software oprávnění udělit ke Standardnímu software dle odst. 9.5 této Smlouvy podlicenci třetím osobám a právo postoupit Licenci k Standardnímu Software zcela či z části na třetí osoby, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
      4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o zajištění oprávnění ke Standardnímu Software písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
   7. Licence k Standardnímu Software se vztahuje ve stejné míře jako k Standardnímu Software taktéž na:
      * 1. Aktualizaci, Modernizaci a Zásadní modernizaci Standardního Software, který je součástí předmětu Smlouvy;
        2. Dokumentaci k Standardnímu Software specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy;
        3. Dokumentaci nad rámec Dokumentace k Standardnímu Software dle předchozího bodu;
        4. právo zužitkovat a vytěžovat Databáze obsažené ve Standardním Software, který je součástí předmětu Smlouvy;
        5. loga či jiné předměty duševního vlastnictví, které se Standardním Software, jež je součástí předmětu Smlouvy, souvisí a jsou vhodné či nezbytné k užití spolu s takovým Standardním Software.
   8. V parametrech, které nejsou upraveny Smlouvou anebo Zadávací dokumentací včetně jejích příloh (zejména Zvláštními obchodními podmínkami či specifikací), se Licence k Standardnímu Software řídí příslušnými licenčními podmínkami výrobce Standardního Software.
   9. V případě, že Zhotovitel využije při plnění předmětu Smlouvy Standardní Software, je Zhotovitel za účelem vyloučení vzniku proprietárního uzamčení Objednatele (tzv. vendor lock-in) povinen použít výlučně takový Standardní Software, u kterého jsou splněny podmínky dle definice Standardního Software dle bodu 1.63 písm. a., b., c. nebo d. Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 6 této Smlouvy, v době využití Standardního Software, a u kterého lze zároveň důvodně předpokládat, že tento stav zůstane zachován minimálně po dobu trvání Smlouvy.
   10. V případě, že Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy použije Standardní Software, který v průběhu trvání Smlouvy nebude anebo přestane splňovat podmínky stanovené v odst. 9.9 této Smlouvy, bude mít Zhotovitel povinnost, po dohodě s Objednatelem, a v případě, že tato dohoda nebude možná, pak dle volby Zhotovitele:
       * 1. na vlastní náklady dodat Objednateli Zdrojový kód předmětného Standardního Software a poskytnout Objednateli oprávnění užívat tento Standardní Software včetně Zdrojového kódu (včetně dalších způsobů nakládání) v rozsahu Licence dle odst. 9.1 této Smlouvy; nebo
         2. nahradit na vlastní náklady předmětný Standardní Software jiným Standardním Software, který bude mít alespoň srovnatelné funkcionality, kvalitu a technickou způsobilost jako nahrazovaný Standardní Software a zároveň splňovat podmínky stanovené v odst. 9.9 této Smlouvy, a poskytnout k tomuto Standardnímu Software Objednateli Licenci k Standardnímu Software dle odst. 9.5 této Smlouvy; nebo
         3. nahradit na vlastní náklady předmětný Standardní Software vlastním Softwarem, tj. přeprogramovat část Díla představovanou předmětným Standardním Softwarem za využití vlastního Software vytvořeného na míru Objednateli, který bude mít alespoň srovnatelné funkcionality, kvalitu a technickou způsobilost jako nahrazovaný Standardní Software, a poskytnout k tomuto vlastnímu Softwaru Objednateli Licenci dle odst. 9.2 této Smlouvy, a to včetně Zdrojového kódu.

Postupy dle odst. 9.10 písm. a) až c) této Smlouvy podléhají samostatnému Akceptačnímu řízení. Vznikla-li povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel splnit povinnosti dle tohoto odstavce i po ukončení Smlouvy (uvedená povinnost se nezapočítává do limitu pro poskytování součinnosti dle odst. 16.3 této Smlouvy). Ustanovení této Smlouvy relevantní pro splnění povinností dle předchozí věty se použijí i po ukončení této Smlouvy.

* 1. Pokud v rámci Akceptačního řízení dle čl. 5 této Smlouvy vyjde najevo, že Standardní Software nesplňuje podmínky odst. 9.9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Akceptační řízení přerušit, dokud Dodavatel nenapraví tento nedostatek předmětného Standardního Software jedním ze způsobů uvedených v odst. 9.10 této Smlouvy.
  2. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy oprávněn využít programy s otevřeným kódem či jejich části distribuovanými pod FOSS licencemi, není-li dále v Zadávací dokumentaci včetně jejích příloh (především ve Zvláštních obchodních podmínkách či v specifikaci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy) či ve Smlouvě stanoveno něco jiného.
  3. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli udělení oprávnění k veškerým programům s otevřeným kódem poskytnutým Objednateli v rozsahu takových FOSS licencí, které se na konkrétní program s otevřeným kódem, který je součástí Software dle odst. 9.1 této Smlouvy, vztahují, přičemž konkrétní rozsah licence lze určit odkazem na soubor předávaný v rámci provádění Díla nebo jiného plnění dle této Smlouvy anebo odkazem ve Zdrojovém kódu či jiným označením takové licence ve formátu vyžadovaném takovou veřejnou licencí, včetně odkazu na kompletní znění aktuálních licenčních podmínek příslušné FOSS licence; Zhotovitel je dále povinen zajistit poskytnutí podpory k veškerým programům s otevřeným kódem, které jsou součástí Software dle odst. 9.2 této Smlouvy, tj. povinnost Zhotovitele zajistit poskytování nejnovějších verzí programů s otevřeným kódem a dalších služeb v souladu se standardními licenčními podmínkami programů s otevřeným kódem, a to alespoň na dobu trvání této Smlouvy.
  4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že v rámci plnění této Smlouvy nepoužije program s otevřeným kódem, na základě jehož licenčních podmínek by Objednateli nebo Zhotoviteli vyvstala jakákoli povinnost (i) zveřejnit (byť i část) Zdrojový kód Software dle odst. 9.2 této Smlouvy anebo (ii) vydat (byť i část) Zdrojový kód Software dle odst. 9.2 této Smlouvy třetí osobě.
  5. **Software vztahující se k Hardware**
     1. **V případech, kdy je k řádnému užívání dodaného Hardwaru potřebný určitý Software (tj. typicky firmware), je Zhotovitel povinen poskytnout/zajistit Objednateli jako součást Předmětu Smlouvy a za cenu zahrnutou v ceně Díla, oprávnění užít tento Software v rozsahu, způsoby a za účelem obvyklým ve vztahu k Hardwaru, se kterým je spojen, nejméně však za podmínek dle Smlouvy a jejích příloh.**
     2. **Ustanovení ve vztahu k Licenci a Licenci k Standardnímu Software se nepoužijí.**
  6. **Společná ustanovení**
     1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli veškerá oprávnění v souladu s tímto článkem 9 a má k takovému udělení veškeré potřebné souhlasy a že jejich udělením Objednateli ani užíváním Díla a souvisejících výsledků plnění dle této Smlouvy Objednatelem či uživateli Objednatele nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetí osoby. Zhotovitel odpovídá Objednateli za zajištění všech nezbytných oprávnění a souhlasů autora či autorů Software či Standardního Software k oprávněním udělovaným Objednateli dle tohoto odstavce.
     2. V případě, že by třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním Díla a souvisejících výsledků plnění dle této Smlouvy Objednatelem, se Zhotovitel zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl Dílo oprávněn nerušeně užívat, a to zejména zajistit pro Objednatele udělení oprávnění v rozsahu dle tohoto článku 9 bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele.
     3. V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu k Dílu nebo souvisejícím výsledkům plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z udělovaných oprávnění ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv a oprávnění dle tohoto článku 9; zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany.
     4. V případě nároku dle předchozího odst. 9.16.3 této Smlouvy, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zajistí Zhotovitel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez nároku na úplatu nad rámec sjednaný ve Smlouvě.
     5. Spolu se Standardním Software a případně programem s otevřeným kódem, který je součástí Software dle odst. 9.2 této Smlouvy, musí Objednateli vždy být předána kompletní Dokumentace, tj. zejména uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace k takovému Standardnímu Software či k programu s otevřeným kódem a dokumentace jejich API.

1. Helpesk
   1. Objednatel bude provozovat Helpdesk v režimu 4 ve smyslu čl. 10.3. přílohy č. 6 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje využívat Helpdesk zřízený a provozovaný Zhotovitelem pro účely plnění svých povinností z této Smlouvy.
   2. Zhotovitel je povinen zpracovat a vyřešit požadavky Objednatele týkající se projektového řízení, realizace, testování, dokumentace, školení a akceptace Díla, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, v termínech pro Incidenty kategorie B ve smyslu v čl. 11.2 této Smlouvy.
2. Servisní model
   1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní model ve vztahu k Software dle této Smlouvy a ve vztahu k Hardware, který je součástí Díla, v režimu E1 ve smyslu čl. 12.2 přílohy č. 6 této Smlouvy, a to ode dne x do provedení Díla.
   2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní model ve vztahu k Software a Hardware, které jsou součástí Díla, v režimu E2 ve smyslu čl. 12.2 přílohy č. 6 této Smlouvy, a to ode dne provedení Díla po dobu 60 měsíců.
3. Kybernetická bezpečnost
   1. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se kybernetické bezpečnosti ve smyslu článku 20. přílohy č. 6 této Smlouvy.
4. Ochrana osobních údajů
   1. Zhotovitel bude jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce následující kategorie subjektů osobních údajů: Jména, příjmení a polohové údaje osob využívající mobilní aplikaci, která je součástí Díla.
   2. Typy osobních údajů, které bude Zhotovitel u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele, budou určeny samostatně v písemném pokynu Objednatele po uzavření této Smlouvy.
   3. Pokud bude v rámci plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel dodržovat opatření dle článku 21 přílohy č. 6 této Smlouvy.
5. Změnové řízení
   1. Objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla, vyžádají-li si to okolnosti nebo skutečnosti, které nastaly po uzavření této Smlouvy, spočívající zejména v zúžení rozsahu Díla (méněpráce) nebo rozšíření rozsahu Díla (vícepráce), případně v obsahových či technických změnách Díla či jeho realizace. Požadavek na změnu Díla bude předán Zhotoviteli v písemné podobě. Změnu Díla, která představuje změnu oproti ujednáním této Smlouvy včetně všech příloh a dokumentů, na které tato Smlouva odkazuje, je možné provést pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě při naplnění podmínek tzv. nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.
   2. Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele na změnu Díla povinen ve lhůtě uvedené v tomto požadavku, jinak do pěti (5) pracovních dnů od jeho doručení, provést analýzu tohoto požadavku na změnu Díla a Objednateli v písemné formě předložit výstup této analýzy obsahující nejméně:
      * 1. znění požadavku na změnu Díla;
        2. předmět požadované změny Díla;
        3. dopad realizace požadavku na změnu Díla na Dílo a jeho provádění včetně dopadu do harmonogramu provádění Díla dle odst. 4.5 této Smlouvy a popisu a posouzení rizik vyvolaných změnou Díla;
        4. návrh konceptu technického řešení požadavku na změnu Díla včetně plánu činností;
        5. předpokládaný termín nasazení nebo implementace požadované změny Díla;
        6. požadavky na součinnost Objednatele nebo třetích osob;
        7. testovací scénáře nebo změny již existujících testovacích scénářů Díla;
        8. specifikaci pracnosti změny Díla včetně specifikace (dle relevance) méněprací a víceprací a dopadu na cenu Díla.
   3. Objednatel Zhotovitelem předložený výstup analýzy písemně schválí, odmítne nebo požádá o jeho doplnění či přepracování a opětovné předložení. Vyžaduje-li změna Díla uzavření dodatku k této Smlouvě, je Zhotovitel na výzvu Objednatele povinen uzavřít dodatek obsahově odpovídající Objednatelem schválenému výstupu analýzy. Zhotovitel je oprávněn započít s prováděním takovéto změny až po nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. Nevyžaduje-li změna Díla uzavření dodatku k této Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn započít s jejím prováděním po písemném schválení výstupu analýzy Objednatelem.
   4. Zadání požadavku na změnu Díla Objednatele nezavazuje ke schválení výstupu analýzy a schválení výstupu analýzy nezavazuje Objednatele k uzavření dodatku ke Smlouvě.
6. Ukončení Smlouvy
   1. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy anebo jejího zániku jiným způsobem než splněním (pro vyloučení pochybností se tento článek použije pouze do doby provedení Díla) má Objednatel, není-li sjednáno jinak, právo:
      * 1. vrátit veškeré či pouze některé dodané části Díla Zhotoviteli; nebo
        2. ponechat si veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla.
   2. Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku se použije pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhla akceptace, i pro ty části Díla, ohledně kterých již akceptace proběhla.
   3. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části předmětu Díla, musí je vrátit bez zbytečného odkladu.
   4. Za části předmětu Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si předmětu Díla, má Zhotovitel nárok na zaplacení části ceny Díla pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětné nevrácené části předmětu Díla prospěch. Nedohodnou-li se Strany na rozsahu dle předchozí věty, může být Objednatelem určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a Strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit.
   5. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do ukončení této Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením při provádění těch dílčích částí Díla, které nebyly předány Objednali. Nedohodnou-li se Strany na výši účelně vynaložených nákladů dle předchozí věty, může být Objednatelem určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a Strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit
   6. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen dle pokynů Objednatele zlikvidovat anebo Objednateli vrátit veškeré přihlašovací údaje do IT prostředí a jakékoliv další údaje obdobného typu včetně Osobních údajů.
7. Poskytnutí součinnosti při ukončení Smlouvy
   1. Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele v období až šesti (6) měsíců po zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou (z jakéhokoliv důvodu) provádět činnosti spočívající v:
      * 1. přípravě exit plánu,
        2. předání aktuálních Zdrojových kódů včetně všech jeho historických verzí na základě Paušálních služeb,
        3. předložení aktuální Dokumentace,
        4. přípravě a předání Díla za účelem jeho provozování novému poskytovateli,
        5. poskytování veškeré potřebné součinnosti včetně poskytování odborného školení (např. pomoc s navázáním na jakoukoliv nedokončenou customizaci nebo rozvoj Software dle odst. 9.2 této Smlouvy, vysvětlení vazeb mezi částmi architektury Software dle odst. 9.2 této Smlouvy apod.) pro zaměstnance Objednatele nebo jím určené třetí osoby a jejich zaměstnance, účastnění se jednání s Objednatelem a třetími osobami, a to dle pokynů Objednatele, a
        6. poskytnutí informací dle potřeb a pokynů Objednatele,

(„***Součinnost při ukončení***“).

* 1. Pro účely Akceptace Dokumentace a Zdrojových kódů se použije čl. 7 přílohy č. 6 této Smlouvy a přiměřeně ustanovení odst. 5.2 této Smlouvy. Zhotovitel je v rámci postupu dle čl. 7.5 přílohy č. 6 této Smlouvy povinen předat rovněž:
     + 1. bezpečnostní Dokumentace;
       2. popis řešení vysoké dostupnosti Software;
       3. popis konfigurace Databází;
       4. popis nastavení Standardního software;
       5. popis uceleného modelu Software (logický doménový model, detailní datový model, hierarchický komponentní model apod.);
       6. popis zálohování a obnovy;
       7. popis správy uživatelů a externích rozhraní;
       8. popis konfigurace aplikačních serverů;
       9. popis licenčních modelů u Standardního software;
       10. seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním systémům, databázím, a platných hesel k nim a seznam platných servisních účtů pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent a zařízení;
       11. seznam platných Zhotovitelových uživatelských účtů a souvisejících technických prostředků za všechna prostředí;
       12. seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
       13. aktuální a úplnou verzi Configuration management database;
       14. disaster recovery plány;
       15. dvě sady plně čitelných a funkčních záloh, ze kterých lze provést kompletní obnovení Software;
       16. veškerá zálohovací media využitá pro zálohování Software během plnění Smlouvy;
       17. popis high level architektury včetně popisu aplikační vrstvy;
       18. aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
       19. aktuální seznam otevřených požadavků v Helpdesk
  2. Tato Součinnost při ukončení je Zhotovitelem poskytována v rámci Paušálních služeb. Maximální rozsah Součinnosti při ukončení je šedesát (60) MD za celou dobu poskytování Součinnosti při ukončení dle této Smlouvy. Maximální rozsah Součinnosti dle předchozí věty se neuplatní na odst. 16.1 písm. a) této Smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje součinnost dle tohoto článku poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby úplného převzetí činností, které jsou předmětem této Smlouvy (Paušální služby a Služby) novým poskytovatelem, nejdéle však do uplynutí sjednané doby poskytování Součinnosti při ukončení.
  4. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se činností této Smlouvy (zejména v rozsahu Paušálních služeb) s novým poskytovatelem odlišným od Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel v období poskytování Součinnosti při ukončení poskytovat Objednateli nebo Objednatelem určeným třetím osobám veškerou potřebnou součinnost pro účely plynulého a řádného převzetí činností novým poskytovatelem. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí osoby a zahájit poskytování Součinnosti dle tohoto článku nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku.
  5. Za účelem poskytování Součinnosti při ukončení se Zhotovitel zavazuje:
     1. v dostatečném předstihu vypracovat a předat dle pokynů Objednatele exit plán dle odst. 16.1 písm. a) této Smlouvy vymezující veškeré podmínky pro převedení činností dle odst. 16.5 této Smlouvy či jejich příslušné části na nového poskytovatele a který musí obsahovat min:
        1. veškeré nezbytné kroky a informace (zejména označení dokumentace, uvedení znalostí, technické podpory, přístupů a zabezpečení dat) pro účely úspěšného přechodu výše uvedených činností bez narušení kontinuity a kvality těchto činností,
     2. a poskytnout plnění nezbytná k realizaci exit plánu (zejména činnosti vyplývající z exit plánu a dle potřeby zejména činnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy) za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Strany se dohodly, že v případě sporu o jakékoli technické otázce, která se týká exit plánu, může být Objednatelem určen soudní znalec pro posouzení sporné otázky a Strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit.
  6. Zhotovitel se zavazuje vypracovat exit plán do jednoho (1) měsíce od doručení požadavku Objednatele na vypracování exit plánu, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší, přičemž takový požadavek může být doručen nejdříve jeden (1) měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy a kdykoliv poté; nebude-li doručen žádný požadavek, zavazuje se Zhotovitel vypracovat exit plán do čtrnácti (14) dnů po zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Vypracováním exit plánu se rozumí jeho příprava Zhotovitelem. Strany se dohodly, že cena za vypracování exit plánu je součástí ceny Díla.
  7. Další podmínky pro provedení Součinnosti při ukončení jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
  8. Ustanovení tohoto článku Smlouvy se nepoužijí, dojde-li k ukončení Smlouvy postupem dle čl. 15 Smlouvy a Objednatel vrátí všechny části Díla Zhotoviteli.

1. Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
   1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že:
      * 1. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
        2. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
        3. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 17.5 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“).
   3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 17.1 a 17.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
   4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
   5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
   6. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
   7. Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
2. Compliance
   1. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran.
   2. Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.
   3. Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 18.3 odstraní].
3. Hierarchie smluvních dokumentů
   1. Dokumenty tvořící tuto Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:
      * 1. Smlouva,
        2. bližší specifikace, která je přílohou č. 1 této Smlouvy,
        3. ustanovení Platformy SŽ včetně jejích příloh, která je přílohou č. 3 této Smlouvy,
        4. Zvláštní obchodní podmínky, které jsou přílohou č. 6 této Smlouvy,
        5. Obchodní podmínky, které jsou přílohou č. 7 této Smlouvy.
4. Závěrečná ustanovaní
   1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
   2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
   3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
   4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
   5. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
   6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
   7. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
   8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
   9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Bližší specifikace (Technická specifikace)

Příloha č. 2 – Ceník

Příloha č. 3 – Platforma SŽ (včetně jejích příloh)

Příloha č. 4 – Realizační tým

Příloha č. 5 – Poddodavatelé

Příloha č. 6 – Zvláštní obchodní podmínky

Příloha č. 7 – Obchodní podmínky

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………………… …………………………………………………

**Bc. Jiří Svoboda, MBA** [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]  
generální ředitel