Příloha č. 3 Smlouvy

# Harmonogram

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapy** | **Ukončení** |
| Kick-off meeting zástupců Objednatele a Zhotovitele | T + 2 týdny |
| Návrh řešení (SRS) | T + 2 měsíce |
| Předání Díla k provedení Akceptačního řízení | T + 11 měsíců |
| Provedení Díla | T + 12 měsíců |
| Školení | T+ 12 měsíců |
| Zkušební provoz Díla a zahájení rutinního provozu | T + 14 měsíců |

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy.