|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9936/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. září 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12

„**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 161:**

V objektu SO 01-12-01 Nástupiště, zast. Hamry nad Sázavou prosíme o úpravu položky č. 47. Dle metodiky vytváření výkazů výměr má být položka rozdělena na demontáž s případným odvozem na mezideponii a položku poplatku za skládku vč. dopravy.

**Odpověď:**

Položka č. 47 byla upravena/rozdělena a byla přidána položka č. 50 pro likvidaci odpadů.

**Dotaz č. 162:**

SO01-11-01

Na základě prostudování celé stavby,  TZ B8 ZOV, HMG, stavebních postupů a dalších výkresů situací stavby ZOV , které obsahují již v projektu stavby navržené červeně zakreslené nově zřizované  provizorní komunikace pro realizovatelnost sdruženého objektu SK 01-00-02 ( SO01-10-01 a SO01-11-01 ), který se nachází ve značně nepřístupném charakteru území bez přímého přístupu do koleje žádáme zadavatele, aby na základě realizace objektu SO01-11-01 kolovými mechanismy a směrnice č.20 SŽDC zavedl položky na zřízení provizorních přístupových cest a oprav komunikací v samostatných položkách objektu?. V případě navrženého řešení této stavby je dodržena opodstatněnost těchto položek, bez kterých se stává stavba nerealizovatelná dle směrnice č.20 SŽDC.

**Odpověď:**

Položky pro

* PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - Komunikace s neztmeleným povrchem
* PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - Komunikace s krytem s dílců
* Oprava stávajících zpevněných přístupových komunikací

byly přidány do soupisu prací.

**Dotaz č. 163:**

Ve stavebním objektu SO 11-50-03 – položka č. 58101-R „Příplatek za úpravu povrchu cementobetonového krytu ražbou“, s popisem „chodník“. Po prostudování projektové dokumentace i výkazu výměr jsme v tomto objektu nenalezli žádný cementobetonový kryt, ke kterému by se daná položka mohla vztahovat. Vzhledem k tomu si nejsme jisti, k jaké konstrukci či části stavby se má tato položka vztahovat, případně zda není uvedena omylem.

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení účelu a umístění této položky.

**Odpověď:**

Položka 58101.R byla ze soupisu prací odstraněna.

**Dotaz č. 164:**

V objektu SO 11-50-04.a jsme nenašli položku č. 014201 – „POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA“, k nákupu násypového materiálu do aktivní zóny, který se váže k položce č. 17130, tak jako to je řešeno v ostatních objektech.

Žádáme tímto zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

Položka poplatky za zemník není uvedena z toho důvodu, že se bere zemina z mezideponie a nenakupuje se.

**Dotaz č. 165:**

V rámci objektu SO 11-50-04 je uvedeno, že má dojít k provizornímu přeložení VO. Ve výkresové ani textové části projektové dokumentace však tato skutečnost není blíže popsána. V soupisu prací je uvedena položka č. 74B92R – „PROVIZORNÍ PŘELOŽENÍ VO“ s výměrou „1 KPL“, avšak z popisu položky nelze určit, co je konkrétním předmětem plnění (rozsah, umístění, způsob provedení).

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění rozsahu a způsobu provizorního přeložení VO, případně o doplnění výkresové části, kde bude přeložení zakresleno.

**Odpověď:**

Jedná se o demontáž stávajícího. Po dobu mostního provizoria bude sloup VO demontován a následně po ukončení stavby bude navracen. Mělo by se počítat s možností porušení betonové patky VO při výstavbě SO 11-50-04. Vše se musí koordinovat s obcí Hamry a správcem VO.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

XDC\_ŽnS-SuŽ\_20250909\_zm12

XLS\_ŽnS-SuŽ\_20250909\_zm12

V Olomouci dne 9. 9. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace