**Upřesnění podmínky k prováděným pracím**

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 – ST Brno

Obvod pro provádění prací: tratě v obvodu ST Brno, ST Jihlava

Rozsah prací: bude zadáván na základě dílčích objednávek

Práce strojů a zaměstnanců v režii Objednatele

* V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní pluh pro úpravu kolejového lože (PUŠL), potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 284 – 289 o 1/3 původní ceny.
* V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní zaměstnance, kteří budou provádět sypání štěrku z výsypných vozů, potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 66 a 67 o 1/2 původní ceny.

Manipulace a přepravy (dle části 02.1 soupisu prací)

* Objednatel akceptuje k fakturaci položky 1 – 6 v případě, že délka přepravy bude uvedena ve stavebním deníku
* Případné překládání materiálu na cestě je plně v režii Zhotovitele a nebude ze strany Objednatele fakturačně akceptováno
* Přepravu mechanizace do 50 km nebude Zhotovitel Objednateli fakturovat
* Vzdálenost přepravy mechanizace na místo práce bude uvedena ve stavebním deníku
* Pohyb mechanizace po ukončení prací se nebude vykazovat jako přeprava mechanizace

Práce o sobotách, nedělích, ve státem uznaných svátcích a noční práce (dle části 03.1 soupisu prací)

* V případě práce v sobotu, neděli nebo státem uznaného svátku, Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 21
* V případě práce v noční době (22:00 – 6:00), Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 22
* Tyto uvedené dva příplatky se mohou spolu sčítat (např. práce v noční době ze soboty na neděli)
* Podmínkou pro akceptaci příplatků je uvedení jmen pracovníků do stavebního deníku, kteří byli přítomni na místě práce. Pro uznání příplatku musí být čas práce konkrétního pracovníka uveden ve stavebním deníku.
* Objednatel neakceptuje fakturaci příplatků za práci po dobu přepravy strojů.

Silniční uzavírky (dle části 03.1 soupisu prací)

* V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat uzavírku silniční komunikace, doloží následně Zhotovitel objednateli skutečně prokazatelné náklady na zajištění silniční uzavírky. Fakturovat se bude množství (tj. cena) pronásobená jednotkovou cenou.
* Příklad: Prokazatelné náklady na uzavírku jsou 100.000 Kč = množství, vysoutěžená jednotková cena dle nabídky Zhotovitele např. 1,15 Kč. Potom se tedy bud fakturovat množství x j.cena = 100.000 x 1,15 = 115.000 Kč.

Objednatel zajišťuje:

* Výluky kolejí a napětí
* OZOVa
* Kontrolu klikatosti trolejového drátu
* Pomalé jízdy
* Zajištění silničních uzavírek železničních přejezdů, pokud nebude předem domluveno, že tyto práce provede Zhotovitel
* Objednatel si vyhrazuje provést některé práce vlastními kapacitami

Za ST Brno dne 17. 10. 2025 Bc. Luboš Vrána