Upřesnění podmínek k prováděným pracím

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 – ST Jihlava

Obvod pro provádění prací: tratě v obvodu ST Jihlava, ST Brno

Rozsah prací: bude zadáván na základě dílčích objednávek

Práce strojů a zaměstnanců v režii Objednatele

- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní pluh pro úpravu kolejového lože (PUŠL), potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 353 – 358 o 1/3 původní ceny.

- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní zaměstnance, kteří budou provádět sypání štěrku z výsypných vozů, potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 72 a 73 o 1/2 původní ceny.

Manipulace a přepravy (dle části 03.1 soupisu prací)

- Objednatel akceptuje k fakturaci položky 1 – 6 v případě, že délka přepravy bude uvedena ve stavebním deníku

- Případné překládání materiálu na cestě je plně v režii Zhotovitele a nebude ze strany Objednatele fakturačně akceptováno

- Přepravu mechanizace do 50 km nebude Zhotovitel Objednateli fakturovat

- Vzdálenost přepravy mechanizace na místo práce bude uvedena ve stavebním deníku

- Pohyb mechanizace po ukončení prací se nebude vykazovat jako přeprava mechanizace

Práce o sobotách, nedělích, ve státem uznaných svátcích a noční práce (dle části 03.3 soupisu prací)

- V případě práce v sobotu, neděli nebo státem uznaného svátku, Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 14

- V případě práce v noční době (22:00 – 6:00), Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 15

- Tyto uvedené dva příplatky se mohou spolu sčítat (např. práce v noční době ze soboty na neděli)

- Podmínkou pro akceptaci příplatků je uvedení jmen pracovníků do stavebního deníku, kteří byli přítomni na místě práce. Pro uznání příplatku musí být čas práce konkrétního pracovníka uveden ve stavebním deníku.

- Objednatel neakceptuje fakturaci příplatků za práci po dobu přepravy strojů.

Silniční uzavírky (dle části 03.3 soupisu prací)

- V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat uzavírku silniční komunikace, doloží následně Zhotovitel objednateli skutečně prokazatelné náklady na zajištění silniční uzavírky. Fakturovat se bude množství (tj. cena) pronásobená jednotkovou cenou.

- Příklad: Prokazatelné náklady na uzavírku jsou 100.000 Kč = množství, vysoutěžená jednotková cena dle nabídky Zhotovitele např. 1,15 Kč. Potom se tedy bud fakturovat množství x j.cena = 100.000 x 1,15 = 115.000 Kč.

Objednatel zajišťuje:

- Výluky kolejí a napětí

- OZOVa

- Kontrolu klikatosti trolejového drátu

- Pomalé jízdy

- Zajištění silničních uzavírek železničních přejezdů, pokud nebude předem domluveno, že tyto práce provede Zhotovitel

- Objednatel si vyhrazuje provést některé práce vlastními kapacitami