Smlouva o dílo na zhotovení

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dozor projektanta

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice – I. Etapa – Tunel“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

číslo jednací: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 5113520042

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,

spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem Z2026-020506 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha Dejvice – I. Etapa - Tunel“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto Řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele.

PŘEDMĚT, CENA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace a realizaci souvisejících činností, vše v rozsahu a specifikaci uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách.

Zhotovitel se dále zavazuje v souladu s touto Smlouvou obstarat pro Objednatele Dozor projektanta.

Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu stavby dle přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

- (Přílohy BIM protokolu jsou ke Smlouvě doloženy v elektronické formě.)

Cena za Předmět Smlouvy dle přílohy č. 4 Smlouvy:

Cena za Předmět Smlouvy bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Cena Díla bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Místem plnění zhotovení PDPS je Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín a místem výkonu Dozoru projektanta při provádění stavby je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU K NET ZERO TECHNOLOGIÍM

Zhotovitel se zavazuje vypracovat jako součást Díla samostatný dokument, ve kterém uvede, zda jsou součástí Stavby technologie pro nulové čisté emise ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724 (dále jen „Nařízení“ a uvedené technologie pro nulové čisté emise dále též jako „Net Zero technologie“), a ve smyslu přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1178 ze dne 23. května 2025, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, pokud jde o seznam konečných produktů v oblasti technologií pro nulové čisté emise a jejich hlavních konkrétních součástí za účelem posouzení příspěvku k odolnosti (dále jen „Prováděcí nařízení“). Jsou-li součástí Stavby Net Zero technologie, je Zhotovitel povinen každou z nich jednotlivě uvést a zařadit pod konkrétní písmeno čl. 4 odst. 1 Nařízení. Je-li to ke dni provedení Díla (zejména s ohledem na stupeň Dokumentace a její předmět) objektivně možné, je Zhotovitel dále povinen každou Net Zero technologii zařadit také pod konkrétní podkategorii, konečný produkt a určit hlavní konkrétní součásti ve smyslu přílohy Prováděcího nařízení. Pro účely splnění povinností dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen použít vzor uvedený v příloze č. 5 této Smlouvy. Cena za činnost dle tohoto odstavce je součástí Ceny Díla.

OdpovědnÉ zadávání

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek a výběru dodavatele Veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na provádění Předmětu Smlouvy a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána ve Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění požadované povinnosti.

Porady a jednání svolaná při plnění Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla zajistil pro Objednatele exkurzi pro studenty, a to následovně:

Zhotovitel je povinen za každých započatých 12 měsíců trvání doby pro provedení Díla ode Dne zahájení prací až do podpisu Protokolu o provedení Díla zajistit provedení jedné studentské exkurze, maximálně však tří exkurzí za celou dobu provádění Díla.

Účastníky exkurze musí být studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Zajištění výběru, pozvání a účasti účastníků exkurze je povinností Zhotovitele. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro minimálně 5, maximálně 30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Zhotovitel nejméně jeden týden před plánovaným termínem exkurze uvědomí o této skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnost při zajištění jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

Zhotovitel zajistí provedení exkurze v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi za dodržení podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytne účastníkům exkurze výklad k aktuálně prováděným činnostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat informace o škole, vč. kontaktu na zástupce školy, o předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. Objednatel je oprávněn ověřit informace uvedené ve zprávě dle předchozí věty u zástupce školy.

Cena za provedení exkurzí dle tohoto odstavce je součástí Ceny Díla.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci, která je předmětem Díla, v maximální možné míře požadovat regeneraci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 b) této Smlouvy.

NEOBSAZENO

Mezinárodní sankce a střet zájmů

Zhotovitel prohlašuje, že:

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se v případě veřejných zakázek zadávaných mimo zadávací řízení použije analogicky,

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (EU) uvedeném v odstavci 3.3.4 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle odst. 5.3.1 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 5.3.1, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 5.3.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo Zhotovitel poruší některou z povinností dle odstavců 5.3.4 nebo 5.3.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ve smyslu ust. § 223 odst. 4 ZZVZ odstoupit od této Smlouvy; ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč, maximálně však 5 % z Ceny Díla. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 5.3.3 smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, maximálně však 2 % z Ceny Díla.

Předpokládané celkové investiční nebo neinvestiční náklady Stavby činí 7 mld. Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Varianta A) Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Varianta B) Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „[VLOŽÍ OBJEDNATEL]“ vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotovení.

Vybere se Varianta A). V případě, že z objektivních důvodů není možné vyhotovit Smlouvu v digitální (elektronické) podobě, například, když Zhotovitel nedisponuje elektronickým podpisem, nebo z jiných důvodů není ze strany Zhotovitele možná elektronická komunikace, vybere se Varianta B) pro vyhotovení smlouvy. [Variantu „VYBERE ZHOTOVITEL“. Druhou variantu, spolu s tímto pokynem a označení vybrané varianty, Zhotovitel odstraní].

  - Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále též jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

  - Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V případě rozporů mezi Smlouvou a jejími příloha, příp. mezi přílohami Smlouvy navzájem se uplatní následující pravidla: Smlouva má přednost před přílohami Smlouvy; příloha č. 2 Obchodní podmínky má přednost před ostatními přílohami Smlouvy, příloha č. 1 má přednost před ZTP, ZTP mají přednost před VTP, VTP mají přednost před TKP.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1	Specifikace Díla

Příloha č. 2 	Obchodní podmínky

Příloha č. 3	Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky (VTP)

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP)

Příloha č. 4	Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram

Příloha č. 5	Určení Net Zero technologií

Příloha č. 6	Oprávněné osoby

Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8	Seznam Poddodavatelů

Příloha č. 9	Související dokumenty

Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11	BIM protokol

Příloha č. 12	NEOBSAZENO

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne …………………				V …………………… dne ……………………

................................................			................................................

Ing. Mojmír Nejezchleb					"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy				"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Správa železnic, státní organizace

Příloha č. 1

Specifikace Díla

NEOBSAZENO

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/DOKUMENTACE/2/26

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a)	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b)	Všeobecné technické podmínky (VTP)

VTP/DOKUMENTACE/08/25

c)	Zvláštní technické podmínky (ZTP)

Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice - I. Etapa – Tunel ze dne 20.3.2026

Příloha č. 4

Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram

Samostatná příloha

Příloha č. 5

Určení Net Zero technologií

[Varianta pro případ, že Stavba neobsahuje Net Zero technologie]

Předmět Dokumentace (předmět projektování) neobsahuje Net Zero technologie dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724.

[Varianta pro případ, že Stavba obsahuje Net Zero technologie. Je-li to objektivně možné, je nutno uvést v detailu dle níže uvedené tabulky odpovídající Prováděcímu nařízení.]

Stavba obsahuje technologie pro nulové čisté emise v níže uvedeném detailu:

| Technologie pro nulové čisté emise | Podkategorie technologií pro nulové čisté emise | Konečné produkty | Hlavní konkrétní součásti |
| --- | --- | --- | --- |

V …………………… dne ……………………

................................................

ZHOTOVITEL

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

| Jméno a příjmení | Mgr. Vojtěch Stříhavka |
| --- | --- |
| Adresa | Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 2 |
| E-mail | strihavkav@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 702 256 348 |

Ve věcech technických

| Jméno a příjmení | Karel Ptáček, DiS., MBA |
| --- | --- |
| Adresa | Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 |
| E-mail | ptacekk@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 724 863 581 |

Ve věcech životního prostředí

| Jméno a příjmení | Ing. Jarmila Maděrová |
| --- | --- |
| Adresa | Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 |
| E-mail | maderova@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 722 957 046 |

Kontrola BOZP

| Jméno a příjmení | Nikolas Nitran |
| --- | --- |
| Adresa | Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 |
| E-mail | Nitran@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 724 863 591 |

Autorizovaný zeměměřický inženýr

| Jméno a příjmení | Ing. Jana Moravcová |
| --- | --- |
| Adresa | SŽG Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 |
| E-mail | moravcovaja@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 702 228 979 |

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

| Jméno a příjmení | Nikolas Nitran |
| --- | --- |
| Adresa | Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 |
| E-mail | Nitran@spravazeleznic.cz |
| Telefon | +420 724 863 591 |

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Ve věcech technických

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Hlavní projektant (HIP)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Zástupce hlavního projektanta

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Autorizovaný zeměměřický inženýr

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na železniční svršek a spodek

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na pozemní stavby

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na zabezpečovací zařízení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na sdělovací zařízení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na trakční vedení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na silnoproudou technologii

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na technická zařízení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na životní prostředí

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na geotechniku

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na požární bezpečnost

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Koordinátor BOZP

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na právní poradenství

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na tunelové stavby

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Koordinátor BIM

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Manažer informací

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou předložil následující pojištění:

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
| --- | --- |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | 140 000 000,- Kč |

Příloha č. 8

Seznam Poddodavatelů

| Identifikace Poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota poddodávky v % z ceny Předmětu Smlouvy |
| --- | --- | --- |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| CELKEM % |  | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 9

Související dokumenty

| Název dokumentu | Č. j.: | Datum vydání |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace pro povolení stavby „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)“ |  | 09/2025 |

Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Příloha č. 11

BIM protokol

Příloha č. 12

NEOBSAZENO