Technická specifikace

Opravy mechanizace u OŘ OVA 2026 - Periodická oprava-revize REV na MPV 22.1–001

SHV: MPV 22.1–001

Nástavba: nakládacího jeřábu NJ 70-1R

Rok výroby: 2002

Rozsah prací: dáno příloha č.14 Výzvy k podání nabídky

Objednatel pro účely splnění Předmětu služeb zajišťuje na svůj náklad dopravu MPV do/z Místa plnění.

Periodická oprava – revize REV bude provedena dle technologických postupů, technických podmínek, návodů k obsluze a údržbě, předpisu SŽ V1 a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách  v platném znění.

Vozidlo bude přistaveno do opravárenského střediska areálu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O předání MPV do místa plnění bude sepsán písemný protokol potvrzený Kontaktními osobami Smluvních stran.

Nejpozději do 20 pracovních dnů od přistavení MPV proběhne komisionální prohlídka za účelem potvrzení zadaného rozsahu závad dle smlouvy, které nebylo možné Objednatelem zjistit bez provedení demontáže MPV.

Komisionální prohlídka bude provedena za účasti Kontaktní osoby Objednatele i Poskytovatele nebo jím pověřených zástupců. Výsledek komisionální prohlídky bude písemně zaznamenán v protokolu, který musí obsahovat konečný rozsah opravy a způsobu provedení opravy předmětného MPV, případné nacenění opravy, která není předmětem zadaných služeb, a která nemohla být zjistitelná bez demontáže MPV včetně možného termínu opravy tak, aby Objednatel mohl učinit rozhodnutí o provedení/neprovedení opravy Poskytovatelem, případně jiným způsobem. Protokol bude datován a potvrzen Kontaktními osobami Smluvních stran.

Při realizaci Předmětu služeb nebudou akceptovány vícepráce, které bylo možno diagnostikovat v době od přistavení vozidla do komisionální prohlídky, a současně nebyly uvedeny v protokolu a Objednatel formou změny smlouvy neudělil k jejich provedení Poskytovateli souhlas.

Záruka: na práci 12 měsíců, na nové náhradní díly 24 měsíců.

Veškeré náklady v případě reklamací hradí Poskytovatel, včetně dopravních nákladů spojených s přistavením MPV do místa provedení opravy nebo náklady Poskytovatel v případě, že reklamační oprava bude prováděna v provozovně Objednatele. .