Smlouva o dílo na zhotovení

Záměru projektu, Projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro povolení stavby (v režimu BIM)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

číslo smlouvy Objednatele: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"

ISPROFOND: 500 372 0064 - Příprava akcí rychlých spojení – CEF2

Sub. ISPROFIN pro Část A: 500 352 0164 RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany

Sub. ISPROFIN pro Část B: 500 352 0193 RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou

Sub. ISPROFIN pro Část C: 561 352 0069 RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou

(dále jen „Objednatel“)

a

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" ,spisová značka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa:

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

číslo smlouvy Zhotovitele: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro povolení stavby (v režimu BIM) (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto Řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele.

PŘEDMĚT, CENA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace a realizaci souvisejících činností, vše v rozsahu a specifikaci uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách.

Zhotovitel se dále zavazuje v souladu s touto Smlouvou obstarat pro Objednatele Dozor projektanta.

Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu   dle přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh.

- (Přílohy BIM protokolu jsou ke Smlouvě doloženy v elektronické formě.)

Cena za Předmět Smlouvy dle přílohy č. 4 Smlouvy (bez započtení ceny za opční plnění):

Cena za Předmět Smlouvy bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Cena Díla bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Z toho:

„RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“ (dále jen „Část A“):

Cena za Předmět Smlouvy pro Část A, bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Cena Díla pro Část A, bez DPH: 		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

„RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ (dále jen „Část B“):

Cena za Předmět Smlouvy pro Část B, bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Cena Díla pro Část B, bez DPH: 		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

„RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ (dále jen „Část C“):

Cena za Předmět Smlouvy pro Část C, bez DPH: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Cena Díla pro Část C, bez DPH: 		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

Fakturace bude probíhat u každé Části samostatně.

Místem plnění Díla je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU K NET ZERO TECHNOLOGIÍM

Zhotovitel se zavazuje vypracovat jako součást Díla samostatný dokument, ve kterém uvede, zda jsou součástí Stavby technologie pro nulové čisté emise ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724 (dále jen „Nařízení“ a uvedené technologie pro nulové čisté emise dále též jako „Net Zero technologie“), a ve smyslu přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/1178 ze dne 23. května 2025, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, pokud jde o seznam konečných produktů v oblasti technologií pro nulové čisté emise a jejich hlavních konkrétních součástí za účelem posouzení příspěvku k odolnosti (dále jen „Prováděcí nařízení“). Jsou-li součástí Stavby Net Zero technologie, je Zhotovitel povinen každou z nich jednotlivě uvést a zařadit pod konkrétní písmeno čl. 4 odst. 1 Nařízení. Je-li to ke dni provedení Díla (zejména s ohledem na stupeň Dokumentace a její předmět) objektivně možné, je Zhotovitel dále povinen každou Net Zero technologii zařadit také pod konkrétní podkategorii, konečný produkt a určit hlavní konkrétní součásti ve smyslu přílohy Prováděcího nařízení. Pro účely splnění povinností dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen použít vzor uvedený v příloze č. 5 této Smlouvy. Cena za činnost dle tohoto odstavce je součástí Ceny Díla.

OdpovědnÉ zadávání

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek a výběru dodavatele Veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na provádění Předmětu Smlouvy a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána ve Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění požadované povinnosti.

Porady a jednání svolaná při plnění Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla zajistil pro Objednatele exkurzi pro studenty, a to následovně:

Zhotovitel je povinen za každých započatých 12 měsíců trvání doby pro provedení Díla ode Dne zahájení prací až do podpisu Protokolu o provedení Díla zajistit provedení jedné studentské exkurze, maximálně však tří exkurzí za celou dobu provádění Díla.

Účastníky exkurze musí být studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Zajištění výběru, pozvání a účasti účastníků exkurze je povinností Zhotovitele. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro minimálně 5, maximálně 30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Zhotovitel nejméně jeden týden před plánovaným termínem exkurze uvědomí o této skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnost při zajištění jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

Zhotovitel zajistí provedení exkurze v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi za dodržení podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytne účastníkům exkurze výklad k aktuálně prováděným činnostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat informace o škole, vč. kontaktu na zástupce školy, o předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. Objednatel je oprávněn ověřit informace uvedené ve zprávě dle předchozí věty u zástupce školy.

Cena za provedení exkurzí dle tohoto odstavce je součástí Ceny Díla.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci, která je předmětem Díla, v maximální možné míře požadovat regeneraci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 b) této Smlouvy.

NEOBSAZENO.

Mezinárodní sankce a střet zájmů

Zhotovitel prohlašuje, že:

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se v případě veřejných zakázek zadávaných mimo zadávací řízení použije analogicky,

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

on, ani žádný z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (EU) uvedeném v odstavci 3.3.4 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle odst. 5.3.1 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho Poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 5.3.1, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 5.3.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo Zhotovitel poruší některou z povinností dle odstavců 5.3.4 nebo 5.3.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ve smyslu ust. § 223 odst. 4 ZZVZ odstoupit od této Smlouvy; ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč, maximálně však 5 % z Ceny Díla. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 5.3.3 smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, maximálně však 2 % z Ceny Díla.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

  - Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále též jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

  - Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V případě rozporů mezi Smlouvou a jejími příloha, příp. mezi přílohami Smlouvy navzájem se uplatní následující pravidla: Smlouva má přednost před přílohami Smlouvy; příloha č. 2 Obchodní podmínky má přednost před ostatními přílohami Smlouvy, příloha č. 1 má přednost před ZTP, ZTP mají přednost před VTP, VTP mají přednost před TKP.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1	Specifikace Díla

Příloha č. 2 	Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3	Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky (VTP) (samostatná příloha)

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) (samostatná příloha)

Příloha č. 4	Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram

(samostatné přílohy pro Část A, Část B, Část C)

Příloha č. 5	Určení Net Zero technologií

Příloha č. 6	Oprávněné osoby

Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8	Seznam Poddodavatelů

Příloha č. 9	Související dokumenty

Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele (samostatná příloha)

Příloha č. 11	BIM protokol

Příloha č. 12	Dohoda o mlčenlivosti

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:

V Praze							V "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

................................................			................................................

Ing. Mojmír Nejezchleb				"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Správa železnic, státní organizace			"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Příloha č. 1

Specifikace Díla

- Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění)

- V případě, že se jej Objednatel rozhodne postupem podle čl. 8 Obchodních podmínek využít, považuje se od okamžiku provedení příslušné změny Smlouvy za součást Díla rovněž opční právo tak, jak je dále definováno v tomto odstavci. Opčním právem (opčním plněním) se rozumí využití jedné, několika nebo všech vyhrazených služeb Objednatelem dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) ve spojení podmínkami dle § 66 ZZVZ uvedených v tomto odstavci (shodně uvedených i v čl. 4.3 Zadávací dokumentace, resp. její části s názvem „Pokyny pro dodavatele“):

- prodloužení přeložky silnice III/33011 (obchvat Hořátve) na základě podkladů dle odst. 2.2.2 písm. a) ZTP a v rozsahu dle odst. 4.32.2. ZTP;

- modernizace trati Kolín – Ledečko na základě podkladů dle odst. 2.2.2 písm. b) ZTP a v rozsahu dle odst. 4.32.3. ZTP;

- zřízení ŽST Smrčná na základě podkladů dle odst. 2.2.2 písm. c) ZTP a v rozsahu dle odst. 4.32.4. ZTP.

- Objednatel primárně předvídá a předpokládá využití opčního práva (opčního plnění), současně však upozorňuje, že využití opčního práva nemůže bezvýhradně garantovat. Opční právo může být využito nebo nemusí být využito vůbec, a to vše dle aktuálních provozních potřeb Objednatele.

- Cenu za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění) v souhrnu a v rozpadu na jednotlivá opční plnění vyplní Zhotovitel v příslušné tabulce uvedené v příloze č. 4 Smlouvy.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/DOKUMENTACE/2/26

(samostatná příloha)

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a)	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b)	Všeobecné technické podmínky (VTP)

VTP/DOKUMENTACE/08/25

(samostatná příloha)

c)	Zvláštní technické podmínky (ZTP)

Přílohy uvedené v článku 7 ZTP - obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace a k této Smlouvě se tak ve fyzické podobě již nepřipojují.

(samostatná příloha)

Příloha č. 4

Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram

- Pro odstranění pochybností Objednatel uvádí, že Cena za Předmět Smlouvy bez DPH a Cena Díla bez DPH (bez započtení ceny za opční plnění) se skládá ze součtu jednotlivých Částí (konkrétně Části A - „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany“, Části B - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ a Části C - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“) a je v souhrnu uvedena v článku 2.4 Smlouvy, včetně uvedení rozpadu ceny za jednotlivé Části (Část A, Část B, Část C).

- Cena za Předmět Smlouvy bez DPH a Cena Díla bez DPH (bez započtení ceny za opční plnění) a Harmonogram za jednotlivé Části (Část A, Část B, Část C) je podrobně uvedena v samostatných souborech ve formátu MS Excel.

Cena za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění):

| Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění) dle čl. 4.3 Pokynů pro dodavatele a přílohy č. 1 Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis |  | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |  |
| a) | Prodloužení přeložky silnice III/33011 (obchvat Hořátve) | hod | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |  | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| b) | Modernizace trati Kolín – Ledečko | hod | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |  | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| c) | Zřízení ŽST Smrčná | hod | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |  | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |
| Celkem za Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění): |  |  | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" |  |  |  |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Příloha č. 5

Určení Net Zero technologií

[VYBERE ZHOTOVITEL – Varianta pro případ, že Stavba neobsahuje Net Zero technologie]

Předmět Dokumentace (předmět projektování) neobsahuje Net Zero technologie dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724.

[VYBERE ZHOTOVITEL – Varianta pro případ, že Stavba obsahuje Net Zero technologie. Je-li to objektivně možné, je nutno uvést v detailu dle níže uvedené tabulky odpovídající Prováděcímu nařízení.]

Stavba obsahuje technologie pro nulové čisté emise v níže uvedeném detailu:

| Technologie pro nulové čisté emise | Podkategorie technologií pro nulové čisté emise | Konečné produkty | Hlavní konkrétní součásti |
| --- | --- | --- | --- |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

V "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" dne "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

................................................

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Ve věcech obchodních

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Ve věcech technických

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Ve věcech životního prostředí

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Kontrola BOZP

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Autorizovaný zeměměřický inženýr

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| --- | --- |
| E-mail | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ OBJEDNATEL] |

### Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr).

Ve věcech smluvních a obchodních

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Ve věcech technických

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Hlavní projektant (HIP)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Zástupce hlavního projektanta

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro projektování pozemních staveb

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na projektování dopravních staveb

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb

(silnoproudá technologie)

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista spolehlivosti a bezpečnosti

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na inženýrskou geologii

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro geotechniku

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista pro požární bezpečnost staveb

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na životní prostředí

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na inženýrskou činnost

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na sdělovací zařízení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na elektrotechnická zařízení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na trakční vedení

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Autorizovaný zeměměřičský inženýr

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Koordinátor BOZP

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

BIM Koordinátor

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Manažer informací

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Specialista na vypracování zásad organizace výstavby

| Jméno a příjmení | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| E-mail | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| Telefon | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou předložil následující pojištění:

| DRUH POJIŠTĚNÍ | MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ |
| --- | --- |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodnotu nejméně ve výši nabídkové ceny |

Příloha č. 8

Seznam Poddodavatelů

| Identifikace Poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota poddodávky v % z ceny Předmětu Smlouvy |
| --- | --- | --- |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |
| CELKEM % |  | [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |

Příloha č. 9

Neobsazeno

Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

- (samostatná příloha)

Příloha č. 11

BIM protokol

Přílohy uvedené v článku 7 BIM protokolu - „Přílohy A – Požadavky na výměnu informací (EIR), včetně příloh“ a v článku 7 „Přílohy B – Plán realizace BIM (BEP), včetně příloh“ obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace a k této Smlouvě se tak ve fyzické podobě již nepřipojují.

Příloha č. 12

Dohoda o mlčenlivosti

(s vybraným dodavatelem)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

(dále jako „Poskytující strana”);

a

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

se sídlem [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

IČO: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

(dále jako „Přijímající strana”);

PREAMBULE:

- Poskytující strana podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správě železnic, znění pozdějších předpisů, zajišťuje provozování celostátních i regionálních drah ve vlastnictví České republiky, jejich provozuschopnost, modernizaci i rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravní obslužnosti České republiky a jejích krajů, a tím naplňuje potřeby veřejného zájmu a nemá průmyslovou ani komerční povahu.

- Poskytující strana s podporou holdingu SNCF (zastoupené SNCF International, společnost s ručením omezeným, registrační číslo 415 238 179 RCS, se sídlem na adrese 2 place aux Etoiles, 93 200 Saint Denis, Francouzská republika) (dále jako „SNCF“) zpracovala Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR (dále jako „Manuál“), přičemž tento Manuál obsahuje duševní vlastnictví jak Poskytující strany, tak SNCF.

- Přijímající strana je obchodní společností založenou podle práva [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], podnikající v oboru projektování staveb.

- Poskytující strana má v úmyslu rozvíjet vysokorychlostní tratě v České republice (dále jako „Projekt“) a zahájila zadávací řízení za účelem podání nabídek a zadání veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro povolení stavby vysokorychlostní tratě v rámci veřejné zakázky s názvem „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro povolení stavby (v režimu BIM) (dále jako „Zadávací řízení“);

- V průběhu Zadávacího řízení Poskytující strana vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku Přijímající strany a Poskytující strana se proto rozhodla uzavřít smlouvu na realizaci předmětu Zadávacího řízení s Přijímající stranou.

- S ohledem na uvedené Poskytující strana zpřístupní Přijímající straně Manuál, tedy informace důvěrného a zákonem chráněného charakteru pro účely Projektu a umožnění Přijímající straně zpracovat a řádně odevzdat předmět Zadávacího řízení (dále jako „Dílo“);

- Zpřístupnění takových informací Přijímající straně podléhá podmínkám stanoveným v této Smlouvě.

      - ÚČEL SMLOUVY

Přijímající strana bere na vědomí, že pro účely zpracování Díla bude mít Přijímající strana přístup k určitým Důvěrným informacím (jak je definováno dále), a proto souhlasí s tím, že jakékoli zveřejnění nebo poskytnutí Důvěrných informací podle této Smlouvy bude podléhat podmínkám této Smlouvy.

Podpisem této Smlouvy Příjímací strana přijímá závazky blíže popsané v této Smlouvě.

      - DEFINICE

  - V této Smlouvě se „Důvěrnými informacemi“ rozumí informace v jakékoli formě (ústní, dokumentární, magnetické, elektronické, grafické nebo digitalizované) obsahující nebo sestávající se z informací nebo materiálů technické, finanční, provozní, obchodní, správní nebo plánovací povahy nebo povahy duševního vlastnictví jakéhokoliv druhu a související (zcela nebo zčásti) s Manuálem, označené či neoznačené jako „důvěrné“, „proprietární“ či obdobně, a to v jakémkoli jazyce.

  - „Přidruženou osobou“ se rozumí jakákoliv právnická osoba vlastněná z více než 50 % přímo nebo nepřímo Přijímající stranou a zároveň se za takovouto osobu považuje jakýkoli poddodavatel, financující subjekt nebo právnická osoba nebo osoba, která má přístup k Důvěrným informacím Přijímající strany pro účely zpracování Díla.

- VLASTNICTVÍ

  - Veškeré Důvěrné informace zpřístupněné podle této Smlouvy budou zpřístupněny pouze Přijímající straně nebo jejím určeným Přidruženým osobám v souladu s touto Smlouvou a pouze pro účely zpracování Díla.

  - Veškeré Důvěrné informace včetně kopií a derivátů zpřístupněné Přijímající straně podle této Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Poskytující strany (resp. zčásti SNCF). Žádné zpřístupnění Důvěrných informací podle této Smlouvy nebo jakékoli zpřístupnění Důvěrných informací nebude vykládáno jako udělení Přijímající straně nebo jejím Přidruženým osobám jakéhokoli patentu, ochranné známky, autorského práva, licencí k designu nebo práva na užívání pro jiný účel, než je zpracování Díla.

- PRÁVA K UŽÍVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A NEZVEŘEJNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

  - Přijímající strana se zavazuje a souhlasí s tím, že Důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny na základě této Smlouvy, budou považovány za přísně důvěrné a budou užity pouze pro potřeby zpracování Díla Přijímající stranou.

  - Přijímající strana je oprávněná užít jí zpřístupněné Důvěrné informace pro jiné účely, než vyplývá z čl. 4.1, pouze po předchozím písemném souhlasu Poskytující strany. Přijímající strana zajistí, aby jakákoli třetí strana, které umožní přístup k jakýmkoliv Důvěrným informacím pro účely zpracování Díla, byla vázána obdobným závazkem upravujícím ochranu Důvěrných informací jako Přijímající strana.

  - Přijímající strana se zavazuje a souhlasí, že nepořídí touto Smlouvou nepřipuštěné kopie a nebude poskytovat třetím stranám žádné Důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny podle této Smlouvy, s výjimkou následujících případů:

- Přijímající strana může zpřístupnit jakékoli Důvěrné informace svým úředníkům a zaměstnancům, a to v rozsahu, který vyžadují jejich povinnosti v souvislosti se zpracováním Díla, a to za předpokladu, že tito úředníci a zaměstnanci jsou vázáni obdobným závazkem o ochraně Důvěrných informací, omezeného užití a nezveřejňování Důvěrných informací, stejně jako zákazu poskytování Důvěrných informací, které by vedlo k narušení soutěžního postavení Poskytující strany nebo SNCF.

- Přijímající strana může zpřístupnit pro účely zpracování Díla Důvěrné informace kterémukoli z jejich profesionálních poradců, konzultantů, pojistitelů a poddodavatelů, pokud jsou vázáni obdobným závazkem o ochraně Důvěrných informací, omezeného užití a nezveřejňování Důvěrných informací, stejně jako zákazu poskytování Důvěrných informací, které by vedlo k narušení soutěžního postavení Poskytující strany nebo SNCF. O takovém zpřístupnění Důvěrných informací je povinna Přijímající strana Poskytující stranu písemně informovat, a to alespoň 14 dní předem, přičemž Poskytující strana si vyhrazuje právo zakázat takové zpřístupnění do doby, než jí Přijímající strana doloží objektivní potřebu takového zpřístupnění, jakož i rozsah závazku mlčenlivosti dotčených profesionálních poradců, konzultantů, pojistitelů a poddodavatelů a způsob ochrany Důvěrných informací podle první věty tohoto bodu ii).

  - Přijímající strana vynaloží veškeré úsilí, které od ní lze rozumně očekávat a je přiměřené povaze Důvěrných informací, resp. vynaloží takové úsilí, jaké by vynaložila v případě ochraně svých vlastních důvěrných informací, tak aby zajistila řádné dodržování důvěrnosti a neuveřejnění Důvěrných informací vůči všem osobám (včetně svých poradců, poddodavatelů nebo financujících subjektů), kterým zpřístupňuje části Důvěrných informací. Přijímající strana potvrzuje, že si je vědoma mimořádného významu Důvěrných informací pro Poskytující stranu a SNCF, jejich bezpečnostního významu a obchodní citlivosti.

  - Přijímající strana, ani osoby v čl. 2.2, čl. 4.3 bod i) a ii) nesmí žádným způsobem extrahovat žádnou část Důvěrných informací pro reverzní inženýrství nebo pro jakoukoli činnost, která by vedla k ohrožení soutěžního postavení Poskytující strany či SNCF. Přijímající strana je povinna přijmout veškerá rozumná opatření pro zabránění reverzního inženýrství nebo jakékoli činnosti, která by vedla k ohrožení soutěžního postavení Poskytující strany nebo SNCF a o těchto opatřeních tyto strany v návaznosti na jejich žádost informovat.

- VRÁCENÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

V případě ukončení smlouvy na zpracování Díla nebo porušení této Smlouvy Přijímající stranou na žádost Poskytující strany Přijímající strana neprodleně vrátí veškeré Důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny ve fyzické podobě Poskytující stranou, nebo odstraní veškeré nelegální kopie, výpisy a deriváty vytvořené na základě Důvěrných informací Poskytující strany způsobem neumožňujícím recyklaci, a dále písemně prohlásí, že veškeré Důvěrné informace Poskytující strany byly zničeny.

- ROZSAH A APLIKACE SMLOUVY

- Tato Smlouva se vztahuje též na Důvěrné informace, které mohly být Poskytující stranou nebo SNCF zpřístupněny Přijímající straně přede dnem nabytí účinnosti této Smlouvy, za předpokladu, že byly zpřístupněny pro potřeby zpracování nabídky v Zadávacím řízení či zpracování Díla a byly označeny jako důvěrné.

- Tato Smlouva se nevztahuje na Důvěrnou informaci, která:

- byla v zákonném držení Přijímající strany před jejím prvním obdržením (před, v den nebo po datu této účinnosti této Smlouvy) od Poskytující strany nebo SNCF; nebo

- po obdržení od Poskytující strany nebo SNCF byla Přijímající stranou nezávisle a v dobré víře obdržena od další třetí strany, která tímto zpřístupněním neporušila přímo ani nepřímo obdobný závazek mlčenlivosti vůči Poskytující straně nebo SNCF; nebo

- je nebo se stane (bez přičinění nebo neplnění ze strany Přijímající strany) veřejně dostupnou informací, jak dokládá tištěná publikace nebo jiný doklad; nebo

- je požadováno nebo vyžadováno na základě nařízení kterékoli vlády nebo úřadu veřejné moci nebo jakéhokoliv regulačního orgánu, soudního nebo správního orgánu nebo ze zákona, za předpokladu, že to před poskytnutím (pokud to umožňuje platné právo) neprodleně oznámí Poskytující straně, aby bylo možné hledat vhodný ochranný prostředek ve vztahu k poskytnutým Důvěrným informacím. Přijímající strana zároveň vynaloží přiměřené úsilí k získání ujištění, že se s Důvěrnými informacemi bude nakládat jako s důvěrnými informacemi. Poskytnutí Důvěrných informací je omezeno pouze na tu část Důvěrných informací, kterou má povinnost Přijímající strana poskytnout.

- Poskytující strana uvádí, že Přijímající strana s ohledem na svoji odbornost je povinna Důvěrné informace řádně posoudit a Poskytující stranu upozornit na kteroukoli jejich část, která může způsobit prodlení, dodatečné náklady nebo škodu v rámci Projektu či zpracování Díla.

- Tato Smlouva nezakládá partnerství, společný podnik nebo jiné takové ujednání. Tato Smlouva je uzavřena pouze za účelem ochrany Důvěrných informací.

- DOBA TRVÁNÍ

Tato Smlouva zůstává v účinnosti po dobu 10 let ode dne podpisu poslední ze smluvních stran. Povinnosti Přijímající strany podle článku 4 výše platí i nadále po dobu 15 let od data ukončení účinnosti této Smlouvy.

- NÁHRADA ŠKODY

  - Přijímající strana přijímá a souhlasí s tím, že Důvěrné informace, které jí byly nebo budou zpřístupněny v souladu s touto Smlouvou, představují cenné informace, jejichž neoprávněné zveřejnění pravděpodobně způsobí Poskytující straně a/nebo SNCF značnou škodu a újmu, za kterou může být vymáhána finanční náhrada škody, avšak s ohledem na povahu Důvěrných informací nejsou v takovém případě dotčena ani jiná práva Poskytující strany nebo SNCF.

  - Přijímající strana potvrzuje, že si je vědoma skutečnosti, že význam a rozsah újmy dle čl. 8.1 může přesáhnout cenu Díla, resp. skutečnosti, že jak Poskytující strana, tak SNCF jsou oprávněny dle obecných právních předpisů uplatňovat svoje nároky vůči Přijímající straně společně, ale i zcela samostatně.

  - Poskytující strana má právo uplatnit své pohledávky před soudem včetně institutu předběžného opatření a dalších speciálních procesních prostředků obrany.

  - Přijímající strana oznámí Poskytující straně jakékoliv neoprávněné užití nebo zveřejnění Důvěrných informací jakýmikoli prostředky, a to neprodleně po zjištění takovéto skutečnosti. Přijímající strana bude v takovémto případě spolupracovat se Poskytující stranou, aby jí pomohla odstranit jakékoli dopady zneužití Důvěrných informací a zároveň zabránit jakémukoli dalšímu neoprávněnému užití Důvěrných informací.

  - Přijímající strana se zavazuje zaplatit Poskytující straně v případě porušení kterékoli povinnosti mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací smluvní pokutu ve výši 11.914.999,- Kč bez DPH, přičemž s ohledem na význam know-how obsaženého v Manuálu Přijímající strana považuje tuto smluvní pokutu za zcela přiměřenou. Úhradou smluvní pokuty povinnost náhrady škody či újmy v plné výši dle čl. 8.1 není dotčena.

- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  - LICENČNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouva ani Důvěrné informace zpřístupněné na základě této Smlouvy nelze vykládat jako poskytnutí nebo udělení práv nebo licencí, včetně licencí na ochranné známky, vynálezy, autorská práva nebo patenty, Přijímající straně.

  - VZDÁNÍ SE PRÁV

Opomenutí nebo prodleva Poskytující strany při uplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle této Smlouvy nebo vyžadování přísného plnění jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy nelze druhou stranou vykládat jako vzdání se jakéhokoliv takového práva nebo opravného prostředku nebo jakéhokoliv jiného práva nebo náhrady škody. Všechna práva kterékoliv Strany podle této Smlouvy jsou kumulativní a mohou být vykonávána samostatně nebo souběžně.

  - DODATKY

Tuto Smlouvou lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným Přijímající stranou a Poskytující stranou.

  - ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony České republiky.

Jakýkoli spor, který nebude smírně urovnán ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne oznámení sporu, bude poté předložen příslušným soudům podle sídla Poskytující strany.

  - PLATNOST A ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran, dobrovolné uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Poskytující strana, nemá na účinnost Smlouvy vliv.

| Podepsáno za Přijímající stranu | Podepsáno za Poskytující stranu |
| --- | --- |
| Podpis: …………………………………….. Jméno: ……………………………………… Pozice: ……………………………………… | Podpis: …………………………………….. Jméno: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Pozice: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] |