# Technická specifikace pro veřejnou zakázku „Automatizace životního cyklu certifikátu“

# Příloha 1 – Předběžná specifikace předmětu plnění

Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) plánuje implementaci systému automatizace životního cyklu systémových a uživatelských certifikátů. Cílem této předběžné tržní konzultace je získání relevantních informací o možných nebo vhodných řešeních pro případné zadání jedné nebo více budoucích veřejných zakázek dostatečně přesným, technologicky neutrálním a nediskriminujícím způsobem a současně postupem, který bude vyhovovat požadavkům a prostředí SŽ.

## Záměr SŽ v oblasti automatizace životního cyklu certifikátu

## Záměrem projektu je zavedení prostředků pro identifikaci aktivních certifikátů v rámci vnitřní i vnější sítě SŽ a jejich pravidelná automatická obnova. Implementace systému pro správu životního cyklu certifikátu pro zajištění plynulého provozu a bezpečné autentizace jak v oblasti IoT a uživatelských účtů, tak rovněž zvýšení zabezpečení přístupů ke službám SŽ.

## Autenticita certifikátů bude ověřena vůči off-line kořenové certifikační autoritě a také vůči autentizačním službám typu Identity Provider (v aktuálním prostředí SŽ: vůči systémům Microsoft Active Directory). SŽ v rámci tohoto projektu plánuje zavedení systému centrální správy všech certifikátů s propojením na interní i externí certifikační autority. Současně je požadováno, aby byly certifikáty instalovány na potřebná cílová umístění bez zásahu operátora, pokud bude proces vydání schválen.

## Cíl projektu „Nasazení automatizované centrální správy certifikátů“

Hlavními cíli projektu Nasazení automatizované centrální správy certifikátů jsou zejména:

- Zvýšení bezpečnosti ICT prostředí SŽ, ochrana před podvržením a vypršením platnosti uživatelských a aplikačních certifikátů;

- Zajištění rychlé obnovy certifikátů pro systémy vystavené do internetu;

- Zajištění systematické a strukturované správy aktivních certifikátů;

- Nastavení procesů pro správu celého životního cyklu certifikátu a jejich distribuce, podpora těchto procesů odpovídajícím IT systémem s vysokou mírou automatizace a definovanou bezpečnostní segregací rolí při správě certifikátů a jejich uložení;

- Splnění legislativních požadavků (ZoKB, VoKB);

- Naplnění platných interních předpisů SŽ.

Součástí projektu bude i implementace procesů revokace již nepotřebných nebo kompromitovaných certifikátů a plán pro obnovu důvěryhodnosti certifikační autority v případě jejího napadení či jiného poškození.

## Záměr projektu: předběžné požadavky, předmět výběrového řízení, předpokládaný postup

Cílem výběrového řízení bude uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude zejména:

- Poskytnutí služeb před implementační analýzy, detailního návrhu řešení a prováděcího projektu;

- Implementace a podpora systému pro správu životního cyklu certifikátů vydávaných interními důvěryhodnými CA (pro prostředí UAS a TDS) a externích CA;

- Integrace se službami Identity Provider (Active Directory, PAM) pro zajištění bezpečné identifikace a autentizace uživatelů s využitím uživatelských certifikátů (pro prostředí UAS a TDS);

- Implementace a podpora SW pro správu instalovaných certifikátů na stanicích a serverech (pro zajištění katalogizace uživatelských i aplikačních certifikátů);

- Integrace systému správy uživatelských certifikátu se systémem vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vytváření elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu;

- Zajištění školení pracovníků zadavatele na dodané technologie a konkrétní implementaci;

- Služby na vyžádání.

SŽ předpokládá, že plnění bude realizováno v několika na sebe navazujících fázích:

Fáze 1:	Před implementační analýza

Zpracování před implementační analýzy pro zavedení systému centralizace a automatizace správy životního cyklu certifikátu, způsobu napojení na související systémy a nastavení obslužných procesů a procesů obnovy.

Fáze 2:	Implementace systému správy životního cyklu certifikátů (pro UAS i TDS)

Implementace systému správy životního cyklu uživatelských certifikátů pro prostředí UAS i TDS.

Fáze 3:	Automatizace procesu vystavení nových a návazných certifikátů

Implementace automatizačního procesu kontroly životního cyklu uživatelského a systémového certifikátu, a to jak v prostředí UAS, tak v prostředí TDS.

Fáze 4:	Napojení systému správy životního cyklu certifikátů na další definované systémy Zadavatele

Zajištění procesního, datového nebo aplikačního propojení systému správy životního cyklu certifikátů s dalšími definovanými systémy.

Zejména bude požadována:

- Integrace systému správy uživatelských certifikátu se systémem vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu;

- Propojení (integrace) procesů vydávání certifikátu se systémy využívající fyzický nosič pro identifikaci uživatele (především pomocí bezdrátové technologie, např. přístupové systémy fyzické bezpečnosti).

Fáze 5:	Akceptační, výkonové a bezpečnostní testy, ověřovací (pilotní provoz), dokumentace řešení, školení

Po provedení implementace řešení provede dodavatel v souladu s metodikami definovanými v rámci před implementační analýzy akceptační funkční, výkonové a zátěžové testy a odstraní případné neshody.

Fáze 6:	Zajištění přechodu ze současného stavu na využití nových procesů správy certifikátů

Na základě návrhu procesu a harmonogramu přechodu ze současného stavu na využití nových procesů správy certifikátů, definovaného v před implementační analýze, zajistí dodavatel potřebnou součinnost při realizaci tohoto přechodu.

Fáze 7:	Technická podpora řešení

Pro implementované řešení poskytne dodavatel službu technické podpory implementovaného řešení.

Fáze 8:	Služby na vyžádání

Dodavatel poskytne zadavateli služby konzultace na vyžádání. Služby mohou být čerpány především pro rozšiřování a rozvoj systému správy životního cyklu uživatelských certifikátů.

## Konkrétní oblasti a otázky, které jsou předmětem předběžné tržní konzultace

Konkrétní oblasti a otázky, stejně tak i předběžné požadavky na funkční a nefunkční vlastnosti systému správy životního cyklu certifikátů budou zaslány pouze registrovaným účastníkům předběžné tržní konzultace, a to jako soubor informací a otázek k získání relevantních informací o vhodných řešeních pro splnění cílů projektu. Současně SŽ od předběžné tržní konzultace očekává, že získá od účastníků informace o možných přístupech k řešení, odhadovaných časových i finančních parametrech projektu.

SŽ poskytne registrovaným dodavatelům dokument s dotazy zejména v následujících oblastech:

    - Oblast návrhu průběhu projektu,

    - Předběžné vymezení a rozsahu projektu,

    - Předběžné rozdělení projektu na navazující fáze,

    - Předběžné požadavky na systém správy životního cyklu uživatelských certifikátů.

Internet of Things – chytrá zařízení komunikující v síti

V prostředí UAS (uživatelsko-administrativní síť) i prostředí TDS (technické datové sítě)

Zero Touch – plně automatizovaný proces

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZoKB); 	
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (VoKB)

UAS – Uživatelsko-administrativní síť

TDS – Technologické datové sítě