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Příloha č. 4 Zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo – návrh, dodávka a instalace mobilního datového centra
Číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY]
Číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
číslo ISPROFOND: S602300325 / 5003520244	
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“)
[bookmark: _Hlk27230499]Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
	Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
	IČ 70994234, DIČ CZ70994234
	zastoupená Ing.  Tomášem Tóthem, generálním ředitelem
	(dále též jen „Objednatel“ nebo „SŽ“)
Zhotovitel:	jméno osoby [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
údaje o zápisu v evidenci
údaje o sídlu
IČ …………………… , DIČ …………………
Bankovní spojení:……………………..
Číslo účtu:…………………………..
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
			(dále též jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup mobilního datového centra“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: …………………… (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
Pokud nevyplývá z této Smlouvy jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny význam definovaný v Příloze č. 5 – Zvláštní obchodní podmínky pro Zakázky v oblasti ICT (dále také jen „ZOP“ nebo „Zvláštní obchodní podmínky“), nebo Příloze č. 6 – Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo (dále jen „OOP“ nebo „Obchodní podmínky“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že pokud je v této Smlouvě obsažen článek se shodným názvem jako v ZOP, OOP nebo jiném smluvním dokumentu, neznamená to, že by článek této Smlouvy plně nahrazoval příslušné články v jiných smluvních dokumentech, pokud není výslovně uvedeno jinak; obdobné platí pro vztahy mezi jinými smluvními dokumenty.
[bookmark: _Hlk27231555]Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je zajištění kapacitního, provozně spolehlivého a bezpečného zázemí pro umístění a provoz ICT technologií Objednatele, a to prostřednictvím mobilního datového centra (dále jen jako „MDC“). Účelem smlouvy je dále zajištění kontinuity provozu kritických informačních a telekomunikačních systémů Objednatele, zvýšení úrovně fyzické a provozní bezpečnosti těchto systémů a vytvoření podmínek pro jejich bezpečný provoz v souladu s platnými právními a technickými předpisy.
Účelem této Smlouvy je tak zejména provedení Díla, tj. provedení Předmětu díla a poskytnutí souvisejících plnění v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby minimálně po dobu trvání této Smlouvy došlo k naplnění bezpečnostních požadavků, jejichž naplnění je provedením Díla sledováno.
Účelem této Smlouvy je to, aby bylo Dílo Zhotovitelem provedeno a po dobu trvání této Smlouvy udržováno funkční v souladu s požadavky vyplývajícími z:
a. právních předpisů;
b. Smlouvy a jejích příloh;
c. zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
d. Nabídky a 
e. Interních předpisů SŽ (dále jen „Interní předpisy“), přičemž se za Interní předpisy pro účely této Smlouvy považují pouze interní předpisy SŽ, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen.     
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele řádně a včas Dílo a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
Předmětem díla je návrh, zajištění stavební připravenosti, dodávka, instalace a uvedení do provozu MDC včetně zajištění jeho následné provozní údržby za účelem zajištění kapacitního, provozně spolehlivého a bezpečného zázemí pro umístění a provoz ICT technologií Objednatele. Předmětem díla je rovněž provádění souvisejících Služeb na vyžádání. 
V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen dodat Hardware alespoň v kvalitě a specifikacích uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy a další drobné hmotné pomůcky či předměty jinak nezbytné pro uvedení Hardware do běžného provozu (například propojovací kabely, napájecí kabely, šrouby, koncovky apod.) v místě instalace a dále poskytnout oprávnění užít případný Software (např. firmware, obslužné ovladače apod.), který je součástí Hardware uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Bližší požadavky na Předmět díla jsou vymezeny zejména, nikoliv však výlučně, v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Součástí Předmětu díla je rovněž dodání Standardního software pro správu kamerového systému, blíže specifikovaného v čl. 7.2.3.4 Přílohy č. 1 této Smlouvy a pro monitoring a řízení MDC dle čl. 7.3.4 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Ve vztahu ke Standardnímu software je Zhotovitel povinen: 
a. zpřístupnit kódy, klíče či jiné prostředky umožňující využití Standardního software (včetně umožnění ověření originálnosti a pravosti licence u autorizovaného distributora nebo výrobce), 
b. udržovat aktuální a přístupné kódy a klíče po dobu trvání Smlouvy, 
c. zajistit a udržovat originální maintenance výrobce Standardního Software, tj. zejména poskytnout Aktualizace, Modernizace, Zásadní modernizace a další patche či jiné updaty tohoto Standardního Software včetně nejnovějších verzí tohoto Standardního Software Objednateli;
to vše po dobu 10 let od předání MDC k provedení akceptačního řízení Fáze F4.
[bookmark: _Hlk7189780][bookmark: _Hlk7190284]Provedení Díla spočívá rovněž v provedení všech činností, jejichž potřeba vyplývá z účelu a obsahu této Smlouvy, jejích příloh a z dokumentů uvedených v této Smlouvě. 
Záruka za jakost
Jednotlivé části Předmětu díla by měly být provedeny tak, aby byla zajištěna jejich životnost po dobu alespoň 10 let od uvedení MDC do provozu. V souvislosti s tím je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Předmětu díla na dobu 10 let od jeho uvedení do provozu (dokončení Fáze 4). 
Podpisem této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že Předmět díla bude po dobu záruční lhůty schopen plně sloužit svému účelu a bude mít vlastnosti ujednané v této Smlouvě a jejích přílohách.  
Práva z vad budou po dobu trvání záruky za jakost uplatňována postupem dle části 15, 16 a 17 OOP. 
Jako havarijní vadu ve smyslu části 17 OOP se rozumí zejména taková vada, která znemožňuje užívání Předmětu díla k účelu, pro který bylo pořízeno. 
Odstranění havarijní vady ve lhůtě 5 dnů ve smyslu čl. 146 OOP je možné řešit i jen provizorním odstraněním vady (tj. takové nápravné opatření, které není finální, nýbrž zajistí možnost Díla sloužit svému účelu), za předpokladu, že ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení vady dojde k řádnému odstranění vady. O tomto provizorním odstranění vady musí být mezi stranami podepsáno písemné potvrzení. 
Pro práva z vad týkající se Standardního Software se uplatní čl. 18.2. ZOP. 
Místo plnění
Místem dodání a instalace MDC je Ústřední stavědlo triangl, Plzeň.
Služby na vyžádání, jakož i další části Předmět díla mohou probíhat v sídle Zadavatele či jeho organizačních jednotek. 
Doba plnění
[bookmark: _Ref226732138]Doba trvání této Smlouvy činí 10 let od ukončení fáze F4 (v této době bude prováděna profylaxe MDC a poskytovány související Služby na vyžádání) (dále jen „doba trvání Smlouvy“). 
Doba trvání Smlouvy nemá vliv na existenci práv a povinností Stran, která mají vzhledem ke své povaze a okolnostem trvat i po konci doby trvání Smlouvy.
Pokud není stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v závazném harmonogramu realizace Díla obsaženém v Příloze č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). 
Žádná ze Stran není oprávněna jednostranně měnit termíny uvedené v Harmonogramu.
Cena díla
[bookmark: _Ref440292404][bookmark: _Toc425139148][bookmark: _Ref399158092][bookmark: _Toc401946227][bookmark: _Toc414378763][bookmark: _Ref224042526][bookmark: _Ref317258282][bookmark: _Toc415476420][bookmark: _Ref415586774][bookmark: _Toc416528603][bookmark: _Toc419445119][bookmark: _Toc419465141][bookmark: _Toc425139152][bookmark: _Toc440525969]Celková cena za splnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle této Smlouvy (včetně Služeb na vyžádání), tj. Cena, je uvedena pod položkou Celková nabídková cena v Příloze č. 2 této Smlouvy – Ceník.
Ceny, a to jak jednotkové ceny, tak Celková nabídková cena, obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy, jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému provedení Předmětu díla, resp. příslušného dílčího plnění (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Předmětu plnění dle této Smlouvy, náklady na licence apod. jsou všechny zahrnuty v cenách obsažených v Příloze č. 2 této Smlouvy). 
Součástí Ceny jsou i náklady na dodávky a služby, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, Nabídce ani v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou výslovně uvedeny, ale Zhotovitel jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Předmětu díla. Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy včetně správních poplatků.
Ceny obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. V případě změny zákonné sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.
[bookmark: _Ref424992160]Změna Ceny dle části 5 odst. 19.2 OOP se nepřipouští.
Platební podmínky
Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě v následujících platebních milnících, v níže definovaných výších a za níže vymezených podmínek:
První platební milník (Platební milník A): Výzva k úhradě ve výši ceny za provedení Fáze 1 (F1), a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) této Fáze, jejímž předmětem jsou činnosti blíže specifikované v kapitole 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
Druhý platební milník (Platební milník B): Výzva k úhradě ve výši ceny za provedení fází F2, F3 a F4, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) těchto Fází, které jsou tvořeny činnostmi uvedenými v kapitolách 6, 7, 8 a 9 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
Třetí platební milník (Platební milník C): Výzva k úhradě ve výši ceny za provedení fáze F5, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) této Fáze, jejímž předmětem jsou činnosti uvedené v kapitole 10 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
Čtvrtý platební milník (Platební milník D): Výzva k úhradě ve výši ceny za provedení fáze F6, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) této Fáze, jejímž předmětem jsou činnosti uvedené v kapitole 11 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
Zhotovitel je dále oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě za každý kalendářní rok provádění Profylaxe MDC v souladu s kapitolou 12 Přílohy č. 1 této Smlouvy, a to nejdříve po akceptaci (bez výhrad) kompletního provedení všech profylaktických kontrol specifikovaných tamtéž a ve výši ceny ujednané v Příloze č. 2 této Smlouvy pro část Plnění „Profylaxe MDC“. Součástí Výzvy k úhradě musí být kopie Objednatelem podepsaných protokolů o provedených profylaktických kontrolách za daný kalendářní rok. Profylaxe MDC není Zhotovitelem prováděna v kalendářním roce, v němž došlo k akceptaci Fáze F4.
Zhotovitel je dále oprávněn doručit Objednateli Výzvu k úhradě vždy za každý měsíc, v němž došlo k akceptaci (bez výhrad) plnění na základě Objednávky Služeb na vyžádání dle čl. 11 této Smlouvy, a to ve výši součinu počtu MD dle Objednávky a ceny za jeden MD poskytování Služeb na vyžádání uvedené Příloze č. 2 této Smlouvy. 
Výzva k úhradě musí být fakturou nebo daňovým dokladem. 
[bookmark: _Ref414377584][bookmark: _Ref420588653][bookmark: _Ref424985914]Splatnost každé Výzvy k úhradě se sjednává na 60 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že Výzva k úhradě nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné Výzvy k úhradě Objednateli.
Zhotovitel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění svého úpadku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. 
Strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní nesmějí být Zhotovitelem postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi nesmí být jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (zahrnuje i zákaz Zhotovitele postoupit tuto Smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za podstatné porušení této Smlouvy.
Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým Poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení Poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět této Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu této Smlouvy, resp. jeho části.
[bookmark: _Ref224041894]Akceptační řízení
Akceptačnímu řízení dle čl. 8.1 ZOP a tohoto článku této Smlouvy podléhají všechny Fáze F1 až F5, přičemž každá z těchto fází je součástí některého z platebních milníků A až C, jak stanoví kapitola 14 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Lhůta dle čl. 8.1.9 ZOP se stanovuje v délce 7 kalendářních dnů.
Fáze plnění F1 až F5 se považují za ukončené akceptací (bez výhrad) posledního dílčího plnění, resp. výstupu uvedeného pro příslušnou fázi v Příloze č. 1 této Smlouvy. Akceptační kritéria a způsob akceptace fáze vyplývají z Přílohy č. 1 této Smlouvy.
Akceptačnímu řízení dle čl. 8.4 ZOP a tohoto článku této Smlouvy podléhá Fáze F6, přičemž tato Fáze představuje platební milník D, jak stanoví kapitola 14 Přílohy č. 1 této Smlouvy
Plnění Fáze F7 (Profylaxe MDC) bude akceptováno postupně vždy po provedení dílčí profylaktické kontroly. O této dílčí profylaktické kontrole bude na místě vyhotoven protokol, který bude obsahovat výstupy z kontroly a případné další dokumenty, specifikované v kapitole 12 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Podpisem tohoto protokolu ze strany Objednatele je příslušná profylaktická kontrola akceptována. Akceptace s výhradou není pro Fázi F7 možná.
Akceptačnímu řízení dle části 8.1 ZOP a tohoto článku této Smlouvy podléhají rovněž výstupy z poskytování Služeb na vyžádání (Fáze F8) dle čl. 11 této Smlouvy, které budou realizované na základě Objednávek. Akceptační kritéria budou v tomto případě vyplývat ze specifikace prací uvedených v Objednávce.
Posuzování jakýchkoliv Akceptačních kritérií je nutno provádět s ohledem na účel této Smlouvy. 
[bookmark: _Ref224041916]Práva duševního vlastnictví
Pro Software, který je Autorským dílem, platí článek 6.1. ZOP.
Školení
Objednatel požaduje provedení školení ze strany Zhotovitele. Podrobnosti stanoví Příloha č. 1 této Smlouvy. 
[bookmark: _Ref224042584]Služby na vyžádání
[bookmark: _Ref317258366]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby na vyžádání, které jsou blíže vymezeny v části 8 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
[bookmark: _Realizační_tým][bookmark: _Toc98248375][bookmark: _Toc98254638][bookmark: _Toc98248376][bookmark: _Toc98254639][bookmark: _Toc98248377][bookmark: _Toc98254640][bookmark: _Toc98248378][bookmark: _Toc98254641][bookmark: _Toc98248379][bookmark: _Toc98254642][bookmark: _Toc98248380][bookmark: _Toc98254643][bookmark: _Toc98248381][bookmark: _Toc98254644][bookmark: _Toc98248382][bookmark: _Toc98254645][bookmark: _Toc98248383][bookmark: _Toc98254646][bookmark: _Toc98248384][bookmark: _Toc98254647][bookmark: _Toc98248385][bookmark: _Toc98254648][bookmark: _Toc98248386][bookmark: _Toc98254649][bookmark: _Toc98248387][bookmark: _Toc98254650][bookmark: _Toc98248388][bookmark: _Toc98254651][bookmark: _Toc98248389][bookmark: _Toc98254652][bookmark: _Toc98248390][bookmark: _Toc98254653][bookmark: _Toc98248391][bookmark: _Toc98254654][bookmark: _Toc98248392][bookmark: _Toc98254655][bookmark: _Toc98248393][bookmark: _Toc98254656][bookmark: _Toc98248394][bookmark: _Toc98254657][bookmark: _Toc98248395][bookmark: _Toc98254658][bookmark: _Toc98248396][bookmark: _Toc98254659][bookmark: _Toc98248397][bookmark: _Toc98254660][bookmark: _Toc98248398][bookmark: _Toc98254661][bookmark: _Toc98248399][bookmark: _Toc98254662][bookmark: _Toc98248400][bookmark: _Toc98254663][bookmark: _Toc98248401][bookmark: _Toc98254664][bookmark: _Toc98248402][bookmark: _Toc98254665][bookmark: _Toc98248403][bookmark: _Toc98254666][bookmark: _Toc98248404][bookmark: _Toc98254667][bookmark: _Toc98248405][bookmark: _Toc98254668][bookmark: _Toc98248406][bookmark: _Toc98254669][bookmark: _Toc98248407][bookmark: _Toc98254670][bookmark: _Toc98248408][bookmark: _Toc98254671][bookmark: _Toc98248409][bookmark: _Toc98254672][bookmark: _Toc98248410][bookmark: _Toc98254673][bookmark: _Toc98248411][bookmark: _Toc98254674][bookmark: _Toc98248412][bookmark: _Toc98254675][bookmark: _Toc98248413][bookmark: _Toc98254676][bookmark: _Toc98248414][bookmark: _Toc98254677][bookmark: _Toc98248415][bookmark: _Toc98254678][bookmark: _Toc98248416][bookmark: _Toc98254679][bookmark: _Toc98248417][bookmark: _Toc98254680][bookmark: _Toc98248418][bookmark: _Toc98254681][bookmark: _Toc98248419][bookmark: _Toc98254682][bookmark: _Toc98248420][bookmark: _Toc98254683][bookmark: _Toc98248421][bookmark: _Toc98254684][bookmark: _Toc98248422][bookmark: _Toc98254685][bookmark: _Toc98248423][bookmark: _Toc98254686][bookmark: _Formát_referenčních_zakázek_1][bookmark: _Toc98248424][bookmark: _Toc98254687][bookmark: _Toc98248425][bookmark: _Toc98254688][bookmark: _Toc98248426][bookmark: _Toc98254689][bookmark: _Toc98248427][bookmark: _Toc98254690][bookmark: _Toc98248428][bookmark: _Toc98254691][bookmark: _Toc98248429][bookmark: _Toc98254692][bookmark: _Toc98248430][bookmark: _Toc98254693][bookmark: _Toc98248431][bookmark: _Toc98254694][bookmark: _Toc98248432][bookmark: _Toc98254695][bookmark: _Toc98248433][bookmark: _Toc98254696][bookmark: _Referenční_zakázky][bookmark: _Toc98248434][bookmark: _Toc98254697][bookmark: _Toc98248435][bookmark: _Toc98254698][bookmark: _Toc98248436][bookmark: _Toc98254699][bookmark: _Toc98248437][bookmark: _Toc98254700][bookmark: _Toc98248438][bookmark: _Toc98254701][bookmark: _Toc98248439][bookmark: _Toc98254702][bookmark: _Toc98248440][bookmark: _Toc98254703][bookmark: _Toc98248441][bookmark: _Toc98254704][bookmark: _Toc98248442][bookmark: _Toc98254705][bookmark: _Toc98248443][bookmark: _Toc98254706][bookmark: _Toc98248444][bookmark: _Toc98254707][bookmark: _Toc98248445][bookmark: _Toc98254708][bookmark: _Toc98248446][bookmark: _Toc98254709][bookmark: _Toc98248447][bookmark: _Toc98254710][bookmark: _Toc98248448][bookmark: _Toc98254711][bookmark: _Toc98248449][bookmark: _Toc98254712][bookmark: _Toc98248450][bookmark: _Toc98254713][bookmark: _Toc98248451][bookmark: _Toc98254714][bookmark: _Toc98248452][bookmark: _Toc98254715][bookmark: _Toc98248453][bookmark: _Toc98254716][bookmark: _Toc98248454][bookmark: _Toc98254717][bookmark: _Toc98248455][bookmark: _Toc98254718][bookmark: _Toc98248456][bookmark: _Toc98254719][bookmark: _Toc98248457][bookmark: _Toc98254720][bookmark: _Toc98248458][bookmark: _Toc98254721][bookmark: _Toc98248459][bookmark: _Toc98254722][bookmark: _Toc98248460][bookmark: _Toc98254723][bookmark: _Toc98248461][bookmark: _Toc98254724][bookmark: _Toc98248462][bookmark: _Toc98254725][bookmark: _Toc98248463][bookmark: _Toc98254726][bookmark: _Toc98248464][bookmark: _Toc98254727][bookmark: _Toc98248465][bookmark: _Toc98254728][bookmark: _Toc98248466][bookmark: _Toc98254729][bookmark: _Toc98248467][bookmark: _Toc98254730][bookmark: _Toc98248468][bookmark: _Toc98254731][bookmark: _Toc98248469][bookmark: _Toc98254732][bookmark: _Toc98248470][bookmark: _Toc98254733][bookmark: _Formát_referenčních_zakázek][bookmark: _Toc98248471][bookmark: _Toc98254734][bookmark: _Toc98248472][bookmark: _Toc98254735][bookmark: _Toc98248473][bookmark: _Toc98254736][bookmark: _Toc98248474][bookmark: _Toc98254737][bookmark: _Toc98248475][bookmark: _Toc98254738][bookmark: _Toc98248476][bookmark: _Toc98254739][bookmark: _Toc98248477][bookmark: _Toc98254740][bookmark: _Toc98248478][bookmark: _Toc98254741][bookmark: _Toc98248479][bookmark: _Toc98254742][bookmark: _Toc98248480][bookmark: _Toc98254743][bookmark: _Toc98248481][bookmark: _Toc98254744][bookmark: _Přílohy]Maximální souhrn Služeb na vyžádání činí 100 MD za celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel není povinen Služby na vyžádání čerpat.  
Objednatel v případě zájmu o provedení prací v rámci Služeb na vyžádání doručí Zhotoviteli objednávku prostřednictvím e-mailu Kontaktních osob uvedených v čl. 13 této Smlouvy se specifikací požadovaných prací, termínem provedení těchto prací a předpokládanou časovou náročností vyjádřenou v MD (dále jen „Objednávka“). 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu projednat s Objednatelem své případné připomínky k Objednávce, přičemž je povinen postupovat v souladu s principy „best practice“ a s ohledem na účel této Smlouvy. Objednatel je povinen oprávněné připomínky Zhotovitele zohlednit v obsahu Objednávky. 
V případě, že Zhotovitel (již) nemá žádné oprávněné připomínky k Objednávce, je povinen Objednávku nejpozději do 3 pracovních dnů písemně přijmout prostřednictvím e-mailu Kontaktních osob uvedených v čl. 13 této Smlouvy. Přijetím Objednávky vzniká Zhotoviteli povinnost provést v Objednávce specifikované práce, a to při dodržení stanovených termínů a stanovené časové náročnosti vyjádřené v MD.
Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Objednávka nepředstavuje uzavření samostatné dílčí smlouvy na základě rámcové dohody dle § 131 ZZVZ.  
Na provedení prací dle Objednávky a s tím souvisejícího práva a povinnosti Stran se v rozsahu, v jakém je to možné, použijí ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel je tak především, nikoliv však výlučně, povinen předložit provedené práce k Akceptačnímu řízení ve smyslu čl. 8 této Smlouvy a poskytnout ve vztahu k těmto pracím Objednateli licenci či jiná práva z duševního vlastnictví v rozsahu v souladu s čl. 9 této Smlouvy. 
Účast poddodavatelů a realizační tým
Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu výlučně prostřednictvím Poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy – Poddodavatelé.
Před zapojením nového Poddodavatele do plnění této Smlouvy musí být Objednateli předložen nový seznam Poddodavatelů, který bude tvořit Přílohu č. 4 této Smlouvy, a tento seznam musí být Objednatelem písemně schválen. Tím nejsou dotčeny dodatečné podmínky pro změnu Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, uvedené v části 14 ZOP.
Seznam členů realizačního týmu je Přílohou č. 7 této Smlouvy. Pravidla pro realizační tým se řídí částí 15 ZOP.
Změna v osobě Poddodavatele či ve složení realizačního týmu nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ a nepodléhá povinnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
[bookmark: _Ref224042556]Kontaktní osoby
Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele [DOPLNÍ ZHOTOVITEL: titul, jméno, příjmení, telefon a e-mail].
Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele [DOPLNÍ OBJEDNATEL: titul, jméno, příjmení, služební telefon a služební e-mail].
Kontaktní osobou Objednatele pro oblast kybernetické bezpečnosti je [DOPLNÍ OBJEDNATEL: titul, jméno, příjmení, služební telefon a služební e-mail].
Změna kontaktních osob uvedených výše nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ a nepodléhá povinnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
Smluvní pokuty
Cenou pro účely stanovení výše smluvních pokut dle části 17 ZOP, části 21 ZOP a části 20 OOP se rozumí Cena ve smyslu čl. 6.1 této Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak.
Jedná-li se o smluvní pokutu za prodlení s provedením části Předmětu díla, bude se při výpočtu smluvní pokuty vycházet z ceny příslušné části Předmětu díla, jak je stanovena v příloze č. 2 této Smlouvy. 
Servicedesk
Zhotovitel bude poskytovat Servicedesk v režimu 4 ve smyslu čl. 10.3. ZOP.
Kybernetická bezpečnost
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se kybernetické bezpečnosti ve smyslu článku 21. ZOP.
Ochrana osobních údajů
Pokud bude v rámci plnění této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel dodržovat opatření dle článku 22. ZOP.
Ochrana důvěrných informací
Zhotovitel se zavazuje k ochraně důvěrných informací dle části 23 ZOP.
Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
[bookmark: _Ref224044125]Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
[bookmark: _Ref224044130]Zhotovitel prohlašuje, že:
d. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, 
f. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 19.5 této Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“).
Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 19.1 a 19.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
[bookmark: _Ref156311232]Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
Compliance
Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran.
Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci.
[bookmark: _Ref224044184]Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý tento bod 20.3 odstraní].
Další povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě při provádění Plnění dle této Smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost, přičemž maximální spoluúčast Zhotovitele může činit deset procent (10 %) nebo 1.000.000,- Kč z pojistného plnění. Zhotovitel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady a na jeho žádost prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto článku se Zhotovitel zavazuje zajistit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo Objednateli, a to až v plné výši pojistné částky dle tohoto článku Smlouvy.
Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu trvání smlouvu více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 
Objednatel si vyhrazuje postupovat dle § 100 odst. 1 ZZVZ, a to za následujících podmínek:
Připadne-li okamžik uplynutí trvání Smlouvy dle čl. 5.1 této Smlouvy na měsíce leden či únor, není Zhotovitel povinen (ani oprávněn) v daném kalendářním roce (v němž skončí trvání smlouvy) provést profylaktické kontroly v souladu s kapitolou 12 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Cena za Fázi F7 sjednaná v Příloze č. 2 této Smlouvy se v takovém případě poníží o částku odpovídající ceně za provedení veškerých profylaktických kontrol v 1 kalendářním roce. 
Smluvní strany jsou povinny o této skutečnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Ustanovení Přílohy č. 1 Bližší specifikace předmětu plnění mají přednost před zněním Přílohy č. 3 Platforma SŽ (včetně jejích příloh). Ustanovení Přílohy č. 1 Bližší specifikace předmětu plnění a Přílohy č. 3 Platforma SŽ (včetně jejích příloh) mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek uvedených v odst. 23.7. tohoto článku.
[bookmark: _Ref224046166]Smlouva se řídí Obchodními podmínkami Objednatele a Zvláštními obchodními podmínkami Objednatele. Ustanovení Zvláštních obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost před ustanoveními jejích příloh vč. Obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Bližší specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 Ceník
Příloha č. 3 Platforma SŽ (včetně jejích příloh)
Příloha č. 4 Poddodavatelé
Příloha č. 5 Zvláštní obchodní podmínky k ICT zakázkám
Příloha č. 6 Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo
Příloha č. 7 Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 8 Harmonogram plnění


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
……………………………………………………			…………………………………………………		
Ing. Tomáš Tóth	 	  			[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
generální ředitel
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