Příloha č. 1a Zadávací dokumentace

Specifikace předmětu dílčích smluv

„Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha“

**Předmět dílčích smluv**

**Předmětem** je odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany (AGO) k zajištění snadné údržby. Předmětem je rovněž odstraňování nahodilých závad na objektech v obvodu OŘ Praha. To vše za účelem zajištění kvality stavu dopravní cesty.

**Místo plnění**

Místem plnění jsou objekty pozemních a inženýrských staveb v obvodu OŘ Praha, které budou specifikovány v jednotlivých dílčích smlouvách.

**Zajištění výluk**

Provádění předmětu dílčích smluv zpravidla nevyžaduje vyloučení provozu. V případě nutnosti bude nutné řešit každý případ jednotlivě na základě požadavku zhotovitele.

**Standardní objednávky**

* Na poradě vedení OŘ Praha budou předloženy přednostou OS nebo jeho zástupcem prostřednictvím EN návrhy akcí (s předpokládanou cenou plnění) určených k realizaci z rámcové dohody k odsouhlasení.
* Přednosta OS nebo jeho zástupce je osobně zodpovědný za řádné předložení všech žádostí o objednávky z rámcové dohody.
* Po odsouhlasení v nejbližším možném termínu vyzve zástupce OS zhotovitele k jednání o specifikaci předmětu plnění a bude stanoven termín místního šetření.
* Na místním šetření bude provedena specifikace zadání a bude stanoven termín předložení oceněného výkazu výměr.
* Následně dojde k překontrolování a schválení oceněného výkazu výměr.
* Odpovědný zaměstnanec OS vystaví objednávku a stanoví se termín realizace.
* Po vystavení objednávky potvrdí zhotovitel její akceptaci.
* Objednatel zveřejnění objednávku na webu MVČR.
* Objednatel provede předání staveniště či pracoviště zhotoviteli.
* Zástupce objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
* Po ukončení prací bude vyhotoven předávací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran.
* Po vystavení faktury zhotovitelem provede objednatel její kontrolu a odsouhlasení.
* Přednosta OS je osobně odpovědný za předložení rozpočtů a odsouhlasení všech došlých faktur z rámcových dohod, tzn., že jsou provedeny dle jím potvrzeným a odsouhlaseným rozpočtem v kvalitě a termínu a řádně je stvrdí svým podpisem.
* V době jeho nepřítomnosti je odpovědný jeho statutární zástupce.

**Urgentní objednávky**

* Přednosta OS nebo jeho zástupce má možnost předložit návrh akce k odsouhlasení i mimo poradu vedení OŘ Praha, předloží ji ke schválení NPI.
* Na následující poradě vedení NPI informuje o schválených urgentních objednávkách.
* Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem provede přednostní zpracování veškerých administrativních náležitostí směřujících k urychlené realizaci zadaných prací.
* Další postup viz standardní objednávky.

**Seznam zaměstnanců za OS pověřených ke zpracování objednávek**

Správa mostů a tunelů: Karolína Miškelová, IŽD, e-mail: Miskelova@szdc.cz

Správa pozemních staveb: Mgr. Ivo Pavlík, Systémový specialista, e-mail: PavlikIvo@szdc.cz

**Povinnosti a pravomoci správců objektů v přidělené lokalitě**

Činnosti správců objektů uvedených v příloze č. 6 rámcové dohody - Schéma obvodu SMT OŘ Praha a v příloze č. 7 rámcové dohody - Mapa obvodu SPS OŘ Praha:

* sepisování a dokumentování (fotograficky) seznamu závad;
* dohlížení na stav a generování sběru podnětů (např. od výpravčích či jiných zaměstnanců v provozu) na zlepšení;
* zaměřování objektů a místností;
* přebírání/předávání objektů pro plnění předmětu dílčích smluv.

**Další podmínky provádění předmětu dílčích smluv**

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob14 předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Pokyn ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem, který byl zhotoviteli poskytnut současně se Zadávací dokumentací.

Při práci ve výškách je zhotovitel povinen dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele SDC Praha č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele podílející se na provádění díla musí být proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání pracoviště.

V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání pracoviště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky.

Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele.

Zhotovitel je povinen zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 8 rámcové dohody - Nález podezřelého předmětu.