SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. smlouvy objednatele (CES):	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 1

Smluvní strany

  - Objednatel

Obchodní firma:			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem:						Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:										709 94 234

DIČ:										CZ70994234

Zapsán: 							obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka

A 48384

Zastoupen: 					Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

č. účtu: 								14606011/0710

Korespondenční adresa:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:	Ing. Pavla Olšovská, přednosta Správy pozemních staveb, tel.: 972 766 200, e-mail: Olsovska@szdc.cz

na straně jedné (dále jen „ objednatel")

  - Zhotovitel

Obchodní firma: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:										xxx xx xxx

DIČ:										CZxxxxxxxx

Zapsán: 	obchodní rejstřík vedený xxxxxxxxxxxx soudem v xxxxxxx, spisová značka x xxxxxx

Zastoupen: 					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: 								xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

Korespondenční adresa:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: 	 						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „ zhotovitel")

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále také jen „ smlouva"),

která se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření smlouvy o dílo odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané pod názvem „ŽST Děhylov - oprava provozní budovy - PD“, č.j.: 24001/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI, evidenční číslo VZ: 63519153 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou zhotovitele uvedenými v čl. 2.1.1 a 2.1.2 této smlouvy.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

- Předmět smlouvy blíže specifikovaný v čl. 3 této smlouvy, bude realizován a splněn zejména v souladu s následujícími dokumenty:

    - Zadávací dokumentace zadavatele v celém rozsahu, tj. výzva k podání nabídky   č.j. 24001/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI a zadávací dokumentace specifikovaná v bodě 9. Výzvy (dále jen „zadávací dokumentace ");

    - Nabídka zhotovitele ze dne xx.xx.xxxx (datum podání nabídky přes profil zadavatele), vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dále jen „nabídka zhotovitele");

    - Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro zpracování projektové dokumentace ze dne 8. 8. 2013 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí zadávací dokumentace;

    - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v aktuálním znění dostupné na adrese:  http://www.tudc.cz/ (dále jen „TKP“).

- Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil se všemi ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou přílohou výzvy k podání nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud bude určitá skutečnost v této smlouvě sjednána odlišně od ustanovení Obchodních podmínek, dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání v této smlouvě přednost před ustanovením či ustanoveními v Obchodních podmínkách.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi dokumenty uvedenými v této smlouvě, event. jejich přílohách a součástech, že mu byly tyto dokumenty předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat změny právních předpisů, event. předpisů objednatele a jiných norem, které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde během trvání smlouvy a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

- Dále se zhotovitel zavazuje splnit předmět smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a požadavky objednatele.

- Zhotovitel a objednatel pověřují pro účely této smlouvy k jednání s druhou smluvní stranou tyto své zaměstnance:

2.7.1 	za zhotovitele:

a) ve věcech technických včetně předání díla objednateli:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, mob.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.7.2 	za objednatele:

a) ve věcech technických včetně převzetí díla:

Ing. Petr Semer, 	Správa pozemních staveb, vedoucí oddělení přípravy staveb,

tel.: 972 766 222, mob.: 602 586 741, e-mail: Semer@szdc.cz

Článek 3

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování projektové dokumentace stavby: „ŽST Děhylov - oprava provozní budovy - PD“ v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně realizačních rozpočtů v cenové soustavě ÚRS Praha nebo ceníku projektanta, výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení, demoličního výměru či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a zajištění vydání stavebního povolení a demoličního výměru v souladu s touto smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 2.1.1 až 2.1.4 této smlouvy) a příslušnými právními předpisy a normami (dále také jen „dílo“).

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací.

  - Název díla „ŽST Děhylov - oprava provozní budovy“ je zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

  - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ č.j. 13511/06-OP. Jedná se o projekt stavby, potřebný pro stavební povolení stavby a současně z pohledu zhotovitele o dokumentaci pro provádění stavby.

Soupis stavebních prací a Výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou  č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s TKP.

  - Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.

Článek 4

Provedení díla

  - Provedení díla zahrnuje zejména:

    - Projednání technického řešení díla s odbornými složkami OŘ Ostrava.

    - Zpracování projektu stavby.

Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení (dále jen „DSP“).

    - Veřejnoprávní projednání PS pro zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení, demoličního výměru  či jiných rozhodnutí dle stavebního zákona.

    - Projednání s vlastníky cizích pozemků dotčených stavbou a spolupráce při uzavírání smluv s těmito vlastníky.

    - Zajištění vydání stavebního povolení, demoličního výměru  či jiných rozhodnutí dle stavebního zákona včetně jejich nabytí právní moci.

    - Zpracování projektu stavby.

Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro provedení stavby včetně zapracování připomínek odborných složek OŘ Ostrava a příslušného stavebního úřadu (dále jen „DPS“).

    - Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby dle požadavků objednatele a platné legislativy.

  - Zhotovitel je povinen dodat celkem:

    - pro DSP: 2 vyhotovení dokumentace stavby v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat otevřenou formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *DWG/*.DGN a uzavřenou formu ve formátu *.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace);

    - pro DPS:  4 vyhotovení dokumentace stavby v písemné formě a 2 vyhotovení v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude obsahovat otevřenou formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *DWG/*.DGN a uzavřenou formu ve formátu *.PDF (včetně zapracovaných připomínek z projednání dokumentace);

    - k odbornému připomínkovému řízení bude PS předán 1x v tištěné + 1x v digitální formě na CD (uzavřená verze)Počet vyhotovení dle bodu 4.2. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

  - Počet vyhotovení dle čl. 4.2 je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

  - Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením 
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

  - O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla (jeho dílčích částí).

Článek 5

Termín plnění

  - Zhotovitel zajistí kompletaci podkladů, průzkumy, návrh řešení stavby, návrh dispozičního řešení ve variantách nejpozději do 31. 12. 2019.

  - Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení k připomínkování nejpozději do 28. 02. 2020.

  - Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zapracovaných připomínek objednatele nejpozději do 31. 03. 2020.

  - Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně zapracovaných připomínek objednatele, výkazů výměr a realizačních rozpočtů nejpozději do 30. 04. 2020.

  - Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci, popř. jiných povolení nejpozději do 30. 06. 2020.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 6/2020 - 4/2021.

Článek 6

Cena díla, platební podmínky

  - Cena díla v rozsahu článku 3. a 4. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídá nabídce zhotovitele, která byla objednatelem vyhodnocena v zadávacím řízení jako nejvýhodnější.

  - Plnění za provedení částí díla podle čl. 6.1 této smlouvy činí:

6.2.1 	Plnění za provedení části díla dle čl. 5.1 až 5.2 činí 40% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon autorského dozoru):

bez DPH:			               Kč

6.2.2 	Cena za provedení části díla dle čl. 5.3 – 5.5 činí 60% z celkové částky za provedení díla (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon autorského dozoru):

bez DPH 			                 Kč

6.2.3 	Cena za provedení části díla dle čl. 5.6 činí:

bez DPH 			              Kč

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace stavby v celkovém počtu 50 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá předpokládané pracnosti a rozsahu stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace stavby.

6.2.5   Cena díla celkem:

bez DPH:			                Kč

slovy: 	        	                korun českých bez DPH

  - Zhotovitel závazně potvrzuje, že cena díla uvedená v nabídce zhotovitele a této smlouvě je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, úměrnou a odpovídající předmětu smlouvy, jež se zavázal zhotovitel objednateli na základě této smlouvy poskytnout.

  - K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

  - Při splnění podmínek § 92e  ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatému plnění v rozsahu předmětu smlouvy, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a ZDPH, osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 ZDPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 ZDPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

  - Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku, resp. jeho částí a současně na základě řádného předání a převzetí předmětu smlouvy, resp. jeho části objednatelem (dokončení, bez vad a nedodělků), to vše v souladu s touto smlouvou, zejm.  čl. 6.7.1 této smlouvy.

    - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady za předmět plnění této smlouvy v návaznosti na čl. 5.1 až 5.6 této smlouvy následovně:

- po dokončení části díla bez vad a nedodělků, které je specifikováno co do rozsahu v čl. 5.1-5.2 této smlouvy, co do termínu v čl. 5.2 této smlouvy a co do finančního objemu v čl. 6.2.1 této smlouvy,

- po dokončení zbývající části díla bez vad a nedodělků, které je specifikováno co do rozsahu v čl. 5.3-5.5 této smlouvy, co do termínu v čl. 5.5 této smlouvy a co do finančního objemu v čl. 6.2.2 této smlouvy,

- cena za autorský dozor, který je specifikován co do rozsahu a finančního objemu v čl. 6.2.3 této smlouvy, bude uhrazena jednorázově po dokončení realizace stavby na základě předložené faktury, jejíž součástí bude protokol o předání a převzetí díla pro činnost autorského dozoru, který bude potvrzen oprávněnými osobami za obě smluvní strany. Cena za autorský dozor bude účtována podle skutečného rozsahu za výkon autorského dozoru, tj. podle skutečného počtu hodin za výkon autorského dozoru násobeného jednotkovou sazbou.

  - Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v čl. 6.7 této smlouvy.

  - Faktury s náležitostmi daňového dokladu dle ZDPH budou:

    - vystaveny na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

    - a zaslány na následující korespondenční adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

e-mail pro zaslání elektronické faktury: ePodatelnaOROVA@szdc.cz (viz. čl. 6.13   této smlouvy)

  - Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od dne doručení faktury objednateli, a to převodním příkazem na bankovní účet zhotovitele. Faktura bude obsahovat náležitosti souhrnného daňového dokladu, číslo této smlouvy přidělené objednatelem a kopii protokolu o předání díla, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele (viz. čl. 2.7.2 této smlouvy).

  - Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky předchozí věty však nenastanou v případě, že objednatel takovou fakturu neodešle nazpět zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.

  - V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel preferuje příjem elektronických faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem na základě této smlouvy ve formátu pdf.  V případě, že zhotovitel využije možnosti zasílat vystavené faktury elektronicky, zavazuje se dodržet stanovený formát dle předchozí věty a kontaktní e-mail uvedený v čl. 6.9.2. Podrobnosti o obecných podmínkách přijímání dokumentů podatelnou OŘ Ostrava jsou k dispozici na webovém odkazu: https://www.szdc.cz/kontakty.html.

  - Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele.

  - Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě (čl. 7.3 této smlouvy). Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby.

  - Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.

  - V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 8

Ostatní ujednání

  - Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

  - Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace, 
je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit změny.

  - Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu s ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k  dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této smlouvy nebude dále použito.

  - Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.

  - V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (čl 7.4 této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce.

  - Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, 
které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo.

  - Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.

  - Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla.

  - Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele (viz. čl. 2.7.2 této smlouvy).

Čl. 9

Smluvní pokuty a náhrada škody

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

  - Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v Obchodních podmínkách.

  - Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn započítat smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat.

  - Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty rovněž nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

Článek 10

Ukončení smlouvy

  - Tato smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

10.1.1 písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;

10.1.2 písemným odstoupením od smlouvy některé ze smluvních stran v případech, které stanoví občanský zákoník a dále v následujících případech:

- druhá smluvní strana neplní řádně povinnosti dle této smlouvy, byla na tuto skutečnost písemně upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů;

- v případě podstatného porušení smlouvy, za což se považuje prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí o více než 10 kalendářních dnů nebo prodlení s úhradou ceny díla objednatelem o více než 10 kalendářních dnů;

- objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že na straně zhotovitele nastane některá z následujících skutečností: dojde u něj k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, vůči jeho majetku bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo konkurs byl zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému kroku nebo události, které by měly (podle aplikovatelného práva) podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí;

- objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě uvedeném v čl. 7.4 této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky.

- Tato smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Jakékoliv změny či ujednání týkající se této smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy a čl. 2.7.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (kontaktní osobu), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).

- Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

- Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu této smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Zaslání smlouvy správci registru smluv zajišťuje objednatel, který zašle správci registru elektronický obraz této smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od jejího uzavření.  Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla smlouvy (tzn. bez jejích příloh) na internetových stránkách objednatele.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust.  § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení smlouvy připojenými, je:

příloha č. 1 - Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo

pro zpracování projektové dokumentace

V Ostravě dne xx.xx.xxxx

..........................................................							..........................................................

za zhotovitele					              											      za objednatele

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			            									Ing. Jiří MACHO

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	                   ředitel Oblastního ředitelství Ostrava