SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

o provedení pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických na zařízení SEE Praha

„Revize a technické prohlídky určeného technického zařízení SEE“

uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)  
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

1. **Smluvní strany** 
   1. **Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

Zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

* + 1. Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

* + 1. Zástupce objednatele ve věcech technických:

Mgr. Bc. František Fiala, DiS., přednosta OŘ Praha SEE, mobil: 702 086 386

* + 1. Technický dozor objednavatele podle obvodů:

Radek Oberman, vedoucí provozního střediska SP, mobil: 724 725 679

Petr Reiser, vrchní správce EE, SŽE, mobil: 725 517 448

Jindřich Habada, vrchní správce EE, SŽE, mobil: 725 517 446

* + 1. Ve věcech dodání stávající pravidelné či výchozí revize:

Jaroslav Feit, technolog SP, tel: 972 245 410

**Číslo smlouvy objednatele:**

a

* 1. **Vykonavatel: Název (adresa sídla dle zápisu v Obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci)**

se sídlem: ………………………………………………

IČ: ………, DIČ: CZ………, je – není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku u ………………………………………………,  
 oddíl …, vložka …

Zastoupena: ………………………, tel.: ………………………

Bankovní spojení:

* + 1. Zástupce vykonavatele ve věcech technických: ..............., tel.:.............

**Číslo smlouvy vykonavatele:**

1. **Předmět kontrolní činnosti**
   1. Předmětem kontrolní činnosti je provedení prohlídek včetně zkoušek a revizí Určeného technického zařízení (UTZ) v provozu podle ustanovení vyhlášky  
      č. 100/1995 Sb. – Řád určených technických zařízení (Řád UTZ) v platném znění – kterým se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace a provedení revizí na zařízení v určených obvodech  
      a v trafostanicích (technické prohlídky a zkoušky – TPZ) podle jednotlivých míst určení. Konkrétní zařízení i s ceníky kontrol jsou přílohami této smlouvy.
   2. Práce spojené s prohlídkami a revizemi zařízení se vykonavatel zavazuje provést tak, **aby nedošlo k narušení provozu na tratích Správy železnic i třetích osob.**
   3. Po provedení revizních prací se vykonavatel zavazuje řádně zdokumentovat skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy, normami ČR a EU, technickými normami a předpisy Správy železnic, státní organizace.
   4. Vykonavatel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními předpisy Správě železnic pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o kontrolní činnosti je plně seznámen.
   5. Po provedení předmětu kontrolní činnosti bude vykonavatelem objednavateli předán pro jednotlivé objekty **ve dvou vyhotoveních** Protokol o technické prohlídce a **ve dvou vyhotoveních** Zpráva o revizi dle Řádu UTZ. Tato vyhotovení musí splňovat veškeré náležitosti tak, aby mohla sloužit objednavateli jako podklad k žádosti Drážnímu úřadu o prodloužení Průkazu způsobilosti.
   6. Předmět smlouvy je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic.
   7. Poddodavatelem je / jsou *…………: (existuje-li, vypsat jejich název adresy, IČ  
      a činnosti, včetně jejich finančního objemu vyjádřeného v procentech z celkového finančního objemu předmětu plnění této smlouvy, které budou provádět – jinak celý bod vymazat).*
2. **Výchozí podklady**
   1. Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
3. Výzvou objednatele k podání nabídky včetně příloh na podání cenové nabídky pod č.j. 9978/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 28. 02. 2020.
4. Nabídkou vykonavatele ze dne ………
5. Oznámením objednavatele o výběru nejvýhodnější nabídky č.j. …………. ze dne ……., podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.
6. **Doba plnění smlouvy a název smlouvy**
   1. Povinnost provádění kontrolní činnosti vzniká vykonavateli **po nabytí účinnosti této smlouvy v březnu 2020 s konečným termínem ukončení prací do 04. 12. 2020.**
   2. Jestliže vykonavatel řádně provede kontrolní činnost nebo její část (jednotlivá zařízení) před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
   3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou kontrolní činnost doloženou Protokolem o technické prohlídce a Zprávou o revizi převezme a zaplatí dohodnutou cenu.
7. **Podmínky provádění kontrolní činnosti**
   1. Práce budou prováděny v součinnosti s objednavatelem.
   2. Objednatel je povinen zpřístupnit všechny prostory určených technických zařízení  
      pro provedení prohlídky a zkoušky.
   3. Objednatel poskytne vykonavateli potřebné podklady pro provedení prohlídky a zkoušky, zejména:

* technickou dokumentaci el. stanice a zařízení,
* místní provozní a bezpečnostní předpisy,
* platnou zprávu o periodické revizi el. zařízení a hromosvodů
* doklady o provedené údržbě a opravách el. zařízení
  1. Po řádně provedené prohlídce, zkoušce a revize určeného technického zařízení (UTZ) v provozu podle ustanovení vyhlášky č. 100/1995 Sb. – Řád určených technických zařízení (Řád UTZ), která se provádí v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění a vyhláškou, kterou se provádí stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění každé jednotlivé el. stanice bude vykonavatelem určenému zástupci objednatele (viz Záhlaví) předán Protokol o prohlídce a Zprávu o revizi, každé ve 2 vyhotoveních.
  2. K podpisu protokolu je určen zástupce objednatele ve věcech technických Mgr. Bc. František Fiala, DiS.
  3. Vykonavatel prohlašuje, že je seznámen s riziky práce na zařízeních objednavatele a je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích a v objektech objednavatele. S těmito předpisy vykonavatel prohlašuje, že byl seznámen. Vykonavatel prohlašuje, že je proškolen a přezkoušen z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na Správě železnic a splňuje zdravotní a smyslové způsobilosti k práci a ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty. Vykonavatel je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění činnosti mimo průjezdný průřez kolejí.
  4. Vykonavatel předložil platné Osvědčení způsobilosti……, pod č.j. ……………… vydaným …., kterým je způsobilý k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu a je součástí nabídky.
  5. V případě, jakéhokoliv nesplnění úkolu z viny vykonavatele či objednatele nebo zásahu vyšší moci se aktivují dopravní a provozní opatření v souladu se zákony ČR a předpisy Správy železnic.
  6. Vykonavatel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
  7. Vykonavatel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého předmětu“.
  8. Vykonavatel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.

1. **Cena, platební podmínky**
   1. Cena za provedení kontrolní činnosti, dle předmětu této smlouvy, je dohodnuta  
      na základě výzvy k podání nabídky a nabídkou vykonavatele a činí:

**Cena bez DPH ,- Kč**

DPH 21% ve výši ,- Kč

Cena včetně DPH ,- Kč

Cena slovy bez DPH: //00

* 1. Cena za provedení kontrolní činnosti uvedené v bodě 6.1 této smlouvy je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k jejímu provedení a související náklady s  jejím provedením. Cena za provedení kontrolní činnosti je rozepsána v příloze č. 1 této smlouvy.
  2. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den zdanitelného plnění. K cenám za provedené zkoušky a revize bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet vykonavatele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
  3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nebo daňový doklad vykonavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně vykonavatele.
  4. Cena za kontrolní činnost bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena s DPH.
  5. Fakturace provedených prací bude prováděna formou dílčí fakturace vždy po etapách provedených prohlídek, zkouškách a s předáním Protokolu o prohlídce a Zprávy  
     o revizi každého provozního souboru.
  6. Přílohou faktury bude zástupcem odběratele potvrzená kopie Protokolu o prohlídce  
     či Zprávy o revizi.
  7. Každá faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně čísla smlouvy objednavatele a soupisu provedených prací (bod 6.6) a je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení objednavateli. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednavatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit vykonavateli a nevzniká prodlení s placením.

Vykonavatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad (fakturu) a prokazatelně doručit ho objednavateli. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne prokazatelného doručení nové faktury.

Identifikační údaje objednavatele kontroly:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Adresa pro doručování písemností včetně faktur:

**Správa železnic, státní organizace**

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

* 1. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), dle této smlouvy má vykonavatel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednavateli v zákonné výši  
     za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady daňového dokladu (faktury) je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele.
  2. Vykonavatel nebude požadovat zálohu.
  3. Vykonavatel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku Správy železnic předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že vykonavatel poruší toto smluvní ujednání, je Správa železnic oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

1. **Smluvní pokuty a pojištění**
   1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení kontrolní činnosti u každého konkrétního zařízení uhradí vykonavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %  
      z ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení (minimálně však 5.000,- Kč týdně), pokud prodlení vykonavatele není způsobeno objednavatelem nebo vlivem překážky, nastalé v průběhu realizace kontrolní činnosti nezávisle na vůli vykonavatele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
   2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností vykonavatele.
   3. Vykonavatel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
   4. Pojištění vykonavatele je kryto pojistnou smlouvou č. …………… uzavřenou s ………………………………, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností vykonavatele, a to až do výše ………,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění činností dle této smlouvy.
   5. Pokud nebudou Protokol o technické prohlídce a Zpráva o revizi řádně a v souladu s touto smlouvou a Drážní úřad ho v důsledku toho nebude akceptovat, nastává vykonavateli povinnost neprodleně dodat řádný nový. V tomto případě bude vykonavatel sankcionován v 10-ti násobku ceny za prohlídku a zkoušku tohoto konkrétního zařízení včetně práva na náhradu škody vzniklé tím, že zařízení není způsobilé k provozu.
   6. V případě, že vykonavatel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o kontrolní činnosti převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím výluk), je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.
   7. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
   8. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.
   9. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
   10. Vykonavatel není oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy poddodavatele, kteří nebyli smluvně schváleni zadavatelem. Pověří-li vykonavatel prováděním plnění dle této smlouvy takové neschválené poddodavatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
   11. V případě, že se osoba, kterou vykonavatel používá při provádění prací dle této smlouvy, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči vykonavateli sankci ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
   12. V případě výluk se uplatní následující podmínky a sankce.
   13. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina

výluka traťové koleje 10.000 Kč/ započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina

výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina

výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina

Výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

* 1. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):
* smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
* veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
  1. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
  2. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
  3. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly:
* zásahy vyšší moci,
* pokyny objednatele či stavebního dozoru,
* jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
  1. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
  2. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
  3. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího od prokazatelného doručení výpovědi druhé straně.
   2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
   3. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
   4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží dvě a vykonavatel dvě vyhotovení.
   5. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Případné spory se v případě nedohody řeší před místně a věcně příslušnými soudy ČR.
   6. Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
   7. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v Záhlaví smlouvy postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.
   8. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
   9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
   10. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
   11. Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
   12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
   13. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
   14. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Nález podezřelého předmětu

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Vykonavatel:

……………………………. …………………………….

Ing. Vladimír Filip

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………….