| Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha | Jízdní řád 2019/2020 v Praze dne 01.04.2020 |
| --- | --- |

Č.j.: 3833/2020-SŽDC-OŘ PHA-NŘP

Zpracovatel:

| Bc. Tomáš Valenta, hlavní zpracovatel | tel.: +420 725 813 618; e-mail: ValentaT@szdc.cz |
| --- | --- |

| Věc: | Opravné práce na železničním svršku v traťovém úseku Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou |
| --- | --- |

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63117

Výlukové rameno: 515

Adresáti:

Správa železnic, státní organizace

CDP: Praha

OŘ: Praha

PO: Kolín

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace

GŘ: O11, O12, O15, O18

OJ: SS západ, SŽE Hradec Králové, SŽG Praha, TÚDC Praha

Dopravci:

České dráhy, a.s.

ČD Cargo, a.s.

Ostatní:

ČD – Telematika, a. s.

Záznam o změnách

| Změna |  | ROV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo ¦ č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Kutná Hora město - Malešov

kolejově celá dopravna Malešov

kolejově traťová kolej Malešov - Zbraslavice

kolejově traťová kolej Zbraslavice - Zruč nad Sázavou

2. Doba konání výluky:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:45 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:10 hodin - 40. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

17.4. - N - 26.5.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

dopravna Kutná Hora město dopravna určená pro OZOV: Kutná Hora město

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- strojní čištění v traťovém úseku Malešov - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou

- výměna pražců a regenerace pražců

- výměna kolejnic

- výměna upevňovadel

- odtěžení příkopů a banketů

- zřízení trativodů

- vložení kotev

- zřízení BK

- doplnění štěrkového lože

- úprava GPK strojně

- oprava výhybek č. 1, 2, 3,4 v dopravně Malešov

- výměna výhybkových pražců

- výměna štěrkového lože ve výhybkách

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- ASP

- vozy se štěrkem

- loko traktor

- SČ

Staniční koleje určené pro odstavení prostředků na výlukovou činnost.

- v dopravně Zbraslavice kolej č.1

- v dopravně Červené Janovice kolej č. 3 (v délce 119 m), v době od 1. 4. 2020 nepřetržitě do 26. 5. 2020

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Ing. Roman Houdek, tel. 53471, email: HoudekR@szdc.cz

Etapa A:

Zastaven provoz mezi dopravnami Kutná Hora město – Malešov – Zbraslavice – Zruč nad Sázavou.

Vlaky budou nahrazeny autobusy NAD (dle návrhu dopravce ČD).

Dopravní opatření (doporučení):

Dojde k omezení kapacity dopravní cesty.

Bude zastaven provoz téměr v celé trati 235 z Kutné Hory města až do Zruče nad Sázavou. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Mezi Kutnou Horou hl.n. – Kutnou Horou město budou vlaky jezdit  – dále viz vyjádření dopravce ČD.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Neobsazeno.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

SP-  kabelové trasy nesmí být narušeny.

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kab. tras ani venkovních prvků a objektů zab. zařízení. V případě plánovaných zemních prací požádá zhotovitel prací o vytyčení kab. tras u SSZT Nymburk v dostatečném časovém předstihu před zahájením výluky. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku kab. trasy, zajistí zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí i po výluce zůstat ve stávajících polohách, především pak izolované styky.

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provádět tak, aby nebyl omezen volný přístup k venkovním prvkům a objektům zz a nebyla ovlivněna správná funkce zz. Po ukončení výluky je třeba z okolí venkovního zz veškerý výlukový materiál odstranit.

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků venkovního zz odstranit přebytečný nový štěrk. Toto odstranění provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  Žádáme o zvýšenou opatrnost při práci v okolí venkovních prvků a objektů zz. Ohrožené zz budou z dosahu práce výlukové mechanizace sneseno. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz bude provedena pouze na základě včasné žádosti OZOV. V případě potřeby vypne SSZT na základě žádosti OZOV na požadovanou dobu kol. obvody, resp. poč. úseky v oblasti výluky a odpojí lana od kol. pasů, resp. zdemontuje senzory PCN. Před ukončením výluky SSZT provede zpětnou montáž a připojení lan až po vyčištění jejich oblasti od štěrku, to provede zhotovitel.

-  Výhybky č. 2 a 3 v žst. Malešov se v případě požadavku zhotovitele před opravou odpojí od přestavníku. Před opětovným připojením k přestavníku musí být výhybky v předepsaných mírách a musí mít lehký chod. Kluzné části výhybek musí být po opravě vyčištěny a namazány. Poté bude přestavník připojen a po přezkoušení a provedení záp. zkoušky bude výhybka předána zpět obsluze. Z výhybek č. 1, 4 budou sneseny vým. zámky, po opravě výhybek budou namontovány zpět a provede se na nich záp. zkouška.

-  V případě delšího pobytu výl. mechanizace v ovl. úsecích traťových PZS lze tyto PZS vyloučit ze závislosti na jízdě vozidel. Výluku PZS provede SSZT na základě včasné žádosti OZOV a dohody o místě a času výluky PZS. Před koncem výluky budou vyloučené PZS opět zapnuty a přezkoušeny. Pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluk PZS  provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a o situaci informuje dopravní zaměstnance a OZOV. Jízdy ŽKV přes prostor vyloučených přejezdů budou uskutečňovány v souladu s ustanovením interních předpisů SŽDC a ZDD.

-  Plánované nakolejení výl. vozidla (MHS) na přejezdu do ovl. úseku PZS oznámí OZOV předem zástupci SSZT a dohodne se s ním o správném postupu k opětovnému uvolnění úseku před koncem výluky (např. bude-li třeba případný reset poč. úseku na místě).

-  Po ukončení dlouhé výluky a výměně KP bude pro obnovení předepsané šunt. citlivosti výlukou dotčených KO nutno postupovat dle předpisu SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a dle předpisu SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O vyžádání příslušných dopr. opatření dle předpisu SŽDC D1 rozhodne zaměstnanec SSZTna základě vyhodnocení stavu koroze kol. pasů po výluce a po provedení měření šunt. parametrů dotčených KO.

-  Pokud během nepřetržité výluky nebudou dopravny Malešov a Zbraslavice obsazeny obsluhou, zajistí si OZOV od dopr. zaměstnanců náhradní klíče od výhybek uvedených stanic a od nákladiště Č. Janovice (v případě, že bude výhybky během výluky třeba přestavovat). SSZT v tomto případě náhradní klíče neposkytuje.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ se sídlem v Nymburce:  p. Josef Váňa, mistr SZT, tel. 972 253 847

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Kolín zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

14. Příjem rozkazu:

Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

| Bc. Tomáš Valenta v.r. | Ing. Vladimír Filip |
| --- | --- |
|  | ředitel Oblastního ředitelství |
|  | v z. Ing. Ladislav Ludvík v. r. |