Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00  PRAHA 9

Záznam z jednání

ze dne :  18.8.2015

na akci:   „SP Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“

- soulad schválené varianty s platným ÚP SÚ hl.m. Prahy

Přítomni:    	IPR:		Ing. Marek Zděradička, Ing. Lukáš Tittl

UZR MHMP: 	Ing. Lucie Dvořáčková

Metroprojekt: 	Ing. Petr Zobal

SŽDC O26: 	Ing. Jiří Andrle

SŽDC SSZ: 	Ing. Karel Fridrich, Ing. Milan Jindra

(dle prezenční listiny v příloze)

Cílem dnešního jednání bylo prověření souladu schválené varianty R1spěš z aktualizace studie proveditelnosti „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015“ s plochami pro trasu v platném územním plánu SÚ hl. m. Prahy.

Na jednání bylo konstatováno, že schválená varianta R1spěš je v souladu s vymezeným koridorem dopravní infrastruktury nadmístního významu dle platných ZÚR hl. m. Prahy.

V platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je modernizovaná trať Praha – Kladno s odbočkou na letiště Ruzyně zakreslena jako plocha DZ dle studijní dokumentace z roku 1999, úsek Praha-Bubny – Praha-Ruzyně v zásadě s vyznačením současných drážních ploch, významně redukovaných ve stanicích. Schválená varianta R1spěš je ale v několika místech vedena mimo nebo na okraji pro stavbu vyhrazené plochy.  Jedná se zejména o úseky:

- Bubenská – Dukelských hrdinů (podél Strojnické ulice)

- v oblasti u ulice Starodejvická (Proboštský dvůr)

- v oblasti křižovatky Kladenská x Alžírská

- stanice Praha-Veleslavín (kladenské zhlaví, obratové koleje)

- úsek mezi km 8,0 – 9,0 (včetně plochy pro umístění měnírny)

- úsek cca 9,2 – 10,8 (posun zastávky Praha-Liboc a úprava komunikace U Prioru)

- mimoúrovňový rozplet trati za stanicí Praha-Ruzyně a navazující oblouk směrem k zast. Dlouhá Míle (oproti PD 2005 bude vhodné upravit směrové řešení s cílem při průchodu územím VÚRV v Ruzyni minimalizovat zásahy do dlouhodobých polních pokusů)

- úsek km 14,5 – 15,5

- koncový úsek v délce cca 1,5 km (vč. umístění stanice Praha-Letiště Václava Havla v  nové poloze)

Na jednání bylo dohodnuto:

Pro pokračování přípravy je nutné zapracovat výslednou variantu R1spěš do platného územního plánu procesem jeho změny. Pořízení této změny územního plánu má být jedním z výstupů pracovní skupiny k záměru Železničního spojení Prahy, letiště a Kladna, která by měla urychlit nutné kroky v další přípravě záměru.

V závislosti na etapizaci záměru navrženého ve Studii proveditelnosti se navrhuje pořizování změny  ÚP SÚ hl. m. Prahy ve dvou částech, resp. samostatných změnách, avšak spolu projednávaných:

- úsek Bubny (mimo, za ulicí Bubenská) – Veleslavín (mimo, cca k prodloužení ulice Alžírská) s tím, že úsek Dejvice Veleslavín bude v souladu se závěry CK MD zpracováván v alternativě povrchové a alternativě tunelové optimalizované.

- úsek Veleslavín (včetně, od prodloužení ulice Alžírská) – letiště Ruzyně (cca do km 15,5, zde se naváže na již probíhající změnu ÚP)

Předpokládá se tedy souběžné projednávání tří změn

- úsek Bubny-Veleslavín

- úsek Veleslavín – letiště Václava Havla

- dokončení probíhající změny Z 2975 (nová poloha žst. Praha-Letiště Václava Havla a upřesnění vedení tratě v této oblasti)

Samostatně se předpokládá projednání změny ÚP SÚ hl. m. Prahy v rozvojové oblasti Bubny-Zátory (zde jsou sice železniční plochy stabilizovány, ale není stabilizováno urbanistické a dopravní řešení území)

Iniciátorem změny bude IPR. Zpracovatel SP „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015“ předá na IPR kromě již předané osy kolejí další podklady – situace úprav v okolí stanic a zastávek a úpravu směrového vedení v areálu VÚRV. Plochy změn budou vymezeny v dostatečném rozsahu pro upřesnění záměru v dalších stupních projektových prací. V rámci posouzení vlivů na udržitelný rozvoj (VVURU, též jinak SEA) by měly být posuzovány jen změny funkčních ploch, nikoli již samotný záměr železničního spojení (ten byl posouzen již ve VVURU na ZUR HMP. Konečné požadavky na rozsah a podrobnosti zpracování v rámci posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území stanoví dotčený orgán.

Vymezení řešeného území změny pro zadání musí být širší než stávající a budoucí plochy DZ, aby byly postiženy i související změny okolních ploch, např. vedení komunikací.

Zástupci IPR a ÚZR MHMP odhadují dobu potřebnou na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy při optimálním průběhu pořizování a projednávání cca na tři roky. Je třeba počítat s možností, že dotčený orgán pro posuzování vlivů může nařídit zpracování a posuzování variant změn.

Řešení ploch v novém ÚP HMP (Metropolitní plán) bude navrženo shodně s navrženými změnami v  úseku Dejvice – Veleslavín jako povrchové.

Zaznamenal: Ing. Jindra, doplnil Ing. Zobal, Ing. Fridrich, Ing Tittl a Ing. Dvořáčková