č.j.: 142/2016-SŽDC-SSZ-ÚE

**DÍL 1**

**POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

**Část 2**

**POKYNY PRO DODAVATELE**

**Peronizace ŽST Chodov**

Zhotovení stavby



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

**OBSAH:**

OBSAH: 2

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 3

3 KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 4

4 ÚČEL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4

5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 6

6 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 6

7 ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 6

8 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6

9 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 7

10 DALŠÍ INFORMACE/DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ DODAVATELEM 16

11 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ (STAVENIŠTĚ) 19

12 JAZYK NABÍDEK 19

13 OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK 20

14 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 21

15 DOBA PLATNOSTI NABÍDEK – ZADÁVACÍ LHŮTA 22

16 JISTOTA 22

17 VARIANTY NABÍDKY 23

18 ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK 23

19 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 24

20 DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 24

21 POSOUZENÍ NABÍDEK 24

22 KRITÉRIUM PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 24

23 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 25

24 UZAVŘENÍ SMLOUVY 25

25 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 25

26 PŘÍLOHY TĚCHTO POKYNŮ 26

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* + 1. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZVZ**“) a dalšími právními předpisy. Podáním své nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.
    2. **Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) ZVZ. V souladu s ustanovením § 2 odst. 7 ZVZ postupuje při zadávání této veřejné zakázky podle ustanovení ZVZ vztahujících se na sektorového zadavatele.**
    3. Od uchazečů o tuto veřejnou zakázku se očekává, že pečlivě prostudují a splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení této veřejné zakázky.
    4. Článek 12 těchto Pokynů pro dodavatele (dále jen „**Pokyny**“) stanoví jazyk podávaných nabídek. Soubor dokumentů tvořících zadávací podmínky je psán v českém jazyce.
    5. Dodavatelé podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky (tedy na celou stavbu), jak je požadováno v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nabídky na realizaci části předmětu plnění této veřejné zakázky (na realizaci části stavby) nebudou splňovat zadávací podmínky této veřejné zakázky. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části ve smyslu ust. § 98 ZVZ.
    6. Dodavatelé nesou veškeré náklady spojené s účastí v  zadávacím řízení této veřejné zakázky a zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení. Zadavatel nebude odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavateli vzniknout v souvislosti s návštěvami a průzkumem staveniště nebo v souvislosti s jakýmikoliv dalšími aspekty zadávacího řízení.

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

# KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodavatel je povinen podávat veškeré své písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám osobně, poštou, e-mailem, nebo faxem nebo dalšími prostředky komunikace upravenými v § 148 ZVZ na následující kontaktní adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Ing. Martin Kosmál, telefon: +420 972 244 865, e-mail: kosmal@szdc.cz

# ÚČEL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* 1. Účel veřejné zakázky

Účelem stavby je peronizace a úpravy na infrastruktuře, aby došlo k maximálnímu zrychlení dopravy při průjezdu stanice.

Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů:

• peronizace stanice Chodov, zajištění bezbariérovosti,

• zkrácení jízdní doby při průjezdu stanici,

• zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště,

• zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny,

• provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního

svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.

Po realizaci navržených úprav bude v rekonstruovaných úsecích a částech dosaženo těchto parametrů:

• prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC-GC a širší vozidla podle ČSN 73 6320, tj.

základní průřez Z-GC s vlivem širších vozidel,

• traťová třída zatížení D4 UIC,

• maximální rychlost 100 km/h.

* 1. Předmět plnění veřejné zakázky

Jedná se o rekonstrukci stávající drážní infrastruktury pro dosažení vyšších kvalitativních parametrů a celkové zvýšení atraktivity železniční dopravy. Jedná se tedy jednoznačně o změnu dokončené a provozované liniové stavby dráhy. Jedná se o trvalou stavbu.

Začátek stavby je v km 195,357 před karlovarským zhlaví žst. Chodov a konec stavby je v km 197,701 v žst. Nové Sedlo. Stavba zahrnuje žst. Chodov, úsek jednokolejné spojky mezi Chodovem a Novým Sedlem a žst. Nové Sedlo. Před začátek resp. za konec stavby zasahují směrové a výškové úpravy kolejí, kabelové trasy, úpravy návěstidel a dalších zařízení nutné pro napojení na současný stav. Směrem na Karlovy Vary se jedná o výběh úpravy zabezpečovacího zařízení, vyvolané úpravou poloh návěstidel, až do km 192,950. Směrem na Sokolov se jedná o výběh směrových a výškových úprav v kol. č. 4 v žst. Nové Sedlo do km 198,481.

V žst. Chodov dojde k úpravě karlovarského zhlaví pro odbočení rychlostí 80 km/h, resp. 100 km/h do stanice. Staniční kolejiště bude upraveno pro vytvoření prostoru pro ostrovní nástupiště, které se umísťuje mezi koleje č. 1 a 2. Do nové polohy se umisťuje i novorolské nástupiště. Novosedelské zhlaví bude upraveno pro rychlost 60 km/h. Ve stanici dojde v souvislosti s rušením koleje č. stáv. 2 ke zdopravnění koleje č. 4.

Na spojce mezi žst. Chodov a žst. Nové Sedlo budou upraveny GPK pro dosažení rychlosti V/V130 = 65/70 resp. 70/75 km/h.

Pro odstranění propadu rychlosti v chodovském zhlaví žst. Nové Sedlo budou do zhlaví mezi koleje č. 1, 2 a 4 doplněny dvě paralelní spojky pro rychlost 80 km/h.

Součástí stavby je snesení nevyužívaných kolejí v sudé skupině v žst. Chodov.

V žst. Chodov vzniknou nově dvě nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK s bezbariérovým přístupem. Jedno vnější nástupiště délky 90 m pro novorolskou trať s přístupem z přednádraží a jedno ostrovní nástupiště délky 250 m pro relaci Karlovy Vary – Sokolov s mimoúrovňovým přístupem podchody. Pro zlepšení přístupu cestujících a zkrácení jejich docházkové vzdálenosti jsou obě nástupiště vysunuty blíže centru na novosedelské zhlaví a přístupy jsou k nim zřízeny také z čela.

Ve stanici bude rekonstruován stávající most ev. km 195,665 a vzniknou dva nové podchody k ostrovnímu nástupišti – jeden u stávající výpravní budovy v st. km 21,232 a druhý pro přístup na nástupiště z čela na novosedelském zhlaví v st. km 21,065. Z důvodu kolejových úprav v žst. Nové Sedlo bude snesen nadjezd na chodovském zhlaví v km 197,472, kde je nedostatečná podjezdná výška pro umístění normové sestavy TV.

Na nástupištích budou umístěny přístřešky pro cestující, výstupy z podchodů budou zastřešeny. Pro zlepšení orientace cestujících bude stanice nově vybavena novým informačním a orientačním systémem. Nástupiště budou nově osvětlena včetně přístupových chodníků k nim.

V rozsahu úprav bude provedena rekonstrukce žel. svršku a spodku. V nezbytném rozsahu se provede úprava trakčního vedení včetně stožárů, doplní se dispečerská řídící technika. Stávající sdělovací zařízení a zabezpečovací zařízení ve stanici a traťovém úseku bude rekonstruováno, provede se rekonstrukce silnoproudých zařízení a rozvodů. Stanice bude nově dálkově ovládána z dispečerského stanoviště v Karlových Varech.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

* 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kód - 45.23.41.10-0 - Výstavba meziměstských železničních drah

CPV kód - 45.23.41.16-2 - Práce na výstavbě drah

* 1. Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy, jména a příjmení nebo specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

# ZDROJE FINANCOVÁNÍ

* 1. Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
  2. Konečným příjemcem prostředků ze zdrojů uvedených v článku 5.1 těchto Pokynů je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 (zadavatel).
  3. Předpokládaná hodnota zakázky činí **421 952 000,-** **Kč** (bez DPH).

# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

* 1. Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 ZVZ, podávat písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele, resp. zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.
  2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel nebude uvádět identifikační údaje žadatelů, kteří žádosti podali. Zadavatel bude dále postupovat dle § 49 odst. 3 ZVZ.

# ZMĚNY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

* 1. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky.
  2. Každé doplnění / každá změna zadávacích podmínek této veřejné zakázky bude tvořit jejich součást a její písemné vyhotovení bude odesláno současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a uveřejněno způsobem dle § 49 ZVZ.
  3. Každé doplnění / každá změna zadávacích podmínek této veřejné zakázky, bude vydána zadavatelem, resp. zástupcem zadavatele, ve formě dodatku k těmto zadávacím podmínkám.

# OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

* 1. Zadávací dokumentace obsahuje následující dokumenty a musí být chápána v souvislosti s jakýmikoliv dodatky, vydanými v souladu s článkem 6 a 7 těchto Pokynů:

**DÍL 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Část 1 Oznámení o zakázce

Část 2 Pokyny pro dodavatele

**DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY VČETNĚ PŘÍLOH**

**DÍL 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY**

**DÍL 4 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR**

Část 1 Komentář k soupisu prací

Část 2 Rekapitulace ceny

Část 3 Soupis prací členěný dle PS a SO a ostatních položek

* 1. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: <http://www.tudc.cz/index.php/cs/dokumenty/tsk>.
  2. Dodavatelé jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace stavby, která je její součástí, jakýchkoliv dodatků k zadávací dokumentaci nebo jejích změn vydaných během lhůty pro podání nabídek, a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo provedení stavby.

# POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

* 1. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace v souladu s ust. § 63 a násl. ZVZ za podmínek stanovených v oznámení o zakázce a upřesněných v těchto Pokynech.
  2. Prokázání splnění kvalifikace bude posuzováno podle § 64 odst. 7 ZVZ ve spojení s § 59 ZVZ. V souladu s § 59 odst. 4 ZVZ může zadavatel, resp. jím ustanovená komise, po dodavateli požadovat, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Nesplnění této povinnosti ze strany dodavatele ve lhůtě stanovené zadavatelem bude považováno za nesplnění kvalifikace.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

* 1. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že dodavatelé v nabídkách předkládají **prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace**. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
  2. **Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů**:
* Zadavatel požaduje ve smyslu § 63 odst. 2 a 3 ZVZ prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ, a to způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ.
* Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci;

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Jinou osobou odpovídající za činnost uchazeče se tedy v případě předmětné veřejné zakázky rozumí všechny osoby, jejichž prostřednictvím uchazeč vykonává činnosti, které jsou předmětem prokázání odborné způsobilosti požadované zadavatelem v bodě 9.5 těchto Pokynů, jejichž doklady uchazeč předkládá ve své nabídce pro účely prokázání odborné způsobilosti obdobně jako dle § 54 písm. d) ZVZ;

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

* Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 ZVZ předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ, a to v následujícím rozsahu:

* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak všechny její statutární orgány (např. u s.r.o.) nebo každý člen statutárního orgánu (např. u a.s.), a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,
* k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j), k) a l) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů tvoří Přílohu č. 8 těchto Pokynů.

* 1. **Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů**:
* Zadavatel požaduje předložení výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
* Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Dodavatel předloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání alespoň pro následující činnosti:
* Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
* Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,
* Výkon zeměměřických činností,
* Projektovou činnost ve výstavbě,
* Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
* Geologické práce.
* Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. **a)**, **b), d)**, **e), g) a i)** zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
* Zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. **a)** a **c)** zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

* 1. **Ekonomická a finanční způsobilost:**
* Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dále předložením:

* závazného příslibu pojišťovny nebo pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž
* limit pojistného plnění vyplývající ze závazného příslibu pojišťovny, pojistné smlouvy či pojistného certifikátu nesmí být nižší než 50 milionů Kč;
* zadavatel výslovně stanoví, že v případě, že dodavatelé prokazují splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, musí z pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo z příslušného příslibu pojišťovny poskytnutého subdodavateli vyplývat možnost vinkulace pojistného plnění ve prospěch zadavatele, pokud škodu způsobí dodavatel;
* závazný příslib pojišťovny musí být platný až do doby, kdy vybraný uchazeč předá zadavateli vlastní pojistnou smlouvu.
* údajů o celkovém obratu dodavatele, zjištěného podle zvláštních právních předpisů, za poslední 3 uzavřená účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, doloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku;
* celkový obrat dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, nesmí činit v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období méně než 202 milionů Kč bez DPH;
* zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že požadovaného obratu musí dosáhnout dodavatel sám, případně jej může prokázat jako celek samostatně jeden z členů sdružení, resp. společnosti, nebo subdodavatel; sčítání obratů několika dodavatelů/subdodavatelů za účelem dosažení požadované minimální hodnoty není připouštěno;
* dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením účetních závěrek, ze kterých bude zřejmé, že dodavatel v každém z předcházejících tří účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti) dosáhl alespoň minimální požadované výše celkového obratu. Skutečností rozhodnou pro určení posledních 3 účetních období je poslední den lhůty pro podání nabídek.
  1. **Technické kvalifikační předpoklady:**
* Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem na stavbách železničních drah, jak jsou vymezeny v § 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, za posledních 5 let (dále jako „**stavební práce**“). Předloženým seznamem stavebních prací přitom musí dodavatel prokázat, že objem stavebních prací jím provedených na uvedených stavbách drah za posledních 5 let činí v souhrnu, včetně případných subdodávek, nejméně **420 milionů** **Kč** bez DPH. Skutečností rozhodnou pro počátek běhu pětileté lhůty je poslední den lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel dále požaduje, aby v předloženém seznamu stavebních prací realizovaných v posledních pěti letech uchazeč osvědčením objednatelů doložil, že realizoval stavební práce s hodnotou každé jednotlivé realizované zakázky alespoň **84 milionů** **Kč** bez DPH („nejvýznamnější stavební práce“), přičemž celková hodnota nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let dodavatelem musí, včetně případných subdodávek, činit v součtu alespoň **210 milionů** **Kč** bez DPH. Skutečností rozhodnou pro počátek běhu pětileté lhůty je poslední den lhůty pro podání nabídek.

Přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V předloženém osvědčení musí být vždy uvedeny identifikační údaje dodavatele, jemuž bylo osvědčení vydáno, resp. dodavatele, který stavební práce provedl. Osvědčení musí být předložena i v případě, že byla objednatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Seznam stavebních prací bude předložen ve formě obsažené v Příloze č. 5 těchto Pokynů, jehož přílohou budou příslušná osvědčení.

Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro společnost/ sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (uchazeč) byl členem této společnosti/sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení, smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů provedl požadovaný objem nejvýznamnějších stavebních prací.  Byl-li dodavatel členem společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené v předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném plnění uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího.

* Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů personálu dodavatele. Každá jednotlivá níže uvedená funkce člena personálu může být vykonávána pouze jako celek dodavatelem určenou fyzickou osobou (nelze ji jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob). To neplatí v případě člena personálu vykonávajícího funkci úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena personálu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované na výkon těchto funkcí. Funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího však nelze takto sloučit, tyto funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.

Přílohou tohoto seznamu budou profesní životopisy každého člena personálu, doklady o požadovaném vzdělání členů personálu a doklady k prokázání odborné kvalifikace. Pro plnění této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici personál (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli), který splňuje následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

1. **stavbyvedoucí (vedoucí prací)**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v řízení (z pozice zhotovitele) provádění železničních staveb;
* zkušenost s řízením realizace alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu železniční stavby dosahující alespoň částky 84 milionů Kč bez DPH;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro dopravní stavby;

1. **zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací)**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v řízení (z pozice zhotovitele) provádění železničních staveb;
* zkušenost s řízením realizace alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu železniční stavby dosahující alespoň částky 84 milionů Kč bez DPH;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro dopravní stavby;

1. **specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky;
* zkušenost s realizací alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu 84 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce železničního svršku a spodku;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro dopravní stavby;

1. **specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru stavby pozemních objektů;
* zkušenost s realizací alespoň jedné stavby o minimálním finančním objemu 5 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce pozemního objektu;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro pozemní stavby;

1. **specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky;
* zkušenost s realizací alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu 35 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce železničního mostu;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro mosty a inženýrské konstrukce;

1. **specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky;
* zkušenost s realizací alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu 84 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení železničních drah;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro technologická zařízení staveb;

1. **specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru, který je předmětem plnění této veřejné zakázky;
* zkušenost s realizací alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu 73 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. výstavba nebo rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení železničních drah;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro technologická zařízení staveb;

1. **specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru geotechnika;
* zkušenost s realizací alespoň jedné dopravní stavby o minimálním finančním objemu 59 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla mj. geotechnická činnost při výstavbě nebo rekonstrukci dopravní stavby;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro geotechniku;

1. **osoba odpovědná za kontrolu kvality**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru kontroly kvality, se znalostí ověřování kvality stavebních materiálů.

1. **osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

1. **osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru ochrany životního prostředí;

1. **osoba odpovědná za odpadové hospodářství**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství;

1. **úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

* oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm**. a)** a **c)** zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením;
* zkušenost s realizací alespoň jedné dopravní stavby o minimálním finančním objemu 33 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem bylo mj. ověřování zeměměřických činností při výstavbě nebo rekonstrukci dopravní stavby.

1. **osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení**

* minimálně středoškolské vzdělání;
* nejméně 5 let praxe v předmětném oboru projektování;
* zkušenost s projektováním alespoň jedné železniční stavby o minimálním finančním objemu 12 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem bylo mj. zpracování realizační projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení železničních drah;
* musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tedy autorizaci pro technologická zařízení staveb.

Seznam personálu dodavatele bude předložen ve formě obsažené v Příloze č. 6 těchto Pokynů a životopis každého člena personálu dodavatele bude předložen ve formě obsažené v Příloze č. 7 těchto Pokynů. Praxi v požadovaném oboru a zkušenosti s řízením, realizací nebo projektováním členů personálu dodavatel prokáže uvedením v příslušném sloupci v Příloze č. 6 těchto Pokynů.

Dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím zaměstnance či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je k datu podání nabídky současně zaměstnancem zadavatele. Informace o této skutečnosti bude uvedeno v životopisu ve formě obsažené v Příloze č. 7 pod písm. n). Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

* 1. Obecně k prokazování splnění kvalifikace:

Splnění kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 127 ZVZ nebo předložením platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 134 ZVZ, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v § 143 ZVZ. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, které nemá dodavatel v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (či v příslušném certifikátu) zapsány, je tento povinen prokázat předložením požadovaných dokladů a formulářů. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Platnost certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů je 1 rok ode dne jeho vydání. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 51 odst. 7 ZVZ. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 ZVZ zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

Prokazování kvalifikace – odborné způsobilosti zahraničními osobami podle zvláštních právních předpisů:

* informace k doložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 30a až 30r zák. č. 360/1992 Sb.): vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále je členském státě), a to jako osoby usazené nebo hostující. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.
* Informace k doložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 12 až 16 zák. č. 200/1994 Sb.): přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou ohledně ověřování výsledků zeměměřických činností je možné pouze na základě úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění udělí příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (zák. č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Předloží-li dodavatel podle § 127 ZVZ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpisem neprokázanou část kvalifikace musí dodavatel prokázat předložením zadavatelem požadovaných dokladů.

Předloží-li dodavatel podle § 133 a násl. ZVZ certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikátem neprokázanou část kvalifikace musí dodavatel prokázat předložením zadavatelem požadovaných dokladů.

Zadavatel výslovně uvádí, že pokud dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, není dodavatel povinen ve své nabídce předkládat doklady prokazující splnění kvalifikace v tom rozsahu, v němž výpis ze seznamu nebo certifikát pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

* doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
* smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ; smlouva musí obsahovat konkrétní specifikaci plnění, které subdodavatel dodavateli k plnění veřejné zakázky poskytne, nebo konkrétní specifikaci věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace týkající se základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Dodavatel není oprávněn prokazovat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele u těch částí veřejné zakázky, u kterých si zadavatel vyhradil ve smyslu § 44 odst. 6 ZVZ, že nesmí být plněna subdodavatelem. Tyto části jsou podrobně specifikovány v odst. 10.3 těchto Pokynů.

* 1. Vybraný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy o dílo ze strany objednatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, která spočívá zejména v předložení:
* pojistné smlouvy (postačuje prostá kopie), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s parametry dle článku 9.6 těchto Pokynů, nebyla-li tato smlouva dodavatelem předložena za účelem prokázání kvalifikace již v nabídce či při jejím doplnění.

# DALŠÍ INFORMACE/DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ DODAVATELEM

* 1. V rámci splnění dalších požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky musí všichni dodavatelé ve svých nabídkách předložit následující informace, dokumenty a doklady:
* Dokumenty obsahující informace o dodavateli, jeho identifikační údaje. Tento dokument bude předložen ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 2 těchto Pokynů.
* Údaje týkající se všech subdodavatelů a vymezené části plnění, které mají být zadány subdodavatelům. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 3 těchto Pokynů.
* Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
* Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
* Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
* Harmonogram postupu prací uvádějící grafické znázornění, pořadí a načasování hlavních činností, kterými dodavatel zamýšlí realizovat předmět plnění této veřejné zakázky, včetně uvedení souhrnné částky předpokládaného finančního objemu za každý měsíc plnění. Při zpracování Harmonogramu postupu prací uchazeč vezme v úvahu převažující klimatické podmínky, nároky na zpracování dokumentace, požadované metody a postupy výstavby i stanovené výlukové časy. Není-li v zadávacích podmínkách upřesněno jinak, je povinností uchazeče dodržet stavební postupy stanovené a schválené zadavatelem jako provozovatelem dráhy v plánu organizace výstavby (POV) projektu stavby, a to v rozsahu dodržení stanoveného pořadí, návaznosti, délky stavebních postupů jako maximálně možných, výluk kolejové dopravy a jiné veřejné dopravy, omezení činností trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení.
* Uchazeč je povinen přiložit ke své nabídce informaci o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč je povinen ve své nabídce přiložit informaci o tom, zda podle předpokládaného plánu provádění díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 9 těchto Pokynů.
  1. Podání nabídky společně několika dodavateli:
* Podává-li nabídku více osob společně, zejména jako společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně jako jiné sdružení či seskupení uchazečů (dále v textu těchto Pokynů pro dodavatele je takové seskupení uchazečů obecně označováno zejména jako „společnost“ uchazečů a člen takového seskupení jako „společník“), musí předložit informace o takové společnosti. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 4 těchto Pokynů.
* Podává-li nabídku více osob společně, jsou povinni přiložit k nabídce (jako přílohu dokumentu dle Přílohy č. 4 těchto Pokynů) originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
* Jeden ze společníků bude ve výše uvedené smlouvě určen jako vedoucí společník. Vedoucí společník bude oprávněn přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky a bude oprávněn přijímat platby od objednatele. Vedoucí společník musí svá oprávnění prokázat příslušnou plnou mocí, která má být v této smlouvě obsažena.
* Základní kvalifikační předpoklady upravené v § 53 odst. 1 ZVZ a požadavek na profesní způsobilost v § 54 písm. a) ZVZ musí splnit každý ze společníků v plném rozsahu. Prokázání splnění ostatní kvalifikace musí prokázat všichni společníci společně.
  1. Subdodavatelské omezení:
* Zadavatel si dle § 44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené části plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněny subdodavatelem, s výjimkou dodávky veškerého materiálu nutného k zabudování při realizaci předmětných stavebních objektů:

SO 01-10-01 Žst. Chodov, železniční svršek

SO 02-10-01 Spojka Chodov - Nové Sedlo, železniční svršek

SO 03-10-01 Žst. Nové Sedlo, železniční svršek

* 1. Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky:
* Uchazeč je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy, který je obsažen v Dílu 2 s názvem Závazný vzor smlouvy. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění, nebo není-li v těchto Pokynech uvedeno jinak. Do závazného vzoru smlouvy uchazeč doplní mj. následující skutečnosti (za dodržení dále stanovených instrukcí):
* do těla závazného vzoru smlouvy celkovou nabídkovou cenu bez DPH zpracovanou dle požadavků stanovených v článku 14 těchto Pokynů;
* do Přílohy č. 6 závazného vzoru smlouvy s názvem Oprávněné osoby:
* kontaktní informace o osobách v příloze uvedených, které budou oprávněny jednat za zhotovitele ve věcech realizace předmětu plnění veřejné zakázky. Všechny kontaktní údaje Oprávněných osob (adresa, e-mail, telefon, fax) jsou údaji pracovními, na nichž budou Oprávněné osoby k zastižení v souvislosti s plněním pracovních povinností ve věcech spojených s realizací předmětu plnění veřejné zakázky;
* do Přílohy č. 8 závazného vzoru smlouvy s názvem Seznam subdodavatelů:
* údaje o subdodavatelích, které jsou uvedeny v tabulce této přílohy. Jedná se o identifikaci subdodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO), věcný rozsah subdodávky (nejlépe uvést konkrétní čísla SO a PS, které bude subdodavatel realizovat) a hodnota subdodávky v % z celkové ceny díla.
* V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou, jako uchazečem, je uchazeč oprávněn dále upravit návrh smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.
* Podává-li nabídku více osob společně, je uchazeč oprávněn v závazném vzoru smlouvy učinit dále takové změny, které je nezbytné provést v důsledku skutečnosti, že se více osob seskupilo za účelem podání společné nabídky. Uchazeč je oprávněn takto upravit zejména záhlaví smlouvy na straně zhotovitele a podpisovou doložku na straně zhotovitele. Uchazeč však v žádném případě není oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.
* Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Předložením nepodepsaného návrhu smlouvy (v rozporu s ust. § 71 odst. 7 písm. b) ZVZ) nabídka nevyhoví požadavkům podle ust. § 71 odst. 7 ZVZ a bude vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Podává-li nabídku více uchazečů společně (zejména jako společnost uchazečů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny uchazeče, kteří tvoří společnost, nebo statutárním orgánem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče, který byl ostatními členy takové společnosti k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
  1. Vybraný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy o dílo ze strany objednatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, která spočívá zejména v předložení originálů nebo ověřených kopií:
* subdodavatelských smluv uzavřených mezi uchazečem a subdodavateli uvedenými v nabídce uchazeče, kteří se budou podílet na plnění části veřejné zakázky, tzn. i těmi subdodavateli, kterými uchazeč neprokazuje splnění části kvalifikace. Z předložených smluv musí být patrné, že subdodavatelé uvedení v nabídce uchazeče souhlasí se svým budoucím zapojením do plnění předmětu veřejné zakázky a jsou připraveni své plnění poskytnout.

# PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ (STAVENIŠTĚ)

* 1. Prohlídka místa plnění není nezbytná pro zpracování nabídky či plnění veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění této veřejné zakázky a jeho okolí a nebo zaslat zadavateli písemnou žádost o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Zadavatel na základě takové žádosti umožní prohlídku místa plnění v době jím určené v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám. Dodavatel je oprávněn požádat o zorganizování prohlídky místa plnění formou písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 20 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

# JAZYK NABÍDEK

* 1. Nabídka, doklady a dokumenty předkládané v nabídce nebo se k nabídce vztahující (s výjimkou dokladů dle článku 12.2 těchto Pokynů pro dodavatele a případně VŠ diplomů), veškerá korespondence, včetně dotazů dodavatelů k zadávacím podmínkám, musí být předloženy v českém jazyce. Vysokoškolské diplomy lze předložit v latinském jazyce.
  2. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. To platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v překladu, je rozhodující znění v českém jazyce.

# OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK

* 1. Nabídky se podávají v listinné podobě. Všechny nabídky musí být podány 1x v originále + 1x v kopii ve lhůtě a způsobem stanoveným v Oznámení o zakázce a v § 69 odst. 5 ZVZ a doručeny na adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, adresa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, podatelna č. dveří 414, v pracovních dnech v době od 7:30 do 11:30 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky pak pouze do stanovené hodiny.

* 1. Originál nabídky musí být označen „Originál“ a kopie nabídky označena „Kopie“. Obálka s nabídkou musí být opatřena názvem veřejné zakázky, nápisem „Neotvírat“ a adresou, na kterou bude možno zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 ZVZ, kterým zadavatel vyrozumí dodavatele v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD či DVD; tato povinnost se týká návrhu smlouvy, včetně přílohy 6 a 8, a oceněného soupisu prací. Informace na CD/DVD mají pouze informativní povahu, případné nepředložení CD/DVD není důvodem k vyloučení dodavatele. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc), PDF, případně jiném formátu, ve kterém je daný dokument zpracován. Zadavatel poskytuje soupis prací jako součást zadávací dokumentace v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu Excel (.xls) a v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací ve formátu XML má strukturu dat dle datového předpisu XC4. Oceněný soupis prací bude uchazečem v nabídce v elektronické podobě na CD či DVD předložen v otevřeném datovém formátu Excel (.xls). V případě dodatečných informací k zadávacím podmínkám budou případné změny či úpravy soupisu prací zadavatelem prováděny pouze ve formátu Excel (.xls). Smlouva o dílo současně upravuje podmínky pro předání soupisu prací ve formátu XML včetně všech případných aktualizací vybranému zhotoviteli a odevzdání oceněného soupisu prací v elektronické podobě ve formátu XML vybraným zhotovitelem zadavateli, resp. objednateli. Soupis prací v listinné podobě bude v nabídce uchazečem předložen ve formě tisku z formátu Excel (.xls).
  2. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
* Informace o uchazeči, jeho identifikační údaje ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 2 těchto Pokynů.
* Plná moc nebo pověření, je-li tohoto dokumentu třeba.
* Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh.
* Informace o společnosti uchazečů ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 4 těchto Pokynů včetně smlouvy ve smyslu § 51 odst. 6 ZVZ (pokud podává nabídku více uchazečů společně).
* Doklad o složení jistoty dle článku 16 těchto Pokynů.
* Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů; čestné prohlášení může být poskytnuto ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 8 těchto Pokynů.
* Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
* Doklady prokazující splnění ekonomické a finanční způsobilosti dle článku 9.6 těchto Pokynů, tj. čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, pojistná smlouva nebo pojistný certifikát nebo závazný příslib pojišťovny ke sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě a účetní závěrky, ze kterých je zřejmé, že uchazeč v každém z předcházejících tří účetních období (popř. za účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti) dosáhl alespoň minimální požadované výše celkového obratu.
* Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, tj. seznam stavebních prací ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 5 těchto Pokynů, seznam personálu dodavatele ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 6 těchto Pokynů a životopisy jednotlivých členů personálu dodavatele ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 7 těchto Pokynů.
* Doklady vztahující se k subdodavatelům, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje určitou část kvalifikace.
* Údaje o subdodavatelích ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 3 těchto Pokynů.
* Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
* Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
* Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
* Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, zpracovaný dle instrukcí obsažených v těchto Pokynech, tedy doplněný co do jeho těla a co do jeho přílohy č. 6 a 8, zbylé přílohy součástí návrhu smlouvy být nemusí, budou připojeny zadavatelem před podpisem smlouvy.
* Informace o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 9 těchto Pokynů.
* Harmonogram postupu prací zpracovaný podle požadavků zadavatele stanovených v článku 10.1 těchto Pokynů.
* Další dokumenty, dle uvážení uchazeče, na které nebyl prostor v předcházejících částech nabídky.
* Oceněný soupis prací včetně tabulek rekapitulace ceny dle SO a PS a všeobecných položek, které jsou obsaženy v Dílu 4 Části 2 zadávací dokumentace.
* Prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů.
* Elektronická forma nabídky na CD/DVD (toto se týká pouze návrhu smlouvy, včetně příloh č. 6 a 8, a oceněného soupisu prací – viz čl. 13.2 těchto Pokynů).
  1. Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy.
  2. Požadavky na členění nabídky uvedené v tomto odstavci Pokynů mají doporučující charakter.
  3. Dokumenty, u kterých tyto Pokyny předpokládají podpis, budou podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů osobou oprávněnou jednat za uchazeče či za osobu, která má příslušný dokument podepsat.

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

* 1. Nabídková cena bude pokrývat provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných včetně inventárních pomůcek, maket a dočasných technických a technologických zařízení a konstrukcí pro provizorní stavy a zprovoznění stavby či její části) nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této veřejné zakázky podle těchto Pokynů a zadávacích podmínek této veřejné zakázky jako celku, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické části dokumentace skutečného provedení, které si uchazeč bude zajišťovat na své náklady a dle potřeb zadavatele na řádné provedení předmětu veřejné zakázky.
  2. Dodavatel musí ve své nabídkové ceně zhodnotit veškerá rizika, a to včetně inflačního vývoje pro období realizace stavby. V nabídkové ceně budou obsaženy náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V nabídkové ceně budou dále zahrnuty náklady odpadového hospodářství (včetně recyklace) a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku (je-li předmětem plnění), provedení technických revizí a potřebných komplexních vyzkoušení, pro splnění podmínek zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (včetně prováděcích), náklady na ztížené podmínky výstavby, dovozní cla a jiné poplatky a náklady na činnost notifikované osoby a na posouzení bezpečnosti provedené nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013. Náklady za užívání nemovitostí pro provedení předmětu plnění, jakož i pro účely zařízení staveniště a náklady za využití dočasných záborů pro účely zařízení staveniště hradí uchazeč.
  3. Dodavatelé ocení všechny položky soupisu prací poskytnutého v Dílu 4 s názvem Soupis prací s výkazem výměr, s přihlédnutím k technickým specifikacím jednotlivých položek. Všechny položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny, tzn. uchazeč je povinen u každé jednotlivé položky doplnit odpovídající cenu. **V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, tak hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlí, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách soupisu prací.** V případě, že nabídka takové vysvětlení nebude obsahovat, zadavatel bude takovou skutečnost považovat za nejasnost a pro takový případ si vyhrazuje právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Zadavatel nabídku vyřadí, pokud neshledá uchazečovo vysvětlení za dostatečné a objektivně akceptovatelné (např. uchazeč hodnověrně a dostatečně nevysvětlí, že a jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách soupisu prací apod.). Členění nabídkové ceny na jednotlivé provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO) bude v nabídce zpracováno jak tiskem, tak i digitálně. Jednotkové ceny se uvedou bez DPH. Uvedená jednotková cena u položky je platná a neměnná pro práce (výkony, dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. Shodná položka proto může vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u stavebních objektů resp. provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. Množství jednotek se uvádí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa a jednotlivé oceněné položky soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Takto oceněný soupis prací bude vložen do nabídky uchazeče, na místo k tomu určené dle odst. 13.3 těchto Pokynů.
  4. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč, způsobem uvedeným v odst. 10.4 těchto Pokynů. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

# DOBA PLATNOSTI NABÍDEK – ZADÁVACÍ LHŮTA

* 1. Doba, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 180 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Běh a případné přerušení běhu zadávací lhůty je upraven v ust. § 43 ZVZ.

# JISTOTA

* 1. Zadavatel požaduje, v souladu s § 67 ZVZ, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení této veřejné zakázky, poskytli jistotu za nabídku ve výši 8 000 000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), a to ve formě bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením peněžní částky na účet zadavatele.
  2. Peněžní částka

Bude-li jistota poskytnuta ve formě peněžní částky, musí být příslušná peněžní částka složena na účet zadavatele č.ú. 27-7702170217/0100 vedený u KB Praha, a.s., VS 5413720001. Uchazeč ve své nabídce předloží potvrzení banky o převedení či složení požadované částky na účet zadavatele.

* 1. Bankovní záruka a pojištění záruky

Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit jejich platnost po celou dobu zadávací lhůty, včetně jejího případného prodloužení v souladu s  § 43 odst. 3 ZVZ nebo v důsledku jejího přerušení dle § 43 odst. 4 a 5 ZVZ. Uchazeč je povinen v souladu se zákonem zajistit prodloužení či obnovení platnosti záruky, pokud její platnost v průběhu zadávací lhůty uplyne.

* 1. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU. Bankovní záruka bude mít formu vzoru přiloženého v Příloze č. 1 těchto Pokynů nebo jinou zákonem připuštěnou formu dle vzoru vydávající banky.
  2. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení o pojištění záruky obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.
  3. Bude-li jistota poskytnuta ve formě bankovní záruky či formou pojištění záruky, bude součástí nabídky originál záruční listiny dle odst. 16.4 nebo 16.5, který bude přiložen k nabídce samostatně v obálce, v níž bude podána nabídka tak, aby mohl být vrácen uchazeči v souladu s § 67 odst. 5 ZVZ. Do nabídky bude vložena kopie záruční listiny, která bude pevně spojena s nabídkou. Originál záruční listiny je uchazeč povinen předložit spolu s nabídkou ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že je záruční listina vyhotovena v cizím jazyce, doloží uchazeč i její úředně ověřený překlad.

# VARIANTY NABÍDKY

* 1. Zadavatel nepřipouští ve smyslu § 70 ZVZ varianty nabídky.

# ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK

* 1. Nabídky musí obsahovat veškeré dokumenty uvedené v článku 13 těchto Pokynů, stejně tak jako veškeré ostatní dokumenty požadované zadavatelem a uvedené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. V případě rozdílů mezi originálem nabídky podávané v listinné podobě a její kopií je rozhodující originál.
  2. Originál nabídky v listinné podobě bude předložen v tištěné formě a bude opatřen originálem podpisu osoby nebo osob oprávněných jednat za uchazeče. Je-li podepisující osoba oprávněna jednat za uchazeče na základě písemné plné moci, musí plná moc splňovat všechny náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky. Plná moc nebo pověření bude k nabídce připojeno.
  3. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány, a to vzestupnou kontinuální řadou. Listy nabídky budou spojeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být manipulováno – musí být znemožněna jakákoliv jejich následná výměna (např. propojení zapečetěným provázkem apod.), ale současně bylo umožněno volné listování. Všechny jednotlivé dokumenty v nabídce budou přehledně řazeny, označeny a očíslovány dle obsahu uvedeného článku 13 těchto Pokynů.
  4. Nabídka nesmí obsahovat žádné škrty, přepisy či opravy s výjimkou nezbytných oprav provedených uchazečem u jím provedených chyb před podáním nabídky. V takovémto případě budou provedené škrty, přepisy či opravy parafovány osobou nebo osobami podepisujícími nabídku.
  5. Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřených obálkách, označených v souladu s ust. § 69 ZVZ.

# OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

* 1. Otevírání obálek s nabídkami upravují §§ 71 až 73 ZVZ. Příslušné termíny a místa jsou uvedena v oznámení o zakázce, které je veřejně dostupné ve Věstníku veřejných zakázek, a které zároveň tvoří Část 1 Dílu 1 s názvem Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky.

# DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

* 1. Informace týkající se posuzování, vysvětlování, názorů a srovnávání nabídek a návrhů na výběr nejvhodnější nabídky nebudou sdělovány ani uchazečům, ani žádné jiné osobě, která není oficiálně zapojena do tohoto procesu, s výjimkou informací, které je zadavatel podle zákona povinen poskytnout.

# POSOUZENÍ NABÍDEK

* 1. V případě nejasností může hodnotící komise požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky a rovněž o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 ZVZ.
  2. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.
  3. Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise si v rámci fáze posuzování nabídek ve smyslu ustanovení § 76 a násl. ZVZ, bude-li to nezbytné a potřebné vzhledem k výším nabídkových cen, vyhotoví detailní rozpad nabídkových cen všech uchazečů a bude se zabývat každou relevantní položkou nabídkové ceny, a to za účelem identifikace, zda některá část nabídkové ceny neobsahuje ve vztahu k předmětu zadávané veřejné zakázky mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jestliže nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

# KRITÉRIUM PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

* 1. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. Nabídky budou hodnoceny v souladu s  § 79 ZVZ.
  2. V rámci hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny bez DPH ve smyslu odst. 14.4 těchto Pokynů (vkládaná do těla závazného vzoru smlouvy). Jako výhodnější bude hodnocena taková celková výše nabídkové ceny bez DPH ve smyslu odst. 14.4 těchto Pokynů (vkládaná do těla závazného vzoru smlouvy), která bude nižší oproti celkovým výším nabídkových cen bez DPH ve smyslu odst. 14.4 těchto Pokynů (vkládaných do těla závazného vzoru smlouvy) uváděným ostatními uchazeči.

# ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

* 1. Zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky upravuje § 84 ZVZ.
  2. V souladu s § 84 odst. 5 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.
  3. Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že k hodnocení zůstanou pouze nabídky s nabídkovou cenou převyšující předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v oznámení o zakázce a v čl. 5.3 těchto Pokynů pro dodavatele.
  4. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud stavební povolení bude obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci, nebo nebude-li vydané stavební povolení pravomocné.

# UZAVŘENÍ SMLOUVY

* 1. Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem upravuje ust. § 82 ZVZ. Smlouva bude uzavřena ve formě uvedené v dílu 2 této zadávací dokumentace s názvem Závazný vzor smlouvy.
  2. Vybraný uchazeč je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost, především pak před podpisem smlouvy ze strany objednatele předložit dokumenty uvedené v článku 9.9 a 10.5 těchto Pokynů. V případě neposkytnutí této řádné součinnosti (nepředložení některého z požadovaných dokumentů vůbec nebo v náležité podobě) má zadavatel právo na plnění z jistoty blíže specifikované v článku 16 těchto Pokynů a zadavatel současně může v souladu s § 82 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.

# OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

* 1. Uchazeč je povinen v nabídce označit údaje, které považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů a které nesmí být zveřejněny. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech údajích a dokladech označených uchazečem za obchodní tajemství, pokud není v těchto Pokynech uvedeno nebo zákonem vyžadováno jinak. Povinnost zadavatele zachovávat mlčenlivost dle tohoto článku se nevztahuje na takové informace, jejichž zveřejnění je, či v budoucnu bude, po zadavateli vyžadováno platnými a účinnými právními předpisy, kterými je či bude zadavatel vázán.
  2. Uchazeč není oprávněn dovolávat se následně ochrany těch informací, které jako obchodní tajemství ve své nabídce neoznačil.

# PŘÍLOHY TĚCHTO POKYNŮ

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Vzorový formulář bankovní záruky za nabídku |
| Příloha č. 2 | Všeobecné informace o uchazeči |
| Příloha č. 3 | Zadání části prací subdodavatelům |
| Příloha č. 4 | Údaje o společnosti uchazečů podávajících nabídku společně |
| Příloha č. 5 | Seznam stavebních prací |
| Příloha č. 6 | Seznam personálu dodavatele |
| Příloha č. 7 | Vzor životopisu |
| Příloha č. 8 | Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů |
| Příloha č. 9 | Informace o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele |

V Praze dne ……………………

|  |
| --- |
| ……………………………………………. |
| **Ing. Mojmír Nejezchleb** |
| **náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy** |
| **Správa železniční dopravní cesty,**  **státní organizace** |

**Příloha č. 1**

Vzorový formulář bankovní záruky za nabídku

**Přesná identifikace veřejné zakázky**

Název a adresa příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Byli jsme informováni, že **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**(dále jen „**uchazeč**") podává na základě Vašeho oznámení o zakázce nabídku na předmětnou veřejnou zakázku a že její zadávací podmínky vyžadují, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl záruku za svoji nabídku.

Na žádost uchazeče, se my, **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**, tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám, jako zadavateli bez námitek a bez výhrad vyplatíme okamžitě na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do maximální celkové výše **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** Kč („garantovaná částka“, slovy: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** korun českých), obdržíme-li od Vás písemnou žádost k zaplacení, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že:

1. uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky zrušil nebo bez Vašeho souhlasu změnil svou nabídku, nebo
2. uchazeč odmítl uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku v době, po kterou byl svou nabídkou vázán nebo uchazeč neposkytl potřebnou součinnost tak, aby smlouva mohla být uzavřena.

Každá žádost o platbu musí obsahovat podpis statutárního orgánu příjemce nebo jím zmocněné osoby. Je nutno, abychom Vaši žádost a prohlášení obdrželi v sídle naší společnosti nejpozději do **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**(„datum ukončení platnosti“), kdy skončí platnost této záruky, nebude-li její platnost prodloužena, a bude nám navrácena, nebo před tímto datem.

Tato bankovní záruka a právní vztahy z ní případně vzniklé se řídí právem České republiky.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za bankovní instituci:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 2**

Všeobecné informace o uchazeči

* + - * Obchodní firma **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Sídlo **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Adresa pro doručování dokumentů v průběhu zadávacího řízení (je-li odlišná od sídla) **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * IČO: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** DIČ: **[DOPLNÍ UCHAZEČ**
      * Telefon **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** Fax **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** E-mail **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Právní forma společnosti **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Charakteristika společnosti (hlavní předmět podnikání) **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Státní příslušnost (země registrace) společnosti **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Počet let působení jako dodavatel:   
        - ve vlastní zemi **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  
        - v zahraničí **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
      * Podrobnosti registrace **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
* Podíl na zakázce, podává-li nabídku více osob společně:

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje společníků | Podíl na zakázce v % z celkového objemu (nabídkové ceny) veřejné zakázky |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 3**

Zadání části prací subdodavatelům

Jestliže je v nabídce uvažováno zadat subdodavateli část díla, požaduje zadavatel uvést následující detaily:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma a sídlo** **subdodavatele, IČO** | **Věcný popis části díla uvažovaného zadat subdodavateli** (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem) | **% hodnoty subdodávky z nabídkové ceny** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| CELKEM % | | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 4**

Údaje o společnosti uchazečů

podávajících nabídku společně

|  |
| --- |
| Obchodní firma vedoucího společníka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Sídlo vedoucího společníka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Právní forma vedoucího společníka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Identifikační číslo vedoucího společníka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Telefon **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Fax **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** E-mail **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Zastoupení v zemi objednatele, je-li (v případě zahraničního vedoucího)  Adresa kanceláře **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Telefon **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**  Fax **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** E-mail **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, IČO) ostatních společníků (členů společnosti/ sdružení/seskupení)   * 1. **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**   2. **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**   3. **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**   4. atd. |
| Jméno nebo název společnosti/sdružení/seskupení **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Smlouva o vzniku společnosti/sdružení/seskupení   * 1. Datum uzavření: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**   2. Místo: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**   3. Příloha – smlouva |
|  |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 5**

**Seznam stavebních prací**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky | Objednatel | Předmět plnění (stručný popis stavebních prací) | Termín plnění dle smlouvy | Dodavatel\* | Cena prací, za něž byl uchazeč odpovědný\*\*\* za posledních 5 let v Kč\*\*bez DPH |
| ***A) v domovské zemi*** |  |  |  |  |  |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| ***B) v zahraničí*** |  |  |  |  |  |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

\*V příslušném sloupci dodavatel k jednotlivým zakázkám doplní:

**D** - pokud předmět zakázky realizoval jako dodavatel samostatně, nebo

**SPOL** - pokud předmět zakázky realizoval jako společník společnosti nebo účastník sdružení či seskupení více dodavatelů, nebo

**S** - pokud byl subdodavatelem jiného dodavatele.

\*\*V případě zakázek plněných v zahraničí dodavatel uvede ekvivalent ceny v Kč. Pro přepočet z cizí měny použije kurz devizového trhu České národní banky platný v den uveřejnění oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

\*\*\*V případě, že dodavatel realizoval předmět zakázky jako společník společnosti nebo účastník sdružení či seskupení dodavatelů podávajících společnou nabídku nebo byl subdodavatelem jiného dodavatele, uvede dodavatel cenu (hodnotu) prací, za které byl odpovědný jako společník společnosti nebo účastník sdružení či seskupení nebo které realizoval jako subdodavatel.

Přílohy: osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací uvedených v tomto seznamu

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 6**

**Seznam personálu dodavatele**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce/Jméno | Vzdělání | Léta praxe  v oboru | Zkušenost s řízením, realizací nebo projektováním\*  (stavba/cena) | Uveďte, v jakém vztahu k dodavateli osoba je |
|  |  |  |  |  |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

\*V příslušném sloupci dodavatel doplní údaj o zkušenosti s řízením, realizací nebo projektováním u těch členů personálu, u kterých je taková zkušenost požadována dle čl. 9.7 těchto Pokynů pro dodavatele. U ostatních osob tento sloupec proškrtne nebo jinak označí, že se netýká.

Přílohy: profesní životopisy každého člena personálu dodavatele (viz Příloha č. 7 Pokynů)

doklady o požadovaném vzdělání členů personálu dodavatele, u kterých je takový doklad požadován

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 7**

Vzor životopisu

(rozsah maximálně 3 strany)

Předpokládaná funkce ze seznamu personálu dodavatele: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

* 1. Příjmení: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  2. Jméno: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  3. Datum a místo narození: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  4. Státní příslušnost: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  5. Adresa (tel/fax/e-mail): **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

|  |  |
| --- | --- |
| *Instituce:* | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| *Datum:*  *Od (měsíc/rok)*  *Do (měsíc/rok)* | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| *Stupeň (hodnost):* | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

* 1. Členství v profesních společenstvích: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  2. Jiné znalosti (např. práce na PC, apod.): **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  3. Současná funkce včetně zaměstnavatele: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  4. Roky odborné praxe: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  5. Hlavní kvalifikace: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  6. Odborná praxe:

|  |  |
| --- | --- |
| *Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)* | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Místo | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Společnost / Organizace | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Funkce | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Popis práce | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

* 1. Jiné: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  2. Osoba **je / není** **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** k datu podání nabídky současně zaměstnancem zadavatele.
  3. Publikace a školení: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  4. Reference: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**
  5. Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě / zeměměřické oprávnění podle zvláštních předpisů (tyto doklady budou tvořit přílohu tohoto životopisu): **[DOPLNÍ UCHAZEČ u těch osob, u kterých je odborná kvalifikace požadována]**

|  |  |
| --- | --- |
| V: | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |
| Dne: | **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** |

Podpis člena personálu dodavatele (osoby vyplňující životopis):

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 8**

**Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů**

**Čestné prohlášení**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[1]](#footnote-2)* **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

se sídlem **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

IČO: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**,

oddíl **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**, vložka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

zastoupená: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

čestně prohlašuje, že:

* nenaplnil v posledních třech (3) letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
* vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech (3) letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
* není v likvidaci,
* nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
* nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele**,**
* nebyl on ani osoby s odbornou způsobilostí uvedené v této nabídce odpovídající za činnost dodavatele (pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele) v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán/ny ani mu/jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
* není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
* mu nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
* vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

**Příloha č. 9**

**Informace o tom, zda budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele**

**Čestné prohlášení**

*obchodní firma / jméno a příjmení[[2]](#footnote-3)* **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

se sídlem **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

IČO: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**,

oddíl **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**, vložka **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

zastoupená: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

čestně prohlašuje, že:

* na staveništi **[DOPLNÍ UCHAZEČ – BUDOU/NEBUDOU]** působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní subdodavatelé;
* podle předpokládaného plánu realizace stavby **[DOPLNÍ UCHAZEČ – BUDE/NEBUDE]** celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a **[DOPLNÍ UCHAZEČ – BUDE/NEBUDE]** na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den;
* celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude činit **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti;
* při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den;
* podle předpokládaného plánu realizace stavby **[DOPLNÍ UCHAZEČ – PŘESÁHNE/NEPŘESÁHNE]** celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
* celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládá v délce **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
* pokud bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky, zavazuje se dodavatel k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří jím budou pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se dodavatel zavazuje zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z jeho subdodavatelů (v případě, že by smluvní podmínky toto umožňovaly).

V [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno |  |
| Podpis |  |

1. Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu. [↑](#footnote-ref-3)