## Slide 1: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou a Rekonstrukce ŽST Chrastava

## Slide 2
BOD 1
Rekapitulace dosavadní přípravy stavby
BOD 2
Shrnutí a potvrzení dopravní technologie
BOD 3
ŽST Hrádek nad Nisou
Rekapitulace řešení ze záměru projektu
Návrh železničního svršku a spodku, příp.
nové požadavky na technické řešení
Odsouhlasení objektové skladby
BOD 4
ŽST Chrastava
Rekapitulace řešení ze záměru projektu
Návrh železničního svršku a spodku, příp.
nové požadavky na technické řešení
Odsouhlasení objektové skladby
Záměr projektu
Ekonomické hodnocení
Harmonogram zpracování DÚR
Rozsah stavby a zadání
Rekapitulace DT ze záměru projektu
Potvrzení, příp.
doplnění nových požadavků

## Slide 3: Rekapitulace dosavadní přípravy stavby
BOD 1
SoD podepsána 07/2017, odevzdání ZP 12/2018
Záměr projektu – schválen 15.1.2019 CK MD (s podmínkou, že stavby budou připravovány v souběhu)
ŽST Chrastava – CIN 633,5 mil. Kč (CÚ 2018-2022)
ŽST Hrádek n. N. – CIN 422,3 mil. Kč (CÚ 2018-2022)
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY DÚR:
30.4.2019 – odevzdání DÚR k připomínkám SŽDC
28.6.2019 – čistopis DÚR, podání žádosti o ÚR
29.11.2019 – vydání ÚR, dokončení díla
Rozsah stavby a zadání
ŽST CHrastava
ŽST hrádek nad nisou

## Slide 4: Rozsah stavby a zadání
BOD 1
Kompletní rekonstrukce žel. spodku a svršku
Výstavba nových nástupišť a přístupů (schodiště, výtahy)
Rekonstrukce mostních objektů, výstavby nových podchodů (demolice stávajících)
Kompletní rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
Rekonstrukce výpravních budov (umístění tech. zařízení)
Navržení nových zastřešení vstupů do podchodů a nástupišť
Kompletní rekonstrukce energetických zařízení (EOV, osvětlení, …)
Přestavba žst s ohledem na okolní zástavbu a vazby

## Slide 5: Děkuji za pozornost