Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)

Datum vydání: 8.6.2020

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 3](#_Toc42604327)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 4](#_Toc42604328)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 4](#_Toc42604329)

[1.2 Umístění stavby 4](#_Toc42604330)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 4](#_Toc42604331)

[2.1 Projektová dokumentace 4](#_Toc42604332)

[2.2 Související dokumentace 4](#_Toc42604333)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 4](#_Toc42604334)

[4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 4](#_Toc42604335)

[4.1 Všeobecně 4](#_Toc42604336)

[4.2 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 5](#_Toc42604337)

[4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 5](#_Toc42604338)

[4.4 Publicita 5](#_Toc42604339)

[5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 5](#_Toc42604340)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 6](#_Toc42604341)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| SŽDC | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)“, jejímž cílem je provedení zateplení objektu, jejímž výsledkem je snížení energetické náročnosti budovy a provedení bezbariérového přístupu k objektu.
      2. Rozsah Díla „Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)“ je dán nabídkovým rozpočtem.
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat na trati 2302, km poloha 6,105

Výpravní budova žst. Ivanovice na Hané je součástí pozemku p.č. 2323/1, k.ú. Ivanovice na Hané, obec Ivanovice na Hané, okres Vyškov

Kraj: Jihomoravský

Inventární číslo budovy: IC6000384847.

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Projektová dokumentace „Dokumentace pro provádění stavby“, zpracovatel DSK plan s.r.o., Staňkova 41, 612 00 Brno, Ing. Lubomír Dušek, datum 09/2018
   2. Související dokumentace
      1. Schvalovací protokol projektu SŽ čj: 5549/2020-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 20.4.2020
      2. Stavební povolení č.j.: DUCR-30386/19/Nv ze dne 6.6.2019
2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
     2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
3. **Ivanovice na Hané ON – oprava**, investor: SŽ, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, (realizace 9/2019 – 12/2020).
4. **Modernizace trati Brno -Přerov**, investor SŽ, s.o. Stavební správa východ.

Část stavby: 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice

Kontaktní osoba Stavební správu východ je ing. Martin Morávek, 720 965 395, MoravekMa@szdc.cz.

1. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Všeobecně

Rekonstrukce budovy (zateplení a bezbariérový přístup) bude realizována za provozu železniční stanice. Musí být zachováno provozování dráhy a zabezpečen bezpečný pohyb cestujících

Stavba bude realizována výhradně na drážních pozemcích v majetku SŽ s.o. a ČD a.s. respektive na pozemcích města v případě přístupových komunikací k budově.

Dočasné zábory budou řešeny dle ZOV s tím, že projednání a administrativní vyřízení těchto záborů bude součástí plnění generálního dodavatele stavby.

* 1. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
     1. Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
  2. Doklady předkládané zhotovitelem
     1. Zhotovitel doloží v rámci nabídky kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:
* B-02 – minimálně 2 pracovníci (činnost na budovách – realizace investic)
  + 1. Další zhotovitelem předkládané doklady před zahájením prací na železniční dopravní cestě jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace.
    2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
  1. Publicita
     1. Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.
     2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

* termín zahájení a ukončení stavby
* možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
* uzavírky pozemních komunikací
* přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
* koordinace se souběžně probíhajícími stavbami
  + 1. Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba trvání** |
|  | Zahájení stavby |  | červenec 2020 |
|  | Dokončení stavebních prací |  | Prosinec2020 |
|  | Ukončení díla |  | 7 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)\* |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách:

[www.szdc.cz](https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

**Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/