Technická zpráva

„Údržba povrchů veřejných prostor ve správě OŘ Ostrava“

- Datum vydání: 		červen 2020

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

3 Postup při realizaci veřejné zakázky	3

3.1 Zadání požadavku	3

3.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	4

3.3 Postup při projednání cenového návrhu	4

3.4 Realizace výkonu	4

3.5 Vykazování výkonu	5

3.6 Předmět plnění	5

4 Přílohy	5

Příloha  č.1.: seznam majetku	5

Příloha  č.2.: výkaz výměr	5

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele

•	přednosta Správy pozemních staveb SPS

• 	zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení

•	jednotliví správci obvodů

- 	Mgr. Hana Hlasová  				- obvod Opava

– 	Ing. Ivo Axmann, Lucie Doláková, DiS,

Ing. Dalibor Pelikán				- obvod Ostrava

– 	Ing. Jaromír Carbol, Ing. Hana Šlimarová	- obvod Český Těšín

- Ing. Kamil Michalčík   				- rámcové smlouvy, technická zařízení

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je hloubková specializovaná údržba a ochrana povrchů s využitím nanotechnologií pro nástupiště, čekárny, nástupištní přístřešky, mobiliář a ostatní zařízení sloužící cestující veřejnosti (dále jen „hloubková údržba“), v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb., a to v období od podpisu smlouvy do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději do 31.12.2021, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této zadávací dokumentaci.

Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k zajištění hloubkové údržby povrchů veřejných prostor při použití speciálních technologií a přípravků, řešení vad, které nelze odstranit běžným úklidem.

Na vybraných objektech budou prováděny práce s využitím nanotechnologických materiálů, přičemž povrchy ošetřené touto technologií vykazují zvýšenou odolnost vůči graffiti, nečistotám, vodnímu kameni, korozi a  povětrnostním vlivům. Chrání povrchy před lepením plakátů, vykazují hydrofobní a oleofóbní vlastnosti.

Činnosti prováděné odbornými pracovníky povedou k trvalému zlepšení kultury cestování a sníží náročnost provádění pravidelného běžného úklidu.

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah a dle specifikací, uvedených v přílohách zadávací dokumentace.

## 3 Postup při realizaci veřejné zakázky

3.1 Zadání požadavku

•	Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku uchazeče a vedení systému elektronické evidence prováděných úkonů.

•	Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

•	Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

•	Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

3.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

•	Pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr. Materiál pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.

•	 Nezbytnou součástí cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

•	Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50 000 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

3.3 Postup při projednání cenového návrhu

•	Oprávněný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

•	Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

•	Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín je možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

•	Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají oprávněné osoby ve věcech technických dle smlouvy.

3.4 Realizace výkonu

•	Práce na realizaci hloubkového čištění mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem.

•	Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

• Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště, se zápisem do stavebního deníku nebo potvrzením protokolu o předání a převzetí staveniště.

•	O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis, dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem oprávněné osoby zadavatele a dodavatele).

•	V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

3.5 Vykazování výkonu

•	Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřený pracovník SPS OŘ Ostrava.

3.6 Předmět plnění

• 	Dodavatel při plnění výkonu postupuje v souladu s činnostmi uvedenými ve výkazu výměr (přílohy č.1) této zadávací dokumentace.

• 	Ekologická likvidace odpadů vzniklých při čištění, aplikaci ochranných vrstev a likvidace ostatního zbytkového materiálu vzniklého činností zhotovitele je plně v režii dodavatele.

• 	Dodavatel přebírá odpovědnost za zachování původních vlastností materiálů-zejména původní barevný odstín a barevnou stálost, celistvost a kompaktnost ploch a jednotlivých dílců, zachování protiskluzových a dalších specifických vlastností.

## 4 Přílohy

Příloha  č.1.: seznam majetku