Smlouva o navržení, zhotovení a implementaci počítačového programu,

o poskytnutí licence,

a o poskytování servisních služeb

Číslo smlouvy Zadavatele: _________________________

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Stranami:

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČO: 709 94 234,

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384,

DIČ: CZ70994234,

bankovní spojení:  		Komerční banka a.s., Praha,

číslo účtu: 		 	000027-7703190287/0100,

zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem,

(dále jen „Zadavatel“),

a

Dodavatel:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ],

se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudu v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ],

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ],

bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ],

číslo účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ],

zastoupená [DOPLNÍ UCHAZEČ],

(dále jen „Dodavatel“),

(Zadavatel a Dodavatel dále společně uváděni jako „Strany“ a každý z nich jednotlivě jako „Strana“).

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- Zadavatel v pozici sektorového zadavatele zahájil dne [*] zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané podle ustanovení § 29 ve spojení s ustanovením § 22 odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách s názvem veřejné zakázky „Realizace řešení technického pasportu infrastruktury včetně zpracování pasportu železničního svršku“ číslo [*] (dále jen „Veřejná zakázka“), jejíž předmět je uveden v odstavci 4.1 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Kvalifikační dokumentace, výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k Veřejné zakázce tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;

- Nabídka Dodavatele, jejíž úplné znění je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy, byla Zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější;

- Zadavatel má zájem na zhotovení a Implementaci stabilního a unifikovaného podnikového Počítačového programu (jak je tento pojem definován níže) tak, aby Počítačový program mimo jiné umožnil migraci a implementaci původních pasportních aplikací a technologií na aplikace a technologie implementované Počítačovým programem;

- Zadavatel požaduje, aby Počítačový program byl otevřený stávajícím i budoucím dodavatelům technologií aplikací či služeb, jakož i umožnil Zadavateli vývoj, rozvoj a inovaci Počítačového programu; a

- Dodavatel má zájem Počítačový program pro Zadavatele navrhnout, zhotovit a implementovat způsobem a za podmínek podle této Smlouvy, jejích příloh a Projektové dokumentace, a dále poskytovat Zadavateli kompletní provozní podporu Počítačového programu,

dohodly se Strany takto:

Článek 1.

Definice

- Pro účely této Smlouvy

  - „Akceptační protokol“ má význam uvedený v odstavci 7.1 této Smlouvy;

  - „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

  - „Celková cena“ má význam uvedený v odstavci 11.1 této Smlouvy;

  - „Cena za Dílo“ má význam uvedený v odstavci 11.2 písm. a) této Smlouvy;

  - „Cena za Služby“ má význam uvedený v odstavci 11.2 písm. b) této Smlouvy;

  - „Časový harmonogram“ má význam uvedený v odstavci 3.1st této Smlouvy;

  - „Další plnění“ má význam uvedený v odstavci 18.8 této Smlouvy;

  - „Dílčí části Ceny za Dílo“ má význam uvedený v odstavci 11.3 této Smlouvy;

  - „Dílčí část Ceny za Služby“ má význam uvedený v odstavci 11.4 této Smlouvy;

  - „Dílo“ má význam uvedený v odstavci 2.1st této Smlouvy;

  - „Důvěrné informace“ mají význam uvedený v odstavci 14.1 této Smlouvy;

  - „Implementace“ znamená vytvoření Počítačového programu a jeho instalaci, konfiguraci, otestování, odladění a zprovoznění na infrastruktuře Zadavatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a Projektovou dokumentací. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně sjednávají, že Implementace je součástí Díla;

  - „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

  - „Licence“ má význam uvedený v odstavci 9.1 této Smlouvy;

  - „Modul“ znamená modul uvedený v odstavci 1.1 přílohy č. 1 této Smlouvy;

  - „Nabídka“ znamená nabídku Dodavatele podanou Dodavatelem do zadávacího řízení k Veřejné zakázce, včetně protokolů z jednání o nabídce, uvedenou v příloze č. 3 této Smlouvy;

  - „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

  - „Počítačový program“ má význam uvedený v odstavci 2.1st.1 této Smlouvy;

  - „Projektová dokumentace“ má význam uvedený v odstavci 2.1st.2 této Smlouvy;

  - „Projektová etapa“ má význam uvedený v odstavci 3.2 této Smlouvy;

  - „Projektová schůzka“ má význam uvedený v odstavci 4.14 této Smlouvy;

  - „Projektové orgány“ mají význam uvedený v odstavci 4.1st této Smlouvy

  - „Projektoví manažeři“ mají význam uvedený v odstavci 4.12 této Smlouvy;

  - „Projektový tým“ má význam uvedený v článku 4  této Smlouvy;

  - „Předávací protokol“ má význam uvedený v odstavci 8.1 této Smlouvy;

  - „Řídící výbor“ má význam uvedený v článku 4 této Smlouvy;

  - „Služby“ mají význam uvedený v odstavci 10.1 této Smlouvy;

  - „Subdodavatel“ má význam uvedený v odstavci 15.1 této Smlouvy;

  - „Širší projektový tým“ má význam uvedený v článku 4  této Smlouvy;

  - „Veřejná zakázka“ má význam uvedený v bodě (A) preambule této Smlouvy;

  - „Zadávací dokumentace“ znamená výzvu k podání nabídky, kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy;

  - „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

  - „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

  - „Zákon o veřejných zakázkách“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a po nabytí jeho účinnosti také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

  - „Záruční doba“ má význam uvedený v odstavci 13.1 této Smlouvy.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele na svůj náklad, nebezpečí, s nejvyšší odbornou péčí a v nejvyšší možné jakosti dílo s nehmotným výsledkem, které spočívá

  - ve zhotovení, Implementaci a předání počítačového programu s názvem „TPI -Technický pasport infrastruktury“ v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a Projektovou dokumentací (dále jen „Počítačový program“), a

  - ve vytvoření podrobného písemného návrhu řešení na zhotovení a Implementaci Počítačového programu v souladu s touto Smlouvou a veškerou technickou specifikací, funkcionalitou, vlastnostmi a parametry Počítačového programu uvedenými v této Smlouvě a jejích přílohách (dále jen „Projektová dokumentace“),

(Počítačový program a Projektová dokumentace dále společně uváděny jako „Dílo“).

- Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Zadavateli v souladu s Občanským zákoníkem a Autorským zákonem Licenci v rozsahu a za podmínek sjednaných Stranami v článku 9 této Smlouvy.

- Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Dodavatele poskytovat Zadavateli Služby podle této Smlouvy, jejích příloh a Projektové dokumentace.

- Dodavatel tímto prohlašuje, že se s předmětem a obsahem této Smlouvy před jejím uzavřením dostatečně a náležitě seznámil, že plnění závazků Dodavatele z této Smlouvy není plněním nemožným ve smyslu ustanovení § 580 odst. 2 Občanského zákoníku, a dále že Dílo může být řádně provedeno způsobem a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě, jejích přílohách a Projektové dokumentaci.

- Dodavatel se zavazuje provést Dílo a poskytovat Služby podle této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

- Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za plnění uvedená v tomto článku 2 této Smlouvy úplatu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 11 této Smlouvy.

Článek 3.

Termín a místo plnění Díla

- Dodavatel se zavazuje provést Dílo řádně a v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Časový harmonogram“), nejpozději však do třiceti šesti (36) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

- Časový harmonogram je rozdělen do osmi (8) postupných a samostatných projektových etap (dále jen „Projektová etapa“). Dodavatel vyplní do Projektové dokumentace ve struktuře Časového harmonogramu lhůty pro ukončení Projektových etap č. 4 až 7, a to v souladu s Nabídkou, nedohodnou-li se Strany na jiných délkách těchto lhůt. Zadavatel v příloze č. 1 této Smlouvy určil lhůty pro ukončení Projektových etap č. 1 až 3 a maximální délku lhůty pro ukončení Projektové etapy č. 8. Každá ze lhůt pro ukončení jednotlivých Projektových etap počíná běžet ode dne uzavření této Smlouvy.

- Dodavatel je povinen navrhnout a zhotovovat Dílo na svých hardwarových prostředcích a ve svém softwarovém a technickém prostředí. Na hardwarových prostředcích a v softwarovém a technickém prostředí Zadavatele je Dodavatel oprávněn Dílo nasadit a uvést do provozu a provádět jeho Implementaci s využitím dálkového přístupu, jakož i osobně na místě u Zadavatele, k čemuž Zadavatel poskytne na základě žádosti Dodavatele nezbytně nutnou součinnost.

Článek 4.

Organizace a kontrola provádění Díla

- Provádění Díla organizuje a kontroluje zejména řídící výbor (dále jen „Řídící výbor“), projektový tým (dále jen „Projektový tým“) a širší projektový tým (dále jen „Širší projektový tým“) (dále společně jen „Projektové orgány“).

- O závěrech jednání Projektových orgánů se sepisuje zápis, který předkládá Zadavateli ke schválení Dodavatel. Zápis bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech.

- Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno právo Zadavatele kontrolovat provádění Díla nezávisle na Projektových orgánech.

Řídící výbor

- Řídící výbor je nejvyšším Projektovým orgánem.

- Do působnosti Řídícího výboru náleží:

    - řešení strategických a koncepčních záležitostí při provádění Díla;

    - řešení sporných a nejasných záležitostí při provádění Díla, nedojde-li k jejich řešení na úrovni Projektového týmu;

    - řešení záležitostí, které není oprávněn řešit Projektový tým;

    - dohled nad plněním Časového harmonogramu;

    - identifikace víceprací a vyhodnocení jejich potřebnosti; a

    - součinnost při akceptaci jednotlivých Projektových etap, Modulů a při předání Díla,

jakož i další jednání a činnosti svěřené Řídícímu výboru v této Smlouvě, jejích přílohách anebo Projektové dokumentaci.

- Řídící výbor je tvořen stejným počtem zástupců Zadavatele a Dodavatele. Každá ze Stran může jakéhokoli svého zástupce v Řídícím výboru nahradit jinou osobou, o čemž je povinna neprodleně informovat druhou Stranu. Zadavatel je oprávněn odmítnout změnu ve složení Řídícího výboru provedenou Dodavatelem.

- Schůzi Řídícího výboru svolává a organizuje Dodavatel. Schůzi Řídícího výboru může svolat také Zadavatel. Záležitosti ve své působnosti řeší Řídící výbor prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž v případě rovnosti hlasů má rozhodující slovo pro závěry Řídícího výboru Zadavatel.

- Schůze Řídícího výboru se vedle členů Řídícího výboru účastní i Projektoví manažeři.

Projektový tým

- Projektový tým je výkonným Projektovým orgánem. Projektovému týmu náleží organizace a průběžná kontrola provádění Díla, není-li konkrétní jednání v působnosti jiného Projektového orgánu či přímo některé ze Stran.

- Projektový tým je odpovědný Řídícímu výboru.

- Projektový tým připravuje a dodává Řídícímu výboru potřebné podklady a informace pro výkon působnosti Řídícího výboru a poskytuje Řídícímu výboru vysvětlení, zprávy a veškerou asistenci týkající se Díla a jeho zhotovování a Implementace, a to ve formě požadované Řídícím výborem.

- Projektový tým se skládá z projektových manažerů Zadavatele a Dodavatele (dále společně jen „Projektoví manažeři“). Jména a kontaktní údaje jednotlivých Projektových manažerů, postup při svolání Projektové schůzky a další podrobnosti ohledně činnosti Projektového týmu budou uvedeny v Projektové dokumentaci.

- Každá ze Stran může jakéhokoli svého Projektového manažera odvolat a nahradit jej jinou osobou. O tom je tato Strana povinna neprodleně informovat druhou Stranu.

- Dodavatel se zavazuje zajišťovat a organizovat pravidelné schůzky Projektového týmu za účelem kontroly provádění Díla (dále jen „Projektová schůzka“).

- Projektová schůzka se koná zpravidla jednou (1) za čtrnáct (14) kalendářních dnů. Za svolání Projektové schůzky je odpovědný Dodavatel, zejména je povinen včas vyzvat Projektové manažery k účasti na Projektové schůzce a sdělit jim datum a čas jejího konání. Projektovou schůzku může svolat také Zadavatel.

- Místem konání Projektové schůzky je sídlo Zadavatele, nedohodnou-li se Strany jinak.

Širší projektový tým

- Širší projektový tým je výkonným Projektovým orgánem podřízeným Projektovému týmu. Úkoly, personální obsazení a bližší podrobnosti činnosti Širšího projektového týmu budou stanoveny Projektovou dokumentací.

- Širší projektový tým je odpovědný Projektovému týmu.

- Širší projektový tým dále dodává Projektovému týmu potřebné podklady, na vyžádání odpovídá Projektovému týmu na jeho dotazy a poskytuje Projektovému týmu vysvětlení, zprávy a veškerou asistenci týkající se Díla a jeho zhotovování a Implementace, a to ve formě požadované Projektovým týmem.

Článek 5.

Projektová dokumentace

- Účelem Projektové dokumentace je podrobněji upravit práva a povinnosti Stran ze závazkového vztahu založeného touto Smlouvou týkající se provedení Díla a poskytování Služeb, jež se budou odvíjet od Dodavatelem navrženého technického řešení Počítačového programu, a nebylo tedy možné je v podrobnostech vymezit předem. Projektová dokumentace musí být v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Tato Smlouva má přednost před Projektovou dokumentací.

- Dodavatel se zavazuje zhotovit Projektovou dokumentaci i její návrh tak, aby jejím obsahem byl úplný a podrobný popis alespoň následujících klíčových oblastí zhotovování a Implementace Počítačového programu a poskytování Služeb podle této Smlouvy:

  - manažerské shrnutí obsahující alespoň cíle Díla, rozsah zpracovávaných dat Díla, fáze a Časový harmonogram zhotovování a Implementace Díla a organizační zajištění Díla;

  - projektový záměr Díla obsahující alespoň popis výchozí situace, cíle Díla, zdůvodnění Díla, rozsah Díla a jeho interakce s ostatními projekty a systémy Zadavatele;

  - seznam a podrobný popis jednotlivých Projektových etap zhotovování a Implementace Díla;

  - Časový harmonogram s doplněním lhůt pro dokončení Projektových etap č. 4 až 7 v souladu s Nabídkou, nedohodnou-li se Strany při přípravě Projektové dokumentace na jiných délkách těchto lhůt;

  - podrobný popis zamýšlených výstupů Díla včetně podrobného popisu zejména:

    - jednorázových výstupů v průběhu zhotovování a Implementace Díla,

    - trvalých výstupů v průběhu zhotovování a Implementace Díla, a

    - výstupů z každé Projektové etapy;

  - podrobný popis akceptace každé Projektové etapy včetně jejího podrobného popisu, zejména:

    - pravidel akceptace,

    - akceptační procedury, a

    - vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla;

  - podrobný popis organizace zhotovování a Implementace Díla včetně podrobného popisu zejména:

    - Řídícího výboru,

    - Projektového týmu, a

    - Širšího projektového týmu;

  - podrobný popis požadavků na součinnost Stran a jejich komunikaci při zhotovování a Implementaci Díla, včetně způsobu vedení komunikace;

  - podrobný popis řízení rizik a problémů a řízení změn Díla včetně podrobného popisu zejména těchto částí:

    - identifikace rizik

    - řešení problémů,

    - proces řízení rizik a problémů,

    - eskalační procedury, a

    - řízení změn;

  - podrobný popis dalších podmínek a způsobu poskytování Služeb Dodavatelem Zadavateli, a

  - ujednání mezi Zadavatelem a Dodavatelem o úrovni služeb technické podpory a servisu Počítačového programu, jehož obsahem bude zejména:

    - kategorizace vad,

    - stanovení lhůt k odstranění vad a následků pro Dodavatele v případě nedodržení těchto lhůt, a

    - stanovení dob, v rámci kterých bude Dodavatel oprávněn dočasně pozastavit funkce Počítačového programu za účelem jeho údržby, jakož i následků pro Dodavatele v případě překročení těchto dob,

a dalších oblastí, jejichž zařazení do Projektové dokumentace stanovuje tato Smlouva nebo které vyplynou z jednání Stran, Řídícího výboru, Projektového týmu nebo jejichž zařazení do Projektové dokumentace bude Zadavatel požadovat.

- Projektovou dokumentaci je Dodavatel povinen zhotovovat v úzké součinnosti se Zadavatelem a s Projektovým týmem a průběžně ji s nimi konzultovat tak, aby Projektová dokumentace v nejvyšší možné míře odpovídala potřebám Zadavatele, a zapracovávat za tímto účelem připomínky a návrhy Zadavatele.

- Dodavatel je povinen nejpozději tři (3) týdny před uplynutím termínu pro ukončení Projektové etapy č. 3 doručit Zadavateli návrh Projektové dokumentace v editovatelném formátu. Návrh Projektové dokumentace musí být v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

- Zadavatel může návrh Projektové dokumentace odsouhlasit nebo jej vrátit Dodavateli k dopracování anebo sám určit obsah Projektové dokumentace, za předpokladu, že bude v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Pokud bude Zadavatel vracet návrh Projektové dokumentace k dopracování, učiní tak vždy do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy obdržel předmětný návrh Projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace je pro Strany závazná ode dne jejího podpisu oběma Stranami, a v případě jejího určení Zadavatelem ode dne jejího podpisu Zadavatelem.

- Finální znění Projektové dokumentace se podepisuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) obdrží Dodavatel a jedno (1) Zadavatel.

Článek 6.

Změny Projektové dokumentace

- Kterákoliv Strana je oprávněna před předáním a převzetím Díla navrhnout změnu Projektové dokumentace. Návrh musí být písemný. Součástí návrhu na změnu Projektové dokumentace musí být popis navrhované změny, a v případě návrhu podaného Dodavatelem i odůvodnění navrhované změny.

- Změna Projektové dokumentace nabývá účinnosti písemným odsouhlasením návrhu změny Projektové dokumentace oběma Stranami.

Článek 7.

Akceptace Projektových etap a Modulů

- O ukončení a akceptaci každé z Projektových etap č. 1 až 7 a o ukončení a akceptaci Modulů uvedených v odstavci 11.3 písm. c) bodech i. až iii. této Smlouvy vyhotoví Strany písemný protokol (dále jen „Akceptační protokol“). Za účelem ukončení a akceptace Projektové etapy nebo Modulu je Dodavatel povinen svolat schůzi Řídícího výboru.

- Bude-li Projektová etapa nebo Modul vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, uvede Zadavatel tyto vady a nedodělky, popř. včetně lhůty k jejich odstranění, do zápisu ze schůze Řídícího výboru. Zadavatel není povinen ukončit a akceptovat příslušnou Projektovou etapu na základě Akceptačního protokolu dříve, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky.

- Po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu ze schůze Řídícího výboru svolá Dodavatel další schůzi Řídícího výboru za účelem ukončení a akceptace předmětné Projektové etapy nebo Modulu.

- Dodavatel průběžně a v dostatečném předstihu před uplynutím termínu pro ukončení každé Projektové etapy informuje Zadavatele o postupu při zhotovování každé Projektové etapy a o předpokládaném průběhu jejího ukončování a akceptace.

- Dodavatel seznámí Zadavatele s výstupem a/nebo výsledky z každé Projektové etapy a Modulu v dostatečném předstihu před uplynutím termínu pro ukončení každé Projektové etapy, a v případě Modulu před Dodavatelem plánovaným datem pro jeho ukončení, a to tak, aby Zadavatel mohl takový výstup a/nebo výsledky posoudit a sdělit k nim připomínky.

Článek 8.

Předání a převzetí Díla

- K převzetí Díla Zadavatelem dojde podpisem písemného předávacího protokolu (dále jen „Předávací protokol“) Zadavatelem za podmínky, že

  - došlo k ukončení a akceptaci Projektové etapy č. 7 na základě Akceptačního protokolu, a

  - Dílo nevykazuje vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla.

Dílo je ve smyslu ustanovení § 2604 Občanského zákoníku provedeno, bylo-li předáno a dokončeno bez vad a nedodělků.

- Za účelem převzetí Díla je Dodavatel povinen svolat schůzi Řídícího výboru. Místem převzetí Díla je sídlo Zadavatele.

- Bude-li Dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání Díla, k předání a převzetí Díla nedojde. Po odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla svolá Dodavatel další schůzi Řídícího výboru za účelem předání a převzetí Díla. Strany vyhotoví nový Předávací protokol.

- Bude-li Dílo vykazovat vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nebrání tyto vady či nedodělky předání a převzetí Díla. Zadavatel tyto vady a nedodělky uvede do Předávacího protokolu, popř. včetně lhůty k jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla vyhotoví Strany písemný dodatek k Předávacímu protokolu.

- Dodavatel je před podpisem Předávacího protokolu povinen předat Zadavateli

- aktuální elektronické verze zdrojových kódů Počítačového programu;

- aktuální elektronické verze zdrojových kódů softwaru, který se stal součástí Počítačového programu, a

- veškeré přípravné koncepční materiály, uživatelské příručky a další relevantní dokumenty, jakož i veškeré podklady a informace potřebné k výkonu Licence,

o čemž Strany sepíší samostatný předávací protokol.

- Dnem převzetí Díla přechází na Zadavatele vlastnické právo k Dílu včetně všech jeho součástí, jakož i k veškerým věcem, na kterých bylo Dílo Zadavateli předáno.

Článek 9.

Licence

- Dodavatel v souladu s Autorským zákonem na základě této Smlouvy poskytuje Zadavateli veškerá svá oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví

- k Počítačovému programu jako autorskému dílu dle ustanovení § 2 Autorského zákona, a to nezávisle na tom, zda jej vytvořil sám či s využitím Subdodavatele;

- k Projektové dokumentaci a přípravným koncepčním materiálům, které vytvořil při zhotovování Díla sám Dodavatel nebo jeho Subdodavatel, zejména, nikoliv však výlučně, k programovým analýzám a obdobným materiálům, a

- k veškerým dalším autorským dílům, která Dodavatel vytvořil či vytvoří sám nebo prostřednictvím svého Subdodavatele při vývoji, inovaci či jiné změně Díla,

(dále jen „Licence“).

- Dodavatel tímto poskytuje Zadavateli Licenci

- jako výhradní ve smyslu ustanovení § 2360 Občanského zákoníku tak, že Dodavatel nemá právo poskytnout Licenci třetí osobě po dobu, co Licence podle této Smlouvy trvá, a dále je povinen se zdržet výkonu všech práv, ke kterým udělil Zadavateli Licenci podle této Smlouvy,

- v prostorově a množstevně neomezeném rozsahu,

- na dobu určitou, a to po celou dobu trvání oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví, která Dodavatel podle této Smlouvy poskytl Zadavateli, a

- jako neodvolatelnou a bez povinnosti Zadavatele ji užít.

- Zadavatel je oprávněn Počítačový program, Projektovou dokumentaci a veškerá další autorská díla, na která se vztahuje Licence podle této Smlouvy, zveřejnit pod svým jménem, užít v původní nebo jím zpracované či jinak změněné nebo upravené podobě včetně jejich překladu, samostatně nebo v souboru či ve spojení s jiným autorským dílem či prvky či jej zařadit do díla souborného.

- Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením  § 2363 Občanského zákoníku poskytnout oprávnění tvořící Licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence).  Zadavatel je dále oprávněn postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu Dodavatel podpisem této Smlouvy uděluje ve smyslu ustanovení § 2364 odst. 1 Občanského zákoníku písemný souhlas.

- Dodavatel na základě této Smlouvy poskytuje Zadavateli k autorskému dílu, na které se vztahuje Licence podle této Smlouvy, veškerá majetková užívací práva ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 Autorského zákona. Zadavatel je oprávněn užít autorské dílo, na které se vztahuje Licence podle této Smlouvy, i jinými způsoby než způsoby dle předchozí věty.

- Dodavatel poskytuje Zadavateli Licenci podle této Smlouvy jako úplatnou. Strany se výslovně dohodly, že odměna za poskytnutí Licence podle této Smlouvy Dodavatelem Zadavateli je obsažena v Ceně za Dílo a tvoří dvacet procent (20 %) z Ceny za Dílo. Dodavateli nevzniká právo na jakékoliv jiné plnění v souvislosti s poskytnutím Licence podle této Smlouvy.

- Dodavatel tímto závazně prohlašuje, že je podle právních předpisů oprávněn poskytnout Zadavateli Licenci v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě, tedy zejména, že v souladu s Autorským zákonem a Občanským zákoníkem získal souhlasy dotčených osob nebo zaměstnanců Dodavatele k poskytnutí Licence v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy ani není na základě příslušných licenčních ujednání se svými Subdodavateli nebo jinými osobami omezen v poskytnutí Licence v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Ukáže-li se prohlášení Dodavatele podle tohoto odstavce 9.7 Smlouvy jako nepravdivé, zavazuje se Dodavatel zahájit bez zbytečného odkladu nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek sjednaných Stranami v této Smlouvě.

- Zadavatel je oprávněn libovolně měnit, upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Počítačového programu, který Dodavatel předal Zadavateli dle této Smlouvy.

- Pokud dojde v důsledku činnosti, ke které je povinen Dodavatel, ke změně, úpravě či jinému zásahu do zdrojového kódu Počítačového programu nebo do zdrojového kódu softwaru, který se stal součástí Počítačového programu, způsobujícího jeho změnu, zavazuje se tímto Dodavatel předat Zadavateli v sídle Zadavatele na datovém nosiči aktuální verzi takového zdrojového kódu Počítačového programu nebo softwaru, který je jeho součástí, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k předmětné změně, úpravě či jinému zásahu do zdrojového kódu Počítačového programu nebo takového softwaru.

- Dodavatel není oprávněn tuto Smlouvu co do poskytnutí Licence Zadavateli vypovědět ani od ní odstoupit.

Článek 10.

Služby

- Dodavatel je povinen poskytovat kompletní provozní podporu Počítačového programu podle přílohy č. 1 této Smlouvy tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost Počítačového programu uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci (dále jen „Služby“). Dodavatel se zavazuje poskytovat Zadavateli Služby v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě, v jejích přílohách a v Projektové dokumentaci. Dodavatel je povinen poskytovat Zadavateli Služby po dobu dvou (2) let ode dne převzetí Díla podle odstavce 8.1 této Smlouvy.

- Zadavatel je po převzetí Díla podle odstavce 8.1 této Smlouvy oprávněn tuto Smlouvu co do poskytování Služeb vypovědět kdykoli i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí zaslanou na adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy či v obchodním rejstříku. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Strany tímto pro vyloučení pochybností výslovně vylučují možnost ukončení poskytování Služeb na základě výpovědi dané Dodavatelem.

- Dále je Zadavatel po převzetí Díla podle odstavce 8.1 této Smlouvy oprávněn tuto Smlouvu co do poskytování Služeb vypovědět s okamžitou účinností písemnou výpovědí bez výpovědní doby, pokud

- Dodavatel opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z odstavce 10.1 této Smlouvy, nebo

- Dodavatel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku.

Článek 11.

Cena a platební podmínky

- Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za plnění Dodavatele podle článku 2 této Smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě cenu v celkové výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH (dále jen „Celková cena“). Celková cena je nejvyšší možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy, včetně nákladů spočívajících zejména v licenčních, správních či jiných poplatcích nebo odměnách třetím osobám.

- Strany se dohodly na následujícím rozpadu Celkové ceny:

  - cena za plnění uvedené v článku 2.1st a 2.2nd této Smlouvy představuje částku ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za Dílo“), přičemž odměna za poskytnutí Licence Dodavatelem Zadavateli podle této Smlouvy je v Ceně za Dílo zahrnuta a tvoří dle dohody Stran dvacet (20) % z Ceny za Dílo, a

  - cena za plnění uvedené v článku 2.3rd této Smlouvy představuje částku ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH za dva (2) roky poskytování Služeb (dále jen „Cena za Služby“).

- Cena za Dílo je splatná po částech, a to následovně (dále jen „Dílčí části Ceny za Dílo“):

  - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně Projektové etapy č. 2 Zadavatelem;

  - částka ve výši 20 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně Projektové etapy č. 3 Zadavatelem;

  - částka ve výši 30 % z Ceny za Dílo je v rámci Projektové etapy č. 4 splatná po částech takto:

    - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně modulu centrální báze TPI Zadavatelem;

    - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně modulu pasport železničního svršku Zadavatelem;

    - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu Zadavatelem ohledně:

        - modulu číselníky,

        - modulu komunikační rozhraní číselníků,

        - modulu správa centrální báze a číselníků,

        - modulu komunikační rozhraní TPI,

        - modulu rozhraní pro GIS,

        - modulu rozhraní pro napojení na SAP, a

        - modulu komunikační rozhraní zpětné kompatibility;

  - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně Projektové etapy č. 6 Zadavatelem;

  - částka ve výši 20 % z Ceny za Dílo je splatná po podpisu Akceptačního protokolu ohledně Projektové etapy č. 7 Zadavatelem;

  - částka ve výši 10 % z Ceny za Dílo je splatná po převzetí Díla Zadavatelem podle odstavce 8.1 této Smlouvy, a to za podmínky, že Dodavatel v souladu s odstavcem 8.4 této Smlouvy odstranil všechny vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla.

Další podmínkou splatnosti jakékoli Dílčí části Ceny za Dílo je, že Dodavatel vystaví na příslušnou Dílčí část Ceny za Dílo fakturu, jež bude daňovým dokladem a jejíž přílohou bude:

        - v případě Dílčích částí Ceny za Dílo uvedených v písm. a) až e) výše příslušný Akceptační protokol podepsaný Zadavatelem,

        - v případě Dílčí části ceny za Dílo uvedené v písm. f) výše:

a) 	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem, ve kterém nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebo

b) 	Předávací protokol podepsaný Zadavatelem s uvedenými vadami či nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla a zároveň písemný dodatek k Předávacímu protokolu ve smyslu odstavce 8.4 této Smlouvy podepsaný Zadavatelem, z něhož bude vyplývat, že všechny tyto vady a nedodělky byly odstraněny,

a tuto fakturu i s takovou přílohou doručí Zadavateli. Faktury jsou splatné ve lhůtě uvedené v odstavci 11.5 této Smlouvy.

- Cena za Služby je splatná po dílčích částech měsíčně, a to vždy jedna čtyřiadvacetina Ceny za Služby, tj. částka ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb (dále jen „Dílčí část Ceny za Služby“). Bude-li Dodavatel poskytovat Služby Zadavateli pouze po část kalendářního měsíce, Dílčí část ceny za Služby za předmětný kalendářní měsíc (a tím i Cena za Služby a Celková cena) se poměrně sníží. Podmínkou splatnosti jakékoli Dílčí části Ceny za Služby je, že Dodavatel vystaví na příslušnou Dílčí část Ceny za Služby fakturu, jež bude daňovým dokladem a jejíž přílohou bude seznam poskytnutých Služeb, a tuto fakturu i se zmíněným seznamem doručí Zadavateli. Dodavatel není oprávněn vystavit fakturu na Dílčí část Ceny za Služby dříve než první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který má být příslušná Dílčí část Ceny za Služby zaplacena. Faktury jsou splatné ve lhůtě uvedené v odstavci 11.5 této Smlouvy.

- Zadavatel je povinen uhradit Dodavateli řádně vystavenou fakturu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení předmětné faktury Zadavateli.

- Faktura musí obsahovat též

- číslo této Smlouvy,

- název projektu podle této Smlouvy, tj. „Realizace řešení technického pasportu infrastruktury včetně zpracování pasportu železničního svršku“,

- identifikaci její přílohy uvedené v odstavci 11.3 této Smlouvy,

a dále veškeré náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanoveních § 29 a § 29a Zákona o DPH a informace uvedené v ustanovení § 435 odst. 1 Občanského zákoníku.

- Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy podle této Smlouvy nebo náležitosti uvedené ve faktuře či jejích přílohách budou nesprávné, nepřesné či neúplné, je Zadavatel oprávněn takovou fakturu vrátit Dodavateli k opravě či doplnění. Odesláním takové faktury Dodavateli zaniká povinnost Zadavatele fakturu uhradit, a to s účinky od počátku. Dodavatel je povinen Zadavatelem vrácenou fakturu opravit či doplnit tak, aby splňovala požadavky sjednané v této Smlouvě, a takto opravenou či doplněnou fakturu odeslat zpět Zadavateli. Dnem doručení řádně opravené či doplněné faktury splňující požadavky sjednané v této Smlouvě Zadavateli počíná běžet nová lhůta její splatnosti v délce uvedené v odstavci 11.5 této Smlouvy.

- Veškeré úhrady faktur a jiné platby peněžitých částek podle této Smlouvy budou probíhat v korunách českých. Dodavatel je oprávněn přičíst k částce fakturované Zadavateli na základě této Smlouvy daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši podle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 12.

Smluvní pokuty

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Dodavatele s dokončením Díla nejpozději do třiceti šesti (36) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Dodavatele s ukončením kterékoli z Projektových etap č. 3, 4 a 7 v termínech podle Časového harmonogramu, a to vždy počínaje třicátým (30.) dnem trvání takového prodlení.

- Uvede-li Zadavatel do Předávacího protokolu vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla a Dodavatel je neodstraní ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu, a v případě neuvedení takové lhůty do třiceti (30) dnů ode dne vyhotovení Předávacího protokolu, zavazuje se Dodavatel zaplatit Zadavateli za každý i započatý den trvání prodlení s odstraněním předmětných vad či nedodělků smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny za Dílo.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za Dílo za jakékoliv porušení pravdivosti prohlášení Dodavatele uvedeného v odstavci 9.7 této Smlouvy, a dále smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc trvání nepravdivosti prohlášení Dodavatele uvedeného v odstavci 9.7 této Smlouvy, a to počínaje třicátým (30.) dnem trvání takové nepravdivosti prohlášení Dodavatele.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za Dílo za jakékoliv porušení povinnosti Dodavatele předat Zadavateli aktuální elektronické verze zdrojových kódů uvedené v odstavci 8.5 bodě (i.) nebo (ii.) této Smlouvy nebo v odstavci 9.9 této Smlouvy, a dále smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc trvání porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele uvedené v tomto odstavci 12.5 této Smlouvy, a to počínaje patnáctým (15.) dnem trvání takového porušení povinnosti Dodavatele.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou i započatou jednu (1) hodinu trvání prodlení Dodavatele reagovat na servisní požadavek Zadavatele v reakční době uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy u fatální důležitosti.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou i započatou jednu (1) hodinu trvání prodlení Dodavatele reagovat na servisní požadavek Zadavatele v reakční době uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy u vysoké důležitosti.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý jeden (1) den trvání prodlení Dodavatele reagovat na servisní požadavek Zadavatele v reakční době uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy u střední důležitosti.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý jeden (1) den trvání prodlení Dodavatele reagovat na servisní požadavek Zadavatele v reakční době uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy u nízké důležitosti.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti Dodavatele zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a uchovávat Důvěrné informace v tajnosti podle článku 14 této Smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), použije-li jako subdodavatele jinou osobu než Subdodavatele ve smyslu odstavce 15.1 této Smlouvy nebo bez předchozího písemného souhlasu změní Subdodavatele, a to za každou takovou osobu.

- Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za porušení povinnosti Dodavatele ve smyslu odstavce 18.7 této Smlouvy udržovat po celou dobu poskytování plnění podle této Smlouvy a po celou dobu trvání Záruční doby v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě, a dále, počínaje třicátým (30.) dnem trvání porušení takové povinnosti Dodavatele, smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní měsíc trvání předmětného porušení.

- Strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut zaplacených Dodavatelem podle této Smlouvy nepřekročí částku rovnající se Celkové ceně podle odstavce 11.1 této Smlouvy.

- Dodavatel je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu podle odstavců 12.6 až 12.9 této Smlouvy i tehdy, došlo-li k ukončení této Smlouvy co do poskytování Služeb a Dodavatel neodstraní včas vadu, na kterou se vztahuje záruka dle odstavce 13.1 této Smlouvy.

- Ujednáním ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku 12 není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody a nemajetkové újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 13.

Záruka za jakost

- Dodavatel tímto ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku zaručuje, že Dílo si po dobu dvou (2) let ode dne převzetí Díla Zadavatelem (dále jen „Záruční doba“) zachová veškeré technické podmínky, specifikace, funkcionalitu, vlastnosti a parametry uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a Projektové dokumentaci.

- Dodavatel je povinen odstranit vadu, na kterou se vztahuje záruka podle odstavce 13.1 této Smlouvy, v reakční době podle důležitosti příslušného servisního požadavku Zadavatele uvedené v příloze č. 1, a to bez ohledu na to, zda došlo k ukončení této Smlouvy co do poskytování Služeb.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Dílo vadu bránící jeho řádnému užívání Zadavatelem.

- Dodavatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady, které Zadavatel účelně vynaložil při uplatnění práva z vady, a jakoukoliv újmu, která Zadavateli vznikla v důsledku vady.

Článek 14.

Důvěrné informace

- Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které mu Zadavatel v ústní, elektronické, písemné nebo jakékoliv jiné podobě zpřístupnil při jednání o obsahu této Smlouvy či po jejím uzavření a týkají se zejména dodavatelů, subdodavatelů, zákazníků anebo obchodních či finančních plánů, strategií, návrhů, příležitostí, záměrů anebo koncepcí Zadavatele, a dále skutečnosti a informace, které přímo či nepřímo souvisejí s plněním této Smlouvy, obsahem této Smlouvy anebo Zadavatelem, nebo které jsou takového charakteru, že by jejich zveřejnění mohlo Zadavateli způsobit škodu či újmu, či jsou jako důvěrné Zadavatelem označeny, anebo které ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (dále jen „Důvěrné informace“). Dodavatel je povinen uchovávat Důvěrné informace v tajnosti.

- Dodavatel se zavazuje provést veškerá možná technická, organizační a jiná potřebná opatření k tomu, aby vyloučil anebo v co nejvyšší míře zamezil úniku Důvěrných informací či získání Důvěrných informací třetí osobou. Dodavatel se zavazuje nezpřístupnit Důvěrné informace v jakékoliv formě třetí osobě.

- K porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a uchovávat je v tajnosti podle této Smlouvy však nedojde v případě, že

  - poskytnutí Důvěrné informace je Dodavateli uloženo na základě zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie či vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jíž je Česká republika vázána; nebo

  - k poskytnutí konkrétní Důvěrné informace získal Dodavatel předchozí písemný souhlas Zadavatele; nebo

  - Důvěrná informace je Dodavatelem poskytnuta osobě, která má zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti; nebo

  - Důvěrná informace se stane veřejně přístupnou jinak než porušením povinnosti Dodavatele zachovávat mlčenlivost o takové Důvěrné informaci nebo ji uchovávat v tajnosti podle této Smlouvy.

- Pokud Dodavatel v souvislosti s plněním této Smlouvy získá informace či údaje, které budou osobními údaji ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu neoprávněných osob k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Článek 15.

Subdodavatelé

- Dodavatel je oprávněn splnit část plnění podle této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby pouze v případě, že subdodavatelem je osoba uvedená v Nabídce nebo osoba, s níž Zadavatel vyslovil předchozí písemný souhlas (dále jen „Subdodavatel“). Dodavatel je oprávněn změnit Subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.

- Plní-li Dodavatel část plnění podle této Smlouvy prostřednictvím Subdodavatele, odpovídá tak, jako by plnil sám.

- Poskytne-li Dodavatel Důvěrné informace svému Subdodavateli, neporuší tím svoji povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a zachovávat je v tajnosti dle článku 14 této Smlouvy. Dodavatel je však povinen zajistit, aby Subdodavatel byl vůči Dodavateli smluvně zavázán k ochraně Důvěrných informací alespoň v rozsahu podle článku 14 této Smlouvy. Dodavatel je vůči Zadavateli odpovědný za to, že Subdodavatel zajistí ochranu Důvěrných informací alespoň v rozsahu podle článku 14 této Smlouvy. Vyzrazení Důvěrných informací Subdodavatelem či jejich únik od něj se pro účely této Smlouvy považují za vyzrazení Důvěrných informací Dodavatelem.

Článek 16.

Odstoupení od Smlouvy

- Zadavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Dodavatel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. Dodavatel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem zejména tehdy, pokud

- Dodavatel poruší svoji povinnost ukončit jakoukoli Projektovou etapu podle Časového harmonogramu anebo dokončit Dílo do třiceti šesti (36) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy, a nesplní ji ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od výzvy Zadavatele k nápravě;

- Dílo bude vykazovat vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla a tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ani ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu, a v případě neuvedené takové lhůty do šedesáti (60) dnů od vyhotovení předmětného Předávacího protokolu;

- Dodavatel poruší svoji povinnost

- předat Zadavateli aktuální elektronické verze zdrojových kódů uvedené v odstavci 8.5 bodě (i.) nebo (ii.) této Smlouvy nebo v odstavci 9.9 této Smlouvy, nebo

- i přes poskytnutí dodatečné lhůty předat Zadavateli veškeré přípravné koncepční materiály, uživatelské příručky a další relevantní dokumenty, jakož i veškeré podklady a informace potřebné k výkonu Licence;

- prohlášení učiněné Dodavatelem podle odstavce 9.7 této Smlouvy se ukáže nepravdivým a Dodavatel jej neučiní pravdivým ani do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co byl Zadavatelem vyzván k nápravě, nebo

- Dodavatel poruší svoji povinnost podle odstavce 18.7 této Smlouvy udržovat po celou dobu poskytování plnění podle této Smlouvy a po celou dobu trvání Záruční doby v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě, a porušení předmětné povinnosti trvá více než třicet (30) dnů ode dne, kdy byl Zadavatelem vyzván k nápravě.

- Aniž by tím bylo dotčeno právo Zadavatele odstoupit od této Smlouvy podle jejího odstavce 16.1, je kterákoliv Strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze tehdy, pokud

- druhá Strana na sebe jako dlužník podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení § 97 a násl. Insolvenčního zákona;

- příslušný insolvenční soud pravomocně rozhodne ve smyslu ustanovení § 136 a násl. Insolvenčního zákona o tom, že druhá Strana je v úpadku nebo že jí úpadek hrozí;

- příslušný správce daně rozhodne ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH o tom, že druhá Strana je nespolehlivým plátcem; nebo

- povinná Strana této Smlouvy je v prodlení s plněním svého peněžitého závazku o více než devadesát (90) kalendářních dnů, a tento svůj závazek nesplní ani v dodatečně lhůtě poskytnuté jí v písemné výzvě oprávněnou Stranou. Délka dodatečné lhůty nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů.

- Strany se tímto dohodly a výslovně souhlasí s tím, že Dílo má pro Zadavatele ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 věta druhá Občanského zákoníku význam pouze jako celek. Pokud kterákoliv Strana odstoupí od této Smlouvy přede dnem předání a převzetí Díla, zruší se tím tato Smlouva jako celek s účinky od počátku. V takovém případě jsou Strany povinny vrátit si navzájem plnění přijatá na základě této Smlouvy, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne zrušení této Smlouvy na základě odstoupení. Dodavatel není oprávněn započíst si peněžitou hodnotu toho plnění, které mu v důsledku odstoupení od Smlouvy nelze vrátit, oproti plnění, které je povinen vrátit Zadavateli.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva Stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, práva Stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek 17.

Kontaktní osoby a kontaktní údaje Stran

- Pokud není v této Smlouvě, jejích přílohách nebo Projektové dokumentaci stanoveno jinak a nevyžaduje-li tato Smlouva či zákon písemnou formu právního jednání, jsou Strany povinny v souvislosti s plněním Smlouvy komunikovat výhradně prostřednictvím následujících kontaktních osob a adres:

- Kontaktní osoby Dodavatele:

Jméno a příjmení: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ],

Telefonní číslo:	[DOPLNÍ UCHAZEČ],

Emailová adresa: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ].

- Kontaktní osoby Zadavatele:

Jméno a příjmení: 	Ing. Stanislav Švarc,

Telefonní číslo:	972 235 345,

Emailová adresa: 	Svarc@szdc.cz.

- Vyžaduje-li tato Smlouva či zákon písemnou formu právního jednání, jsou Strany povinny si veškeré písemnosti zasílat doporučenou poštou, osobním předáním či emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem na následující kontaktní adresy:

- Kontaktní adresa Dodavatele:

Název: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ],

Adresa: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ],

K rukám: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ],

Emailová adresa: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ].

- Kontaktní adresa Zadavatele:

Název: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Adresa: 	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

K rukám: 	Ing. Stanislav Švarc,

Emailová adresa: 	Svarc@szdc.cz.

- Dokud Strana neoznámí písemně druhé Straně změnu výše uvedené kontaktní osoby nebo adresy, je druhá Strana oprávněna komunikovat výhradně prostřednictvím dosavadních kontaktních osob a adres či na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy či v obchodním rejstříku. Změna kontaktních osob a adres není dle dohody Stran považována za změnu Smlouvy.

- Splnila-li odesílající strana požadavky stanovené v tomto článku 17 této Smlouvy, je zásilka obsahující písemnost považována za doručenou i odmítnutím jejího převzetí ze strany adresáta, marným uplynutím lhůty pro její uložení na poště či jejím vrácením jako nedoručitelné.

Článek 18.

Povinnosti Dodavatele a součinnost Stran

- Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy všechny požadavky Zadavatele týkající se technických podmínek, specifikace, funkcionality, vlastností a parametrů Díla uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, a že ke dni podpisu této Smlouvy převzal od Zadavatele veškerou dokumentaci a získal veškeré informace potřebné pro navržení, zhotovení a Implementaci Díla.

- Dodavatel je povinen chránit oprávněné zájmy Zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a vnitřními předpisy, pokud s nimi byl seznámen

- Dodavatel je povinen udržovat v platnosti veškerá osvědčení a certifikáty stanovené pro jeho kvalifikaci v Zadávací dokumentaci a udržovat v pravdivosti veškerá prohlášení učiněná v souvislosti s Veřejnou zakázkou nebo touto Smlouvou.

- Dodavatel je povinen navrhnout, zhotovit a Implementovat Dílo výhradně samostatně. Zadavatel poskytne Dodavateli na základě jeho písemné žádosti pouze nezbytně nutnou součinnost pro plnění povinností Dodavatele. V případě pochybností se má za to, že součinnost není nezbytně nutná. Dodavatel je při plnění této Smlouvy povinen provádět veškeré činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz Zadavatele ani jeho pracovišť.

- Dodavatel je povinen na žádost Zadavatele poskytnout nevyšší možnou součinnost každé třetí osobě, která bude pro Zadavatele zhotovovat, implementovat, servisovat a/nebo udržovat v provozu software, který bude propojen a/nebo bude jakkoliv spolupracovat s Počítačovým programem.

- Dodavatel je při plnění této Smlouvy povinen předložit Zadavateli zprávu o stavu plnění této Smlouvy nebo informaci o jakékoliv skutečnosti související s touto Smlouvou, a to kdykoliv k žádosti Zadavatele a v jím stanovené lhůtě.

- Dodavatel je povinen udržovat po celou dobu poskytování plnění podle této Smlouvy a po celou dobu trvání Záruční doby v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě, přičemž třetí osobou se po účely tohoto ustanovení rozumí i Zadavatel, a limit pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) vyplývající z příslušné pojistné smlouvy nesmí být nižší než 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Doklad prokazující toto pojištění tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

- Zadavatel je za podmínek stanovených Zákonem o veřejných zakázkách oprávněn vyžádat si písemně u Dodavatele poskytnutí dalších plnění souvisejících s předmětem této Smlouvy (dále jen „Další plnění“). Dodavatel je povinen nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel žádost Zadavatele o Další plnění, vyhotovit písemný návrh podmínek poskytování Dalšího plnění včetně navržení technického řešení a rozsahu poskytnutí takového plnění, jeho časového harmonogramu, ceny a podmínek její úhrady, a v případě zájmu Zadavatele uzavřít se Zadavatelem za navržených podmínek smlouvu o poskytnutí takového Dalšího plnění.

Článek 19.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

- Tato Smlouva může být měněna pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků.

- Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele postoupit žádnou pohledávku podle této Smlouvy ani tuto Smlouvu třetí osobě.

- Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele započítat žádnou svoji pohledávku vůči pohledávce Zadavatele za Dodavatelem.

- Strany se dohodly, že ustanovení § 1764 věta druhá, § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku se na smluvní vztah založený touto Smlouvou nepoužijí.

- V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zavazují se Strany bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a zachová v nejvyšší možné míře účel původního ustanovení.

- Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Strany tímto vylučují aplikaci obecně zachovávaných obchodní zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v příslušných odvětvích na tuto Smlouvu.

- Strany se dohodly, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem dle sídla Zadavatele.

- Jednacím jazykem mezi Zadavatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně čeština, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy.

- Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po dvou (2).

- Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její

  - příloha č. 1 - Detailní technická specifikace Díla a Služeb v rámci projektu „Realizace řešení technického pasportu infrastruktury včetně zpracování Pasportu železničního svršku“;

  - příloha č. 2 – Zadávací dokumentace na přiloženém datovém nosiči;

  - příloha č. 3 – Nabídka na přiloženém datovém nosiči, a

  - příloha č. 4 – Doklad o pojištění Dodavatele.

Strany tímto prohlašují, že si text této Smlouvy přečetly, že jejímu obsahu plně rozumí, a že tato Smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, pod tlakem či v tísni, na důkaz čeho umísťují oprávnění zástupci Stran níže své podpisy.

| Za Zadavatele: | Za Dodavatele: |
| --- | --- |
| V Praze dne _____________________2016 | V Praze dne _____________________2016 |
| _________________________________ | _________________________________ |
| Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jméno: Ing. Pavel Surý Funkce: Generální ředitel | [DOPLNÍ UCHAZEČ] Jméno: [DOPLNÍ UCHAZEČ] Funkce: [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
|  | V Praze dne _____________________2016 |
|  | _________________________________ |
|  | [DOPLNÍ UCHAZEČ] Jméno: [DOPLNÍ UCHAZEČ] Funkce: [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Příloha č. 1

Detailní technická specifikace Díla a Služeb v rámci projektu „Realizace řešení technického pasportu infrastruktury včetně zpracování Pasportu železničního svršku“

Příloha č. 2

Zadávací dokumentace na přiloženém datovém nosiči

(bude doplněno až před finálním podpisem Smlouvy)

Příloha č. 3

Nabídka na přiloženém datovém nosiči

(bude doplněno až před finálním podpisem Smlouvy)

Příloha č. 4

Doklad o pojištění Dodavatele

(bude doplněno až před finálním podpisem Smlouvy)