Obsah obrázku most, věž

Popis byl vytvořen automaticky

**Centrála**

**Správy**

**železnic**

**P14. Vzor – Nezávazná**

**nabídková cena za**

**plnění předmětu**

**Následné zakázky**

**P14.** **Vzor – Nezávazná nabídková cena za plnění předmětu Následné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/ Jméno a příjmení[[1]](#footnote-1): | DOPLNÍ ÚČASTNÍK[[2]](#footnote-2) |
| Sídlo: | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |
| IČO: | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |

(„**Účastník**“)

Účastník tímto pro účely účasti v soutěži o návrh s názvem „Centrála Správa železnic“ („**Soutěž**“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace („**Zadavatel**“) předkládá Zadavateli nezávaznou nabídkovou cenu na plnění předmětu Následné zakázky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MILNÍK** | **VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU** | **ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ BEZ DPH** |
| Příprava Projektu | Po ukončení poskytování činnosti | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Architektonická studie | Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč**  **Maximálně 50 % ceny za toto dílčí plnění (Architektonická studie)** |
| Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč**  **Maximálně 25 % z „CENY CELKEM“** |
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | Po odevzdání první verze Objednateli | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatelem a schválení stavebním úřadem | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč**  **Maximálně 25 % z „CENY CELKEM“** |
| Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Územního rozhodnutí | Nabytí právní moci územního rozhodnutí | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení | Po odevzdání první verze Objednateli | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatelem a schválení stavebním úřadem | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Stavebního povolení | Nabytí právní moci stavebního povolení | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Dokumentace pro provádění Stavby | Po odevzdání první verze Objednateli | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele a odsouhlasení Objednatelem | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |
| Autorský dozor | čtvrtletně dle čl. 11.3. Smlouvy | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč**  **celkem za 24 měsíců provádění Autorského dozoru**  **Cena za hodinu Autorského dozoru: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč[[3]](#footnote-3)** |
| **CENA CELKEM:**  **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** | | |
| **CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:** | | |
| Pomocný autorský dozor | čtvrtletně dle čl. 11.3 Smlouvy | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč**  **celkem za 48 měsíců provádění Pomocného autorského dozoru**  **Cena za hodinu Pomocného autorského dozoru: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč** |

**V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podpis oprávněné osoby za Účastníka[[4]](#footnote-4):** |  |
| **Titul, jméno, příjmení** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |
| **Funkce** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |

1. Pokud je Účastníkem společnost fyzických nebo právnických osob, uvede zde zvolené označení této společnosti a dále obchodní firmu/ jméno či příjmení konkrétní právnické nebo fyzické osoby, která je členem společnosti a která toto prohlášení předkládá. [↑](#footnote-ref-1)
2. Účastník při doplňování tohoto vzoru může použít libovolný font (včetně barvy fontu) a jeho velikost. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nezapočítává se do položky „Cena celkem“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Zadavatel pro účely předložení čestného prohlášení akceptuje prostý podpis Účastníka či osoby oprávněné zastupovat Účastníka. [↑](#footnote-ref-4)