Centrála

Správy

železnic

P14. Vzor – Nezávazná

nabídková cena za

plnění předmětu

Následné zakázky

P14. Vzor – Nezávazná nabídková cena za plnění předmětu Následné zakázky

| Obchodní firma/ Jméno a příjmení: | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| --- | --- |
| Sídlo: | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| IČO: | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

(„Účastník“)

Účastník tímto pro účely účasti v soutěži o návrh s názvem „Centrála Správa železnic“ („Soutěž“), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace („Zadavatel“) předkládá Zadavateli nezávaznou nabídkovou cenu na plnění předmětu Následné zakázky:

| MILNÍK | VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU | ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ BEZ DPH |
| --- | --- | --- |
| Příprava Projektu | Po ukončení poskytování činnosti | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| Architektonická studie | Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč Maximálně 50 % ceny za toto dílčí plnění (Architektonická studie) |
|  | Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč Maximálně 25 % z „CENY CELKEM“ |
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | Po odevzdání první verze Objednateli | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
|  | Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatelem a schválení stavebním úřadem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč Maximálně 25 % z „CENY CELKEM“ |
| Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Územního rozhodnutí | Nabytí právní moci územního rozhodnutí | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení | Po odevzdání první verze Objednateli | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
|  | Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatelem a schválení stavebním úřadem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Stavebního povolení | Nabytí právní moci stavebního povolení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| Dokumentace pro provádění Stavby | Po odevzdání první verze Objednateli | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
|  | Po odevzdání čistopisu se zapracováním všech připomínek Objednatele a odsouhlasení Objednatelem | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| Autorský dozor | čtvrtletně dle čl. 11.3. Smlouvy | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč celkem za 24 měsíců provádění Autorského dozoru Cena za hodinu Autorského dozoru: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |
| CENA CELKEM: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |  |  |
| CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE: |  |  |
| Pomocný autorský dozor | čtvrtletně dle čl. 11.3 Smlouvy | DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč celkem za 48 měsíců provádění Pomocného autorského dozoru Cena za hodinu Pomocného autorského dozoru: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč |

V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne DOPLNÍ ÚČASTNÍK

| Podpis oprávněné osoby za Účastníka: |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Funkce | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

Pokud je Účastníkem společnost fyzických nebo právnických osob, uvede zde zvolené označení této společnosti a dále obchodní firmu/ jméno či příjmení konkrétní právnické nebo fyzické osoby, která je členem společnosti a která toto prohlášení předkládá.

Účastník při doplňování tohoto vzoru může použít libovolný font (včetně barvy fontu) a jeho velikost.

Nezapočítává se do položky „Cena celkem“

Zadavatel pro účely předložení čestného prohlášení akceptuje prostý podpis Účastníka či osoby oprávněné zastupovat Účastníka.