Příloha č. 4 d)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2021 – KB a kompresoroven“

Datum vydání: 	1. 3. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	5

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	6

2.1	Projektová dokumentace	6

2.2	Související dokumentace	6

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	6

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	6

4.1	Všeobecně	6

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	10

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	10

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	10

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	10

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	10

4.12	Nástupiště	10

4.13	Železniční přejezdy	10

4.14	Mosty, propustky a zdi	10

4.15	Ostatní inženýrské objekty	10

4.16	Železniční tunely	11

4.17	Pozemní komunikace	11

4.18	Kabelovody, kolektory	11

4.19	Protihlukové objekty	11

4.20	Pozemní stavební objekty	11

4.21	Trakční a energická zařízení	11

4.22	Vyzískaný materiál	11

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	11

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	11

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	11

7.	PŘÍLOHY	11

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ SSZT ………. | Správa železnic, státní organizace Správa sdělovací a zabezpečovací techniky |
| --- | --- |
| ESD KB……………. | Elektronický stavební deník Kolejové brzdy |
| JKB………….. | Jednokolejnicová kolejová brzda |
| OSJ………….. | Ovládací skříň kolejových brzd |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2021 – KB a kompresoroven“ je provedení pravidelné údržby v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.

    - Rozsah díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2021 – KB a kompresoroven“ je rozdělená na provedení oprav na kolejových brzdách a kompresorovnách ve správě SSZT Ostrava a na údržbu kolejových brzd a kompresoroven v Ostravě hl.n. pravé a levé nádraží v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

    - PS 01 Údržba kolejových brzd

- Jedná se o údržbu kolejových brzd a kompresoroven na spádovištích – Ostrava hl. n. levé a pravé nádraží.

- Soupis zařízení na spádovišti v žst. Ostrava hl. n. pravé spádoviště:

- Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Atlas Copco model GA18+FF a dvěma vzduchojemy o objemu 10 m3.

- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB šestičlánkové 7 ks

- Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3  7 ks (KB1-7).

- Soupis zařízení na spádovišti v žst. Ostrava hl. n. levé spádoviště:

- Kompresorovna BAKS 300 se dvěma kompresory Atlas Copco model GA15+FF a dvěma vzduchojemy o objemu 10 m3.

- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB-U šestičlánkové 3 ks  (KB1,3,5)

- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB-U čtyřčlánkové 3 ks  (KB2,4,6)

- Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 6 ks

- Podmínky údržby a plánované opravy

Předmětem díla je provádění pravidelné údržby kolejových brzd a kompresoroven v žst. Ostrava hl. n., levé a pravé nádraží dle předpisů SŽDC (ČD) T130 a  SŽDC T300 (viz přílohy č.1, 3 – Plán údržby a příloha č.2, 4 – Výpis činností. Údržba bude prováděna dle plánu údržby a souvisejícího výpisu činností generovaného programem AUDO (viz Příloha 1 až 4), který dodá SSZT Ostrava a dle návodů na údržbu od výrobce zařízení. Plány údržby a výpisy činností pro kalendářní rok jsou vždy generovány k 1. lednu. Kontrolu údržby bude provádět Mistr SZT při měsíčních prohlídkách.

Odstraňování běžných poruch provede zhotovitel v rámci údržby.  Odstraňování větších poruch není předmětem této výzvy a bude řešeno samostatnou smlouvou.

    - PS 02 Opravy kolejových brzd

- PS 03 Opravy kompresoroven

Jedná se o opravy u kolejových brzd, ovládacích souprav, rozvodu vzduchu a kompresoroven na níže uvedených spádovištích v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava.

- žst.Ostrava hl. n. pravé spádoviště

Kompresorovna BAKS 400-A se dvěma kompresory Atlas Copco model GA18+FF.

Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3.

Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB šestičlánkové 7 ks.

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 7 ks (KB1-7)

- žst. Ostrava hl. n. levé spádoviště

Kompresorovna BAKS 300-A se dvěma kompresory Atlas Copco model GA15+FF.

Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3.

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB-U šesti článkové 3 ks  (KB1,3,5).

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB-U čtyř článkové 3 ks  (KB2,4,6).

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 6 ks.

- žst. Český Těšín spádoviště

Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Hertz model HSC 18,5.

Jeden hlavní vzduchojem 6 m3 a dva vyrovnávací vzduchojemy 1,2 m3.

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB pěti článkové 2 ks (KB1,2).

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 2 ks.

- žst. Ostrava Kunčice spádoviště

Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Altas Copco model GA18+FF.

Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3.

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB šesti článkové 2 ks (KB1,2).

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 2 ks.

- Pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli požadavky na veškeré práce a služby ve formě číslované objednávky. Objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Objednávka bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením činnosti. Zhotovitel na základě objednávky předloží objednateli rozpočet a předpokládanou cenu. Zasílání objednávek objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku a protokolech o předání a převzetí dokončených prací.

- V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní objednávky - telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí.

- U poruch hrozící škodou z prodlení je zhotovitel povinen zahájit práci na odstranění poruchy ihned po telefonické výzvě, nejpozději však do 3 hodin v mimopracovní době. Pokud zhotovitel nemá technické prostředky, náhradní díly, zahájí práci na odstraňování poruchy bez zbytečných odkladů po obdržení náhradních dílů.

- Ze spádovišť Ostrava hl. n. levé a pravé spádoviště může být objednávka na odstranění poruchy předána telefonicky, zaměstnancem obsluhujícím brzdy přímo zhotoviteli. Zhotovitel je povinen z tohoto důvodu předat na tyto pracoviště telefonní číslo, na kterém bude po 24 hodin dosažitelný.

- Veškeré zjištěné závady a požadavky na opravu musí být zapsány v „Záznamníku poruch“ a ve „Stavebním deníku“ a budou nahlášeny mistrovi SZT Ostrava Mariánské Hory. S ním bude rovněž dohodnut způsob odstranění vady a převzetí díla.

- Z ostatních spádovišť bude předána výzva pověřeným zaměstnancem SSZT, který zajistí zápis do záznamníku poruch, zhotovitel provede zápis o provedených pracích do Stavebního deníku.

- Pokud budou práce vyžadovat výluku na spádovišti (nebude-li možné je provést v přestávkách mezi posunem) musí být nahlášeny zástupci SSZT, který zajistí výluku.

  - Umístění stavby

    - Údržba z díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2021 – KB a kompresoroven“ dle čl. 1.1.3 bude prováděna v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava v těchto lokalitách:

- Ostrava hl.n. obvod levé nádraží.

- Ostrava hl.n. obvod pravé nádraží.

    - Opravy z díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2021 – KB a kompresoroven“ dle čl. 1.1.4 budou prováděny v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava v těchto lokalitách:

- Český Těšín.

- Ostrava hl.n. obvod levé nádraží.

- Ostrava hl.n. obvod pravé nádraží.

- Ostrava Kunčice.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace pro tuto stavbu nebyla zpracovaná.

  - Související dokumentace

    - Stavební povolení není vyžadováno.

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 VTP se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

- neobsazeno

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění.

- Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

    - Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí realizace stavebních prací jednotlivých dílčích zakázek je rovněž vedení stavebních deníků u Oblastního ředitelství Ostrava/SSZT dle dílčích zakázek.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

Neobsazeno

  - Sdělovací zařízení

Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Neobsazeno

  - Ostatní technologická zařízení

Neobsazeno

  - Železniční svršek

Neobsazeno

  - Železniční spodek

Neobsazeno

  - Nástupiště

Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

Neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

Neobsazeno

  - Železniční tunely

Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

Neobsazeno

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

Neobsazeno

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Organizace výstavby bude řešena v okamžiku konkrétního zadání dílčí zakázky s ohledem na povahu a rozsah dílčí zakázky.

    - Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadání dílčí zakázky.

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Příloha č.1 – Plán údržby pravé spádoviště.

    - Příloha č.2 – Výpis činností pravé spádoviště a dle návodů na údržbu od výrobce zařízení.

    - Příloha č.3 – Plán údržby levé spádoviště.

    - Příloha č.4 – Výpis činností levé spádoviště a dle návodů na údržbu od výrobce zařízení.