Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace a zhotovení stavby (P+R)

„Oprava zabezpečení a výstroje trati Studénka – Bílovec“

Datum vydání: 	17. 2. 2021

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4

4.1	Všeobecně	4

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	9

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	11

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	11

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	11

4.6	Zabezpečovací zařízení	12

4.7	Sdělovací zařízení	13

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	14

4.9	Ostatní technologická zařízení	14

4.10	Železniční svršek	14

4.11	Železniční spodek	14

4.12	Nástupiště	14

4.13	Železniční přejezdy	14

4.14	Mosty, propustky a zdi	14

4.15	Ostatní inženýrské objekty	14

4.16	Železniční tunely	14

4.17	Pozemní komunikace	14

4.18	Kabelovody, kolektory	14

4.19	Protihlukové objekty	14

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	15

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	15

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| --- | --- |
| ESD | Elektronický stavební deník |

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení stavby „Oprava zabezpečení a výstroje trati Studénka – Bílovec“.

    - Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a oprava stávajícího zabezpečovacího zařízení na uvedené železniční trati dle předpisu D3. Bude provedena oprava sdělovacího zařízení, elektrických rozvodů a osvětlení, včetně případného navýšení příkonu.

    - Jednotlivé součásti stavby je potřeba provádět koordinovaně z hlediska omezení výluk na trati a organizace dopravně – inženýrských opatření. Proto je doporučena jejich projektová příprava realizace stavby pro zajištění společného Zhotovitele.

    - Rozsah Díla „Oprava zabezpečení a výstroje trati Studénka – Bílovec“ zahrnuje vyhotovení realizační dokumentace, provedení opravných prací a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Bude provedena oprava stávajícího zabezpečovacího zařízení, při zachování tratě D3 a rozsahu dle stávajícího stavu kolejiště. Současně bude provedena i oprava kabelizace včetně návrhu přechodu kabelových tras na mostních objektech. Indikace a ovládání zabezpečovacího zařízení musí být kompatibilní se stávající technologie.

    - Zajištění aktuálního vyjádření správců k podzemním a nadzemním sítím. Součástí dokumentací bude i případné zhotovení smluv pro zřízení věcných břemen - služebnosti na stavbách dotčených pozemcích nebo kupních smluv.

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Studénka – Bílovec v Moravskoslezském kraji

- Kategorie dráhy – Regionální

- Číslo trati dle TTP – 306B

- TUDU 198102 - 198103

- Traťová rychlost – 60km/h

- Zábrzdná vzdálenost – 400m

- Trakce nezávislá (motorová)

- Počet kolejí: 1

    - Hlavní stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodařit SŽ. Stavba nezasahuje na pozemky dalších vlastníků. Pokud zhotovitel nebude schopen toto zajistit, zajistí projednání s vlastníkem pozemku a další náležitosti na základě platné legislativy.

    - Obvod staveniště je dán územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků, na nichž bude stavba prováděna.

    - Rozsah stavby: km 0 – 7,440 trati Studénka - Bílovec.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Bude předmětem zadání

    - Seznam mostních objektů trati Studénka  - Bílovec

  - Související dokumentace

    - Výchozím podkladem je stávající dokumentace zabezpečovacího zařízení, platné normy, předpisy, technické specifikace a katastrální mapy. Dokument č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 „Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy“ potřebné ke zpracování projektové dokumentace

    - Geodetické a mapové podklady TÚ 1981 poskytne objednatel prostřednictvím SŽG v následujícím rozsahu. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

    - DSPS 2019 – žst. Bílovec – oprava nástupiště, DSPS 2017 – Oprava osvětlení zast. Velké Albrechtice, DSPS 2019 Oprava osvětlení Studénka místní nádraží, DSPS 2005 – Modernizace úseku tratě Hranice – Studénka

    - 2019 – Prosenice – Svinov – geodetické podklady VRT

    - Zaměření 3D osy TÚ 1981, 2014

    - Projekty PPK TÚ 1981

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.10 VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

- U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“.

    - Čl. 10.1.1 VTP, odkaz [67] se mění takto:

- [67]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, a Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. 11. 2020 pod č.j.: 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, s účinností od 1.1.2021, v platném znění

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

    - Čl. 11.1, odkaz [68] se mění takto:

- [68] Řád SŽ R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, schválen pod č. j. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30 3. prosince 2020.

    - Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – červený marker (169,8 kHz)

  - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky.

- Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

  - trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů.

- Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz)

  - trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, všechny typy armatur a spojů.

- Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz)

  - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz)

  - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

- Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz)

  - ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší vedení, značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“). Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Martin Votoupal, 972 762 033, 727 877 362, votoupal@szdc.cz.

    - Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

    - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.

    - Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

    - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

    - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

    - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

    - Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

    - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

    - V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

    - V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

    - Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

    - Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

    - Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

    - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

    - Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

    - V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

    - Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

    - Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

    - V případě, že nově navrhovaný objekt bude v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta Zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví.

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Doklady předkládané zhotovitelem před zahájením realizace plnění, resp. před podpisem smlouvy o dílo jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

    - Doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:

- PS 01 – Oprava staničního zabezpečovací zařízení Bílovec

- PS 02 – Traťový souhlas Studénka - Bílovec

- PS 03 – Oprava kabelizace Studénka – Bílovec

- PS 04 - Oprava a doplnění sdělovacího zařízení

- SO 01 – Úprava technologických místností Bílovec

- SO 02 -  Napájení zabezpečovacího zařízení Bílovec

    - Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- •	Situační schéma, závěrové tabulky včetně jejích příloh schválené Správou železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Centrum telematiky a diagnostiky.

- •	Opravené KSU a TP dle skutečného stavu

- •	Čelní pohledy na ovládací stoly (včetně desky nouzových obsluh), indikační desky, pohled na monitory JOP se zobrazením kolejiště

- •	Soubor schémat přehledových, obvodových a zapojovacích

- •	Dokumentace použitého programového vybavení u elektronických ZZ

- •	Veškerý SW použitý v rámci aktivace ZZ (datová a instalační média)

- •	Doklady pro veškerý SW použitý v ZZ dokazující jeho oprávněné užívání (licence apod.)

- •	Prokázání shodnosti předávaného a provozovaného SW

- •	Ostatní doklady dle čl. 1.4.1 a 1.4.2 předpisu SŽDC T100

- 4.5.3 	Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Stávající stav:

- Dopravna Bílovec:

- Staniční zabezpečovací zařízení v dopravně D3 Bílovec je zařízení kategorie 1 dle TNŽ 34 2620. Výhybky jsou trvale uzamčeny výměnovými zámky a jejich obsluha je pouze ruční. Klíče od výměnových zámků jsou umístěny na svazku. Dirigující stanice pro tratě D3 je ŽST Suchdol nad Odrou. Křižování je povoleno v dopravně D3 Bílovec.

- Traťové zabezpečovací zařízení:

- Na trati D3 Studénka – Bílovec se zjednodušeným řízení drážní dopravy je jeden prostorový oddíl, který je vymezen – vjezdovým návěstidlem BL v km 0,390 žst ŽST Studénka a lichoběžníkovou tabulkou v km 7,099 před dopravnou D3 Bílovec. Zastávky na trati: Studénka město a Velké Albrechtice.

- Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 0,208 a km 1,245:

- Ve stanici ŽST Studénka se v km 0,208 (244,909) nachází přejezdové zabezpečovací zařízení (P6769), typ PZZ-EA, kategorie PZS 3 SBI. Indikace a ovládání jsou umístěné na JOP v ŽST Studénka (CDP Přerov, PPV Ostrava-Svinov) nebo nouzové je možné z desky nouzové obsluhy v ŽST Studénka.  Ve stanici a na trati jsou využité kolejové obvody.

- Na trati Studénka – Bílovec se v km 1,245 nachází přejezdové zabezpečovací zařízení (P6772), typ přejezdu PZS-RE, kategorie PZS 3ZBL. Kontrola a ovládání je prováděná dálkově obsluhou z REMOTE v ŽST Suchdol nad Odrou. Na trati jsou využité kolejové obvody KO 4300, které jsou umístěné v SZZ ESA 11 ŽST Studénka. Na přejezdu jsou umístěné opakovače kolejových obvodů umístěné v ŽST Studénka. Od Studénky je uzavření přejezdu automatické jízdou vlaku (kolejovými obvody), indikace „Uzavřený přejezd“ je strojvedoucímu indikována na přejezdníku X-0843.  Priorita pro uvedení PZS v km 1,245 do „výstrahy“ při jízdě od Bílovce u všech vlaků a PMD je dána strojvedoucímu ručním přenosným ovládáním, který je součástí svazku hlavních klíčů. Místní obsluhu z venkovní uzamykatelné skříňky na stěně reléového domku provede strojvedoucí v případě poruchy ručního přenosného ovládání nebo přejezdníku OX1263 tak, že po odemknutí skříňky stiskne tlačítko „Výstraha při odjezdu“.

- Kabelizace:

- Zabezpečovací kabely vedou pod staničními kolejemi k Bíloveckému nástupišti v ŽST Studénka a pak podél trati Studénka - Bílovec. Kabely jsou připojeny k prvkům zabezpečovacího zařízení. Poslední kabel vede do km 1,883, který je využitý na kolejový obvod pro přejezd v km 1,245.

    - Navrhovaný stav

- PS 01 – Staniční zabezpečovacího zařízení

- Výhybky a výkolejka zůstanou zabezpečeny výměnovými, odtlačnými a výkolejkovými zámky. Klíče od výměnových zámků zůstanou umístěny na svazku. Bude položená kabelizace k venkovním prvkům. Technologie bude umístěna do technologické místnosti v dopravně Bílovec a v ŽST Studénka do místnosti ESA 11. Bude provedena úprava SW v jednotlivých dopravnách.

- V dopravně Bílovec bude pro odjezdy ve směru Studénka zřízeno skupinové krycí návěstidlo, které bude ovládáno přímo dirigujícím dispečerem z pracoviště v ŽST Suchdol nad Odrou. Pro kontrolu volnosti úseku mezi krycím návěstidlem a vjezdovým návěstidlem v ŽST Studénka budou nasazeny počítače náprav. Posun v dopravné D3 bude řešen jako nezabezpečený (bude využito funkce fiktivního pomocného stavědla). Při povoleni posunu v dopravně D3 musí být vyloučena funkcionalita VNPN a předávání telegramu s příkazem k zastavení vlaku pomocí Eurobalíz ETCS.

- PS 02 – Traťový souhlas Studénka - Bílovec

- Pro zabezpečení jízdy do prostorového oddílu mezi dopravnou D3 Bílovec a přilehlou stanicí ŽST Studénka se použije zjednodušený traťový souhlas pro trať D3 včetně úprav SW a HW návazných zabezpečovacích zařízení.

- Na staniční kolej č. 1 a č. 2 v dopravně Bílovec bude doplněn systém VNPN. Indikace VNPN bude zároveň zapracována na JOP u dispečera v ŽST Suchdol nad Odrou.

- Vlastní technologie zabezpečovacího zařízení bude vybavena měřící ústřednou a diagnostikou. Diagnostika zařízení bude integrována do stávající diagnostiky.

- Napájení bude provedeno podle z požadavku TNŽ 342620 kapitola 19.

- PS 03 Oprava kabelizace Studénka – Bílovec

- V celém traťovém úseku Studénka - Bílovec bude provedena oprava kabelizace včetně návrhu a realizace přechodu kabelových tras na mostních objektech. Bude položen traťový metalický kabel a optický kabel. Kabely budou ponechány s délkovou rezervou. Kabelizace bude respektovat budoucí změnu trakční napájecí soustavy na AC 25kV 50Hz.

- V traťových úsecích budou kabely vyvedeny ve venkovních objektech.

- PS 05 – Doplnění prvků pro zastavení vlaku při nedovolené jízdě

- Bude provedena dodávka a montáž eurobalízových skupin ETCS a LEU, zajišťujících zastavení vlaku vybaveného palubní částí ETCS při nedovoleném projetí krycího návěstidla dle zásad Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. Č.j S70561/2020-SŽ-GŘ-O26.

  - Sdělovací zařízení

    - Stávající stav

- Venkovní elektronický informační panel na stěně objektu výpravní budovy železniční stanice Bílovec (majetek města).

- Traťové telefonní spojení není zřízeno. Traťový radiový systém: GSM-R – Studénka, SRV – Studénka (mimo) – Bílovec. V dopravně Bílovec je zařízení jednotného času.

- Ve výpravní budově v ŽST Bílovec je v DK nástěnný rack „RACK_01_01“ s prvky rádiové sítě (ZR + MP VHF/UHF z Jistebníku). Před budovou je stožár s anténami. Pokrytí tratě se zajišťuje rádiovým systémem SRV.

- PS 04 – Oprava a doplnění sdělovacího zařízení

- Navrhovaný stav:

- Bude provedena výměna a doplnění sdělovacího zařízení v dopravně Bílovec a na zastávkách Studénka město a Velké Albrechtice. Sdělovací zařízení bude navrženo a realizováno, dle platných norem, technických specifikací, předpisů a směrnic Správy železnic. Dopravní a technologické místnosti budou splňovat požadavky pro provoz jednotlivých technologií (např. klimatizace, vytápění, zabezpečení EZS/EPS,…). V rámci stavby přenosovou cestu a ovládací klientská pracoviště. Zařízení bude integrováno do systému DDTS.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - SO 02 Napájení zabezpečovacího zařízení Bílovec

- Napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v dopravně Bílovec bude zajištěno přípojkou z veřejné sítě 3N/PE AC, 400/230V, 50Hz, TN-S s hlavním jištěním v rozvaděči ZZ umístěném mimo SÚ. V případě výpadku hlavního napájení bude provoz SZZ zajištěn ze zdroje UPS tvořený dobíječi s baterií po dobu 8 hodin. Odhadovaný příkon sdělovacího a zabezpečovacího zařízení včetně klimatizace 5 kW.

  - Ostatní technologická zařízení

- neobsazeno

  - Železniční svršek

- neobsazeno

  - Železniční spodek

- neobsazeno

  - Nástupiště

- neobsazeno

  - Železniční přejezdy

- neobsazeno

  - Mosty, propustky a zdi

neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

- neobsazeno

  - Železniční tunely

- neobsazeno

  - Pozemní komunikace

- neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

- neobsazeno

  - Protihlukové objekty

- neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - SO 01 - Úprava technologických místností Bílovec.

- Bude provedena úprava místnosti pro umístění technologie včetně úpravy vstupů pro kabelové rozvody.

  - Trakční a energická zařízení

- neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál převezme protokolárně Oblastní ředitelství Ostrava. Případně zhotovitel zajistí jeho ekologickou likvidaci.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Nakládání s odpady

    - Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Předložení PDPS k připomínkám | Bez výluky | 2 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
|  | Zapracování připomínek do PDPS | Bez výluky | 3 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 1. Sekce | Přípravné práce | Bez výluky | 4 – 8 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 2. Sekce | Výměna SW Studénka, Suchdol nad Odrou | 1+1 | listopad 2021 |
| 3. Sekce | Opravné práce zabezpečovacího zařízení, Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení. | 5N | 20. - 25. listopad 2021 |
| 4. Sekce | Dokončovací práce, ukončení stavebních prací. | Bez výluky | 30. duben 2022 |
|  | Zpracování dokumentace dle skutečného provedení | Bez výluky | 30. červen 2022 |
|  | Ukončení díla |  | 30. červen 2022 |

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Příloha1_Traťové schéma Studénka - Bílovec

    - Příloha 2_D3 Bílovec místnosti možnost pro umístění technologie

    - Příloha 3_Vyjádření k sítím

    - Příloha 4_Mosty a propustky