Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Bližší specifikace předmětu plnění

1. Etapa - Sociálně-ekonomické aspekty a potenciál přepravní poptávky česko-saského příhraničí

- Posouzení stávajícího stavu veřejné dopravní infrastruktury - počet a kvalita přeshraničních propojení na území Ústeckého kraje;

- Identifikace plánovaných opatření a pojmenování chybějících částí dopravní sítě včetně záměru výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany (VRT) a dopad jejich realizace na rozvoj území;

- Identifikace dopravního zatížení, fyzického stavu jednotlivých komunikací, provozních a úzkých hrdel dopravní infrastruktury;

- Analýza stávajících přeshraničních linek veřejné hromadné dopravy, good practices;

  - Výstupem bude výčet, popis, schéma, četnost spojů, stručný historický vývoj a  způsob organizace přeshraničních linek veřejné hromadné dopravy.

- Prognóza přepravní poptávky

  - Při zpracování prognózy bude dodavatel vycházet z výstupů socio-ekonomické analýzy zpracované Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

  - Prognóza bude zahrnovat 3 scénáře:

- Bez realizace VRT,

- Realizace VRT ve variantě sledované ve stávajících ZÚR Ústeckého kraje,

- Realizace VRT ve variantě s napojením Ústí nad Labem.

- Návrh infrastrukturálních opatření na železnici mimo VRT pro rozvoj přeshraniční dopravy;

- Návrh úpravy linkového vedení spojů s důrazem na přeshraniční vazby

  - Návrh bude zpracován ve 3 scénářích viz „Prognóza přepravní poptávky“.

2. Etapa - Zhodnocení dopravních příležitostí v česko-saském příhraničí na základě výstupů projektu

- Identifikace intenzity přeshraničních vazeb a zjištění celkového potenciálu/rozvojových příležitostí pro oblasti dopravy v česko-saském příhraničí

- Zhotovitel se bude ve spolupráci s partnery projektu podílet na vytvoření syntézy získaných výstupů předchozích aktivit projektu, posouzení výstupů geologické a dopravní pracovní gesce

- Vedoucí realizačního týmu Zhotovitele se bude účastnit workshopů, konferencí a jednání pořádaných v rámci projektu. Jednacím jazykem bude angličtina, příp. němčina. Předpokládá se, že bude uskutečněno 7 jednání v Drážďanech, 3 jednání v Praze a 3 jednání v Ústí nad Labem. Uvedený počet se může dle potřeby změnit.

Výstupy díla budou Objednateli předány v následující podobě:

- 2x tištěná verze v českém jazyce

- 2x tištěná verze v německém jazyce

- 4x elektronická verze v českém jazyce (CD, DVD)

- 4x elektronická verze v německém jazyce (CD, DVD)