Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Cena plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část Ceny** | **Část Ceny v Kč bez DPH** | **Okamžik vyplacení** |
| **Etapa 1: Příprava implementace** | | |
| 2 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 1.1:  Definice projektu |
| 5 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 1.2:  Implementační studie |
| **Etapa 2: Vývoj a Implementace Díla** | | |
| 10 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 2.1:  Vývoj a implementace integrační platformy, funkcí pro integraci pasportních dat a datového skladu a nástrojů pro prohlížení a kontrolu dat |
| 15 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 2.2:  Vývoj a implementace funkcionalit Systému (v rozsahu ESMI a CEP) – část 1 |
| 15 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 2.3:  Vývoj a implementace funkcionalit Systému (v rozsahu ESMI a CEP) – část 2 |
| 5 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 2.4:  Dodávka dokumentace a školení uživatelů pro Pilotní provoz |
| 8 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 2.5:  Testování způsobilosti pro pilotní provoz |
| **Etapa 3: Příprava implementace** | | |
| 10 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 3.1:  Průběh a Vyhodnocení pilotního provozu |
| 30 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | po provedení Podetapy 3.2:  Optimalizace Systému |
|  | | |
| 100 % z Ceny | [*DOPLNÍ ZHOTOVITEL.*] | Provedení Díla |